Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

Kołobrzeg 24 czerwca 2008r.

I-7071-1/G3/2006

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Przebudowę boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 3 ul. Okopowa 1A w Kołobrzegu.

Pytania i odpowiedzi I:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytania wykonawców:

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu odnośnie przebudowy boiska składam zapytanie o miejsce wjazdu samochodami powyżej 3,5 tony.

W związku, iż jako pierwsze mają być oddane boisko do piłki nożnej oraz do siatkówki stwierdzam, że uniemożliwi nam to wjazd na teren budowy.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający odstępuje od konieczności wykonania w pierwszej kolejności boiska do siatkówki. Stąd w części I SIWZ rozdział XII Termin wykonania umowy przyjmuje brzmienie:

Wymagany termin realizacji zamówienia

- Boisko do piłki nożnej wraz z odwodnieniem oraz okablowaniem pod oświetlenie (dotyczy słupów oświetleniowych nr 1-11; 15-19)  – w terminie trzech miesięcy licząc od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy

- Pozostały zakres zadania -  do 31.05.2009r.

Do końca 2008r. Zamawiający zabezpiecza na realizację zadania kwotę: 1.600.000,00 zł.  Pozostała kwota płatna będzie w roku 2009r.

oraz w części II SIWZ § 2 ustęp 2 umowy przyjmuje brzmienie:

Termin zakończenia przedmiotu umowy:

- Boisko do piłki nożnej wraz z odwodnieniem oraz okablowaniem pod oświetlenie (dotyczy słupów oświetleniowych nr 1-11; 15-19) – w terminie trzech miesięcy licząc od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy

- Pozostały zakres zadania -  do 31.05.2009r.

Z poważaniem

Naczelnik Wydziału Inwestycji

Krzysztof Tkacz