CZĘŚĆ II

# UMOWA  NR ......./I/2009                (-PROJEKT-)

W dniu …..…...2009r. w Kołobrzegu pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg (NIP: 671-16-98-541, REGON: 330920736) z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. Ratuszowej 13, zwaną w tekście Zamawiającym, reprezentowaną przez:

1. mgr Janusza Gromka - Prezydenta Miasta Kołobrzeg

a

............................................................................................................................................................................................................ (NIP…….…………, REGON………..…..……) z siedzibą w........................................... zwanym  dalej w tekście Wykonawcą,  reprezentowanym przez:

1. .......................................... - ..................................

2. …………………………… - ……………………

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r.Prawo zamówień publicznych / Dz.U z 2007r nr 223 poz.1655 z poź. zm/ została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący zakres usługi

1. Wykonanie dostawy wyposażenia ruchomego: mebli (CPV: 391513000-8)  i sprzętu audiowizualnego(CPV: 32321200-1)  do „Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu” .

2. W ramach usługi należy dostarczyć i zamontować (uruchomić)  do Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu

- meble : zamontować je w pomieszczeniach zgodnie z załącznikiem 3/1

- sprzęt audiowizualny (elektroakustyczny, audiotele i ag):  zamontować i uruchomić w pomieszczeniach zgodnie z załącznikiem 3/2.

3. Na dostarczone meble i sprzęt wykonawca udziela  ……....letniej gwarancji. Termin jest liczony od daty odbioru dostawy.

4. W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia :

a) bezpłatną obsługę serwisową na dostarczone meble i sprzęt (przegląd minimum raz w roku)

b) czas reakcji serwisu na zgłoszone usterki – nie dłużej niż 3 dni,

c) czas reakcji serwisu dla sprzętu komputerowego – do końca następnego dnia roboczego, d) zastępczy sprzęt w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace o, których mowa w § 1 ust 2 w terminach:

a) do dnia: 30.03.2009r - dostawa mebli w I terminie  do budynku B

b) do dnia: 30.03.2009r - dostawa sprzętu audiowizualnego (elektroakustycznego, audiotele i agd),

c) do dnia: 30.04.2010r - dostawa mebli w II terminie przewidziana do piwnic budynku A.

- W terminie 14 dni licząc od dnia podpisania umowy Wykonawca  przedstawi „Harmonogram dostaw” do poszczególnych pomieszczeń celem uzgodnienia  z  Zamawiającym i użytkownikiem tj. Miejskim Ośrodkiem Kultury  RCK K-g.

- Wyposażanie poszczególnych  pomieszczeń ma odbywać się kompleksowo, tj. wg wyszczególnionego spisu w szczegółowych formularzach dostawy: zał. 3/1 i zał. 3/2 .

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 3

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu.

- Za wykonanie prac objętych niniejszą umową strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ........................ zł + VAT, tj. ……………………….. zł brutto, słownie :

....................................................................................................................................... zł brutto.

- Kwota ryczałtowa brutto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania związane z transportem zewnętrznym i wewnętrznym, montażem, oraz podatek VAT. Wartość ryczałtowa zadania jest sumą kwot  ryczałtowych   za dostawę mebli i sprzętu zgodnie z Formularzem cenowym – zał. nr 3 do SIWZ uszczegółowioną w załącznikach 3/1 i 3/2 (szczegółowe formularze cenowe) oraz opisem przedmiotu zamówienia.

4. Dopuszcza się rozliczenie całości zadania  trzema fakturami :

a)  za wykonanie dostaw mebli  (wymaganych w I terminie) do budynku B

b) za wykonanie całości dostaw sprzętu (elektroakustycznego, audiotele i agd),

c) końcowe rozliczenie z dostaw mebli (wymaganych w II terminie) przeznaczonych do piwnic .

§ 4

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy tj. kwotę ......…………......... zł w jednej lub w kilku formach określonych przez art. 148  Prawa zamówień publicznych.

- Strony ustalają, że po wykonaniu zamówienia i odbiorze robót zostanie zwrócone wykonawcy 70 % wniesionego zabezpieczenia umowy, natomiast 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi,.

- Zabezpieczenie, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (w tym kar umownych). Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o których mowa w ust. 1 zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień publicznych.

- W toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w § 4 ust1 wysokość zabezpieczenia ze względu na zwiększenie się wartości robót może ulec zmianie, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go o to przez Zamawiającego.

§ 5

1. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy (§1 ust 2 ) będą protokoły zdawczo odbiorcze  (częściowe i końcowy) podpisane przez obie strony umowy, którego integralną częścią będzie pisemne oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z warunkami umowy i SIWZ a dostarczone meble i sprzęt spełniają normy i  przepisy z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

2. Protokoły o których mowa w ust. 1 stanowią podstawę do zafakturowania wynagrodzenia umownego za zadany przez Zamawiającego przedmiot umowy ( §3 ust 4).

3. Ze strony Wykonawcy wyznacza się jako koordynatora w zakresie kierowania dostawami  stanowiącymi przedmiot umowy: …………………………...………………………………

……….……….…………………………………………………….………………………..

4. Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych związanych z odbiorem dostaw, oraz egzekwowaniem uprawnień związanych z gwarancją  Zamawiający wyznacza: …………..………………………………………………….…………będącego jednoczenie przedstawicielem użytkownika, tj. MOK  RCK K-g..

§ 6

Należność za wykonany przedmiot umowy Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania faktury z protokołem zdawczo odbiorczym (częściowym lub końcowym).

§ 7

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie:

1/odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

2. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w razie:

1/ odstąpienia od umowy wskutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

2/ zwłoki w wykonywaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.

3/ zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad.

3. Wykonawca wyrażą zgodę na dokonanie potrącenia kar umownych przewyższających zabezpieczenie z wystawionych prze siebie faktur.

4. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia umownego Wykonawca stosować będzie odsetki ustawowe.

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych  do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Zamawiający na podst. art. 144 ust.1 P.z.p. dopuszcza zmianę umowy  w zakresie :

a)  wynagrodzenia ryczałtowego, wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT w stosunku do stawki podatku obowiązującej w dniu podpisania umowy,

b) zmiany, przesunięcia II terminu dostawy mebli do piwnic budynku A, ze względu na  planowane do realizacji roboty budowlane w obiekcie.

§ 9

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie dostawy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy Prawa zamówień publicznych.

§ 11

Umowę sporządzono w  2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

- Część III do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

- Oferta Wykonawcy  - załącznik nr 1 do SIWZ

- Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SIWZ

- Szczegółowy formularz dostawy – dostawa mebli z montażem – zał. nr 3/1

- Szczegółowy Formularz dostawy – dostawa sprzętu  zał. nr 3/2

Wykonawca :                                                                                                 Zamawiający: