UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR   ........./I/2008.

W dniu .........2008r. w Kołobrzegu pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg (NIP: 671-16-98-541, REGON: 330920736) z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. Ratuszowej 13 zwaną w tekście Zamawiającym reprezentowaną przez:

mgr Janusza Gromka                       -  Prezydenta Miasta Kołobrzeg

a:

…………………………………………………………………………………………………..z siedzibą w  …………………………………………………………………………………….

NIP  ……………………………., REGON……………………………zwanym dalej w tekście Wykonawcą  i reprezentowanym przez:

……………………………………                             -  ………………………….

posiadający rachunek bankowy ………………………………………………………………...

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z póżn.zmian./ została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania : Utworzenie rodzinnego ogrodu działkowego na działce nr 13/3 obr. 16 przy ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) – Etap I”

(CPV: 45111291-4) zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ, opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi część III do SIWZ oraz ofertą wykonawcy.

§ 2

Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na : ……………………………………

§ 3

- Wykonawca potwierdza, iż otrzymał od Zamawiającego formularz zawierający specyfikację  istotnych warunków zamówienia, zawierający m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie  zamówienia publicznego.

- Wykonawca przedłożył harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania (w układzie miesięcznym), Harmonogram stanowi załącznik do umowy. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część niniejszej umowy.

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy zajdzie konieczność zmiany harmonogramu finansowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do uzgodnienia uaktualniony harmonogram.

§ 4

Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy :

- teren budowy

- projekt budowlany w 2 egzemplarzach ,

§ 5

- Przedstawicielem Zamawiającego na placu budowy jest Inspektor Nadzoru. Osoba Inspektora Nadzoru będzie ujawniona w dzienniku budowy.

- Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy jest Kierownik Budowy. Osoba Kierownika  budowy (posiadającego uprawnienie budowlane) będzie ujawniona w dzienniku  budowy.

§ 6

- Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii przez cały okres realizacji robót, tj. od przejęcia placu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym kolejności wykonawstwa    robót objętych umową

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie objętym  budową.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy  i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót przez cały okres realizowania inwestycji z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:                                                                                          1/ roboty, obiekty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych.                                      2/ odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- wartość robót objętych ubezpieczeniem będzie obejmowała:  1/ roboty - do wartości szacunkowej określonej przez Wykonawcę.  2/ urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny sprzęt zgromadzony na terenie budowy przez Wykonawcę, niezbędny do wykonywania robót - do wartości niezbędnej do ich ewentualnego zastąpienia.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zastosowaniu materiałów  własnych. Materiały, o których mowa powinny odpowiadać co do jakości wymogom  wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 -  ustawy  Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz   projektu.

- Na każde żądanie Zamawiającego /inspektora nadzoru/ Wykonawca obowiązany jest   okazać w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych dokument (określony w art. 10 Prawa budowlanego) potwierdzający dopuszczenie wyrobu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały    wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów   Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych   materiałów.

- Zamawiający może zażądać wykonania badań w celu sprawdzenia jakości wykonanych   robót lub materiałów i urządzeń wbudowanych /dostarczonych/ zlecając je specjalistycznej jednostce lub cedując obowiązek ich przeprowadzenia na Wykonawcę.

- Badania o których mowa w ust. 4 realizowane będą przez Wykonawcę na własny koszt. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową to koszty badań obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umowa, to koszty   tych badań obciążają Zamawiającego.

- Materiały, urządzenia i sprzęt w ramach zadania mogą być wyprodukowane lub zakupione zarówno w krajach Unii Europejskiej jak i w krajach spoza Unii. Ważne jest aby zakupione urządzenia, materiały i sprzęt posiadały właściwości i cechy techniczne i jakościowe z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót:

1/ Siłami własnymi 	   – ............%

2/ Siłami podwykonawców – ............%

- Zakres prac, który Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców dotyczy   w szczególności tego typu robót specjalistycznych, do których wykonania Wykonawca   nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego.

- Do zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót lub szczegółowego opisu robót określonych w umowie lub projekcie , nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Zapis punktu 4 stosuje się odpowiednio.

- Zawierając umowę z podwykonawcą Wykonawca i Zamawiający ponoszą solidarnie odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

- Zamawiający odmówi wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą w szczególności wtedy, gdy Wykonawca lub podwykonawca nie dokonają cesji na rzecz swojego podwykonawcy wierzytelności należnej od Zamawiającego za roboty budowlane zrealizowane przez tego podwykonawcę. Odwołanie cesji przez Wykonawcę lub podwykonawcę bez zgody Zamawiającego jest niedopuszczalne.

- Za roboty wykonane przez podwykonawcę Wykonawca wystawiał będzie faktury z jednoczesnym wskazaniem przelania należności na konto swego podwykonawcy ujawnione w zawartej umowie.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które   wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót w niniejszej umowie.

- Niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych podwykonawców w umowach z nimi zawartych - Wykonawca zapewni aby w umowach tych zamieszczona została klauzula dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona uwzględniona w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady   Wykonawcy wobec Zamawiającego.

§ 10

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy tj. kwotę ……………….. zł.

- Strony ustalają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi, zaś 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczona jest na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (w tym kar umownych). Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o których mowa w ust. 1 zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień publicznych.

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w § 10 ust1 wysokość zabezpieczenia ze względu na zwiększenie się wartości robót ulegnie zmianie, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie przed podpisaniem aneksu wprowadzającego zmiany do umowy.

§11

- Strony ustalają, ze obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją   istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą   Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu.

- Kwota ryczałtowa brutto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji, jak również nie ujęte w dokumentacji a niezbędne do wykonania zadania oraz  nakłady na : obsługę i inwentaryzację geodezyjną wykonywanych robót, roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza i placu budowy, energię elektryczną, telefon, dozorowanie itp., opłaty za składowanie materiałów odpadowych na wysypisku oraz podatek VAT. Wartość ryczałtowa zadania jest sumą kwot  ryczałtowych   za poszczególne elementy robót (grupy robót) zgodnie z Formularzem cenowym – zał. nr 3 do SIWZ i opisem przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zadania wynosi  :  ………….  zł netto, tj. ………….. zł brutto z VAT.  Słownie wynagrodzenie brutto wynosi : …………………………………………………………………… zł   / z VAT/.

- Roboty ujęte w dokumentacji projektowej a pominięte przez Wykonawcę w swej kalkulacji nie stanowią robót dodatkowych.

- Składniki cenotwórcze dla ewentualnych  zamówień  zamiennych bądź dodatkowych:

Stawka roboczogodziny do kosztorysowania,   koszty ogólne, koszty zakupu oraz

zysk będą przyjmowane z formularza cenowego, natomiast  materiały i sprzęt  będą

rozliczane wg średnich cen Sekocenbud z poprzedniego kwartału licząc od daty odbioru

robót. Materiały nie występujące w Sekocenbud rozliczane będą według cen zakupu

(faktura).

§ 12

Niezależnie od obowiązków wymieniony w §1 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1/ informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i

zamiennych      w terminie dni 7 od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

2/ informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz   terminie      odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach   inspektora      nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do   zbadania robót, a      następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego.

3/ w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 13

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1/ Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,14% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 11 umowy ust.3 za każdy dzień opóźnienia.

b/ za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,14% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 11 umowy ust.3 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na ich usunięcie.

c/ za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,14 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 11 umowy ust.3 za każdy dzień przerwy.

d/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 11 umowy ust.3.

2/ Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :

a/ za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy lub jego umówionej części oraz  uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowaniu przerwy w wykonywaniu robót z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 0,14% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 11 umowy ust.3 za każdy dzień opóźnienia lub przerwy.

b/ za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,14 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 11 umowy ust.3 za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.

c/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego  w wysokości 10% wynagrodzenia  brutto ustalonego w § 11 umowy ust.3

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 14

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wpisem w dzienniku  budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się inspektora nadzoru w terminie dni 7 od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie komisyjny odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1/ jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a/ jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że

  - z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad,

  - na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy, złożony przed upływem terminu na usuniecie wad, Zamawiający może przedłużyć ten termin,

  - do przedłużenia tych terminów nie jest upoważniony Inspektor Nadzoru

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego pisemnie o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

7.Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych

czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu

umowy zgodnie z     przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 15

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy    zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji (w Formularzu ofertowym– zał. nr 1do SIWZ).

- Termin gwarancji na całość przedmiotu umowy wynosi …………..(min. 3 lata)  licząc od daty odbioru końcowego robót

.

§ 16

.

- Fakturę końcową Wykonawca wystawi po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót.

- Wykonawca nie wystawi faktury za dostarczone lecz nie wbudowane materiały i urządzenia objęte przedmiotem umowy.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego robót wad nadających się do usunięcia, fakturę końcową Wykonawca wystawi po ich usunięciu stwierdzonym protokołem odbioru.

- Suma faktur przejściowych za wykonane i odebrane roboty nie może przekroczyć 90 % wartości robót stanowiących przedmiot umowy.

§ 17

- Termin płatności faktur :

30 dni od daty wpłynięcia faktury wraz z protokołem odbioru  robót, za które wystawiona jest faktura, podpisanym przez inspektora nadzoru,

- W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

§ 18

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na  piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany i być zgodna z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

§ 19

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje   prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z  tytułu wykonania części umowy

2/ zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,

3/ zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4/Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 14 dni od podpisania umowy oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

5/ wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni.

6/ Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji robót wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

1/ Zamawiający nie wywiązuje się z zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w

terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej

umowie.

2/ Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania

protokołu  odbioru,

3/ Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych

wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące obowiązki szczegółowe:

1/ w terminie dni siedmiu od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale   Zamawiającego  sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na   dzień odstąpienia,

2/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na

koszt   tej   strony która odstąpiła od umowy,

3/ Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą     być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą

umową,   jeżeli  odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

4/ Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które

Wykonawca nie  odpowiada,

5/ Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy

urządzenie  zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6/ Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie

odpowiada, obowiązany jest do:

a/ dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b/ odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w w ust.4 pkt. 3 niniejszego  paragrafu umowy,

c/ rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

d/ przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 20

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest Zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę     roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd   właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie   udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie o którym mowa w §20 ust. 3, Wykonawca   uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

§ 22

Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egz. po 1 egz. dla każdej ze stron.

Załącznik do umowy:

- Opis przedmiotu zamówienia

- Oferta Wykonawcy wg Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Formularz cenowy

- Harmonogram rzeczowo-finansowy

WYKONAWCA : 	ZAMAWIAJĄCY :