# CZĘŚĆ II

# PROJEKT UMOWY

UMOWA ......./I/2010

NA  PEŁNIENIE PEŁNOBRANŻOWEGO

NADZORU INWESTORSKIEGO

W dniu ……..2010r. w Kołobrzegu pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg (NIP: 671-16-98-541, REGON: 330920736) z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. Ratuszowej 13 zwaną w tekście Zamawiającym reprezentowaną przez:

- mgr Janusza Gromka - Prezydenta Miasta Kołobrzeg

a: Wykonawcą ………………......…………………………………………… z siedzibą w ………………przy ul. ……………… (NIP : ……………………………. REGON: …………….) zwanym dalej w tekście Inspektorem

- …………………………    - …………………

Inspektor na potrzeby rozliczeń umowy wskazuje rachunek bankowy nr…………………………………………………………………………………

(klasyfikacja zamówienia  CPV- 71247000-1)

Zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r.Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego / Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami / na podstawie oferty wykonawcy z dnia ………………..2010r została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz.1118 z późn. zmianami) zleca, a Inspektor przyjmuje na siebie obowiązek zapewnienie fachowego, pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające uprawnienia do pełnienia nadzoru inwestorskiego w branżach: konstrucyjno-budowlanej, sanitarnej, drogowej oraz elektrycznej przy wykonywaniu robót budowlanych związanych z zadaniem: Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej – Korty tenisowe przy ul. Wł. Sikorskiego 1

- Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień nadzoru inwestorskiego określają odnośne przepisy ustawy Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz.1118 z późn. zmianami).

- Inspektor zobowiązany jest między innymi do :

a) udziału w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robót budowlnaych,

b) kontrolowania budowy (4 tygodnie w m-cu) minimum dwa razy w tygodniu z odnotowaniem pobytu wpisem w Dziennik Budowy i/lub w protokołach z narad na budowie,

c) reprezentowania interesów Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z dokumentacją wykonawczą, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodności realizacji zadania z ofertą wykonawcy robót budowlanych, ze SIWZ na roboty budowlane i odpowiedziami do zadanych na etapie postępowania przetargowego pytań,

d) sprawdzania jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, a w szczegółnośći zapobieganiu zastosowania materiałów niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

e) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu, uczestniczeniu w próbach i odbiorach technicznych, w czynnościach odbioru gotowych obiektów i przekazywaniu ich do użytkowania,

f) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz rozliczenia rzeczowo finansowego inwestycji objętej nadzorem, na podstawie przyjętego harmonogramu robót,

g) sprawdzenia i odbioru od Wykonawcy robót budowlanych kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z atestami, pomiarami, badaniami  i mapą geodezyjną powykonawczą,

h) zapewnienia pełnienia nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,

i) organizowania i koordynowania czynności inspektorów nadzoru na budowie,

i) uczestniczenie w przeglądach miedzygwarancyjnych – 1 raz w roku - przez kolejne 5 lat po odbiorze obiektu,

k) powiadomienia Zamawiającego o wprowadzeniu przez Wykonawcę robót budowlanych podwykonawców (w przypadku nabycia takiej wiedzy).

§ 2

- Inspektor oświadcza, że przedmiot umowy będzie wykonywał poprzez osoby posiadające uprawnienia do nadzorownia i kontrolowania robót na budowie.

- Zamawiający określa, iż koordynatorem zespołu inspektorów na poszczególnych zadaniach będzie inspektor branży konstrukcyjno-budowlanej.

§ 3

- Nadzór nad robotami, stanowiący przedmiot umowy, Inspektor wykonywał będzie od dnia podpisania umowy.

- Okres prowadzenia nadzoru przewidziany przez Zamawiającego: listopad 2010r. do 30.06.2011r. (termin wykonania robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie) oraz  odbiory  końcowe wraz z dokumentacją powykonawczą  i  rozliczeniem tj. do dnia 31.07.2011r.

- W przypadku konieczności dalszego sprawowania nadzoru na okres poniżej  jednego miesiąca, Inspektor zobowiązuje się do dalszego jego pełnienia  bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 4

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ............ zł netto tj. ............ zł brutto (słownie: ....................... złotych 00/100). Inspektor zobowiązuje się pełnić obowiązki w ramach tego wynagrodzenia również w przypadku przedłużenia terminu zakończenia robót określonego w § 3.

- Strony ustalają, iż Inspektor może wystawić maksymalnie 4 faktury przejściowe. Ostatnia rata - po końcowym odbiorze robót.

- Suma faktur przejściowych musi odpowiadać procentowemu zaawansowaniu robót budowlanych.

- Podstawą zapłaty wynagrodzenia będą faktury wystawione przez Inspektora. Do faktury musi być dołączony załącznik – kopia stron z Dziennika Budowy z odnotowaniem pobytów na budowie lub karta pobytów potwierdzona przez Kierownika Budowy. W przypadku mniejszej ilości bytności na budowie niż określono w §1 ust. 3 pkt b Zamawiający ma prawo do proporcjonalnego obniżenia wysokości wynagrodzenia. W przypadku większej ilości bytności na budowie niż określono w §1 ust. 3 pkt b Inspektorowi przysługuje wynagrodzenie określone w ust. 1.

- Zafakturowaną należność Zamawiający ureguluje przelewem na konto Inspektora w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania faktury.

§ 5

- Jeżeli w trakcie realizacji zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową z wykonawcą robót budowlanych, to Inspektor powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji, co do ich zlecenia wykonawcy.

- Bez zgody Zamawiającego Inspektor nie jest upoważniony do wydania wykonawcy robót polecenia wykonania robót dodatkowych.

- Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenia przed awarią , to Zamawiający upoważnia Inspektora do udzielenia wykonawcy polecenia ich wykonania wpisem w Dziennik Budowy w swoim imieniu oraz zobowiązuje do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

- Wszystkie roboty dodatkowe wykonywane będą na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych podpisanego przez Kierownika Budowy, Projektanta, Inspektora oraz przedstawiciela Zamawiającego.

§ 6

- Strony mają prawo do odstąpienia od umowy w przypadku przerwy w nadzorowanych robotach, trwającej ponad 30 dni, wynikającej z przyczyn niezależnych od obu stron (z wyłączeniem przerwy wynikającej z harmonogramu robót), zawiadamiając pisemnie o tym drugą stronę.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym z własnych uzasadnionych przyczyn np. w przypadku stwierdzenia błędów merytorycznych lub rachunkowych w sprawdzanych przedmiarach                             i kosztorysach, a także w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków dotyczących nadzoru.

§ 7

- Zamawiający zapłaci Inspektorowi karę umowną w razie odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 5.000 zł brutto.

- Inspektor zapłaci karę umowną Zamawiającemu w razie odstąpienia od umowy wskutek okoliczności za które odpowiada Inspektor w wysokości 5.000 zł brutto.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Ewentualne spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Zmiana postanowień niniejszej umowy dla swojej ważności wymaga formy pisemnej.

§ 11

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

INSPEKTOR:  					                                ZAMAWIAJĄCY: