### BZ.271.14.2020.I

**Część III SIWZ**

Kod CPV 77310000-6 usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych,

 Kod CPV 77312000-0 usługi usuwania chwastów,

 Kod CPV 77314000-4 usługi utrzymania gruntów,

 Kod CPV 77314100-5 usługi w zakresie trawników,

 Kod CPV 77315000-1 usługi w zakresie siewu,

**Opis przedmiotu zamówienia**

Zgodnie z art. 5 pkt. 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2020 r. poz. 55 t.j.) **tereny zieleni** to tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym.

Zgodnie z art. 4 pkt. 22 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470t.j.) **zieleń przydrożna** to roślinność umieszczona w pasie drogowym, mającą na celu w szczególności ochronę użytkowników drogi przed oślepianiem przez pojazdy nadjeżdżające z kierunku przeciwnego, ochronę drogi przed zawiewaniem i zaśnieżaniem, ochronę przyległego terenu przed nadmiernym hałasem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

**Przedmiotem zamówienia**, **jest świadczenie** niżej wymienionych **usług związanych z wykonaniem obsady i utrzymaniem kwietników sezonowych, konstrukcji kwietników przestrzennych, krzewów, bylin roślin rabatowych i innej roślinności na terenie miasta Kołobrzeg.** Przedmiot zamówienia z uwagi na jego złożoność podzielono na 18 elementów:

**Element 1** – utrzymanie trawników dywanowych,

**Element 2** - wykonanie trawników z siewu,

**Element 3** – koszenie trawników (koszenie ronda),

**Element 4**– utrzymanie rabat kwiatowych,

**Element 5**– utrzymanie gazonów kwiatowych,

**Element 6**– utrzymanie konstrukcji kwietników przestrzennych,

**Element 7**– ściółkowanie roślin,

**Element 8**- utrzymanie 10 donic z hortensjami,

**Element 9** - przechowywanie 10 donic z hortensjami,

**Element 10** – likwidacja obsady rabat kwiatowych po okresie kwitnienia

**Element11**– likwidacja obsady gazonów kwiatowych po okresie kwitnienia, likwidacja obsady konstrukcji kwiatowych

**Element 12** – obsada konstrukcji kwietników przestrzennych

**Element 13**–wykonanie letniej 2020r. obsady kwietników na terenie Parku im. Stefana Żeromskiego,

**Element 14 -** wykonanie letniej i jesiennej 2020r. obsady rabaty kwiatowej na terenie Skweru Pionierów Kołobrzegu

**Element 15** - wykonanie letniej 2020r. obsady rabaty kwiatowej na terenie Ronda Solidarności

**Element 16 -** wykonanie letniej i jesiennej 2020r. obsady drobnych rabat kwiatowych na wskazanych terenach zieleni miasta Kołobrzeg,

**Element 17-** wykonanie letniej 2020 r. obsady gazonów kwiatowych zlokalizowanych na terenach miasta Kołobrzeg

**Element 18 –** przechowywanie agaw

**ELEMENT 1**

**Utrzymanie trawników dywanowych**

**1.1.**Usługa utrzymania trawników dywanowych obejmuje wykonywanie w okresie wegetacji:

1. nawożenia odpowiednio dobranymi nawozami mineralnymi; w miesiącu wrześniu tzw. jesiennych (nie zawierających azotu bądź jego znikomą ilość - zawierających mikroelementy),
2. w miesiącu wrześniu aeracji wgłębnej,
3. bieżącej regeneracji trawników w miejscach wypadów traw/przedeptów mieszanką regeneracyjną, odpowiednio dobraną do warunków stanowiskowych,
4. usuwania chwastów dwuliściennych metodą mechaniczną lub chemiczną,
5. zwalczania mchu,
6. podlewanie w okresach suszy.

Wyżej opisane czynności będą wykonywane w okresie od czerwca do - październik 2020 r., zgodnie z kalendarzem prac ogrodniczych.

**1.2.** Usługa utrzymania trawników będzie realizowana na terenie:

1. Parku 18 Marca (działka nr 133 ob.12) na powierzchni 1438,35 m2,
2. Skweru Miast Partnerskich (działka nr 240 ob.12) na powierzchni 1524,94 m2,
3. Skwer Pionierów Kołobrzegu (działka nr 135/2 ob. 12) na powierzchni 3 504,73 m2

- **łącznie na powierzchni 6 468,02 m2.**

**1.3.** Zamawiający przewiduje wykonywanie usługi :

- w roku 2020 na powierzchni do 6 468,02 m2 miesięcznie, co da powierzchnię do

**32 340,10 m²** w miesiącach czerwiec-październik 2020 r. (w tym za miesiąc czerwiec do kalkulacji wynagrodzenia będzie brany pod uwagę metraż trawników proporcjonalny do wykonania usługi).

**1.4.** Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w Części I SIWZ w zakresie utrzymania trawników dywanowych:

**- w kolumnie 3 wiersz 1** - wartość jednostkową ryczałtową netto za miesięczne utrzymanie w okresie wegetacji 1 m² trawnika (uwzględniając wyżej wskazane prace) **–** element 1 przedmiotu zamówienia,

**- w kolumnie 4 wiersz 1 -** odpowiednią wartość podatku VAT - element 1 przedmiotu zamówienia,

**- w kolumnie 5 wiersz 1** - wartość jednostkową ryczałtową brutto za miesięczne utrzymanie w okresie wegetacji 1 m² trawnika (uwzględniając wyżej wskazane prace) **–** element 1 przedmiotu zamówienia,

**- w kolumnie 7 wiersz 1** - cenę brutto za utrzymanie w okresie wegetacji trawnika dywanowego – element 1 przedmiotu zamówienia, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto za miesięczne utrzymanie w okresie wegetacji 1 m² trawnika (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 1) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 6 wiersz 1).

**ELEMENT 2**

**Wykonanie trawników z siewu**

**2.1.** Usługa wykonania trawników z siewu obejmuje:

1. usunięcie „starej” darni i innych roślin zielnych, kamieni, gruzu, szkła, metalu i innych zanieczyszczeń,
2. wybranie 10 cm warstwy gruntu rodzimego, jego wywóz oraz przekazanie do zagospodarowania do uprawnionych podmiotów,
3. spulchnienie na głębokość 25 cm (w obrębie drzew i krzewów ręcznie) i wyrównanie podłoża,
4. dowiezienie i rozplantowanie na głębokość 10 cm żyznego, odpowiednio dobranego podłoża o odczynie lekko kwaśnym (pH 5,5-6,5),
5. rozrzucenie w odpowiedniej dawce startowej nawozu mineralnego,
6. bardzo dokładne rozplantowanie, wyrównanie i ukształtowanie dowiezionego podłoża,
7. wałowanie,
8. wysianie nasion traw mieszanki gatunkowo i odmianowo odpowiednio dobranej do warunków siedliska (Wykonawca pisemnie/drogą elektroniczną przekaże do Wydz. Komunalnego informację o składzie gatunkowym i odmianowym użytej mieszanki traw),
9. ponowne wałowanie,
10. obfite podlanie,
11. utrzymanie wykonanych trawników w okresie gwarancyjnym (1 rok od dnia odbioru usługi).

**2.2.** Zamawiający przekaże Wykonawcy, najpóźniej na miesiąc przed wyznaczonym terminem zakończenia usługi, pisemnie informację o miejscu wykonywania usługi wraz z mapami terenu, na którym usługa ma być realizowana. Wynagrodzenie należne za wykonane prace ustalane będzie na podstawie dokonywanych obmiarów powykonawczych. Zamawiający przewiduje wykonywanie trawników z siewu na powierzchni **do   1 500 m2.**

**2.3.** Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w Części I SIWZ w zakresie wykonania trawników z siewu:

**- w kolumnie 3 wiersz 2** - wartość jednostkową ryczałtową netto za wykonanie 1 m² trawnika z siewu (uwzględniając wyżej wskazane prace) **–** element 2 przedmiotu zamówienia,

**- w kolumnie 4 wiersz 2 -** odpowiednią wartość podatku VAT - element 2 przedmiotu zamówienia,

**- w kolumnie 5 wiersz 2** - wartość jednostkową ryczałtową brutto za wykonanie 1 m² trawnika z siewu (uwzględniając wyżej wskazane prace) **–** element 2 przedmiotu zamówienia,

**- w kolumnie 7 wiersz 2** - cenę brutto za wykonanie trawnika z siewu – element 2 przedmiotu zamówienia, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto za wykonanie 1m² trawnika z siewu(określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 2) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 6 wiersz 2).

**ELEMENT 3**

**Koszenie trawników**

**3.1.**Usługa koszenia trawników na rondzie im. Kardynała Ignacego Jeża przy ul. Młyńskiej w Kołobrzegu o powierzchni1- **320,0 m2** 2 razy w miesiącu.

Usługa ta będzie wykonywana w ciągu 3 dni od zawarcia umowy do 31.10.2020 r., zgodnie z kalendarzem prac ogrodniczych.

**3.2.** Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w Części I SIWZ w zakresie utrzymania trawników dywanowych:

**- w kolumnie 3 wiersz 3**- wartość jednostkową ryczałtową netto za koszenie 1 m² trawnika (uwzględniając wyżej wskazane prace) **–** element 3 przedmiotu zamówienia,

**- w kolumnie 4 wiersz 3 -** odpowiednią wartość podatku VAT - element 3 przedmiotu zamówienia,

**- w kolumnie 5 wiersz 3**- wartość jednostkową ryczałtową brutto za koszenie 1 m² trawnika (uwzględniając wyżej wskazane prace) – element 3 przedmiotu zamówienia

**- w kolumnie 7 wiersz 3** - cenę brutto zakoszenie 1 m² trawnika – element 3 przedmiotu zamówienia, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto za koszenie 1 m² trawnika (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 3) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 6 wiersz 3).

**ELEMENT 4**

**Utrzymanie rabat kwiatowych**

**4.1.** Usługa utrzymania rabat kwiatowych obejmuje bieżące wykonywanie prac pielęgnacyjnych w okresie wegetacji roślin, w tym:

1. stałe bieżące odchwaszczanie rabat,
2. przekazanie zebranych chwastów, jako odpadu biodegradowalnego do zagospodarowania do uprawnionych podmiotów lub na kompostownik, najpóźniej następnego dnia po zakończeniu prac,
3. bieżące spulchnianie podłoża w obrębie rabaty,
4. stosowanie pogłównie co 2 tygodnie odpowiednich nawozów mineralnych,
5. bieżące regularne podlewanie,
6. bieżące usuwanie przekwitłych kwiatów/kwiatostanów w przypadku roślin ozdobnych z kwiatów,
7. bieżące usuwanie egzemplarzy obumarłych lub obumarłych fragmentów roślin w celu zachowania estetyki kwietników,
8. bieżące strzyżenie/przycinanie roślin, w przypadku obsady kwietników w postaci wzorów, wymagających wyraźnego „odcinania się” dwóch barw, czy dwóch gatunków/odmian,
9. ewentualne zwalczanie chorób i szkodników roślin, w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

**4.2.** Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania usługi zgodnie z kalendarzem prac ogrodniczych, na powierzchni **ogółem 1 322,16 m2 w roku 2020,** w tym:

1. lipiec – do 440,72 m2 letniej obsady w roku 2020,
2. sierpień - do 440,72 m2 letniej obsady w roku 2020,
3. wrzesień - do 440,72 m2 letniej obsady w roku 2020,

**4.3. UWAGA Miesiąc czerwiec każdego roku jest wyłączony z okresu utrzymania rabat kwiatowych z uwagi na wymianę wiosennej obsady rabat na obsadę letnią.**

**4.4.** Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w Części I SIWZ w zakresie utrzymania rabat kwiatowych :

**- w kolumnie 3 wiersz 4**- wartość jednostkową ryczałtową netto za miesięczne utrzymanie rabat kwiatowych na powierzchni 1 m2–element 4 przedmiotu zamówienia,

**- w kolumnie 4 wiersz 4 -** odpowiednią wartość podatku VAT - element 4 przedmiotu zamówienia,

**- w kolumnie 5 wiersz 4**- wartość jednostkową ryczałtową brutto za miesięczne utrzymanie rabat kwiatowych na powierzchni 1 m2 –element 4 przedmiotu zamówienia,

**- w kolumnie 7 wiersz 4** - cenę brutto za utrzymanie obsady rabat kwiatowych – element 4 przedmiotu zamówienia, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto za miesięczne utrzymanie rabat kwiatowych na powierzchni 1 m2 (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 4) i zakresu ilościowego metrażu powierzchni (określonego w kol. 6 wiersz 4).

**4.5. UWAGA**: **Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmniejszenia lub zwiększenia w zakresie ilościowym prac w przypadku likwidacji części nasadzeń kwietników lub wykonania nowych rabat.**

**ELEMENT 5**

**Utrzymanie gazonów kwiatowych**

**5.1.** Usługa utrzymania gazonów kwiatowych obejmuje bieżące wykonywanie prac pielęgnacyjnych w okresie wegetacji roślin, w tym:

1. stałe bieżące odchwaszczanie,
2. przekazanie zebranych chwastów, jako odpadu biodegradowalnego do zagospodarowania do uprawnionych podmiotów lub na kompostownik, najpóźniej następnego dnia po zakończeniu prac,
3. bieżące spulchnianie podłoża w gazonie,
4. stosowanie pogłównie co 2 tygodnie odpowiednich nawozów mineralnych,
5. bieżące regularne podlewanie,
6. bieżące usuwanie przekwitłych kwiatów/kwiatostanów w przypadku roślin ozdobnych z kwiatów,
7. bieżące usuwanie egzemplarzy obumarłych lub obumarłych fragmentów roślin w celu zachowania estetyki gazonów,
8. ewentualne zwalczanie chorób i szkodników roślin, w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

**5.2.** Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania usługi w okresie lipiec – październik 2020, zgodnie z kalendarzem prac ogrodniczych, do  **296 gazonów** w roku 2020 w tym:

1. lipiec 2020 - 74 szt., wskazane w Elemencie 17 pkt. 17.3.,
2. sierpień 2020 - 74 szt., wskazane w Elemencie 17 pkt. 17.3.,
3. wrzesień 2020 - 74 szt., wskazane w Elemencie 17 pkt. 17.3.,
4. październik 2020 – 74 szt., wskazane w Elemencie 17 pkt. 17.3.,

(z pominięciem 6 donic zlokalizowanych na dziedzińcu Ratusza).

**5.3.**Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w Części I SIWZ w zakresie utrzymania gazonów kwiatowych :

**- w kolumnie 3 wiersz 5**- wartość jednostkową ryczałtową netto za miesięczne utrzymanie 1 szt. gazonu kwiatowego –element 4 przedmiotu zamówienia,

**- w kolumnie 4 wiersz 5 -** odpowiednią wartość podatku VAT - element 4 przedmiotu zamówienia,

**- w kolumnie 5 wiersz 5**- wartość jednostkową ryczałtową brutto za miesięczne utrzymanie 1 szt. gazonu kwiatowego – element 4 przedmiotu zamówienia,

**- w kolumnie 7 wiersz 5** - cenę brutto za utrzymanie obsady gazonów kwiatowych – element 4 przedmiotu zamówienia, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto za miesięczne utrzymanie 1 szt. gazonu kwiatowego (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 5 i zakresu ilościowego (określonego w kol. 6 wiersz 5).

**5.4. UWAGA:** Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmniejszenia lub zwiększenia w zakresie ilościowym prac w przypadku likwidacji części nasadzeń gazonów lub wykonania nowych, dodatkowych gazonów kwiatowych.

**ELEMENT 6**

**Utrzymanie konstrukcji kwietników przestrzennych**

**6.1.**Utrzymanieprzestrzennych konstrukcji kwiatowych w okresie wegetacji, będzie realizowana na wskazanych poniżej terenach zieleni miasta Kołobrzeg :

1) konstrukcje kwiatowe w kształcie **koników morskich** 2 szt., zlokalizowane na terenie Skweru im. kom. Stanisława Mieszkowskiego przy ul. Morskiej,

2) konstrukcje kwiatowe w kształcie **fok** 2 szt. (postać foki leżącej + głowa foki), zlokalizowane na terenie sektora II Parku im. Stefana Żeromskiego przy Alejce im. dr Zygmunta Maja,

3) konstrukcja kwiatowa 1 szt. w kształcie **kosza**, zlokalizowana na terenie Skweru Pana Tadeusza,

4) konstrukcja kwiatowa 1 szt. w kształcie **ryby**, zlokalizowana na terenie zieleni u podnóża Krzyża, przy zbiegu ulic Unii Lubelskiej, Jagiellońska, Okopowej i Kolejowej w Kołobrzegu,

5) konstrukcje kwiatowe 2 szt. w kształcie **łabędzi,** zlokalizowane na Rondzie im. Kardynała Ignacego Jeża

6) konstrukcja kwiatowa 1 szt. w kształcie **latarni morskiej,** zlokalizowanej przy ulicy Dworcowej

**6.2.** Usługa utrzymania przestrzennych konstrukcji obejmuje bieżące wykonywanie prac pielęgnacyjnych w okresie wegetacji roślin, w tym:

1. stałe bieżące odchwaszczanie,
2. wywóz zebranych chwastów do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 8:00 dnia następnego po zakończeniu prac,
3. regularne podlewanie,
4. bieżące usuwanie egzemplarzy obumarłych oraz uszkodzonych,
5. zwalczanie chorób i szkodników roślin,
6. bieżące uzupełnianie nowych egzemplarzy roślin odpowiedniego gatunku i odmiany za rośliny obumarłe, uszkodzone lub skradzione, oprócz konstrukcji łabędzi i latarni morskiej

**6.3.** Utrzymanie obsady przestrzennych konstrukcji kwiatowych w okresie wegetacji, będzie realizowane w okresie **od 1 lipca do 31 października 2020 roku**, tj. łącznie  **4 miesięcy.**

**6.4.** Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w Części I SIWZ w zakresieutrzymania przestrzennych konstrukcji kwiatowych :

**- w kolumnie 3 -** wartość jednostkową ryczałtową netto za miesięczne utrzymanie obsady przestrzennych konstrukcji kwiatowych - element 6 przedmiotu zamówienia, oddzielnie dla : konstrukcji 2 koników morskich (wiersz 6), konstrukcji foki leżacej (wiersz 7), konstrukcji głowy foki (wiersz 8), konstrukcji kosza (wiersz 9), konstrukcji ryby (wiersz 10), konstrukcji 2 łabędzi (wiersz 11), konstrukcji latarni morskiej (wiersz 12),

**- w kolumnie 4 -** odpowiednią wartość podatku VAT elementu 6 przedmiotu zamówienia, oddzielnie dla konstrukcji 2 koników morskich (wiersz 6), konstrukcji foki leżacej (wiersz 7), konstrukcji głowy foki (wiersz 8), konstrukcji kosza (wiersz 9), konstrukcji ryby (wiersz 10), konstrukcji 2 łabędzi (wiersz 11), konstrukcji latarni morskiej (wiersz 12),

**- w kolumnie 5** - wartość jednostkową ryczałtową brutto za miesięczne utrzymanie obsady przestrzennych konstrukcji kwiatowych - elementu 6 przedmiotu zamówienia, oddzielnie dla : konstrukcji 2 koników morskich (wiersz 6), konstrukcji foki leżacej (wiersz 7), konstrukcji głowy foki (wiersz 8), konstrukcji kosza (wiersz 9), konstrukcji ryby (wiersz 10), konstrukcji 2 łabędzi (wiersz 11), konstrukcji atarni morskiej (wiersz 12),

**- w kolumnie 7** - cenę brutto za utrzymanie obsady przestrzennych konstrukcji kwiatowych w okresie wegetacji - 6 przedmiotu zamówienia, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto za wykonanie elementu 6 przedmiotu zamówienia, oddzielnie dla każdej konstrukcji [określonej przez Oferenta w kol. 5 dla konstrukcji 2 koników morskich (wiersz 6), konstrukcji foki leżacej (wiersz 7), konstrukcji głowy foki (wiersz 8), konstrukcji kosza (wiersz 9), konstrukcji ryby (wiersz 10), konstrukcji 2 łabędzi (wiersz 11), konstrukcji atarni morskiej (wiersz 12),

**UWAGA :** Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty prac, związane z prawidłowym bieżącym utrzymaniem obsady konstrukcji, w tym m. in. zakup odpowiednich gatunków i odmian roślin (rezerwowe egzemplarze przeznaczone do uzupełnień obsady konstrukcji).

**ELEMENT 7**

**Ściółkowanie roślin**

**7.1.** Usługa ściółkowania roślin obejmuje:

1. zakup rozdrobnionej kory sosnowej,
2. przetransportowanie kory na wskazane tereny zieleni,
3. wg potrzeb wygrabienie gleby, odchwaszczenie, ukształtowanie brzegów mis,
4. rozplantowanie warstw kory o grubości 4-5 cm pod okapem wskazanych drzew i krzewów,
5. uprzątnięcie terenu objętego pracami,
6. przekazanie usuniętego materiału roślinnego oraz drobnych zanieczyszczeń, jako odpadu do zagospodarowania do uprawnionych podmiotów lun na kompostownik, najpóźniej następnego dnia po zakończeniu prac.

**7.2.** Usługa ta będzie wykonywana w miesiącach czerwiec - październik 2020 roku, w zależności od danych potrzeb „miasta”, na podstawie pisemnego polecenia Wydziału Komunalnego, określającego jednocześnie termin wykonania prac. Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania usługi na powierzchni **do 20,00 m² m2** w roku 2020**.**

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty powstałe przy wykonywanych pracach oraz materiały i sprzęt do ich realizacji.

**7.3.**

**7 4.** Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w Części I SIWZ w zakresie usługi ściółkowania roślin:

**- w kolumnie 3 wiersz 14** - wartość jednostkową ryczałtową netto za jednokrotne wyściółkowanie korą 1 m2 powierzchni - element 7 przedmiotu zamówienia,

**- w kolumnie 4 wiersz 14 -** odpowiednią wartość podatku VAT - element 8 przedmiotu zamówienia,

**- w kolumnie 5 wiersz 14** - wartość jednostkową ryczałtową brutto za jednokrotne wyściółkowanie korą 1 m2 powierzchni –element 7 przedmiotu zamówienia,

**- w kolumnie 7 wiersz 14 -** cenę brutto za realizację usługi ściółkowania roślin – element 7 przedmiotu zamówienia, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto za jednokrotne wyściółkowanie korą 1 m2 powierzchni (określonej przez Oferenta w kol. 5 wiersz 14) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 6 wiersz 14).

**ELEMENT 8**

**Utrzymanie 10 donic z hortensjami**

**8.1**. Plac Koncertów Porannych jest to teren zieleni znajdujący się pomiędzy ul. Towarową, ul. Spacerową a ul. A. Mickiewicza – działki nr 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6 w obrębie 4 miasta Kołobrzeg. Na placu przy schodach zlokalizowane są postumenty, na których zaplanowano postawienie 10 donic z krzewami hortensji.

**8.2.** Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania usługi utrzymania 10 donic z hortensjami w miesiącach czerwiec - październik 2020 r – 10 donic miesięcznie x 5 miesięcy - ogółem usługa obejmować będzie **50 donic**

**8.3.** Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w Części I SIWZ w zakresieutrzymania 10 donic z hortensjami :

**- w kolumnie 3 wiersz 15**- wartość jednostkową ryczałtową nettoza miesięczne utrzymanie 1 donicy z hortensją, tj. wykonanie elementu 9 przedmiotu zamówienia,

**- w kolumnie 4 wiersz 15 -** odpowiednią wartość podatku VAT – elementu 9 przedmiotu zamówienia,

**- w kolumnie 5 wiersz 15**- wartość jednostkową ryczałtową brutto za miesięczne utrzymanie 1 donicy z hortensją,tj. wykonanie elementu 9 przedmiotu zamówienia,

**- w kolumnie 7 wiersz 15** - cenę brutto za utrzymanie 10 donic z hortensjami w okresie wegetacji – elementu 10 przedmiotu zamówienia, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto za miesięczne utrzymanie 1 donicy z hortensją (określonej przez Oferenta w kol. 5 wiersz 15) i łącznej ilości donic do utrzymania w okresie wegetacji (określonego w kol. 6 wiersz 15).

**ELEMENT 9**

**Przechowywanie 10 donic z hortensjami**

**9.1**. usługa przechowywania 10 donic z hortensjami obejmuje:

1. w momencie rozpoczęcia realizacji usługi - odbiór 10 donic z hortensjami z miejsca ich dotychczasowego przechowywania, tj. z siedziby Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. w Kołobrzegu przy ul. VI Dyw. Piechoty 60,
2. po zakończeniu okresu wegetacji w roku 2020, przetransportowanie 10 donic z hortensjami z Placu Koncertów Porannych do miejsca ich przechowywania, w tym ich załadunek na środek transportu i rozładunek w miejscu docelowym,
3. składowanie w miejscu ich przechowywania w okresie zimowym,
4. podlewanie, odpowiednie dla gatunku, w celu niedopuszczenia do przesuszenia brył korzeniowych,
5. ewentualne zabiegi z zakresu ochrony roślin w przypadku pojawienia się chorób lub szkodników,

**92**. Przechowywanie 10 donic z hortensjami musi następować w pomieszczeniach o temperaturze, wilgotności powietrza oraz nasłonecznieniu gwarantujących prawidłowy spoczynek zimowy roślin zachowanie dobrej kondycji zdrowotnej roślin, umożliwiających ich zastosowanie na terenie kwietników w następnym roku wegetacji - art. 835 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).

**9.3.** Przechowanie 10 donic z hortensjami przez okres zimowy będzie realizowane w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2020 r., łącznie 2 miesiące.

**94.** Podsumowując okres, w którym przechowywano donice z hortensjami, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej, zawierającej datę i czas sporządzenia zdjęć, w celu przedstawienia aktualnej kondycji roślin na dzień danego okresu rozliczeniowego. Sporządzoną dokumentację fotograficzną Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie papierowej lub w postaci dysku CD lub przesyłając na odpowiedni adres poczty elektronicznej merytorycznego pracownika Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Kołobrzeg, podczas odbioru usługi wraz z przygotowanym projektem protokołu odbioru usługi. Zamawiający nie dopuszcza przekazywania dokumentacji zdjęciowej przez Wykonawcę za pomocą dysku przenośnego (urządzenia pamięci masowej) służącego do przenoszenia danych między komputerami.

**9.5.** Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w Części I SIWZ w zakresie przechowywania 10 donic z hortensjami:

**- w kolumnie 3 wiersz 16**- wartość jednostkową ryczałtową nettoza 1 miesiąc przechowywania 10 donic z hortensjami, tj. wykonanie elementu 10 przedmiotu zamówienia,

 – **w kolumnie 4 wiersz 16 -** odpowiednią wartość podatku VAT – elementu 10 przedmiotu zamówienia,

**- w kolumnie 5 wiersz 16**- wartość jednostkową ryczałtową brutto za 1 miesiąc przechowywania 10 donic z hortensjami, tj. wykonanie elementu 10 przedmiotu zamówienia,

**- w kolumnie 7 wiersz 16** - cenę brutto za przechowywanie 10 donic z hortensjami - elementu 10 przedmiotu zamówienia, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto za 1 miesiąc przechowywania 10 donic z hortensjami (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 16) i 3 miesięcy przechowywania donic z hortensjami (określonego w kol. 6 wiersz 16).

**ELEMENT 10**

**Likwidacja obsady rabat kwiatowych po okresie kwitnienia**

**10.1.** Usługa likwidacji obsady rabat kwiatowych po okresie kwitnienia obejmuje:

1. usunięcie przekwitłych roślin rabatowych i innych zanieczyszczeń z terenu kwietników oraz zebranie ich w stosy,
2. ostrożne wykopanie z kwietników cebul, bulw, kłączy, w zależności od zastosowanego do nasadzeń gatunków bylin, z zachowaniem podziału roślin na poszczególne gatunki oraz w miarę możliwości i odmiany oraz:
3. rozłożenie wykopanych roślin w miejscu zacienionym lecz przewiewnym, w celu podsuszenia roślin i oczyszczenia z resztek podłoża,
4. usunięcie (odcięcie) zamierających części nadziemnych roślin i korzeni oraz zebranie masy roślinnej ich w stosy;
5. tymczasowe umieszczenie wykopanych i oczyszczonych cebul, bulw, kłączy z zachowaniem podziału roślin na poszczególne gatunki oraz w miarę możliwości i odmiany, w ażurowych skrzynkach (skrzynki muszą posiadać trwałe oznakowanie gatunków i odmian)
6. przewiezienie skrzynek z cebulami, bulwami, kłączami w miejsce ich tymczasowego przechowywania, wskazanego każdorazowo przez Zamawiającego,
7. cebule, bulwy, kłącza będą przechowywane w skrzynkach Wykonawcy do czasu przekazania roślin podmiotom wskazanym przez Prezydent Miasta Kołobrzeg lub ich ponownego wykorzystania do nasadzeń, lecz nie dłużej niż do końca września 2020 r.
8. przekazanie przekwitłych roślin rabatowych oraz odciętych, nadziemnych części bylin, jako odpadu biodegradowalnego do zagospodarowania do uprawnionych podmiotów lub na kompostownik, najpóźniej następnego dnia po zakończeniu prac,
9. wyrównanie powierzchni rabat – w przypadku likwidacji obsady wiosennej,
10. przekopanie gruntu i pozostawienie w „ostrej” skibie na okres zimowy– w przypadku likwidacji obsady letniej/jesiennej.

**10.2. Usługa zostanie zrealizowana na powierzchni łącznie :**

1) do 1 596,68 m2 – w czerwcu 2020 likwidacja obsady wiosennej,

2) do 81,6m2 – wrzesień/październik 2020 likwidacja obsady letniej – wymiana na obsadę jesienną,

3) do 505,12m2 – październik/listopad 2020 likwidacja obsady letniej,

4) do 81,60 m2 – listopad/grudzień 2020 likwidacja obsady jesiennej

– **Ogółem do 2 265,00 m2**.

**103.** Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w Części I SIWZ w zakresie likwidacji obsady rabat kwiatowych po okresie kwitnienia :

**- w kolumnie 3 wiersz 17**- wartość jednostkową ryczałtową netto za zlikwidowanie 1 m2 obsady rabat kwiatowych –element 11 przedmiotu zamówienia,

**- w kolumnie 4 wiersz 17 -** odpowiednią wartość podatku VAT - element 11 przedmiotu zamówienia,

**- w kolumnie 5 wiersz 17**- wartość jednostkową ryczałtową brutto za zlikwidowanie 1 m2 obsady rabat kwiatowych –element 11 przedmiotu zamówienia,

**- w kolumnie 7 wiersz 17** - cenę brutto za likwidację obsady rabat kwiatowych po okresie kwitnienia – element 11 przedmiotu zamówienia, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto za zlikwidowanie 1 m2 obsady rabat kwiatowych (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 17) i zakresu ilościowego metrażu powierzchni (określonego w kol. 6 wiersz 17).

**104.** UWAGA: Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmniejszenia w zakresie ilościowym prac w przypadku likwidacji/dewastacji części kwietników.

**Element 11**

**Likwidacja obsady gazonów kwiatowych po okresie kwitnienia, likwidacja obsady konstrukcji kwiatowych**

**11.1.** Usługa likwidacji obsady gazonów kwiatowych obejmuje:

* 1. usunięcie przekwitłych roślin i innych zanieczyszczeń z gazonów, zebranie ich w stosy,
	2. przekazanie przekwitłych roślin, jako odpadu biodegradowalnego do zagospodarowania do uprawnionych podmiotów lub na kompostownik, najpóźniej następnego dnia po zakończeniu prac,
	3. wyrównanie powierzchni podłoża w gazonach (w przypadku realizacji prac w miesiącu w czerwcu,) oraz przekopanie podłoża i pozostawienie w tzw. „ostrej” skibie (w przypadku realizacji prac w listopadzie/grudniu).

**11.2. Ogółem usługa zostanie zrealizowana łącznie przy 176 gazonach**, w tym :

1. w okresie czerwca 2020 r. – 74 szt.
2. w okresie październik – listopad 2020 r. – 102 szt.

**11.3 Likwidacja obsady konstrukcji (latarnia morska przewidywany termin realizacji do 30 listopada 2020r. , łabędzie 2szt. – przewidywany termin realizacji do 30 czerwca 2020 r. oraz 30 listopada 2020 r.**

1. Usługa likwidacji nasadzeń obejmuje:
* usunięcie przekwitłych roślin i innych zanieczyszczeń z konstrukcji, zebranie ich w stosy,
* przekazanie materiału roślinnego do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac.

**11.4.** Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w Części I SIWZ w zakresie likwidacji obsady gazonów kwiatowych po okresie kwitnienia :

**- w kolumnie 3 wiersz 18**- wartość jednostkową ryczałtową netto za zlikwidowanie obsady w 1 gazonie kwiatowym –element 12 przedmiotu zamówienia,

**- w kolumnie 4 wiersz 18 -** odpowiednią wartość podatku VAT - element 12 przedmiotu zamówienia,

**- w kolumnie 5 wiersz 18**- wartość jednostkową ryczałtową brutto za zlikwidowanie obsady w 1 gazonie kwiatowym – element 12 przedmiotu zamówienia,

**- w kolumnie 7 wiersz 18** - cenę brutto za likwidację obsady gazonów kwiatowych – element 12 przedmiotu zamówienia, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto za zlikwidowanie obsady w 1 gazonie kwiatowym (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 18) i zakresu ilościowego(określonego w kol. 6 wiersz 18).

**11.4. UWAGA:** Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmniejszenia w zakresie ilościowym prac w przypadku likwidacji części gazonów kwiatowych oraz ewentualnej zmiany lokalizacji gazonów w obrębie miasta Kołobrzeg.

**Element 12**

**Obsada konstrukcji kwietników przestrzennych**

**12.1.**Termin wykonania usługi do 30 czerwca 2020 r.Usługa wykonania nowej obsady przestrzennych konstrukcji**,** będzie realizowana na wybranych, wskazanych poniżej terenach zieleni miasta Kołobrzeg, przy konstrukcjach:

1) konstrukcje kwiatowe w kształcie koników morskich 2 szt., zlokalizowane na terenie Skweru im. kom. Stanisława Mieszkowskiego przy ul. Morskiej,

2) konstrukcje kwiatowe w kształcie fok 2 szt. (postać foki leżącej + głowa foki), zlokalizowane na terenie sektora II Parku im. Stefana Żeromskiego przy Alejce im. dr Zygmunta Maja,

3) konstrukcja kwiatowa 1 szt. w kształcie kosza, zlokalizowana na terenie Skweru Pana Tadeusza,

4) konstrukcja kwiatowa 1 szt. w kształcie ryby, zlokalizowana na terenie zieleni u podnóża Krzyża, przy zbiegu ulic Unii Lubelskiej, Jagiellońska, Okopowej i Kolejowej w Kołobrzegu,

5) konstrukcje kwiatowe 2 szt. w kształcie łabędzi, zlokalizowane na Rondzie im. Kardynała Ignacego Jeża

6) konstrukcja kwiatowa 1 szt. w kształcie latarni morskiej, zlokalizowanej przy ulicy Dworcowej

**12.2.** Usługa wykonania nowej obsady przestrzennych konstrukcji kwiatowych wskazanych w pkt.13.1. obejmuje czynności:

1. usunięcia z konstrukcji kwiatowych obumarłych roślin, pochodzących z zeszłorocznych nasadzeń, ewentualnych chwastów oraz wierzchniej warstwy podłoża (gdzie wzrastały systemy korzeniowe).
2. usunięcia (tymczasowo) z konstrukcji kwiatowych roślin z bryłami korzeniowymi, które posiadają dobrą kodycję zdrowotną i wykazują walory dekoracyjne, umożliwiające ich dalsze zastosowanie; na czas kontynuowania prac przy konstrukcjach, rośliny muszą być odpowiednio zabezpieczone przed utratą turgoru,
3. uzupełnienia stelaży konstrukcji kwiatowych specjalistycznym, przepuszczalnym podłożem dla sukulentów,
4. wykonanie obsady konstrukcji kwiatowych odpowiednimi gatunkami i odmianami bylin, bluszczu, używając zakupiony „młody” materiał roślinny oraz byliny, o których wspomniano
w pkt. 2) 13.2.;Wykonanie obsady konstrukcji kwiatowych zostanie zrealizowane na powierzchni :
5. konstrukcje kwiatowe w kształcie **koników morskich** - 4,0 m2 x 2 szt. = **8,0 m2**,
6. konstrukcje kwiatowe w **kształcie fok** 2 szt. (postać foki leżącej + głowa foki) – 4,5 m2 + 2,5 m2 = **7,0 m2**,
7. konstrukcja kwiatowa w kształcie **kosza** na powierzchni **9,0 m2 –** obsadę kosza (elementy pionowe bądź pochylone) należy wykonać, układajac wzory, stosując rojnik murowy (***Sempervivum tectorum***) o zielonych liściach oraz rojnik murowy (***Sempervivum tectorum ‘Purpureum’***) o purpurowych liściach; „dno kosza” (element poziomy) należy obsadzić stosując różnokolorową hortensję miniaturową ***Hydrangea paniculata Little****, a* po obwodzie koła białą hortensje pnąca ***Hydrangea* petiolaris** oraz zielistkę Sternberga syn. zielistka czubiasta ***Chlorophytum comosum****.*
8. konstrukcja kwiatowa w kształcie **ryby** na powierzchni **4,0 m2**– obsadę należy wykonać stosując **rojnik pajęczynowaty** – dowolna odmiana o srebrnych rozetach i białych nitkach tworzących charakterystyczne pajęczyny na rozetce.
9. konstrukcja kwiatowa w kształcie **latarni morskiej** na powierzchni **19,0 m2** – obsadę należy wykonać stosując jednoroczne rośliny rabatowe Begonii *Semperflorens* o kwiatach czerwonych
10. konstrukcja kwiatowa w kształcie **łabędzi** 2szt. na powierzchni **32,0m2** – obsadę należy wykonać stosując Begonia semperflorens (biała),**.**
11. umiarkowanego podlania roślin bezpośrednio po ich posadzeniu,
12. montażu na wykonanych obsadach konstrukcji kwiatowych, „delikatnej wizualnie” siatki z oczkami w kolorze zastosowanej do obsady roślinności (wykonanej z tworzywa sztucznego, odpornego na niekorzystne warunki atmosferyczne, w tym głównie promieniowanie UV), w wybranych miejscach konstrukcji kwiatowej, w celu uniknięcia obsypywania się podłoża oraz późniejszego wypadania roślin; sposób montażu siatki zabezpieczajacej nie może obniżać estetyki konstrukcji kwiatowych.
13. Wykonanie obsady u podnóża łabędzi trwawą ozdobną w pięciu odmianach: Miskant chiński *Miscanthus sisesi 10 szt;* Miscant chiński *Maleopatus* 15 szt; Turzyca sztywna 15 szt; Trawa włosowata różowa 15 szt; Kostrzewa sina 12 szt

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty prac, związane z wykonaniem nowej obsady konstrukcji, w tym m. in. zakup odpowiednich gatunków i odmian roślin, materiały i sprzęt do realizacji usługi.

**12.3.Oferent określi w tabeli cenowej Formularza Oferty dla Elementu 13 przedmiotu zamówienia:**

- **w kolumnie 3** - wartość netto za wykonanie nowej obsady przestrzennych konstrukcji kwiatowych, tj. wykonanie Elementu przedmiotu zamówienia, oddzielnie dla : konstrukcji 2 koników morskich (wiersz 19), konstrukcji foki leżacej (wiersz 20), konstrukcji głowy foki (wiersz 21), konstrukcji kosza (wiersz 22), konstrukcji ryby (wiersz 23), konstrukcji 2 łabędzi (wiersz 24), konstrukcji latarni morskiej (wiersz 25),

**- w kolumnie 4 -** odpowiednią wartość podatku VAT elementu 13 przedmiotu zamówienia, oddzielnie dla konstrukcji 2 koników morskich (wiersz 19), konstrukcji foki leżacej (wiersz 20), konstrukcji głowy foki (wiersz 21), konstrukcji kosza (wiersz 22), konstrukcji ryby (wiersz 23), konstrukcji 2 łabędzi (wiersz 24), konstrukcji latarni morskiej (wiersz 25),

**- w kolumnie 5** - wartość jednostkową ryczałtową brutto za miesięczne utrzymanie obsady przestrzennych konstrukcji kwiatowych - elementu 13 przedmiotu zamówienia, oddzielnie dla konstrukcji 2 koników morskich (wiersz 19), konstrukcji foki leżacej (wiersz 20), konstrukcji głowy foki (wiersz 21), konstrukcji kosza (wiersz 22), konstrukcji ryby (wiersz 23), konstrukcji 2 łabędzi (wiersz 24), konstrukcji latarni morskiej (wiersz 25),

**- w kolumnie 7** - cenę brutto za utrzymanie obsady przestrzennych konstrukcji kwiatowych w okresie wegetacji - 13 przedmiotu zamówienia, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto za wykonanie elementu 13 przedmiotu zamówienia, oddzielnie dla konstrukcji 2 koników morskich (wiersz 19), konstrukcji foki leżacej (wiersz 20), konstrukcji głowy foki (wiersz 21), konstrukcji kosza (wiersz 22), konstrukcji ryby (wiersz 23), konstrukcji 2 łabędzi (wiersz 24), konstrukcji latarni morskiej (wiersz 25),

**Element 13**

**Wykonanie letniej 2020 r. obsady kwietników na terenie Parku im. Stefana Żeromskiego**

**13.1** Usługa wykonania nasadzeń kwiatowych na terenie Parku im. Stefana Żeromskiego obejmuje:

1. staranne przygotowanie rabat do nasadzeń, w tym:
	1. usunięcie ewentualnych chwastów, kamieni i innych zanieczyszczeń,
	2. gruntowne rozluźnienie podłoża poprzez jego przekopanie,
	3. zastosowanie dawki nawozu odpowiedniego dla roślin rabatowych ozdobnych z kwiatów oraz jego wymieszanie z podłożem,
2. wyrównianie powierzchni rabat,
3. posadzenie roślin ozdobnych, w tym zakup odpowiedniej ilości roślin. Rośliny muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej, w wysokim turgorze, nie wybiegnięte, pozbawione chorób i szkodników. Rośliny nie mogą posiadać przesuszonych brył korzeniowych, muszą charakteryzować się wyrównanym wzrostem,
4. obfite podlanie roślin bezpośrednio po ich posadzeniu oraz na bieżąco do dnia odbioru usługi.

 **13.1.2** Wykonanie letniej obsady z roślin wieloletnich krzewów i bylin na terenie Parku im. Stefana Żeromskiego u podnóża schodów Pomnika Zaślubin Polski z Morzem (sektor VII – DZ. NR 5/8 OB.4) Nasadzenia na rabacie o powierzchni 21,23 m² należy wykonać z dwóch gatunków rośli: Hortensji *Hydrangea paniculate little* przy obsadzie3szt/m² na powierzchini 10 m² oraz *Host Sieboldiana* poobwodzie zewnętrzynym hortesji*,* w dwóch rzędach o obsadzie 25 szt/m². o łącznej powierzchni 11,23 m²

**13.1.3** Wykonanie letniej obsady kwietnika na terenie Parku im. Stefana Żeromskiego przy Alejce im. dr Zygmunta Maja (sektor II - dz. nr 66/3 ob.4).

Nasadzenia na rabacie należy tak wykonać, aby imitowała fragment plaży raz z figurami wypoczywających fok. Głównym elementem rabaty są przestrzenne konstrukcje kwiatowe w kształcie leżącej foki oraz głowy foki. Wykonanie obsady kwietnika rabatowego o łącznej powierzchni **77 m2** obejmuje wykonanie nasadzeń niebiesko kwitnącym żeniszkiem meksykańskim ***Ageratum houstanianum***, który ma imitować morze oraz begonią stale kwitnącą ***Begonia × semperflorens*** o białych kwiatach i zielonych liściach, imitującą spienione fale, zastrzegając min. obsadę roślin 50 szt./m2 – łacznie min**. 3850 szt. roślin.**

Na powierzchni żwirowej, w pobliżu konstrukcji foki leżącej oraz ławki parkowej, wstawienie w żwir donic z trawami ozdobnymi, w tym **10 szt.** kostrzewy popielatej ***Festuca cinerea*** oraz **10 szt.** ostnicy mocnej ***Stipa tenuissima ‘Pony Tails’*** lub piaskownicy zwyczajnej ***Ammophila arenaria***.

**13.2. Oferent określi w tabeli cenowej Formularza Oferty dla elementu 14 przedmiotu zamówienia odrębnie :**

**13.2.1. dla Teren u podnóża Schodów Pomnika Zaślubin z Morzem (sektor VII)**

- **w kolumnie 3wiersz 26**- wartość jednostkową ryczałtową netto za wykonanie nasadzeń letniej obsady kwietników na terenie sektora VII Parku im. S. Żeromskiego na powierzchni 1m2– Etap 1 element 14 przedmiotu zamówienia,

- **w kolumnie 4wiersz 26** - odpowiednią wartość podatku VAT – Etap 1 elemet 14 przedmiotu zamówienia,

- **w kolumnie 5 wiersz 26**- wartość jednostkową ryczałtową brutto za wykonanie nasadzeń letniej obsady kwietników na terenie sektora VII Parku im.S. Żeromskiego na powierzchni 1m2 – Etap 1 element 14 przedmiotu zamówienia,

- **w kolumnie 7wiersz 26** -cenę brutto za wykonanie Etapu 1 elemetu 14 przedmiotu zamówienia, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto za wykonanie nasadzeń kwiatowych (określonej przez Oferenta w kol. 5 wiersz 26) i zakresu ilościowego metrażu powierzchni (określonej w kol. 6 wiersz 26).

**13.2.1. Teren przy Alejce im. Dr. Zygmunta Maja (sektor II)**

- **w kolumnie 3wiersz 27**- wartość jednostkową ryczałtową netto za wykonanie nasadzeń letniej obsady kwietników na terenie sektora II Parku im. S. Żeromskiego na powierzchni 1m2 –element 14 przedmiotu zamówienia,

- **w kolumnie 4wiersz 27** - odpowiednią wartość podatku VAT – Etap 2 element 14przedmiotu zamówienia,

- **w kolumnie 5 wiersz 27** - wartość jednostkową ryczałtową brutto za wykonanie nasadzeń letniej obsady kwietników na terenie sektora II Parku im.S. Żeromskiego na powierzchni 1m2 – element Etap 2 element 14 przedmiotu zamówienia,

- **w kolumnie 7wiersz 27** -cenę brutto za wykonanie Etapu 2 element 14 przedmiotu zamówienia, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto za wykonanie nasadzeń kwiatowych (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 27) i zakresu ilościowego metrażu powierzchni (określonej w kol. 6 wiersz 27).

**Element 14**

**Wykonanie letniej i jesiennej 2020r. obsady rabaty kwiatowej na terenie Skweru Pionierów Kołobrzegu – szacunkowa powierzchnia rabaty 77 m2**

**- konieczność zastosowania3.880 szt. roślin**

**14.1.** Obsada rabaty kwiatowej na terenie Skweru Pionierów Kołobrzegu, zlokalizowanej od strony skrzyżowania ul. Armii Krajowej i ul. Sybiraków, na zapleczu Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, będzie wykonana w 2 etapach:

**1) etap 1** - wykonanie letniej 2020 obsady w terminie do 30 czerwca 2020 r.,

**2) etap 2** - wykonanie jesiennej 2020 obsady w termini do 6 listopada 2020 r.

W założeniu rabata ma imitować, trzepoczącą na wietrze flagę narodową, której drzewcem jest posadzony „Dąb Niepodległości”.

**14.2**Realizacja Elementu 15 przedmiotu obejmuje:

1. staranne przygotowanie rabaty do nasadzeń, w tym:
2. usunięcie z obrębu planowanej rabaty ewentualnych kamieni, chwastów i innych zanieczyszczeń,
3. rozluźnienie podłoża,poprzez jego przekopanie lub zastosowanie glebogryzarki,
4. przeprowadzenie nawożenia podstawowego nawozem wieloskładnikowym oraz dokładne wymieszanie nawozu z podłożem (w ilości nie większej niż 80 g nawozu na 1m2),
5. wyrównanie powierzchni kwietnika, aby nie było zagłębień, w których mogłaby gromadzić się woda,
6. wyznaczenie miejsc sadzenia poszczególnych odmian roślin,
7. posadzenie roślin :
8. Etap 1 - 2 odmiana begonii stale kwitnących Begonia x semperflorens o kwiatach białych i kwiatach czerowych oraz zielonych liściach, przy obsadzie 50szt./m2, w tym **zakup 3.850 roślin**;
9. Etap 2 - 2 odmian **chryzantem drobnokwiatowych** o kwiatach białych i kwiatach czerwonych, przy obsadzie 5 szt./m2, w tym zakup **380 roślin** wybranych odmian.
	1. Rośliny muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej, w wysokim turgorze, nie wybiegnięte, pozbawione chorób i szkodników. Rośliny nie mogą posiadać przesuszonych brył korzeniowych. Rośliny w danej odmianie muszą charakteryzować się wyrównanym wzrostem, muszą być jednorodne kolorystycznie,
10. obfite podlanie roślin bezpośrednio po ich posadzeniu oraz na bieżąco do dnia odbioru końcowego usługi.

**14.3 Oferent określi w tabeli cenowej Formularza Oferty dla elementu 15 przedmiotu zamówienia odrębnie :**

- **w kolumnie 3wiersz 28**- wartość jednostkową ryczałtową netto za wykonanie nasadzeń letniej obsady kwietnika na terenieSkweru Pionierów Kołobrzegu na powierzchni 1m2 - element 15 przedmiotu zamówienia,

- **w kolumnie 4wiersz 28** - odpowiednią wartość podatku VAT element 15 przedmiotu zamówienia,

**- w kolumnie 5 wiersz 28** - wartość jednostkową ryczałtową brutto za wykonanie nasadzeń letniej obsady kwietnika na terenie Skweru Pionierów Kołobrzegu na powierzchni 1m2 - element 15 przedmiotu zamówienia,

- **w kolumnie 7wiersz 28** -cenę brutto za wykonanie element 15 przedmiotu zamówienia, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto za wykonanie nasadzeń kwiatowych (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 28) i zakresu ilościowego metrażu powierzchni (określonej w kol. 6 wiersz 28).

**Element 15**

**Wykonanie letniej 2020 r. obsady rabaty kwiatowej na terenie Ronda Solidarności**

**15.1** Usługa wykonania nasadzeń kwiatowych w terminie do 30 czerwca 2020 r., obejmuje staranne przygotowanie rabat do nasadzeń, w tym:

1. usunięcie chwastów, kamieni i innych zanieczyszczeń,
2. gruntowne rozluźnienie podłoża poprzez jego przekopanie,
3. zastosowanie nawozu mineralnego lub wieloskładnikowego oraz jego wymieszanie z podłożem,
4. wyrównanie powierzchni rabat,
5. wyznaczenie miejsc sadzenia (wyrysowanie wzorów, na które uprzednio uzyskano akceptację Zamawiającego),

**15.1** Posadzenie roślin rabatowych przy min. obsadzie 50 szt./m2obsadę należy wykonać stosując***,*** Senecio maritima (starzec popielny), Tagetes patula (aksamitka żółta, pomarańczowa), Ageratum (Żeniszek),wybór gatunków Wykonawca uzgodni z Zamawiajjącym w tym zakup odpowiedniej ilości roślin rabatowych. Rośliny rabatowe muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej, w wysokim turgorze, nie wybiegnięte, pozbawione chorób i szkodników. Rośliny nie mogą posiadać przesuszonych brył korzeniowych. Rośliny w danym gatunku i odmianie muszą charakteryzować się wyrównanym wzrostem, rośliny w danej grupie barwnej muszą być jednorodne kolorystycznie,

1. obfite podlanie roślin bezpośrednio po ich posadzeniu oraz na bieżąco do dnia odbioru usługi.

**15. 2 Nasadzenia kwiatowe zostaną zrealizowane:** Kwietnik w pasie drogowym ul. Koszalińskiej (Rondo Solidarności) o łącznej

 powierzchni **46,0** m2.

**15.3 Oferent określi w tabeli cenowej Formularza Oferty dla elementu 16 przedmiotu zamówienia odrębnie :**

**w kolumnie 3wiersz 29**- wartość jednostkową ryczałtową netto za wykonanie nasadzeń letniej obsady rabaty kwiatowej na terenie Ronda Solidarności na powierzchni 1m2 - element 16 przedmiotu zamówienia,

- **w kolumnie 4wiersz 29** - odpowiednią wartość podatku VAT element 16 przedmiotu zamówienia,

**- w kolumnie 5 wiersz 29** - wartość jednostkową ryczałtową brutto za wykonanie nasadzeń letniej obsady rabaty kwiatowej na terenie Ronda Solidarności na powierzchni 1m2 - element 16 przedmiotu zamówienia,,

- **w kolumnie 7wiersz 29** -cenę brutto za wykonanie element 16 przedmiotu zamówienia, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto za wykonanie nasadzeń kwiatowych (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 29) i zakresu ilościowego metrażu powierzchni (określonej w kol. 6 wiersz 29).

**Element 16**

**Wykonanie letniej i jesiennej 2020 r. obsady drobnych rabat kwiatowych na wskazanych terenach zieleni miasta Kołobrzeg**

**- 8 lokalizacji o łącznej powierzchni 233,58 m2 – łącznie 5.609 szt. roślin**

**16.1.** Element 17będzie realizowany w 2 etapach :

**1) etap 1** - wykonanie letniej 2020 obsady w terminie do 30 czerwca 2020 r.,

**2) etap 2** - wykonanie jesiennej 2020 obsady w termini do 30 października 2020 r.

**16.2.** Usługa wykonania obsady drobnych kwietników kwiatowych obejmuje:

1. staranne przygotowanie rabat do nasadzeń, w tym:
2. usunięcie ewentualnych chwastów, kamieni i innych zanieczyszceń,
3. gruntowne rozluźnienie podłoża poprzez jego przekopanie,
4. zastosowanie startowej dawki odpowiedniego nawozu mineralnego oraz jego wymieszanie z podłożem,
5. wyrównianie powierzchni rabat,
6. zakup i dostawa roślin wymaganych do obsady rabat; rośliny rabatowe muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej, w wysokim turgorze, nie wybiegnięte, pozbawione chorób i szkodników. Rośliny nie mogą posiadać przesuszonych brył korzeniowych. Rośliny w danym gatunku i odmianie muszą charakteryzować się wyrównanym wzrostem, rośliny w danej grupie barwnej muszą być jednorodne kolorystycznie.
7. posadzenie roślin rabatowych.
8. obfite podlanie roślin bezpośrednio po ich posadzeniu oraz na bieżąco do dnia odbioru usługi.

**16 .3.** Nasadzenia należy wykonać na n/w terenach:

 **Etap 1**

**16.3.1. Skwer Pana Tadeusza - zieleniec zlokalizowany przy wjeździe do osiedla Podczele przy skrzyżowanieu ul. Kresowej, ul. Tarnopolskiej i ul. Nowogródzkiej (dz. nr 4/332 ob.8)** fotografia nr 18 – okrągły kwietnik przy witaczu o powierzchni **16 m2**(19,63 m2 – 0,85 m2 cokół witacza). Na kwietniku należy wykonać nasadzenia stosując paciorecznika ogrodowego ***Canna × generalis*** o kwiatach czerwonych żółto obrzeżonych -**50 szt.** roślin (przy obsadzie 8 szt./m2) oraz aksamitkę rozpierzchłą ***Tagetes patula*** o kwiatach pełnych, koszyczkowych, żółtych - **500 szt. roślin** przy obsadzie 50 szt./m2.

**16.3.2. „strumyczek” przy ul. E. Gierczak (dz. nr 290/8 ob.12)** przy Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu – podsadzenie roślin przy skupinach krzewów na powierzchni **30,00 m2** - należy wykonać, nasadzenia stosując:

- na powierzchni **10 m2 – werbenę** - mieszankę odmian o różnych kolorach kwiatów (przy obsadzie 25/m2) - min. **250szt.** roślin

- na powierzchni **10 m2** –**niezapominajkę alpejską**  – mix kolorów (przy obsadzie 25/m2) - min. **250 szt.** roślin

*-* **5 m2 -** aksamitka rozpierzchła ***Tagetes patula*** o kwiatach pełnych, koszyczkowych, żółtych min.**250szt.** roślin przy obsadzie 50 szt./m2,

*-* **5 m2 -** żeniszka meksykańskiego ***Ageratum houstonianum*** o intensywnie niebieskich kwiatach - min. **250szt.** roślin przy obsadzie 50 szt./m2.

**UWAGA:** W podłożu znajdują się cebule tulipanów, narcyzów i kłącza bylin – nasadzenia rabatówki musi odbywać się ostrożnie, aby nie uszkodzić roślinności wieloletniej.

**16.3.3. Skwer 750-lecia (dz. nr 338 ob.12)** – przy głazie z napisem „Skwer 750-lecia”, na powierzchni **1,00 m2**- należy wykonać obsadę begoni stale kwitnących Begonia x semerflorens w kolorze czerwonym oraz biały o obsadzie 50 szt/m²,

**16.3.4**. przy głazie pamiatkowym przy Skwerze Pionierów Kołobrzeg – 1 m² - Begonia x semperflorens o obsadzie 50/m²

**16.3.5. rabata u podnóża latarni morskiej** (dz. nr 3/36 ob.4) –**.**nasadzenia na powierzchi **2,38 m2** stosując **zawciag nadmorski** w róznych kolorachłaczonych ***z kostrzewą miotlast***, w rozstawie 25x25 (przy obsadzie 16/m2),łącznie **40 szt. roślin**.

**16.3.6. Plac Koncertów Porannych** zlokalizowany pomiędzyprzy ul. Towarową a ul. Spacerową, zaplanowano nasadzenia na 10 rabatach (łączna powierzchnia kwietników to 70 m2), mieszczących się w pobliżu ławek parkowych, jako „podsadzenia” różanecznikówpo obwodzie skupiny krzewów, mieszczącej się w centralnym miejscu placu oraz u podnóża rzeby „Macierzyństwo”. Należy wykonać nasadzenia,łącznie na powierzchni **40 m2**, hortensję miniaturową o różnych kolorach kwiatów (przy obsadzie 3szt/m2).Na rabatach, zlokalizowanych za ławkami parkowymi, rośnie tawułka Arendsa, posadzona „w szachownicę” –ma być sadzona jako uzupełnienie rabaty pomiędzy tawułkami.

**16.3.7.Rabata u podnóża Krzyża na terenie przy zbiegu ulic Unii Lubelskiej, Jagiellońskiej, Okopowej i Kolejowej (działka nr 345/2, 43 ob. 12)** – w okresie **do 3 lipca 2020r.** na powierzchni **4,6 m2** należy wykonać nasadzenia stosując na rabacie różnokolorowe odmiany pelargonii rabatowej lub pelargoni angielskiej – **120 szt. roślin.**

**Etap 2**

**16.3.7.Rabata u podnóża Krzyża na terenie przy zbiegu ulic Unii Lubelskiej, Jagiellońskiej, Okopowej i Kolejowej (działka nr 345/2, 43 ob. 12)** – nasadzeniaw okresie do **30 październik 2020r.,** na powierzchni **4,6 m2**należy wykonać stosującróżnokolorowe chryzantemy drobnokwiatowe – **25 szt. roślin**.

**16.4. Oferent określi w tabeli cenowej Formularza Oferty dla elementu 14 Części 2 przedmiotu zamówienia odrębnie :**

**164.1. dla Etapu 1:**

- **w kolumnie 3wiersz 30**- wartość jednostkową ryczałtową netto za wykonanie nasadzeń letniej obsady drobnych kwietników na wskazanych terenach zieleni miasta Kołobrzeg na powierzchni 1m2 - Etap 1 element 17 przedmiotu zamówienia,

- **w kolumnie 4wiersz 30** - odpowiednią wartość podatku VAT Etapu 1 element 17 przedmiotu zamówienia,

- **w kolumnie 5 wiersz 30** - wartość jednostkową ryczałtową brutto za wykonanie nasadzeń letniej obsady drobnych kwietników na wskazanych terenach zieleni miasta Kołobrzeg na powierzchni 1m2 - Etap 1 element 17 przedmiotu zamówienia,

- **w kolumnie 7wiersz 30** -cenę brutto za wykonanie Etapu 1 element 17 przedmiotu zamówienia, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto za wykonanie nasadzeń kwiatowych (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 30) i zakresu ilościowego metrażu powierzchni (określonej w kol. 6 wiersz 30).

**16.4.2. dla Etapu 2:**

- **w kolumnie 3wiersz 31**- wartość jednostkową ryczałtową netto za wykonanie nasadzeń jesiennej obsady drobnych kwietników na wskazanych terenach zieleni miasta Kołobrzeg na powierzchni 1m2 - Etap 2 element 17 przedmiotu zamówienia,

- **w kolumnie 4wiersz 31** - odpowiednią wartość podatku VAT Etapu 2 element 17 przedmiotu zamówienia,

- **w kolumnie 5 wiersz 31** - wartość jednostkową ryczałtową brutto za wykonanie nasadzeń jesiennej obsady drobnych kwietników na wskazanych terenach zieleni miasta Kołobrzeg na powierzchni 1m2 - Etap 2 element 17 przedmiotu zamówienia,

- **w kolumnie 7wiersz 31** -cenę brutto za wykonanie Etapu 2 element 17 przedmiotu zamówienia, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto za wykonanie nasadzeń kwiatowych (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 31) i zakresu ilościowego metrażu powierzchni (określonej w kol. 6 wiersz 31).

**Element 17**

**Wykonanie letniej 2020 r. obsady gazonów kwiatowych zlokalizowanych na terenach miasta Kołobrzeg**

**17.1.** Element 18 będzie realizowany: w terminie do 30 czerwca 2020r.

**17.2. Usługa wykonania nasadzeń kwiatowych w gazonach obejmuje** :

1) staranne przygotowanie gazonów do nasadzeń, w tym:

a) usunięcie ewentualnych chwastów, kamieni i innych zanieczyszczeń,

b) spulchnienie podłoża (w razie takiej konieczności należy uzupełnić podłoże odpowiednie dla roslinności rabatowej),

c) zastosowanie odpowiedniej dawki nawozu mineralnego oraz jego wymieszanie z podłożem (w ilości nie większej niż 80 g nawozu na 1m2),

d) wyrównanie powierzchni podłoża,

2) posadzenie roślin rabatowych, przy min. obsadzie 25/m2, w tym zakup odpowiedniej ilości roślin rabatowych. Rośliny rabatowe muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej, w wysokim turgorze, nie wybiegnięte, pozbawione chorób i szkodników. Rośliny nie mogą posiadać przesuszonych brył korzeniowych. Rośliny w danym gatunku i odmianie muszą charakteryzować się wyrównanym wzrostem, rośliny w danej grupie barwnej muszą być jednorodne kolorystycznie,

3) obfite podlanie roślin bezpośrednio po ich posadzeniu oraz na bieżąco do dnia odbioru usługi.

**17.3.** Usługa zostanie zrealizowana w obrębie **102n/w gazonów i donic**:

**17.3.1.** Zlokalizowanych na terenie nadbrzeża portowego przy ul. Morskiej (dz. nr 3/19 ob.4) **- 7 szt.;** należy wykonać nasadzenia stosując w środku gazonu po 2 egzemplarze zielistki ***Sternberga syn***. zielistka czubiasta ***Chlorophytum comosum*** a po jej **lawenda wąskolistna Lavandula angusifolia.**

**17.3.2.** Stojących na skraju Parku im. Stefana Żeromskiego (dz. nr 5/8, ob.4) – **15 szt**.- należywykonać nasadzenia stosującrózne odmiany **lawenda wąskolistna Lavandula angusifolia,**

**17.3.3.** Stojących na terenie zieleńca przy skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej i ul. Waryńskiego (dz. nr 345/2 ob. 12) – **2 szt.**- należywykonać nasadzenia stosującw środku gazonu po 2 egzemplarze zielistki ***Sternberga syn***. zielistka czubiasta ***Chlorophytum comosum*** a po jej obwodzie **lawenda wąskolistna Lavandula angusifolia**.

**17.3.4.** Stojących w okolicy Regionalnego Centrum Kultury (dz. nr 116/2 ob.4) od strony ul. Solnej – **3 szt.**- należywykonać nasadzenia stosującstosującw środku gazonu po 2 egzemplarze zielistki ***Sternberga syn***. zielistka czubiasta ***Chlorophytum comosum*** a po jej obwodzie pelargonię **lawenda wąskolistna Lavandula angusifolia**

**173.5.** Stojących na terenie Placu płk. Anatola Przybylskiego (dz. nr 198 ob. 12) – **8 szt.** - należy wykonać nasadzenia stosując Nachyłka wielokwiatowego *odm. Presto*

**17.3.6.** Stojących na terenie przy Alei Jana Pawła II 17-20 (dz. nr 125/15 ob. 13) – **2 szt.**- należy wykonać nasadzenia Nachyłka wielokwiatowego *odm. Presto*

**17.3.7.** Stojących na terenie przy ul. Katedralnej 1-5 (dz. nr 184/16 ob.12) – **4 szt.**- należy wykonać nasadzenia Nachyłka wielokwiatowego *odm. Presto*

**17.3.8.**Stojących na terenie przy ul. Łopuskiego 1-5, Katedralna 4 (dz. nr 173/30 ob. 12) – **5 szt. -**należy wykonać nasadzenia stosując Nachyłka wielokwiatowego *odm. Presto*

**173.9.**Murowanych, zlokalizowanych na terenie przy ul. Dworcowej 3 (dz. nr 24/21 ob. 12) – **3 szt.–**- należy wykonać nasadzenia stosując Nachyłka wielokwiatowegob *odm. Presto*,

**17 3.10.**Stojących na terenie przy ul. Dworcowa 2-8 (dz. nr 18/12 ob. 12) – **4 szt.-** należy wykonać nasadzenia**,**

**17.3.11.**Stojącego na terenie przy ul. Strzelecka 4 (dz. nr 58 ob. 12) – **1 szt.**- należy wykonać nasadzenia stosując Nachyłka wielokwiatowego *odm. Presto*

**17.3.12.**Stojących na terenie przy ul. Michała Drzymały 9-9a (dz. nr 48/29 ob.12) – **2 szt.**- należy wykonać nasadzenia Nachyłka wielokwiatowego *odm. Presto*

**17.3.13.**Stojących w Parku im. Jedności Narodowej (dz. nr 4/5 ob.2) – **6 szt**.- należy wykonać nasadzenia Nachyłka wielokwiatowego *odm. Presto*

**173.14.**Stojących na dziedzińcu Ratusza – łącznie **6** donic (2 z modrzewien - forma pienna oraz 4 z pienną różą) – **razem 6 szt**. - należy wykonać nasadzenia stosując skalnice biała i trzmielinę

**17.3.15.**Skrzynie balkonowe **– 22 szt** (50-60 cm 1 szt.) – zlkokalizowane na balkonie Ratusza Miejskiego – należy wykonać nasadzenia stosując ***Pelargonium zonale*** o kwiatach białych oraz ***Pelargonium peltatum*** o kwiatach czerwoych***,***

**17.3.16.** Stojących na dojściu do mola **(**dz. nr 43/7 obręb 4 przy ul. Rodziewiczówny – **12 szt**. należywykonać nasadzenia stosującw środku gazonu po 2 egzemplarze zielistki ***Sternberga syn***. zielistka czubiasta ***Chlorophytum comosum*** a po jej obwodzie **lawenda wąskolistna Lavandula angusifolia**

**17.4.Oferent określi w tabeli cenowej Formularza Oferty dla elementu 18 przedmiotu zamówienia :**

- **w kolumnie 3wiersz 32**- wartość jednostkową ryczałtową netto za wykonanie obsady w 1 gazonie/donicy - element 18 przedmiotu zamówienia,

- **w kolumnie 4wiersz 32** - odpowiednią wartość podatku VAT element 18 przedmiotu zamówienia,

- **w kolumnie 5 wiersz 32** - wartość jednostkową ryczałtową brutto za wykonanie obsady w 1 gazonie/donicy - element 18 przedmiotu zamówienia,

- **w kolumnie 7wiersz 32** -cenę brutto za wykonanie element 18 przedmiotu zamówienia, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto za wykonanie obsady wszystkich gazonów/donic (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 32) i zakresu ilościowego gazonów (określonej w kol. 6 wiersz 32).

**ELEMENT 18**

**Przechowywanie agaw**

**18.1.** Przechowywanie 16 egzemplarzy agawy amerykańskiej musi następować w pomieszczeniach o temperaturze, wilgotności powietrza oraz nasłonecznieniu gwarantujących zachowanie dobrej kondycji zdrowotnej roślin oraz ich walorów estetycznych, umożliwiających ich zastosowanie na terenie kwietników w następnym roku wegetacji - art.835 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).

18.2. Usługa przechowywania 16 egzemplarzy agawy obejmuje:

1. w momencie rozpoczęcia realizacji usługi - odbiór agaw z miejsca ich dotychczasowego przechowywania, tj. z siedziby Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. w Kołobrzegu przy ul. VI Dyw. Piechoty 60, w tym ich załadunek na środek transportu i rozładunek w miejscu docelowym,
2. po zakończeniu okresu wegetacji, demontaż 16 egzemplarzy agawy amerykańskiej w pojemnikach
3. przetransportowanie agaw z w/w terenów zieleni, do miejsca ich przechowywania, w tym ich załadunek na środek transportu i rozładunek w miejscu docelowym,
4. składowanie agaw w miejscu ich przechowywania w okresie zimowym,
5. regularne podlewanie, odpowiednie dla gatunku, w celu utrzymania turgoru roślin,
6. ewentualne zabiegi z zakresu ochrony roślin w przypadku pojawienia się chorób lub szkodników.

18.3. Usługa przechowywania 16 egzemplarzy agawy będzie realizowana w okresie od 15 października 2020r. do 31grudnia 2020r. – łącznie 2,5 miesiąca.

18.4. Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w Części I SIWZ w zakresie usługi przechowywania agaw:

**- w kolumnie 3 wiersz 33**- wartość jednostkową ryczałtową netto za 1 miesiąc przechowywania 16 egzemplarzy agaw–element 19 przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 4 wiersz 33 - odpowiednią wartość podatku VAT - element 19 przedmiotu zamówienia,

**- w kolumnie 5 wiersz 19** - wartość jednostkową ryczałtową brutto za 1 miesiąc przechowywania 16 egzemplarzy agaw –element 19 przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 7 wiersz 19 - cenę brutto za przechowywanie 16 egzemplarzy agaw – element 19 przedmiotu zamówienia, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto za 1 miesiąc przechowywania 16 egzemplarzy agaw (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 33) i 2,5 miesięcy przechowywania agaw (określonego w kol. 6 wiersz 33).

**Uwagi:**

1. **Wymogi, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP.** Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie prac ogrodniczych.

 Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

 Czynności wymienione będą świadczone przez osoby wymienione w Załączniku do umowy pn. „Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę”, które zostały wskazane przez Wykonawcę, zwane dalej „Pracownikami świadczącymi usługi”.

 W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ewidencją czasu pracy, natomiast Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni przedstawić je Zamawiającemu. Przedstawiona dokumentacja i dowody winny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.