I.7013.12.2011.VI

# UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE nr   ............/I/2013

W dniu ...................... 2013r w Kołobrzegu pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg (NIP: 671-16-98-541, REGON: 330920736) z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. Ratuszowej 13 zwaną w tekście Zamawiającym, reprezentowaną przez:

- mgr Janusza Gromka -  Prezydenta Miasta Kołobrzeg

a:

.................................................................................................................................................

(NIP: ….-…….-……-……, REGON:………...……………) z siedzibą w …….................………, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy ……………….., …….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS …………,  zwanym w tekście zwanym w tekście Wykonawcą, którego reprezentuje:

1. ......................................  ........................................

2. ......................................  ........................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759. z późn.zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

PRZEDMIOT  UMOWY

# § 1

- Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie publiczne – zwane dalej Zamówieniem, którego przedmiotem jest:

wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania pn. „Przebudowa ul. Rzecznej w Kołobrzegu” w trybie „zaprojektuj-wybuduj” (CPV: 71322000-1, 45233000-9, 45112710-5, 45231300-8, 45231400-9) zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym autorstwa Biura Usług Projektowych „ABACUS” z 2013r. oraz opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi część III  SIWZ.

- Zamówienie obejmuje wykonanie m.in.:

  - dokumentacji projektowej

- Projektu budowlanego wszystkich branż wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 5 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (dwg oraz doc lub PDF),

- Projektów wykonawczych wszystkich branż - 4 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (dwg oraz doc lub PDF),

- Kosztorysy inwestorskie wszystkich branż - 2 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (PDF),

- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż objętych przedmiotem umowy - 4 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (doc lub PDF),

  - wszelkich robót budowlanych w zakresie podanym w programie funkcjonalno-użytkowym, SIWZ, zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,

  - dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcją eksploatacyjną

  - sprawowanie nadzoru autorskiego,

  - uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych, w tym decyzję o pozwoleniu na budowę,

  - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wykonanych obiektów w przypadku narzucenia takiego wymogu przez organ administracji budowlanej,

- Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia zostaną wykonane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, z zachowaniem należytej staranności, wysokiej jakości użytych materiałów i obowiązującymi normami branżowymi oraz przepisami prawa.

- Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami oraz ofertą wykonawcy wraz z załącznikami.

§ 2

- Dokumentacja projektowa będzie opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in.:

  - ustawą Prawo budowlane  z 07.07.1994 (Dz. U. z 2010r nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) z uwzględnieniem art. 20 ust. 1 i 2 tej ustawy,

  - ustawą Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 (Dz. U. z 2010r nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbiory robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.)

  - rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Narodowej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. Nr 81 poz. 462),

  - obowiązującymi normami, przepisami wiedzy technicznej, przepisami bhp, p.poż, itp

- Zaprojektowane rozwiązanie funkcjonalno – przestrzenne oraz instalacyjne Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

- Dokumentacja projektowa winna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i zgłoszeń.

- Wykonawca wykona dokumentację projektową w języku polskim: w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej.

- Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji projektowej, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

- Wykonawca będzie weryfikował na własny koszt otrzymane od Zamawiającego dokumenty i informacje pod względem zgodności ze stanem faktycznym.

- W przypadku nie posiadania przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest uzyskać je we własnym zakresie i na własny koszt, niezależnie od ich formy i źródła uzyskania.

- Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologie robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii oraz urządzeń.

- Dokumentacja projektowa winna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przepisach budowy.

- Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa będzie wykonana na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, spełniającej wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Aktualną mapę do celów projektowych zadania Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na swój koszt.

- Dokumentacja projektowa w swojej treści nie może określać technologii robót, materiałów i urządzeń bądź opisywać przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Dopuszcza się możliwość wskazania w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent lub pochodzenie z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych. W takim przypadku przy wskazaniu powinien być dopisek: „dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych” oraz powinny zostać podane parametry równoważności.

- Dokumentacja projektowa będzie zawierać obliczenia kategorii ruchu ul. Rzecznej na podstawie pojedynczych natężeń ruchu poszczególnych pojazdów i obliczenia SDR.

- Dokumentacja projektowa będzie opisywać przewidywany efekt użytkowy dla zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego, wymieniać urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz informacje o tym, jak realizacja projektu wpłynie na poprawę widoczności i czytelności oznakowania pionowego i poziomego (zasada drogi samotłumaczącej się).

- Projektant uzyska niezbędne warunki techniczne podłączenia mediów i dokona wszelkich niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz do realizacji zadania uzgodnień.

TERMIN REALIZACJI

§ 3

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.

- Termin wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę (projekt budowlany)
-01 sierpnia 2013r.

- Wykonawca zobowiązuje się uzyskać wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia (w decyzja o pozwoleniu na budowę) do dnia 01 września 2013r.

- Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę

- Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na: 30 października 2014r.

- Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 5 uznaje się, potwierdzony przez Inspektora nadzoru - koordynatora, wpis, dokonany przez kierownika budowy do dziennika budowy, o zakończeniu realizacji zadania.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru robót i przekazania do eksploatacji.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji Użytkownikowi protokołem określonym w ust. 7.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

§ 4

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z programem funkcjonalno – użytkowym i SIWZ oraz nie wnosi do niej uwag i uznaje ją za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca przedłoży w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania (w układzie miesięcznym – w kwotach netto i brutto) ze wskazaniem terminów fakturowania.

Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram stanowi integralną część umowy.

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy zajdzie konieczność zmiany harmonogramu  rzeczowo-finansowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji uaktualniony harmonogram wraz z wyczerpującym uzasadnieniem.

- Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 2 i 3 w ciągu 7 dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciągu 7 dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia.

§ 5

- Wykonawca w trakcie prac projektowych przedstawi Zamawiającemu do akceptacji koncepcję rozwiązań projektowych.

- Projekt budowlany i projekt wykonawczy sporządzone dla zadania zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym oraz SIWZ Zamawiający zatwierdza lub zgłasza zastrzeżenia i zmiany w terminie 7 dni od ich przedłożenia przez Wykonawcę.

- W przypadku nie uzgodnienia koncepcji rozwiązań projektowych, projektu budowlanego, projektu wykonawczego o których mowa w ust. 1 i 2 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie określonym w pkt. 2, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia upływu terminu o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt. d.

§ 6

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - przekazanie Wykonawcy terenu robót zgodnie z zapisami § 3 ust. 4,

  - dokonanie wszelkich uzgodnień leżących po stronie Zamawiającego związanych z realizacją przedmiotu umowy,

  - zatwierdzenie koncepcji rozwiązań projektowych, projektów budowlanych i wykonawczych zgodnie z § 5 umowy,

  - przystąpić do odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od zgłoszenia do odbioru,

  - dokonać odbiorów częściowych i odbioru końcowego zgodnie z § 13 umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  - dokonanie wizji lokalnej stanu istniejącego miejsc objętych zakresem przedmiotu zamówienia przed rozpoczęciem projektowania,

  - na etapie dokumentacji – do bieżącego konsultowania z Zamawiającym, w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych i użytych materiałów,

  - uzyskanie zatwierdzenia koncepcji rozwiązań projektowych, projektów budowlanych i projektów wykonawczych przez Zamawiającego zgodnie z § 5 umowy,

  - wprowadzanie zmian zgłoszonych przez Zamawiającego zgłoszonych w koncepcji rozwiązań projektowych, projektów budowlanych i projektów wykonawczych w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego,

  - dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej,

  - zapewnienie nadzoru autorskiego w ramach tej umowy,

  - zgłoszenie do odpowiedniego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Zamawiającemu rozpoczęcia robót wykonawczych na co najmniej terminie 7 dni przed ich rozpoczęciem,

  - protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy,

  - oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót,

  - prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz p.poż.,

  - poinformowanie, przed przystąpieniem do robót, poszczególnych użytkowników uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia robót i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robót.

  - uzyskanie zgody na zajęcia dróg i chodników wraz z wykonaniem wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztów dokonanych zajęć oraz kosztów umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z funkcjonowaniem drogi, do czasu przekazania do eksploatacji.

  - zapewnienie przejezdności wszystkich dróg przechodzących w sąsiedztwie przekazanego frontu robót, a jeżeli nie będzie to możliwe zabezpieczenie dojazdu do poszczególnych posesji przez cały okres prowadzenia robót budowlanych.

  - wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy,

  - uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę

  - przedstawienie zestawienia kosztów robót budowlanych, montażu instalacji i urządzeń niezbędnych do wystawienia dowodu PT,

  - utrzymanie ładu i porządku w miejscach prowadzonych prac,

  - bieżące utrzymanie czystości przekazanego terenu (m.in. sprzątanie, odśnieżanie itp.)

  - zapewnienie wywozu i utylizacji odpadów i gruzu we własnym zakresie i na własny koszt,

  - zabezpieczenie terenu budowy w wodę i energię elektryczną we własnym zakresie i na własny koszt,

  - uzgodnienie z Zamawiającym kolejności wykonywania robót objętych umową, chyba że określona kolejność robót jest konieczna ze względu na technologię realizacji,

  - Wykonanie na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,

  - po zakończeniu robót uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót,

  - pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,

  - zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montażu dla dostarczonych przez siebie i podwykonawców maszyn i urządzeń,

  - uczestniczenie we wszystkich spotkaniach dotyczących spraw budowy, wyznaczonych przez Zamawiającego,

  - wnioskowanie do Zamawiającego o wykonanie robót dodatkowych i zamiennych,

  - naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego robót, ich części bądź urządzeń, w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji.

  - przedłożenie Zamawiającemu projektu umowy o roboty budowlane z Podwykonawcąw celu uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na jej zawarcie.

  - przeprowadzenie prób, pomiarów i sprawdzeń przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, na własny koszt,

  - zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy,

  - naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego robót, ich części bądź urządzeń, w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji,

  - dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcją eksploatacyjną w formie papierowej i elektronicznej,

  - udział w przeglądach międzygwaranacyjnych w okresie obowiązywania gwarancji.

UBEZPIECZENIE

§ 7

- Wykonawca przedstawił polisę ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk – CAR z sumą ubezpieczenia do pełnej wysokości wartości kontraktu, zgodnie z warunkami realizowanej inwestycji, z okresem ubezpieczenia na czas realizacji prowadzonej inwestycji.

- Polisa ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk – CAR zawiera ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przy sumie gwarancyjnej 5’000’000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,  z rozszerzeniem o szkody powstałe na skutek błędów projektowych a także szkody wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego powstałe w następstwie wypadku przy pracy, przy sumie gwarancyjnej 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

REALIZACJA

§ 8

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zastosowaniu materiałów własnych. Materiały, o których mowa powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 - ustawy z 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.)

  - Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych dokument (określony w art. 10 Prawa budowlanego) potwierdzający dopuszczenie wyrobu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

  - Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

  - Zamawiający może zażądać wykonania badań w celu sprawdzenia jakości wykonanych robót lub materiałów i urządzeń wbudowanych /dostarczonych/ zlecając je specjalistycznej jednostce lub cedując obowiązek ich przeprowadzenia na Wykonawcę.

  - Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową to koszty badań obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

  - Wszystkie materiały nie nadające się do ponownego wbudowania lub wykorzystania i wymagające wywozu a pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, np. robót rozbiórkowych, ziemnych, wycinki i karczowania drzew i krzewów, będą stanowiły własność Wykonawcy.

ZATRUDNIENIE I ZAPŁATA PODWYKONAWCY

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót:

- Siłami własnymi 	        – .....................%

- Siłami podwykonawców – ..................%

- Zakres prac, który Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców: ...............................................................................

- Do zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót lub szczegółowego opisu robót określonych w umowie lub projekcie , nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą.

- Zawierając umowę z podwykonawcą Wykonawca i Zamawiający ponoszą solidarnie odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

- Zamawiający odmówi wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą w szczególności wtedy gdy w ich umowach nie znajdzie się zapis o tym, że: wraz z fakturą VAT, Wykonawca złoży oświadczenie o zapłacie Podwykonawcom należnego im wynagrodzenia wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty (potwierdzenie przelewu). Odwołanie lub zmiana takiej umowy przez Wykonawcę lub podwykonawcę bez zgody Zamawiającego jest niedopuszczalne.

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę zapisów ust. 7, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z jego wynagrodzenia niezapłaconych w terminie należności dla Podwykonawców i dokonania zapłaty wymagalnego, należnego Podwykonawcy wynagrodzenia bezpośrednio na jego rzecz.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót w niniejszej umowie.

- Niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych podwykonawców w umowach z nimi zawartych - Wykonawca zapewni aby w umowach tych zamieszczona została klauzula dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona uwzględniona w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- W przypadku wykonania zamówienia siłami własnymi w 100% ustęp od 2 do 12 nie będzie miał zastosowania.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 10

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy, tj. kwotę .......................... zł, w formie ..............................

- Strony ustalają, że po wykonaniu zamówienia i odbiorze robót zostanie zwrócone wykonawcy 70 % wniesionego zabezpieczenia umowy, natomiast 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (w tym kar umownych).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień publicznych.

WYNAGRODZENIE UMOWNE

§ 11

- Strony ustalają, ze obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ograniczonego ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu.

- Kwota ryczałtowa brutto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z: prac studyjnych, projektowych, kosztów administracyjnych, prac budowlanych oraz  nakłady na: obsługę i inwentaryzację geodezyjną wykonywanych robót, roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza i placu budowy, energię elektryczną, telefon, dozorowanie itp., opłaty za składowanie materiałów odpadowych na wysypisku oraz podatek VAT. Wartość ryczałtowa zadania jest sumą kwot ryczałtowych za poszczególne elementy robót (grupy robót) zgodnie z Formularzem cenowym – zał. Nr 3 do SIWZ i opisem przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie ryczałtowe  za wykonanie zadania wynosi: ...................  zł brutto, (słownie zł: .............................) w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki .

- Na sfinansowanie prac Zamawiający przeznacza w roku 2013r. 350’000,00 zł brutto

- Za roboty nie wykonane, a objęte programen funkcjonalno-użytkowym, SIWZ i wyszczególnione w Formularzu cenowym wynagrodzenie nie przysługuje.

- Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania prawidłowej wyceny zamówienia.

KARY UMOWNE

§ 12

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 11 umowy ust. 3 za każdy dzień przekroczenia terminu licząc od dnia określonego w § 3 ust. 5 umowy,

- za nieterminowe uwzględnienie zmian wprowadzonych przez Zamawiającego do koncepcji rozwiązań projektowych, projektu budowlanego, projektu wykonawczego w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 11 umowy ust. 3 za każdy dzień przekroczenia terminu,

- za nieterminowe wykonanie robót budowlanych w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 11 umowy ust. 3 za każdy dzień przekroczenia terminu licząc od dnia określonego w § 3 ust. 5 umowy,

- za przekroczenia terminu w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w 
§11 umowy ust. 3 za każdy dzień przekroczenia terminu liczonego od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto ustalonego w §11 umowy ust. 3 za każdy dzień przerwy,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w §11 ust. 3 umowy.

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :

  - za nieterminowe przekazanie terenu budowy lub jego umówionej części oraz  uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowaniu przerwy w wykonywaniu robót z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto ustalonego w §11 ust. 3 umowy za każdy dzień przekroczenia terminu lub przerwy,

  - za nieuzasadnione przekroczenie terminu w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w §11 ust. 3 umowy za każdy dzień przekroczenia terminu, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty,

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego  w wysokości 10% wynagrodzenia  brutto ustalonego w §11 ust. 3 umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z powodu naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania w wysokości utraconego dofinansowania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z faktur wystawionych przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ODBIORY  I  PRZEDSTAWICIELE

# § 13

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Przedmiotem odbioru częściowego będą grupy robót określone w opisie przedmiotu zamówienia i formularzu cenowym,

- Przedmiotem odbioru robot za dany okres rozliczeniowy będą roboty wykonane w tym okresie, wymienione w formularzu cenowym – zał. nr 3 do SIWZ i wynikające z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo –finansowego (§ 4 ust. 2 umowy).

- Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego oraz do odbioru końcowego wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się Inżyniera Kontraktu w terminie dni 7 od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

- Odbiór robót za dany okres rozliczeniowy w tym ocenę stopnia zaawansowania elementów robót określonych w formularzu cenowym i harmonogramie rzeczowo –finansowym będzie dokonywał Inspektor Nadzoru.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie komisyjny odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że

- z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad,

- na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy, złożony przed upływem terminu na usuniecie wad, Zamawiający może przedłużyć ten termin,

- do przedłużenia tych terminów nie jest upoważniony Inspektor Nadzoru .

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego pisemnie o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

# Przedstawicielem Zamawiającego na placu budowy jest Inspektor Nadzoru. W przypadku występowania inspektorów nadzoru kilku branż jeden z nich zostanie wyznaczony jako koordynator. Osoba Inspektora Nadzoru będzie ujawniona w dzienniku budowy.

# Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy jest Kierownik Budowy. Osoba Kierownika Budowy (posiadającego wymagane uprawnienie budowlane) będzie ujawniona w dzienniku budowy.

# Po stronie Wykonawcy osobą odpowiedzialną za opracowanie dokumentacji projektowej będzie .........................................................................., tel. ............................................. e-mail:...............................................................

# Koordynatorem Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy jest Inspektor Wydziału Inwestycji – mgr Justyna Greczyńska tel. (94) 35 51 604, e-mail: j.greczynska@um.kolobrzeg.pl

- Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysyłana faksem lub pocztą elektroniczną musi być dodatkowo każdorazowo, bezzwłocznie potwierdzona przesyłką pisemną wysłaną pocztą lub doręczoną osobiście na adres Zamawiającego.

GWARANCJA

§ 14

- Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami zawartymi w Umowie. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie materiały dostarczone przez niego będą nowe, pełnej wartości handlowej i nadające się do użycia w celu im przeznaczonym.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji dla przedmiotu umowy na okres .... lat (min. 5 lat) licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót i zapewnia o jego prawidłowym funkcjonowaniu.

- Na podstawie art. 558 § 1 k.c. (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) rozszerza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi na okres gwarancji.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Projektu budowlanego wygasają z upływem terminu gwarancji i rękojmi za wady obiektu, wykonanego na podstawie tego projektu.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wszelkich usterek i wad w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu. Powiadomienie o stwierdzeniu usterki (wady) może być przekazane faksem bądź e-mailem. Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zgłoszeniu w czasie nie dłuższym niż 24 godz. od momentu jego przekazania.

- W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia stwierdzonych usterek, wad Zamawiający ma prawo usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi a kosztami obciążyć Wykonawcę bez utraty praw gwarancyjnych.

- Wykonawca oświadcza, że jest jedynym zobowiązanym do wykonywania zobowiązań z tytułu gwarancji jakości i rękojmi, w tym również za prace wykonywane przez podwykonawców.

#### WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 15

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem, fakturami przejściowymi.

- Pierwszą fakturę Wykonawca może wystawić po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę. Maksymalna kwota jaką Wykonawca może w niej żądać musi być zgodną z wartością przewidzianą na wykonanie prac projektowych w formularzu cenowym.

- Następne faktury przejściowe wystawiane będą na koniec każdego okresu rozliczeniowego, po zakończeniu odbioru robót za dany okres rozliczeniowy (nie krótszego niż miesiąc kalendarzowy lub jego wielokrotność).

- Podstawą ustalenia wynagrodzenia należnego wykonawcy za okres rozliczeniowy będą wartości robót za dany element określone w formularzu cenowym przy uwzględnieniu stopnia zaawansowania tych robót określonego przez Inspektora Nadzoru zgodnie z
§ 13 ust. 5 umowy. Wartość faktury przejściowej za dany okres rozliczeniowy nie może przekroczyć wielkości planowanych nakładów ujętych na ten okres w harmonogramie rzeczowo finansowym. Dokonywanie zmian harmonogramu następuje wyłącznie w trybie określonym w § 4 ust 3 umowy.

- Fakturę końcową Wykonawca wystawi po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót.

- Wykonawca nie wystawi faktury za dostarczone lecz nie zamontowane urządzenia objęte przedmiotem umowy.

- Suma faktur przejściowych za wykonane i odebrane roboty nie może przekroczyć 85 % wartości robót stanowiących przedmiot umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT w terminie 7 dni od daty podpisania  protokołu odbioru robót (na papierze kserograficznym formatu A4 z przywołaniem numeru umowy).

- Faktury nie spełniające określonych w ust. 1-8 warunków zostaną zwrócone Wykonawcy bez realizacji.

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności lub praw służących mu na podstawie niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 16

- Termin płatności faktur: 30 dni od daty wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru robót, za które wystawiona jest faktura, podpisanym przez Inspektora Nadzoru a przy fakturze końcowej z protokołem odbioru końcowego robót.

- W razie zwłoki w zapłacie wierzytelności pieniężnych Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek za zwłokę.

INNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 17

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Zamawiający na podstawie art. 144 Pzp określił w pkt. I części I do SIWZ zakres okoliczności mogących powodować konieczność zmian umowy.

§ 18

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 14 dni od terminu rozpoczęcia ustalonego w § 3 ust. 1 oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.

- w przypadku określonym w § 5 ust. 3.

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego, Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 2 miesięcy od upływu terminu na zapłatę  faktur określonego w niniejszej umowie.

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,

- Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

- jeżeli Wykonawca nie przedstawi protokołu, o którym mowa w pkt. 1 w wyznaczonym terminie, protokół inwentaryzacji robót w toku zostanie sporządzony przez Zamawiającego bez udziału Wykonawcy - Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami przeprowadzenia inwentaryzacji,

- protokół sporządzony zgodnie z pkt. 2) stanowić będzie podstawę do wzajemnych rozliczeń,

- Wykonawca w ciągu 7 dni zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony która odpowiada za przyczyny odstąpienia od umowy,

- Wykonawca w ciągu 7 dni sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca w ciągu 7 dni zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione oraz wszelkie należące do niego materiały i urządzenia,

- Wykonawca w ciągu 10 dni od daty odstąpienia przekaże Zamawiającemu uporządkowany teren budowy,

- w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada tj. w przypadkach opisanych w ust. 2, Zamawiający zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia i za roboty zabezpieczające,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. 3 niniejszego paragrafu umowy,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 19

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest Zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

  - W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w § 19 ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

# § 21

Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z czego 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający a 1 egzemplarz Wykonawca.

Załącznik do umowy:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Oferta Wykonawcy wg. zał. nr 1  SIWZ

- Formularz cenowy wg. zał. nr 2 SIWZ

- Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

# WYKONAWCA : 	ZAMAWIAJĄCY :