# FORMULARZ OFERTOWY - Załącznik do zapytania ofertowego

Kołobrzeg ............................

/pieczęć wykonawcy/

#### Gmina Miasto Kołobrzeg

ul. Ratuszowa 13

78-100 Kołobrzeg

#### OFERTA

I. Informacje o wykonawcy

1.	Adres firmy:

ulica/nr domu/nr mieszkania....................................................................................................

kod pocztowy - miasto.............................................................................................................

województwo............................................................................................................................

2. adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres firmy)……………………………….

………………………………………………………………………………………………

3. tel. ........................................................................................................................................

4. tel. komórkowy ……………………………………………………………………………

5. fax.........................................................................................................................................

6. e mail ………………………………………………………………………………………

7. Nr konta bankowego..............................................................................................................

8.	Nr rejestru sądowego:..........................................................................................................

9.	Nr statystyczny - REGON:...................................................................................................

10.Czy firma jest płatnikiem VAT ............................................................................................

II. Zakres rzeczowy zadania: „Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Gnieźnieńskiej w Kołobrzegu”

Zakres rzeczowy zamówienia:

- Dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót wraz ze złożeniem dokumentów i oświadczeń wymaganych przez Nadzór Budowlany,

- Prowadzenie na bieżąco Dziennika Budowy,

- Wytyczenie punktów lokalizacji słupów oświetleniowych – 3 punktów oraz 1 punktu lokalizacji szafki oświetleniowej,

- Wytyczenie trasy rowu pod kable – 113 m,

- Wykonanie wykopu pod projektowaną szafkę oświetleniową,

- Wykonanie wykopu umożliwiającego przełożenie kabla YAKY 4x70 mm2 z istniejącej szafki kablowej do szafki oświetleniowej oraz ułożenie kabla YAKY 4x70 mm2  o długości 5,0 m między szafą kablową i szafą oświetleniową, zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA – OPERATOR SA,

- Wprowadzenie do szafki oświetleniowej i szafki kablowej kabli YAKY 4x70 mm2,

- Wykonanie rowów kablowych o długości 113 m, szerokości 0,4 m i głębokości 0,8 m na wyznaczonej trasie – 36,16 m3,

- Układanie w rowie w rurze ochronnej równoważnej DVK 75, kabla  YAKY 4x 25 mm2  na 10 cm podsypce z piasku – 128 m wraz z drutem uziemiającym DFeZn d=8 mm o długości 119 m,

- Zakrycie rury osłonowej  z kablem 10 cm obsypką  z piasku i 30 cm rodzimego gruntu wraz z ułożeniem foli kalandrowanej koloru niebieskiego,

- Wykonanie wykopów  pod 3 szt. fundamentów prefabrykowanych  - 3,6 m3,

- Posadowienie uprzednio zaizolowanych przeciwwilgociowo betonowych fundamentów prefabrykowanych pod słupy – 3 szt.,

- Montaż kompletnych latarni przykręcanych do fundamentu nakrętkami kołpakowymi – 3 szt.,

- Wprowadzanie do słupów kabli YAKY 4x25 mm2, montaż złączy kablowych IZK, wciąganie i montaż przewodów kabelkowych  YDY 3x2,5 mm2 – 3 kpl,

- Wykonanie uziomów pionowych (pogrążanych) w celu uzyskania o rezystancji uziemienia nie większej niż 10 Ω - 1 kpl,

- Zasypanie i zagęszczenie rowów kablowych – 36,16 m 3,

- Pomiary rezystancji izolacji odcinków sieci oświetleniowej – 4 pomiary,

- Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej – 4 pomiary.

- Pomiar rezystancji uziemień – 2 pomiary (szafka oświetleniowa i słup nr 3/1

- Numeracja słupów, naklejanie na słupach tabliczek ostrzegawczych i pomalowanie słupa farbą antykorozyjną do wysokości 40 cm od podstawy słupa  – 3 kpl.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej -1 egz. wraz z inwentaryzacją geodezyjną 3 egz., dostarczenie wypełnionego Dziennika Budowy z wpisem geodety i z załączonym oświadczeniem Kierownika Robót dotyczącym zgłoszenia zakończenia robót, dostarczenie tabeli rzeczywistych  współrzędnych lokalizacji słupów oświetleniowych (współrzędne geograficzne lub geodezyjne). Dostarczenie dokumentów potwierdzających dopuszczenie zastosowanych materiałów, wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Oprócz wymienionych w pkt 21 dokumentów Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury uzyskania przez Zamawiającego od ENERGA-OPERATORA oświadczenia o wykonaniu przyłączenia zgodnie z umową przyłączeniową.

Szczegółowy zakres zadania znajduje się w zapytaniu ofertowym,dokumentacji projektowej obejmującej przedmiar robót, projekt budowlany i specyfikację wykonania i odbioru robót.

.

III. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia – do 15 czerwca 2018 roku

IV. Zestawienie prac objętych zamówieniem do wykonania:

4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na łączną wartość wraz z podatkiem VAT........................................................zł.

Słownie: ………………………………………………………………………………………….

## V. Umowa

Projekt umowy stanowi załącznik do zapytania ofertowego

## VI. Oświadczenie

1. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem zamówienia i  dokumentacją projektową.

2. Oferujemy Zamawiającemu 30-dniowy okres płatności faktury wystawionej za zrealizowany przedmiot umowy licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

3. Udzielamy Zamawiającemu 36 - miesięczną gwarancję na przedmiot umowy, na warunkach określonych w projekcie umowy.

4. Zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

5. Projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

7. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.

10 .Załącznikami do niniejszej oferty są:

- Zestawienie wykonanych robót

- Zapytanie ofertowe – z podpisem Wykonawcy

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Oferta zawiera ........................................stron, ponumerowanych i podpisanych.

…………………....................................................

/podpis osoby (osób) upoważnionej/