**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

* 1. Przedmiot zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej na ***remont kolektora deszczowego dn 800 zlokalizowanego na terenie PKP w rejonie ul. Okopowej*** wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego obejmuje:

1. zapewnienie mapy do celów projektowych,
2. wykonanie badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną,
3. wykonanie dokumentacji projektowej remontu kolektora deszczowego dn 800 zlokalizowanego na terenie PKP w rejonie ul. Okopowej, zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi,
4. uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień, w tym uzyskanie warunków wykonania prac remontowych i uzgodnienie projektu ze spółkami kolejowymi (odpłatne),
5. przygotowanie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych,
6. sprawowanie nadzoru autorskiego nad budową,
7. wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych *(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)*. Przedmiotowa dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia robót budowlanych. W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną uwagę na zapisy art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którego nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca zobowiązany jest, więc do opisania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy.
   1. Wytyczne do projektowania remontu kolektora – zgodnie z warunkami technicznymi znak WŚiO.6221.38.2019.VIII z dnia 22.10.2019 r.
   2. Pozostałe informacje:
      1. lokalizacja kolektora:
         1. dz. 1/15, 1/36 obr. 12 – uw. PKP S. A., ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa
         2. dz. 76, 75, 74/1 obr. 19 – wł. Gmina Miasto Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg.
      2. zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obszaru objętego projektowaniem oraz zebrał, na swój koszt, odpowiedzialność oraz ryzyko, wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do przygotowania oferty.