Przedszkole Miejskie nr 7 Kołobrzeg, 15.05.2012 r. ul. Bogusława X 17 78-100 Kołobrzeg

Dotyczy: wykonania placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 7 przy ul. Bogusława X 17 w Kołobrzegu

**Pytania i odpowiedzi I:**

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytania:

**Pytanie nr 1:**

1. Zgodnie z zapisami w § 2 w ust.1 zamawiający przewiduje, że termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się do 7 dni od daty podpisania umowy, natomiast w §4 jest zapis, że Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy. Który zapis jest wiążący?

**Odpowiedź na pytanie nr 1 :**

W treść umowy wkradł się błąd. Zapis powinien mieć brzmienie:

Zgodnie z zapisami w § 2 w ust.1 zamawiający przewiduje, że termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się do 7 dni od daty podpisania umowy, natomiast w §4 jest zapis, że Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

**Pytanie nr 2:**

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych pod względem funkcjonalnym, jednak różniące się gabarytami?

**Odpowiedź na pytanie nr 2 :**

Ze względu na ograniczoną powierzchnię placu zabaw dopuszcza się urządzenia równoważne w których strefa bezpieczeństwa nie będzie odbiegać więcej niż 5 % od urządzeń wskazanych.