SIWZ -część II

**PROJEKT UMOWY**

**UMOWA NR**  .... **/ WŚiO / 2019**

W dniu …. - ………….- **2019** r**.** w Kołobrzegu pomiędzy:

**Gminą Miasto Kołobrzeg** z siedzibą w  Kołobrzegu, ul. Ratuszowa 13 (NIP 671-16-98-541, Regon 330920736), zwaną dalej w treści umowy **Zamawiającym,** którą reprezentuje:

**Anna Mieczkowska - Prezydent Miasta Kołobrzeg**

a

………*Nazwa wykonawcy*………………………………………. mający swą siedzibę w

…*adres:…miejscowość,……ulica/nr* …., ….*kod pocztowy, miejscowość*…….., NIP : …-….-….-…. , Regon: …………………. , zwanym dalej w tekście **Wykonawcą,** którego reprezentuje:

…*imię nazwisko* ……………………….. -…*stanowisko* …………………………...

1. …………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………..

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) została zawarta umowa o następującej treści:

**PRZEDMIOT UMOWY**

**§ 1**

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie publiczne – zwane dalej Zamówieniem, którego przedmiotem są usługi obejmujące„**Porządkowanie terenów leśnych - pozyskanie drewna z terenów „Ls” w Kołobrzegu”**. Wycinka drzew nastąpi z terenu działki będącej własnością Gminy Miasto Kołobrzeg. Działka nr **12/1 obr 2 K-**g jest położona w rejonie ul. Arciszewskiego i ul. Klonowej. Według ewidencji gruntów jest to użytek leśny „**Ls**”.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy.

Kategoria przedmiotu zamówienia według słownika CPV:

Kod CPV 03400000 – 4 leśnictwo pozyskiwanie drewna,

1. Szczegółowy zakres usługi przedstawiają dokumenty stanowiące integralną część umowy:
2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ),
3. załączniki tabelaryczne oraz graficzne do SIWZ,
4. Oferta Wykonawcy,
5. Formularz cenowy,
6. Wykaz osób – zatrudnionych na umowę o pracę.

**PRAWA I OBOWIĄZKI**

**§ 2**

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie usług precyzyjnie, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi z zachowaniem Polskich Norm, przenoszących normy europejskie, przepisami BHP.
2. Pracownicy oraz pojazdy służące do realizacji przedmiotu umowy muszą być zaopatrzone w czytelne logo Wykonawcy, umieszczone w widocznym miejscu na pojeździe oraz ubraniach pracowników.
3. Odpady organiczne, powstałe podczas realizacji prac (drobne gałęzie i inne) muszą być wywiezione do utylizacji do uprawnionego odbiorcy (istnieje również możliwość rozdrobnienia ich i rozsypania powstałych zrębków na ściółce wokół rosnących drzew. Wykonawca może utylizować odpady organiczne we własnym zakresie, w przypadku posiadania kompostownika.
4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac, np. uszkodzenia istniejących nawierzchni, instalacji nadziemnych, trawników itp.
5. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia, przez cały okres obowiązywania umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do skierowania swego przedstawiciela do udziału w komisyjnym przekazaniu i odbiorze usługi, oraz do zapewnienia na moment transportu przedstawicielom Zamawiającego.
7. Wykonawca zapewni stały nadzór kierowniczy nad realizowanym zamówieniem.

**§ 3**

1. Podczas wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek przestrzegać procedury związanej z odpowiednim przygotowaniem do cechowana drewna pozyskanego z lasu.
2. Wykonawca jest zobowiązany do:
3. zorganizowania i prowadzenia wycinki i transportu zgodnie z warunkami bhp, w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych,
4. powiadomienia Zamawiającego (i/lub Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego) o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie przygotowania (skubikowania) drewna do ocechowania. Uwaga*:*

Dla drewna *„****N”*** *– sortyment poza klasyfikacją jakościowo –wymiarową* ułożyć odrębny stos.

1. po wydaniu ***Świadectwa legalności pozyskania drewna*** (przez Nadleśnictwo Gościno) - przetransportowania pozyskanego drewna na wskazany plac składowy i ułożenia go tam w docelowe stosy,
2. uprzątnięcia, wyrównania terenu po pracach (dopuszcza się rozsypanie zrębków na ściółce wokół drzew, podzielenie karpy),
3. zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia prac wraz z przekazaniem dokumentów magazynowych (PZ) dokumentujących przekazaniu drewna na plac składowy przy ul. 6 Dywizji Piechoty 60 w Kołobrzegu *(w MZZDiOŚ w K-gu Sp. z o.o.).*

**TERMIN REALIZACJI**

**§ 4**

1. Termin rozpoczęcia prac: do siedmiu dni od zawarcia umowy.
2. Termin zakończenia prac: do …………………. **2019r.** *(data wynika z zaoferowanego okresu realizacji ……**dni).*

**REALIZACJA I ODBIORY**

**§ 5**

1. Z ramienia Zamawiającego odpowiedzialnym za realizację przedmiotu zamówienia będzie przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami natomiast osobą/osobami odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia z ramienia Wykonawcy będzie:

1) ................................................- .......................................................................................

1. Zamawiający posiada prawo bieżącego kontrolowania jakości wykonywanej usługi.
2. Jeżeli podczas kontroli realizowanej usługi Zamawiający wykaże nienależytą jakość wykonywanych prac, to Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wskazanego uchybienia.
3. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę zgodnie z §3 ust 2 pkt. 5 umowy. Strony z czynności odbioru sporządzą protokół.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania projektu protokołu odbioru ( wskazując swych przedstawicieli oraz ilości pozyskanego - ocechowanego drewna) i przesłania go drogą elektroniczną do pracownika merytorycznego Wydziału Komunalnego.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
   1. może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, lub
   2. dokonać odbioru *(w przypadku drobnych usterek)* wyznaczając w protokole odbioru termin na ich usunięcie.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego pisemnie (lub e-mail) o usunięciu wad.
7. Wszelkie zmiany składu osobowego przedstawionego przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagają zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
8. Wykonawca we wniosku o zmianę składu osobowego może proponować tylko osoby, których kwalifikacje spełniają odpowiednio wymagania określone w dokumentacji przetargowej. Wykonawca wraz z wnioskiem obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody potwierdzające spełnianie tych wymagań. Zamawiający jest zobowiązany do odpowiedzi w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o zmianę składu osobowego

**ZATRUDNIENIE I ZAPŁATA PODWYKONAWCY**

**§ 6**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy:

1) Siłami własnymi – TAK/NIE (niepotrzebne skreślić),

2) Siłami podwykonawców – TAK/NIE (niepotrzebne skreślić).

Zakres prac, który Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawcy dotyczy: ……………………………………….……………………………………………………………,

1. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o  udzielenie zamówienia.
3. Zmiana Podwykonawcy lub rezygnacja z Podwykonawcy wskazanego w ofercie, na którego zasoby Wykonawca powoływał się wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy Podwykonawcy.
6. Wykonawca zapewni ustalenie w umowie z Podwykonawcą takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.
7. W przypadku wykonania zamówienia siłami własnymi w 100% ustęp od 2 do 7 nie będzie miał zastosowania.

**WYNAGRODZENIE UMOWNE i PŁATNOŚĆI**

**§ 7**

1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację zamówienia, naliczone będzie według określonych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym wartości jednostkowych cen ryczałtowych, a podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru usługi, o którym mowa w § 5 ust. 4 do 6.
2. Wynagrodzenie przysługujące za całkowitą realizację przedmiotu zamówienia wynosi **ogółem** : ……………………………………**zł brutto**

(słownie zł: ….…………………………………………………………………………………...),

i będzie płatne z działu **900,** rozdz. **90004** § **4300** poz. **1155**.

1. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktury komputerowo, na papierze kserograficznym w formularzu A4, w terminie 7 dni po podpisaniu protokołu odbioru usługi.
2. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru usługi.
3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności lub praw służących mu na podstawie niniejszej umowy na osoby trzecie, za wyjątkiem zgłoszonych do umowy podwykonawców i banków obsługujących kredyt wykonawcy.

**ZMIANA WARUNKÓW UMOWY**

**§ 8**

* + 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania zmian umowy.

1. Za usługę nie wykonaną wynagrodzenie nie przysługuje.

**ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

**§ 9**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**UBEZPIECZENIE**

**§ 10**

1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez siebie lub Podwykonawców z tytułu prowadzonej działności.
2. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody.

**KARY UMOWNE**

**§ 11**

1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań na niżej opisanych zasadach.
2. **Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:**
   1. za nieterminowe wykonanie określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości **0,3**% oferowanej kwoty zamówienia brutto określonej w § 7 ust. 2 umowy za każdy dzień przekroczenia terminu, nie więcej niż **10,0**% kwoty brutto określonej w § 7 ust. 2 umowy.
3. za nie usunięcie w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości **0,2** % oferowanej kwoty zamówienia brutto określonej w § 7 ust. 2 umowy za każdy dzień uchybienia terminu licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie, nie więcej niż **10,0**% kwoty brutto określonej w § 7 ust. 2 umowy..
4. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie **10,0**% oferowanej kwoty zamówienia brutto określonej w § 7 ust. 2 umowy.
5. za niezatrudnianie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określonych w § 12 ust.1 w wysokości **5,0%** wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust. 2 umowy, za każdy stwierdzony przypadek.
6. za przekroczenie terminu przekazania dokumentów i oświadczeń, o których mowa w § 12 ust. 4 i 5 umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust. 2 umowy, za każdy dzień przekroczenia terminu.
7. **Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:**
   1. za nieterminowe przeprowadzenie odbioru w wysokości **0,3**% oferowanej kwoty zamówienia brutto określonej w § 7 ust. 2 umowy za każdy dzień uchybienia terminu, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał  być przeprowadzony.
   2. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości **10**% oferowanej kwoty zamówienia brutto określonej w § 7 ust. 2 umowy.
8. Kary umowne będą potrącane przez Zamawiającego od wystawionych faktur - wartości brutto wynagrodzenia za wykonanie danej usługi.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z faktury wystawionej przez Wykonawcę, bez wcześniejszego wezwania Wykonawcy do zapłaty tej kwoty.
10. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
11. Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu kiedy możliwe jest ich naliczenie, a w przypadku kar za zwłokę z każdym dniem

**ZATRUDNIENIE OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ**

**§ 12**

1. Wykonawca lub Podwykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z pozyskiwaniem drewna (cięcie i składowanie drewna, prace transportowe*).*
2. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.
3. Czynności wymienione w ust. 1 będą świadczone przez osoby wymienione w załączniku nr 1 do Umowy pn. „Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę”, które zostały wskazane przez Wykonawcę, zwane dalej „Pracownikami świadczącymi usługi”.
4. W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ewidencją czasu pracy, natomiast Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni przedstawić je Zamawiającemu. Wymieniona powyżej dokumentacja jakiej Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy to np.
5. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę **kopię umowy/umów o pracę** osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy wskazane w ust. 5 (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).
6. **zaświadczenie właściwego oddziału ZUS,** potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
7. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę **kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń**.

* Przedstawiona dokumentacja i dowody winny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

1. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od podpisania umowy przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów o których mowa w ust. 1.
2. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4, w terminie 7 dni od upływu terminu określonego w ust. 4, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników, świadczących czynności wymienione w ust. 1 umowy, na podstawie umowy o pracę i Zamawiający będzie upoważniony do naliczenia kary umownej określonej w § 11 ust. 2 lit. d.
3. W przypadku uchybienia terminu do przedłożenia dokumentów i oświadczeń określonych w ust. 4 i 5 Zamawiający będzie upoważniony do naliczenia kary umownej określonej w § 11 ust. 2 lit. e).

**§ 13**

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie objętym pracami.

**§ 14**

Wykonawcę obowiązuje odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.

**§ 15**

W spawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowania właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

**§ 16**

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§ 17**

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją niniejszej umowy jest Prezydent Miasta Kołobrzeg. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg dostępnym pod adresem strony internetowej <http://um.kolobrzeg.pl/>. Administrator Danych umożliwia spełnienie praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego "RODO") - tj. prawo dostępu, sprostowania, zapomnienia oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wnioski w tych sprawach prosimy kierować do siedziby administratora danych.

**§ 18**

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający , a 1 egzemplarz Wykonawca.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

*Załącznik* ***NR 1*** *do umowy*

..................................................

*/nazwa i adres Wykonawcy/*

**Wykaz osób** - zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

(świadczących usługę) .

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię  i Nazwisko** | **Zajmowane stanowisko** | **Rodzaj wykonywanych czynności** | **Data zatrudnienia** | **Czas trwania umowy (np. data końcowa umowy, umowa na czas nieokreślony)** | **Wymiar czasu pracy** |
| *1.* |  |  |  |  |  |  |
| *2.* |  |  |  |  |  |  |
| *3.* |  |  |  |  |  |  |
| *4.* |  |  |  |  |  |  |
| *5.* |  |  |  |  |  |  |

*\*W razie potrzeby należy samodzielnie dodać niezbędną liczbę wierszy*

**UWAGA 1:** Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji zamówienia czynności związanych z pozyskiwaniem drewna *(cięcie i składowanie drewna, prace transportowe*).

**UWAGA 2 :** wypełniony wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w dniu podpisania umowy.

.......................................... dnia ................ **2019 r.**

……………………….........…………………………………...

*podpis osoby /osób/ upoważnionej*