CZĘŚĆ II                             PROJEKT  UMOWY

UMOWA  NR   .... / K-IO / 2018

W dniu …......... 2018r. w Kołobrzegu pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg z siedzibą w  Kołobrzegu, ul. Ratuszowa 13  (NIP 671-16-98-541, Regon 330920736),  zwaną dalej                w treści umowy Zamawiającym, którą  reprezentuje:

Janusz Gromek - Prezydent Miasta Kołobrzeg

a…………………………………………………………………………………………………, mającym swą siedzibę w ………………………………….., działającym na podstawie ……………………(nr KRS lub CEIDG) NIP………………….…………………….……, Regon……………….……………… zwanym dalej w tekście Wykonawcą, którą  reprezentuje: …………………………………………………………………………………

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści, której integralne części stanowią:

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

b) Oferta Wykonawcy

§ 1

- Przedmiotem zamówienia, podzielonym na 4 części, jest wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, pnączy, bylin i traw ozdobnych na wybranych terenach zieleni miasta Kołobrzeg, w tym :

1) Część 1 – wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i traw ozdobnych na terenie Placu Trzech Pokoleń oraz ich utrzymanie w okresie gwarancyjnym po ich posadzeniu,

2) Część 2 – wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i bylin na terenie podwórza osiedlowego przy ul. Jagiellońskiej 17-21 i ul. Unii Lubelskiej 2-10 w Kołobrzegu oraz ich utrzymanie w okresie gwarancyjnym po ich posadzeniu,

Część 3 – wykonanie nasadzeń drzew na terenie osiedla Podczele oraz ich utrzymanie w okresie gwarancyjnym po ich posadzeniu,

Część 4 – wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i bylin na wskazanych nieruchomościach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz ich utrzymanie w okresie gwarancyjnym.

- Kategoria przedmiotu zamówienia według słownika CPV:

Kod CPV 77310000-6 usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych.

§ 2

- Wykonawca gwarantuje wykonanie usług precyzyjnie, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi z zachowaniem Polskich Norm, przenoszących normy europejskie, przepisami BHP oraz zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.

- Zakupione przez Wykonawcę drzewa, krzewy, pnącza, byliny i trawy ozdobne muszą spełniać warunki jakościowe dla danej grupy roślin, szczegółowo określone w opisie przedmiotu zamówienia – część III SIWZ.

- Pracownicy oraz pojazdy służące do realizacji przedmiotu umowy muszą być zaopatrzeni w czytelne logo Wykonawcy, umieszczone w widocznym miejscu na pojeździe oraz ubraniach pracowników. Pracownicy wykonujący pracę na rzecz Zamawiającego, winni być ubrani w estetyczne ubrania robocze.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Zamawiającemu uwierzytelnione kopie kart przekazania odpadów, które zostaną wytworzone podczas realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający uzna za wystarczający sposób uwierzytelnienia kopii kart przekazania odpadów, w przypadku złożenia kopii kart potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub jedną z osób, wskazanych w umowie jako odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia z ramienia Wykonawcy.

- Odpady organiczne, powstałe podczas realizacji prac muszą być unieszkodliwiane poprzez kompostowanie. Dopuszcza się unieszkodliwianie odpadów organicznych poprzez ich spalanie jedynie w przypadku odpadów roślinnych porażonych patogenami lub szkodnikami. Wykonawca może utylizować odpady organiczne we własnym zakresie, w przypadku posiadania kompostownika.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego, drogą elektroniczną,             o terminie rozpoczęcia i zakończenia realizacji usługi danej części przedmiotu zamówienia, nie później niż na 3 dni przed ich rozpoczęciem i zakończeniem.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego, telefonicznie oraz drogą elektroniczną, o wszelkich zagrożeniach lub nowych okoliczności, ujawnionych w trakcie realizacji danej części przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac, np. uszkodzenia istniejących nawierzchni, instalacji nadziemnych, trawników itp.

- Nie dopuszcza się poruszania się pojazdami silnikowymi po terenach zieleni,                              z wyjątkiem pojazdów niezbędnych przy wykonywaniu przedmiotu umowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemnie informację o pojazdach biorących udział w realizacji usługi. Zamawiający przekaże Wykonawcy na podstawie otrzymanych informacji, przepustki umożliwiające poruszanie się tych pojazdów po terenach zieleni.

- Wykonawca oraz jego podwykonawcy, zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia, z okresem ubezpieczenia na pełen okres obowiązywania umowy i udzielonej gwarancji. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, złożył u Zamawiającego, uwierzytelnioną kopię polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia w raz        z polisami podwykonawców, na całkowitą łączną sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż :

- w przypadku części 1  – 20 000,00 zł,

- w przypadku  części 2 – 20 000,00 zł.

- w przypadku  części 3 – 30 000,00 zł.

- w przypadku  części 4 – 25 000,00 zł.

- Wykonawca/Wykonawcy zobowiązany/zobowiązani jest/są do skierowania swego przedstawiciela do udziału w odbiorze poszczególnych części przedmiotu zamówienia, bieżących kontroli oraz do zapewnienia transportu.

- Wykonawca zapewni wszelkie materiały i środki niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wykonane prace do 12/24 miesięcy od odbioru częściowego dla każdej części przedmiotu zamówienia. Na podstawie art. 558 § 1 K.c. (Dz. U. z 2018r. poz. 1025 z późn. zm.) rozszerza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi na okres gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumentację lub jej uwierzytelnioną kopię, określającą źródło pochodzenia roślin, zastosowanych do nasadzeń lub też złożenie oświadczenia, w którym to Wykonawca danej części przedmiotu zamówienia określi źródło pochodzenia posadzonych roślin.

§ 3

Podczas wykonywania wszystkich części przedmiotu zamówienia Wykonawca/Wykonawcy ma/mają obowiązek znać i stosować przepisy wynikające z:

- ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami                      (Dz.U. z 2017r. poz. 2187 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. poz. 1614).

§ 4

      - Ostateczny termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na 31 maja 2019 r. oraz                    w zakresie utrzymania w okresie gwarancji posadzonych roślin 31 października 2019r./31  października 2020r. (odpowiednio do realizowanej części przedmiotu zamówienia oraz wybranej opcji kryterium dotyczącej długości terminu utrzymania gwarancyjnego roślin)  przy czym:

- dla Części 1 – wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i traw ozdobnych na terenie Placu Trzech Pokoleń oraz ich utrzymanie w okresie gwarancyjnym po ich         posadzeniu :

- wykonanie wymiany podłoża termin realizacji  do 20 listopada 2018 r.

- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów do 30 listopada 2018 r.

- wykonanie nasadzeń róż, lawendy i traw ozdobnych do 31 maja 2019 r.

- utrzymanie w okresie gwarancji nasadzonych drzew, krzewów i traw ozdobnych do 31 października 2019 r. lub do 31 października 2020 r. (odpowiednio do wybranej opcji kryterium dotyczącej długości terminu utrzymania roślin),

- Część 2 – wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i bylin na terenie podwórza osiedlowego przy ul. Jagiellońskiej 17-21 i ul. Unii Lubelskiej 2-10 w Kołobrzegu oraz ich utrzymanie w okresie gwarancyjnym po ich posadzeniu :

- wykonanie wymiany podłoża termin realizacji  do 20 listopada 2018 r.

- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów do 30 listopada 2018 r.

- wykonanie nasadzeń róż i bylin do 31 maja 2019 r.

- utrzymanie w okresie gwarancji nasadzonych drzew, krzewów i bylin do                        31 października 2019 r. lub do 31 października 2020 r. (odpowiednio do wybranej opcji kryterium dotyczącej długości terminu utrzymania roślin),

- Część 3 – wykonanie nasadzeń drzew na terenie osiedla Podczele oraz ich utrzymanie w okresie gwarancyjnym po ich posadzeniu,

a) wykonanie nasadzeń drzew do 30 listopada 2018r.

b) utrzymanie w okresie gwarancji nasadzonych drzew do 31 października 2019 r. lub do 31 października 2020 r. (odpowiednio do wybranej opcji kryterium dotyczącej długości terminu utrzymania roślin),

- Część 4 – wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i bylin na wskazanych nieruchomościach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz ich utrzymanie w okresie gwarancyjnym.

- wykonanie wymiany 38 m3 podłoża na terenach planowanych jesiennych nasadzeń do 20 listopada 2018 r.,

- wykonanie wymiany 48,80 m3 podłoża na terenach planowanych wiosennych nasadzeń w 30 kwietnia 2019 r.,

- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów planowanych do nasadzeń na jesień 2018, do 30 listopada 2018 r.,

- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów planowanych na wiosnę 2019 do 15 maja 2019 r.,

- wykonanie nasadzeń bylin planowanych na wiosnę 2019 do 31 maja 2019 r.,

- utrzymanie w okresie gwarancji nasadzonych drzew, krzewów i bylin do                      31 października 2019r. lub do 31 października 2020r. (odpowiednio do wybranej opcji kryterium dotyczącej długości terminu utrzymania roślin),

- Z ramienia Zamawiającego odpowiedzialną osobą za realizację przedmiotu zamówienia będzie Główny Specjalista ds. zieleni Referatu Inżynierii i Ochrony Środowiska Wydziału Komunalnego, natomiast osobą/osobami, która/które z ramienia Wykonawcy będzie/będą w sposób ciągły, nadzorować, kierować robotami oraz odpowiadać za realizację danej części przedmiotu zamówienia :

1) ...........................................................................................................................................

2) ..........................................................................................................................................

W/w osoby muszą spełniać wymagania i warunki określone w Rozdz. VI SIWZ ust. 3 pkt. 3 lit. ba oraz ust. 3 pkt. 3 lit. bb ( w przypadku realizacji Części 4 przedmiotu zamówienia).

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego, drogą elektroniczną na adres pracownika, który z ramienia Zamawiającego odpowiada za realizację przedmiotu zamówienia, o ewentualnych zmianach w zakresie osoby/osób nadzorujących, kierujących robotami oraz odpowiadających za realizację danej części przedmiotu zamówienia.

§ 5

- Zamawiający posiada prawo bieżącego kontrolowania jakości wykonywanych usług.

- Odbiory realizacji poszczególnych części przedmiotu zamówienia będą następowały:

1) dla części 1 przedmiotu zamówienia - odbiór usługi nastąpi czterokrotnie :

a) odpowiednio po zakończeniu wymiany podłoża – odbiór końcowy,

b) po wykonaniu nasadzeń zaplanowanych na jesień 2018 – odbiór częściowy,

c) po wykonaniu nasadzeń zaplanowanych na wiosnę 2019  – odbiór częściowy,

d) odbiór końcowy nasadzeń zostanie przeprowadzony po upływie terminu określonego w § 4 ust.1 pkt 1 lit. d niniejszej umowy;

- podstawą do dokonania w/w odbiorów usługi będzie zgłoszenie Wykonawcy, drogą elektroniczną, gotowości do odbioru,

2) dla części 2 przedmiotu zamówienia - odbiór usługi nastąpi czterokrotnie :

a) odpowiednio po zakończeniu wymiany podłoża – odbiór końcowy,

b) po wykonaniu nasadzeń zaplanowanych na jesień 2018 – odbiór częściowy,

c) po wykonaniu nasadzeń zaplanowanych na wiosnę 2019  – odbiór częściowy,

d) odbiór końcowy nasadzeń zostanie przeprowadzony po upływie terminu określonego w § 4 ust.1 pkt 2 lit. d niniejszej umowy;

- podstawą do dokonania odbiorów usługi będzie zgłoszenie Wykonawcy, drogą elektroniczną, gotowości do odbioru,

3) dla części 3 przedmiotu zamówienia - odbiór usługi nastąpi dwukrotnie :

a) po całkowitym zakończeniu nasadzeń drzew jesienią 2018 – odbiór częściowy,

b) odbiór końcowy usługi zostanie przeprowadzony po upływie terminu określonego            w § 4 ust.1 pkt 3 lit. b niniejszej umowy

- podstawą do dokonania odbioru usługi będzie zgłoszenie Wykonawcy, drogą elektroniczną, gotowości do odbioru.

4) dla części 4 przedmiotu zamówienia - odbiór usługi nastąpi pięciokrotnie :

a) odpowiednio po zakończeniu wymiany 38 m3 podłoża jesienią 2018 – odbiór końcowy,

b) odpowiednio po zakończeniu wymiany 48,80 m3 podłoża wiosną 2019 – odbiór końcowy,

c) po wykonaniu nasadzeń drzew i krzewów zaplanowanych na jesień 2018 – odbiór częściowy,

d) po wykonaniu nasadzeń drzew, krzewów i bylin zaplanowanych na wiosnę 2019  – odbiór częściowy,

e) odbiór końcowy nasadzeń zostanie przeprowadzony po upływie terminu określonego w § 4 ust.1 pkt 4 lit. f niniejszej umowy;

- podstawą do dokonania odbiorów usługi będzie zgłoszenie Wykonawcy, drogą elektroniczną, gotowości do odbioru,

5) odbiory prac w zakresie wszystkich części przedmiotu zamówienia  w odniesieniu do utrzymania posadzonych roślin w okresie gwarancyjnym w latach 2018/2019/2020, będą następowały jednorazowo w pełni okresu wegetacji, gdy możliwa będzie ocena kondycji zdrowotnej roślin, w terminach indywidulanie uzgodnionych z głównym specjalistą ds. zieleni.

- Z każdego odbioru danej części przedmiotu zamówienia będą sporządzane protokoły odbioru.

- Maksymalny termin (ilość dni) odbioru danej części przedmiotu zamówienia, po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru wynosi 7 dni roboczych.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady, stwierdzone podczas odbioru danej części przedmiotu zamówienia                    w terenie, nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub w przypadku drobnych usterek, dokonać odbioru wyznaczając termin na usunięcie usterek, warunkując od tego wypłatę wynagrodzenia,

  - jeżeli wady, stwierdzone podczas odbioru danej części przedmiotu zamówienia                    w terenie, nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający zażąda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub zażąda wymiany roślin, w przypadku ich obumarcia, na nowe egzemplarze,

  - jeżeli wady, stwierdzone podczas odbioru danej części przedmiotu zamówienia                    w terenie, nie nadają się do usunięcia, a dotyczą parametrów jakościowych materiału roślinnego, to Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy za realizację danej części przedmiotu zamówienia do 30 % wartości kwoty należnej za posadzenie tych roślin (koszt materiału i sadzenia), co do których parametry jakościowe Zamawiający zakwestionował.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad                      i zgłoszenie gotowości do odbioru usługi.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy:

1) Siłami własnymi – TAK/NIE (niepotrzebne skreślić),

2) Siłami podwykonawców – TAK/NIE (niepotrzebne skreślić).

Zakres prac, który Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcy dotyczy:  ……………………………………….……………………………………………………………,

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zmiana Podwykonawcy lub rezygnacja z Podwykonawcy wskazanego w ofercie, na którego zasoby Wykonawca powoływał się wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy Podwykonawcy.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowie z Podwykonawcą takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- W przypadku wykonania zamówienia siłami własnymi w 100% ustęp od 2 do 7 nie będzie miał zastosowania.

§ 7

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację danej części przedmiotu zamówienia, naliczane będzie odpowiednio według określonych przez Wykonawcę               w Formularzu oferty wartości jednostkowych, ryczałtowych, a podstawą wystawienia faktury będą protokoły odbioru usług, o których mowa w § 5 ust. 3.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację poszczególnych usług będzie płatne z budżetu miasta z działu 900 rozdział 90004 § 4300.

- Wynagrodzenie przysługujące za całkowitą realizację przedmiotu zamówienia

1)   Część 1

………………………………. zł brutto,

słownie: ……………………………………………………………………………………..

2)  Część 2

………………………………. zł brutto,

słownie: ……………………………………………………………………………………..

- Część 3

………………………………. zł brutto,

słownie: ……………………………………………………………………………………..

- Część 4

………………………………. zł brutto,

słownie: ……………………………………………………………………………………..

- Ponieważ końcowy odbiór wszystkich części przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania nasadzeń roślin, świadczący jednocześnie o finalnym efekcie wykonanych usług nastąpi w zaplanowanych terminach, określonych odpowiednio w § 5 ust. 2 pkt. 1 lit. d) dla Części 1, pkt. 2 lit. d) dla Części 2, pkt. 3 lit. b) dla Części 3 oraz pkt. 4 lit. e) dla Części 4, wynagrodzenie Wykonawcy/Wykonawców za realizację poszczególnych części przedmiotu zamówienia i ich etapów, zostanie uregulowane etapowo.

- Płatność wynagrodzenia za realizację danej części przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania nasadzeń roślin, będzie następowała sukcesywnie, po zakończeniu realizacji poszczególnych etapów danej części przedmiotu zamówienia, tj.

- Część 1 przedmiotu zamówienia w odniesieniu do wykonanych nasadzeń roślin

  - zaplanowanych do sadzenia jesienią 2018 - w wysokości 70% należnego wynagrodzenia, po przeprowadzeniu odbioru częściowego,

  - zaplanowanych do sadzenia jesienią 2018 - w wysokości 30% należnego wynagrodzenia, po przeprowadzeniu odbioru końcowego,

  - zaplanowanych do sadzenia wiosną 2019 - w wysokości 70% należnego wynagrodzenia, po przeprowadzeniu odbioru częściowego,

  - zaplanowanych do sadzenia wiosną 2019 - w wysokości 30% należnego wynagrodzenia, po przeprowadzeniu odbioru końcowego,

- Część 2 przedmiotu zamówienia w odniesieniu do wykonanych nasadzeń roślin

  - zaplanowanych do sadzenia jesienią 2018 - w wysokości 70% należnego wynagrodzenia, po przeprowadzeniu odbioru częściowego,

  - zaplanowanych do sadzenia jesienią 2018 - w wysokości 30% należnego wynagrodzenia, po przeprowadzeniu odbioru końcowego,

  - zaplanowanych do sadzenia wiosną 2019 - w wysokości 70% należnego wynagrodzenia, po przeprowadzeniu odbioru częściowego,

  - zaplanowanych do sadzenia wiosną 2019 - w wysokości 30% należnego wynagrodzenia, po przeprowadzeniu odbioru końcowego,

- Część 3 przedmiotu zamówienia w odniesieniu do wykonanych nasadzeń roślin

  - w wysokości 70% należnego wynagrodzenia, po przeprowadzeniu odbioru częściowego,

  - w wysokości 30% należnego wynagrodzenia, po przeprowadzeniu odbioru końcowego,

- Część 4 przedmiotu zamówienia w odniesieniu do wykonanych nasadzeń roślin

  - zaplanowanych do sadzenia jesienią 2018 - w wysokości 70% należnego wynagrodzenia, po przeprowadzeniu odbioru częściowego,

  - zaplanowanych do sadzenia jesienią 2018 - w wysokości 30% należnego wynagrodzenia, po przeprowadzeniu odbioru końcowego,

  - zaplanowanych do sadzenia wiosną 2019 - w wysokości 70% należnego wynagrodzenia, po przeprowadzeniu odbioru częściowego,

  - zaplanowanych do sadzenia wiosną 2019 - w wysokości 30% należnego wynagrodzenia, po przeprowadzeniu odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur komputerowo, na papierze kserograficznym w formularzu A4, w terminie 7 dni po podpisaniu protokołów odbioru częściowego lub końcowego usługi za realizację danej Części przedmiotu zamówienia.

- Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Za moment zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności lub praw służących mu na podstawie niniejszej umowy na osoby trzecie z wyłączeniem Podwykonawców i banku obsługującego Wykonawcę Zadania.

§ 8

  - Zamawiający przewiduje zmiany umowy w zakresie:

  - zmiany terminu realizacji poszczególnych części przedmiotu zamówienia, w przypadku gdyby przebieg warunków atmosferycznych, nietypowy dla miasta Kołobrzeg (spadek temperatur w ciągu dnia poniżej 0°C) uniemożliwił rozpoczęcie lub kontynuacje czynności, związanych z pracami ziemnymi, nasadzeniami roślin lub zgodnych z przepisami BHP, jednak nie później niż do 31 maja 2019r., przy czym :

  - Wykonawca/Wykonawcy ma/mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego (e-mail), o nierozpoczęciu lub wstrzymaniu prac ziemnych, nasadzeń roślin, w konsekwencji aktualnych niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz braku możliwości przestrzegania przepisów BHP. Powiadomienie to musi zawierać dokładne uzasadnienie/powód nierozpoczęcia lub przerwania prac. Wykonawca/Wykonawcy mają prawo wnioskować o zmianę w zakresie terminu realizacji poszczególnych części przedmiotu zamówienia, jednak nie później niż do 31 maja 2019r.

  - Zamawiający ma obowiązek niezwłocznego potwierdzenia (e-mail) przyjęcia powiadomienia Wykonawcy/Wykonawców, w ciągu 2 dni roboczych; Zamawiający pisemnie zawiadomi Wykonawcę/Wykonawców o akceptacji lub odmowie zmiany terminu realizacji danej części przedmiotu zamówienia.

  - zmiany terminu realizacji nasadzenia danego gatunku i odmiany rośliny, zaplanowanej do nasadzeń jesienią 2018r., w sytuacji gdy Wykonawca/Wykonawcy wykażą brak możliwości dysponowania do nasadzeń danym gatunkiem i odmianą               o parametrach jakościowych określonych przez Zamawiającego lub daną ilością danego gatunku i odmiany zamawianej rośliny, jednak nie później niż do 31 maja 2019r., przy czym :

    - Wykonawca/Wykonawcy ma/mają obowiązek pisemnego powiadomienia Zamawiającego (e-mail), o braku możliwości dysponowania do nasadzeń danym gatunkiem i odmianą o parametrach jakościowych określonych przez Zamawiającego lub daną ilością danego gatunku i odmiany zamawianej rośliny. Powiadomienie to musi zawierać dokładne uzasadnienie/powód braku dysponowania danym gatunkiem i odmianą o parametrach jakościowych lub daną ilością danego gatunku i odmiany, wymaganych przez Zamawiającego; Wykonawca/Wykonawcy mają prawo wnioskować o zmianę w zakresie terminu realizacji nasadzeń danego gatunku i odmiany lub ilości w zakresie poszczególnych części przedmiotu zamówienia, jednak nie później niż do 31 maja 2019r.

    - Zamawiający ma obowiązek niezwłocznego potwierdzenia (e-mail) przyjęcia powiadomienia Wykonawcy/Wykonawców, w ciągu 2 dni roboczych; Zamawiający pisemnie zawiadomi Wykonawcę/Wykonawców o akceptacji lub odmowie zmiany terminu realizacji nasadzeń danego gatunku i odmiany lub ilości w zakresie wszystkich części przedmiotu zamówienia.

  - W przypadku wystąpienia w/w zmian, wypłata wynagrodzeń Wykonawcy/Wykonawców w roku 2018, nastąpi według faktycznie zrealizowanego                 i odebranego zakresu ilościowego prac, wyliczonego na podstawie wartości jednostkowych, ryczałtowych, należnych za dane prace w określonej części przedmiotu zamówienia.

§ 9

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy                                             w formie……………………………………………………. w wysokości ………...…  zł, co stanowi 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy

lub

Wykonawca wnosi, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy                                             było tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane usługi, jednocześnie w dniu zawarcia umowy wykonawca wnosi co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia tj. kwotę …………….. zł w formie………………………………

- Strony ustalają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczona jest na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (w tym kar umownych).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1,  zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (art. 151).

§ 10

- Strony postanawiają, że w przypadkach określonych w ust. 2 obowiązującą  formą odszkodowania są kary umowne.

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za niewykonanie danej części przedmiotu zamówienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 0,30% należnego wynagrodzenia brutto za wykonanie tej części przedmiotu zamówienia, za każdy dzień przekroczenia terminu,

  - za nieusunięcie w wyznaczonym terminie wad stwierdzonych przy odbiorze lub                         w okresie gwarancji danej części przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,20% należnego wynagrodzenia brutto za wykonanie tej części, której wady dotyczyły, za każdy dzień uchybienia terminu licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,

  - za niewykonanie uzupełnienia nasadzeń drzew, krzewów, pnączy, bylin, traw ozdobnych w przypadku kradzieży/dewastacji roślin przez cały okres gwarancji,    w wysokości 20% należnego wynagrodzenia brutto za wykonanie obsady danego gatunku i odmiany,

  - za niewykonywanie gwarancyjnego utrzymania posadzonych roślin, w wysokości 20% należnego wynagrodzenia brutto za wykonanie obsady danej części przedmiotu zamówienia, w danym roku ujawnienia niewykonywania gwarancyjnego utrzymania posadzonych roślin,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 3 dla danej części przedmiotu zamówienia, którego umowa dotyczy.

  - za przekroczenie terminu przekazania dokumentów i oświadczeń, o których mowa w § 15 ust. 3 i 4 umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust. 3 umowy za każdy dzień przekroczenia terminu, dla danej części przedmiotu zamówienia, którego umowa dotyczy.

  - za niezatrudnianie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określonych w § 15 ust. 1 w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego              w § 7 ust. 3 umowy, dla danej części przedmiotu zamówienia, którego umowa dotyczy.

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

  - nieterminowy odbiór danej części przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,30% należnego wynagrodzenia brutto za wykonanie tej części przedmiotu zamówienia, za każdy dzień przekroczenia terminu, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór miał być zakończony,

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego                      w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 3 dla danej części przedmiotu zamówienia, którego umowa dotyczy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z faktur wystawionych przez Wykonawcę.

- Limit kar umownych, jakich Zamawiający i Wykonawca mogą żądać od siebie nawzajem 
z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 60% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.3 pkt 1)-4).

§ 11

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie objętym pracami.

§ 12

Wykonawcę obowiązuje odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych  w związku z realizacją przedmiotu umowy.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowania właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

- Wykonawca lub Podwykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związanych z sadzeniem roślin, w zakresie realizacji danej części przedmiotu zamówienia, szczegółowo wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (część III SIWZ). Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

- Czynności wymienione w ust. 1 będą świadczone przez osoby wymienione                              w Załączniku do umowy pn. „Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy                     o pracę”, które zostały wskazane przez Wykonawcę, zwane dalej „Pracownikami świadczącymi czynności.

- W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na podstawie umowy             o pracę, wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ewidencją czasu pracy, natomiast Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni przedstawiać je Zamawiającemu.  Przedstawiona dokumentacja i dowody winny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko nie podlegają anonimizacji. Ponieważ dokumentacja i dowody mogą zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji, każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez Wykonawcę pod kątem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy).

- Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 7 dni od podpisania umowy, odrębnie dla każdej części przedmiotu zamówienia, przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 1.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4 w terminie  7 dni od upływu terminu określonego odpowiednio w ust. 3 i 4 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących czynności wymienione w ust.1 umowy, na podstawie umowy o pracę i Zamawiający będzie upoważniony do naliczenia kary umownej określonej w § 10 ust. 1 pkt. 1 lit. g.

- W przypadku uchybienia terminów do przedłożenia dokumentów i oświadczeń określonych w ust.3 i 4 Zamawiający będzie upoważniony do naliczenia kary umownej określonej w § 10 ust. 1 pkt. 1 lit. f.

§ 16

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                WYKONAWCA

Załączniki:

    - Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Załącznik  NR 1 do umowy

...............................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Dla Części 1

| Lp. | Imię i nazwisko | zajmowane stanowisko | Rodzaj wykonywanych czynności | Data zatrudnienia | Czas trwania umowy (np. data końcowa umowy, umowa na czas nieokreślony) | Wymiar czasu pracy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |  |
| 1.* |  |  |  |  |  |  |

Dla Części 2

| Lp. | Imię i nazwisko | zajmowane stanowisko | Rodzaj wykonywanych czynności | Data zatrudnienia | Czas trwania umowy (np. data końcowa umowy, umowa na czas nieokreślony) | Wymiar czasu pracy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 1.* |  |  |  |  |  |  |

Dla Części 3

| Lp. | Imię i nazwisko | zajmowane stanowisko | Rodzaj wykonywanych czynności | Data zatrudnienia | Czas trwania umowy (np. data końcowa umowy, umowa na czas nieokreślony) | Wymiar czasu pracy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 1.* |  |  |  |  |  |  |

Dla Części 4

| Lp. | Imię i nazwisko | zajmowane stanowisko | Rodzaj wykonywanych czynności | Data zatrudnienia | Czas trwania umowy (np. data końcowa umowy, umowa na czas nieokreślony) | Wymiar czasu pracy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 1.* |  |  |  |  |  |  |

* Należy samodzielnie dodać liczbę wierszy.

UWAGA : wypełniony wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w dniu podpisania umowy.

...............................dnia ..................2018r.                                           .....................................................

podpis osoby /osób upoważnionej/ych