CZĘŚĆ II                             PROJEKT  UMOWY

UMOWA  NR   .... / K-IO / 2016

W dniu …......... 2016r. w Kołobrzegu pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg z siedzibą w  Kołobrzegu, ul. Ratuszowa 13  (NIP 671-16-98-541, Regon 330920736),  zwaną dalej                w treści umowy Zamawiającym, którą  reprezentuje:

Janusz Gromek - Prezydent Miasta Kołobrzeg

a…………………………………………………………………………………………………, mającym swą siedzibę w ………………………………….., działającym na podstawie ……………………(nr KRS lub CEIDG) NIP………………….…………………….……, Regon……………….……………… zwanym dalej w tekście Wykonawcą, którą  reprezentuje: …………………………………………………………………………………

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) została zawarta umowa                           o następującej treści, której integralne części stanowią:

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

b) Oferta Wykonawcy

§ 1

- Przedmiotem zamówienia, podzielonym na 2 części, jest świadczenie niżej wymienionych usług związanych z wykonaniem wiosennej obsady kwietników rabatowych i gazonów kwiatowych oraz wykonaniem nasadzeń drzew, krzewów, krzewinek i bylin na wskazanych terenach zieleni miasta Kołobrzeg, w tym:

- Część 1 - wykonanie wiosennej obsady kwietników rabatowych i gazonów kwiatowych, w tym:

a) Element 1 - wykonanie wiosennej obsady kwietników na terenie Skweru Miast Partnerskich,

b) Element 2 - wykonanie wiosennej obsady kwietników na terenie Parku im. Stefana Żeromskiego (sektor II i VII),

c) Element 3 - wykonanie wiosennej obsady kwietników na terenie Placu płk Anatola Przybylskiego,

- Element 4 - wykonanie wiosennej obsady kwietników na terenie Parku 18 Marca,

- Element 5 - wykonanie wiosennej obsady drobnych kwietników na różnych terenach zieleni miasta Kołobrzeg,

- Element 6 - wykonanie wiosennej obsady gazonów kwiatowych zlokalizowanych na terenach miasta Kołobrzeg,

- Część 2 – wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, krzewinek i bylin, w tym:

a) Element 1 – wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, krzewinek i bylin na terenie zieleni osiedlowej przy ul. Żółkiewskiego 2 w Kołobrzegu oraz ich utrzymanie                     w okresie gwarancyjnym po ich posadzeniu,

b) Element 2 – wykonanie nasadzeń krzewów i cebul krokusa w obrębie zieleni przydrożnej ul. E. Łopuskiego w Kołobrzegu oraz ich utrzymanie w okresie gwarancyjnym po ich posadzeniu,

c) Element 3 – wykonanie nasadzeń drzew na wskazanych terenach zieleni                       w Kołobrzegu oraz ich utrzymanie w okresie gwarancyjnym po ich posadzeniu.

- Kategoria przedmiotu zamówienia według słownika CPV:

Kod CPV 77310000-6 usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych,

§ 2

- Wykonawca gwarantuje wykonanie usług precyzyjnie, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi z zachowaniem Polskich Norm, przenoszących normy europejskie, przepisami BHP oraz zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

- Zakupione przez Wykonawcę rośliny rabatowe, byliny, krzewinki, krzewy i drzewa muszą spełniać warunki jakościowe dla danej grupy roślin, szczegółowo określone w opisie przedmiotu zamówienia – część III SIWZ.

- Wykonawca realizujący element 1 części 2 przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest do przekazania do Zamawiającego, w formie pisemnej, harmonogramu dokonywania nasadzeń poszczególnych gatunków i odmian zamawianych roślin, który będzie uzależnionych od terminów dostępności danych gatunków i odmian na rynku, na przestrzeni okresu wegetacji, z podziałem na okres od 24 kwietnia do 30 maja 2017r. oraz od 16 sierpnia do 15 września 2017r.

- Pracownicy oraz pojazdy służące do realizacji przedmiotu umowy muszą być zaopatrzeni w czytelne logo Wykonawcy, umieszczone w widocznym miejscu na pojeździe oraz ubraniach pracowników. Pracownicy wykonujący pracę na rzecz Zamawiającego, winni być ubrani w estetyczne ubrania robocze.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Zamawiającemu uwierzytelnione kopie kart przekazania odpadów, które zostaną wytworzone podczas realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający uzna za wystarczający sposób uwierzytelnienia kopii kart przekazania odpadów, w przypadku złożenia wraz ze sprawozdaniem kopii kart potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub jedną z osób, wskazanych w umowie jako odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia z ramienia Wykonawcy.

- Odpady organiczne, powstałe podczas realizacji prac muszą być unieszkodliwiane poprzez kompostowanie. Dopuszcza się unieszkodliwianie odpadów organicznych poprzez ich spalanie jedynie w przypadku odpadów roślinnych porażonych patogenami lub szkodnikami. Wykonawca może utylizować odpady organiczne we własnym zakresie, w przypadku posiadania kompostownika.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac, np. uszkodzenia istniejących nawierzchni podczas mechanicznego zamiatania, instalacji nadziemnych, trawników itp.

- Nie dopuszcza się poruszania się pojazdami silnikowymi po terenach zieleni,                              z wyjątkiem pojazdów niezbędnych przy wykonywaniu przedmiotu umowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemnie informację o pojazdach biorących udział w realizacji usługi. Zamawiający przekaże Wykonawcy na podstawie otrzymanych informacji, przepustki umożliwiające poruszanie się tych pojazdów po terenach zieleni.

- Wykonawca zobowiązany jest do skierowania swego przedstawiciela do udziału                    w odbiorze poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, bieżących kontroli oraz do zapewnienia transportu.

- Wykonawca zapewni wszelkie materiały i środki niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wykonane prace :

- do 31 maja 2017r. dla części 1 przedmiotu zamówienia,

- do 12/24 miesięcy od odbioru częściowego dla części 2 przedmiotu zamówienia. Na podstawie art. 558 § 1 K.C. (Dz. U. z 2016r. poz. 380 z późn. zm.) rozszerza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi na okres gwarancji.

§ 3

1. Podczas wykonywania przedmiotu zamówienia wykonawca ma obowiązek znać                           i stosować przepisy wynikające z:

- ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami         (Dz.U. z 2014r. poz.1446 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015r. poz. 1651                 z późn. zm.).

§ 4

- Ostateczny termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na 30 kwietnia 2017r. oraz utrzymania w okresie gwarancji posadzonych roślin 15 września 2018r./15 września 2019r. (odpowiednio do realizowanej części przedmiotu zamówienia oraz wybranej opcji kryterium dotyczącej długości terminu utrzymania gwarancyjnego roślin)  przy czym:

  - Dla części 1 przedmiotu zamówienia :

    - Element 1 - wykonanie wiosennej obsady kwietników na terenie Skweru Miast Partnerskich – termin realizacji 27 marca – 30 kwietnia 2017r.,

    - Element 2 - wykonanie wiosennej obsady kwietników na terenie Parku im. Stefana Żeromskiego (sektor II i VII) – termin realizacji 27 marca – 30 kwietnia 2017r.,

    - Element 3 - wykonanie wiosennej obsady kwietników na terenie Placu płk Anatola Przybylskiego, – termin realizacji 27 marca – 30 kwietnia 2017r.,

    - Element 4 - wykonanie wiosennej obsady kwietników na terenie Parku 18 Marca, – termin realizacji 27 marca – 30 kwietnia 2017r.,

    - Element 5 - wykonanie wiosennej obsady drobnych kwietników na różnych terenach zieleni miasta Kołobrzeg, – termin realizacji 27 marca – 30 kwietnia 2017r.,

    - Element 6 - wykonanie wiosennej obsady gazonów kwiatowych zlokalizowanych na terenach miasta Kołobrzeg– termin realizacji 27 marca – 30 kwietnia 2017r.,

  - Dla części 2 przedmiotu zamówienia :

    - Element 1 – wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, krzewinek i bylin na terenie zieleni osiedlowej przy ul. Żółkiewskiego 2 w Kołobrzegu – termin realizacji –                  24 kwietnia - 15 września 2017r.

    - Element 1 – utrzymanie w okresie gwarancji nasadzeń drzew, krzewów, krzewinek               i bylin na terenie zieleni osiedlowej przy ul. Żółkiewskiego 2 w Kołobrzegu                  – do 15 września 2018r. lub do 15 września 2019r. (odpowiednio do wybranej opcji kryterium dotyczącej długości terminu utrzymania roślin),

    - Element 2 – wykonanie nasadzeń krzewów i cebul krokusa w obrębie zieleni przydrożnej ul. E. Łopuskiego w Kołobrzegu – termin realizacji – 24 kwietnia -                15 maja 2017r. w zakresie sadzenia krzewów oraz 21 sierpnia – 11 września                w zakresie sadzenia cebul krokusów,

    - Element 2 – utrzymanie w okresie gwarancji nasadzeń krzewów i cebul krokusa              w obrębie zieleni przydrożnej ul. E. Łopuskiego w Kołobrzegu – do 15 maja 2018r. lub 15 maja 2019r. (odpowiednio do wybranej opcji kryterium dotyczącej długości terminu utrzymania roślin),

    - Element 3 – wykonanie nasadzeń drzew na wskazanych terenach zieleni                      w Kołobrzegu – termin realizacji 27 marca – 30 kwietnia 2017r.

    - Element 3 – utrzymanie w okresie gwarancji nasadzeń drzew na wskazanych terenach zieleni w Kołobrzegu – do 15 maja 2018r. lub 15 maja 2019r. (odpowiednio do wybranej opcji kryterium dotyczącej długości terminu utrzymania roślin).

- Z ramienia Zamawiającego odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia będzie przedstawiciel Referatu Inżynierii i Ochrony Środowiska Wydziału Komunalnego, natomiast osobą/osobami odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia                        z ramienia Wykonawcy będzie

1) ...........................................................................................................................................

2) ..........................................................................................................................................

§ 5

- Zamawiający posiada prawo bieżącego kontrolowania jakości wykonywanych usług.

- Odbiory realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia będą następowały:

- Dla części 1 przedmiotu zamówienia :

a) Element 1 – wykonanie wiosennej obsady kwietników na terenie Skweru Miast Partnerskich - odbiór usługi nastąpi jednorazowo po jej całkowitym zakończeniu; podstawą do dokonania odbioru usługi będzie zgłoszenie Wykonawcy, drogą elektroniczną, gotowości do odbioru,

b) Element 2 - wykonanie wiosennej obsady kwietników na terenie Parku im. Stefana Żeromskiego (sektor II i VII) - odbiór usługi nastąpi jednorazowo po całkowitym zakończeniu obu etapów prac; podstawą do dokonania odbioru usługi będzie zgłoszenie Wykonawcy, drogą elektroniczną, gotowości do odbioru,

c) Element 3 - wykonanie wiosennej obsady kwietników na terenie Placu płk Anatola Przybylskiego - odbiór usługi nastąpi jednorazowo po jej całkowitym zakończeniu; podstawą do dokonania odbioru usługi będzie zgłoszenie Wykonawcy, drogą elektroniczną, gotowości do odbioru,

d) Element 4 - wykonanie wiosennej obsady kwietników na terenie Parku 18 Marca  - odbiór usługi nastąpi jednorazowo po jej całkowitym zakończeniu; podstawą do dokonania odbioru usługi będzie zgłoszenie Wykonawcy, drogą elektroniczną, gotowości do odbioru,

e) Element 5 - wykonanie wiosennej obsady drobnych kwietników na różnych terenach zieleni miasta Kołobrzeg – odbiór usługi nastąpi dwukrotnie – odpowiednio po zakończeniu nasadzeń w miesiącu marcu 2017r. przy zbiegu ul. Kolejowej                        i ul. W. Kniewskiego oraz w pierwszej dekadzie maja 2017r. po zakończeniu pozostałych nasadzeń; podstawą do dokonania odbiorów usługi będzie zgłoszenie Wykonawcy, drogą elektroniczną, gotowości do odbioru,

f) Element 6 - wykonanie wiosennej obsady gazonów kwiatowych zlokalizowanych na terenach miasta Kołobrzeg - odbiór usługi nastąpi dwukrotnie – odpowiednio po zakończeniu nasadzeń w miesiącu marcu i kwietniu 2017r.; podstawą do dokonania odbiorów usługi będzie zgłoszenie Wykonawcy, drogą elektroniczną, gotowości do odbioru,

- Dla części 2 przedmiotu zamówienia :

a) Element 1 – wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, krzewinek i bylin na terenie zieleni osiedlowej przy ul. Żółkiewskiego 2 w Kołobrzegu oraz ich utrzymanie                      w okresie gwarancyjnym po ich posadzeniu - odbiór usługi nastąpi dwukrotnie – odpowiednio po zakończeniu nasadzeń za okres od 24 kwietnia do 30 maja 2017r. oraz za okres od 16 sierpnia do 15 września 2017r. – odbiory częściowe; odbiór końcowy usługi zostanie przeprowadzony po upływie terminu określonego w § 4 ust.1 pkt 2 lit. b niniejszej umowy; podstawą do dokonania odbiorów usługi będzie zgłoszenie Wykonawcy, drogą elektroniczną, gotowości do odbioru,

b) Element 2 – wykonanie nasadzeń krzewów i cebul krokusa w obrębie zieleni przydrożnej ul. E. Łopuskiego w Kołobrzegu oraz ich utrzymanie w okresie gwarancyjnym po ich posadzeniu - odbiór usługi nastąpi dwukrotnie – odpowiednio po zakończeniu nasadzeń krzewów za okres od 24 kwietnia do 30 maja 2017r. oraz za okres od 16 sierpnia do 15 września 2017r. – odbiory częściowe; odbiór końcowy usługi zostanie przeprowadzony po upływie terminu określonego w § 4 ust.1 pkt 2          lit. d niniejszej umowy; podstawą do dokonania odbiorów usługi będzie zgłoszenie Wykonawcy, drogą elektroniczną, gotowości do odbioru,

c) Element 3 – wykonanie nasadzeń drzew na wskazanych terenach zieleni                      w Kołobrzegu oraz ich utrzymanie w okresie gwarancyjnym po ich posadzeniu - odbiór usługi nastąpi jednorazowo po całkowitym zakończeniu nasadzeń drzew – odbiór częściowy; odbiór końcowy usługi zostanie przeprowadzony po upływie terminu określonego w § 4 ust.1 pkt 2 lit. f niniejszej umowy; podstawą do dokonania odbioru usługi będzie zgłoszenie Wykonawcy, drogą elektroniczną, gotowości do odbioru.

d) odbiory prac w zakresie elementu 1, 2 i 3 części 2 przedmiotu zamówienia                    w odniesieniu do utrzymania posadzonych roślin w okresie gwarancyjnym w latach 2017/2018, będą następowały jednorazowo w pełni okresu wegetacji, gdy możliwa będzie ocena kondycji zdrowotnej roślin, w terminach uzgodnionych z inspektorem ds. zieleni.

- Z każdego odbioru usługi będą sporządzane protokoły odbioru.

- Maksymalny termin (ilość dni) odbioru usługi, po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru wynosi 7 dni roboczych.

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania projektów protokołu odbioru usług, zawierających wszystkie niezbędne dane, określające rodzaj, zakres ilościowy oraz lokalizacje realizacji usług, wymienionych w ust. 3 oraz ich przesłania drogą elektroniczną do pracownika merytorycznego Wydziału Komunalnego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady, stwierdzone na danym terenie, nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub w przypadku drobnych usterek, dokonać odbioru wyznaczając termin na usunięcie usterek, warunkując od tego wypłatę wynagrodzenia,

  - jeżeli wady, stwierdzone na danym terenie, nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający zażąda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub zażąda wymiany roślin, w przypadku ich obumarcia, na nowe egzemplarze,

  - jeżeli wady, stwierdzone na danym terenie, nie nadają się do usunięcia, a dotyczą parametrów jakościowych materiału roślinnego, to Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy za realizację danego elementu obu części przedmiotu zamówienia do             30 % jego wartości.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz wyznaczenia dodatkowego terminu odbioru usługi.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót:

1) Siłami własnymi		 - ............

2) Siłami podwykonawców	 - ............

Podwykonawca wykona część zamówienia w zakresie ....................................................
..........................................................................................................................................

Nazawa firmy podwykonawcy/ów ( o ile są znane).............................................................

- W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu                  z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego                   o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie                                      o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy usługi.

- Wykonawca usługi przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność                          z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

  - zakresu usługi przewidzianej do wykonania,

  - terminów jej realizacji,

  - wynagrodzenia i terminów płatności,

  - rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres usługi wykonanej przez Podwykonawcę.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę                 o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę usługi.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności wynikających              z przedłożonej Zamawiającemu, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o których mowa w ust. 7 Zamawiający informuje                      o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie 7 dni, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa
w ust. 6, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy,                       o którym mowa w ust. 7, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

- Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może:

- zrezygnować z podwykonawstwa,

- zmienić Podwykonawcę.

- Zmiana Podwykonawcy lub rezygnacja z Podwykonawcy wskazanego w ofercie, na którego zasoby Wykonawca powoływał się wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 13 pkt 1) wyłącznie wtedy, gdy Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia           29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy Podwykonawcy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą.

- W przypadku, kiedy Wykonawca całość prac objętych umową wykona w 100% siłami własnymi ust. od 2 do 19 nie będzie miał zastosowania.

§ 7

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację danego elementu obu części przedmiotu zamówienia, naliczane będzie odpowiednio według określonych przez Wykonawcę  w Formularzu oferty wartości jednostkowych, ryczałtowych, a podstawą sporządzenia faktury będą protokoły odbioru usług, o których mowa w § 5 ust. 3.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację poszczególnych usług będzie płatne z budżetu miasta z działu 900 rozdział 90004, 90019.

- Wynagrodzenie przysługujące za całkowitą realizację przedmiotu zamówienia

1)   Część 1

………………………………. zł brutto,

słownie: ……………………………………………………………………………………..

- Część 2

………………………………. zł brutto,

słownie: ……………………………………………………………………………………..

- Ponieważ końcowy odbiór wszystkich 3 elementów części 2 przedmiotu zamówienia, świadczący jednocześnie o finalnym efekcie wykonanych usług nastąpi                                    w zaplanowanych terminach, określonych odpowiednio w § 5 ust. 2 pkt. 2 lit. a) dla elementu 1, lit. b) dla elementu 2 oraz lit. c) dla elementu 2, wynagrodzenie za realizację poszczególnych elementów części 2 przedmiotu zamówienia, zostanie uregulowane dwuetapowo.

- Płatność wynagrodzenia za realizację części 2 przedmiotu zamówienia będzie następowała sukcesywnie etapami, po zakończeniu realizacji poszczególnych elementów części 2 przedmiotu zamówienia, tj.

- element 1 Części 2 przedmiotu zamówienia w odniesieniu do wykonanych nasadzeń drzew, krzewów, krzewinek i bylin na terenie zieleni osiedlowej przy                    ul. Żółkiewskiego 2 w Kołobrzegu oraz ich utrzymanie  w okresie gwarancyjnym po ich posadzeniu - w wysokości 70% należnego wynagrodzenia odpowiednio po zakończeniu nasadzeń za okres od 24 kwietnia do 30 maja 2017r. oraz za okres od 16 sierpnia do 15 września 2017r. – odbiory częściowe (płatność w 2 etapach),

- element 1 Części 2 przedmiotu zamówienia w odniesieniu do wykonanych nasadzeń drzew, krzewów, krzewinek i bylin na terenie zieleni osiedlowej przy                    ul. Żółkiewskiego 2 w Kołobrzegu oraz ich utrzymanie  w okresie gwarancyjnym po ich posadzeniu - w wysokości 30% należnego wynagrodzenia, na podstawie protokołu odbioru końcowego usługi, po upływie terminu określonego w § 4 ust.1 pkt 2 lit. b niniejszej umowy,

- element 2 Części 2 przedmiotu zamówienia w odniesieniu do wykonanych nasadzeń krzewów i cebul krokusa w obrębie zieleni przydrożnej ul. E. Łopuskiego w Kołobrzegu oraz ich utrzymanie w okresie gwarancyjnym po ich posadzeniu –                    w wysokości 70% należnego wynagrodzenia odpowiednio po zakończeniu nasadzeń za okres od 24 kwietnia do 30 maja 2017r. oraz za okres od 16 sierpnia do 15 września 2017r. – odbiory częściowe (płatność w 2 etapach),

- element 2 Części 2 przedmiotu zamówienia w odniesieniu do wykonanych nasadzeń krzewów i cebul krokusa w obrębie zieleni przydrożnej ul. E. Łopuskiego w Kołobrzegu oraz ich utrzymanie w okresie gwarancyjnym po ich posadzeniu -                w wysokości 30% należnego wynagrodzenia, na podstawie protokołu odbioru końcowego usługi, po upływie terminu określonego w § 4 ust.1 pkt 2 lit. d niniejszej umowy,

- element 3 Części 2 przedmiotu zamówienia w odniesieniu do wykonanych nasadzeń drzew na wskazanych terenach zieleni  w Kołobrzegu oraz ich utrzymanie w okresie gwarancyjnym po ich posadzeniu – w wysokości 70% należnego wynagrodzenia na podstawie protokołu odbioru częściowego,

- element 3 Części 2 przedmiotu zamówienia w odniesieniu do wykonanych nasadzeń drzew na wskazanych terenach zieleni  w Kołobrzegu oraz ich utrzymanie w okresie gwarancyjnym po ich posadzeniu – w wysokości 30% należnego wynagrodzenia na podstawie protokołu odbioru końcowego, po upływie terminu określonego w § 4 ust.1 pkt 2 lit. f niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur komputerowo, na papierze kserograficznym w formularzu A4, w terminie 7 dni po podpisaniu protokołu odbioru częściowego/końcowego usługi za realizację danego elementu Części 1 lub Części 2 przedmiotu zamówienia.

- Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru usługi, opisanym w § 5 ust.3 umowy.

- Za moment zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności lub praw służących mu na podstawie niniejszej umowy na osoby trzecie z wyłaczeniem Podwykonawców i banku obsługującego Wykonawcę Zadania.

§ 8

  - Nie przewiduje się możliwości dokonywania zmian umowy.

§ 9

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy                                             w formie……………………………………………………. w wysokości ………...…  zł, co stanowi 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy

lub

Wykonawca wnosi, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy                                             było tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane usługi, jednocześnie w dniu zawarcia umowy wykonawca wnosi co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia tj. kwotę …………….. zł w formie………………………………

- Strony ustalają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczona jest na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 ma za zadanie zagwarantować wykonanie przedmiotu zamówienia zgodne z umową oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (w tym kar umownych).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1,  zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (art. 151).

- W toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust.1 wysokość zabezpieczenia ze względu na zwiększenie się wartości prac może ulec zmianie, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie przed podpisaniem aneksu wprowadzającego zmiany do umowy.

§ 10

- Strony postanawiają, że w przypadkach określonych w ust. 2 obowiązującą  formą odszkodowania są kary umowne.

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za niewykonanie danego elementu obu części przedmiotu zamówienia                          w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 0,20% należnego wynagrodzenia brutto za wykonanie danej partii usługi za każdy dzień przekroczenia terminu,

  - w odniesieniu do części 1 przedmiotu zamówienia, za niewykonanie uzupełnienia nasadzeń rabat i gazonów kwiatowych, w przypadku kradzieży/dewastacji obsady do wysokości 20% powierzchni danej rabaty i gazonu, zaoferowanym w ofercie przez Wykonawcę, w wysokości 20% należnego wynagrodzenia brutto za wykonanie obsady danej rabaty i gazonu,

  - w odniesieniu do części 1 przedmiotu zamówienia, za niestosowanie nawozów otoczkowanych, o przedłużonym działaniu, zaoferowanych w ofercie przez Wykonawcę, w wysokości 10% należnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 3 pkt. 1 umowy,

  - w odniesieniu do części 2 przedmiotu zamówienia, za niewykonanie uzupełnienia nasadzeń drzew, krzewów, krzewinek/bylin, w przypadku kradzieży/dewastacji roślin przez cały okres gwarancji, w wysokości 20% należnego wynagrodzenia brutto za wykonanie obsady danego gatunku i odmiany,

  - w odniesieniu do części 2 przedmiotu zamówienia, za niewykonywanie gwarancyjnego utrzymania posadzonych roślin, w wysokości 20% należnego wynagrodzenia brutto za wykonanie obsady danego elementu przedmiotu zamówienia, w danym roku ujawnienia niewykonywania gwarancyjnego utrzymania posadzonych roślin,

  - za nieusunięcie w wyznaczonym terminie wad stwierdzonych przy odbiorze lub                         w okresie rękojmi danego elementu przedmiotu zamówienia, w wysokości 0.20% należnego wynagrodzenia brutto za wykonanie danego elementu obu części przedmiotu zamówienia, której wady dotyczyły, za każdy dzień uchybienia terminu licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust.3.

  - za przekroczenie terminu przekazania dokumentów i oświadczeń, o których mowa w § 15 ust. 3 i 4 umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust. 3 umowy za każdy dzień przekroczenia terminu,

  - za niezatrudnianie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określonych w § 15 ust. 1 w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego              w § 7 ust. 3 umowy.

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

  - za nieterminowy odbiór danego elementu obu części przedmiotu zamówienia,              w wysokości 0,20% należnego wynagrodzenia brutto za wykonanie danego elementu przedmiotu zamówienia, za każdy dzień przekroczenia terminu, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór miał być zakończony,

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego                      w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust.3.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z faktur wystawionych przez Wykonawcę.

- Limit kar umownych, jakich Zamawiający i Wykonawca mogą żądać od siebie nawzajem 
z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 60% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.3 pkt 1)-2).

§ 11

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie objętym pracami.

§ 12

Wykonawcę obowiązuje odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych  w związku z realizacją przedmiotu umowy.

§ 13

W spawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowania właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

- Wykonawca lub Podwykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności niezbędne do realizacji danej części przedmiotu zamówienia, szczegółowo wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (część III SIWZ). Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

- Czynności wymienione w ust. 1 będą świadczone przez osoby wymienione                              w Załączniku do umowy pn. „Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy                     o pracę”, które zostały wskazane przez Wykonawcę, zwane dalej „Pracownikami świadczącymi czynności.

- W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na podstawie umowy             o pracę, wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ewidencją czasu pracy, natomiast Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni przedstawiać je Zamawiającemu.  Przedstawiona dokumentacja i dowody winny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników. Ponieważ dokumentacja i dowody mogą zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji, każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez Wykonawcę pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy).

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 20 marca 2017r. (dla części 1 i 2 przedmiotu zamówienia) oraz 20 marca 2018r./20 marca 2019r. (dla części 2 przedmiotu zamówienia), przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 1.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 w terminie 30 dni od upływu terminu określonego w ust. 4 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących czynności wymienione w ust.1 umowy, na podstawie umowy o pracę i Zamawiający będzie upoważniony do naliczenia kary umownej określonej w § 10 ust. 1 pkt. 1 lit. i.

- W przypadku uchybienia terminów do przedłożenia dokumentów i oświadczeń określonych w ust.3 i 4 Zamawiający będzie upoważniony do naliczenia kary umownej określonej w § 10 ust. 1 pkt. 1 lit. h.

§ 16

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                WYKONAWCA

Załączniki:

    - Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Załącznik  NR 1 do umowy

...............................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Dla Części 1

| Lp. | Imię i nazwisko pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę | zajmowane stanowisko | Rodzaj wykonywanych czynności | Data zatrudnienia | Czas trwania umowy (np. data końcowa umowy, umowa na czas nieokreślony) | Wymiar czasu pracy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 1.* |  |  |  |  |  |  |

Dla Części 2

| Lp. | Imię i nazwisko pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę | zajmowane stanowisko | Rodzaj wykonywanych czynności | Data zatrudnienia | Czas trwania umowy (np. data końcowa umowy, umowa na czas nieokreślony) | Wymiar czasu pracy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 1.* |  |  |  |  |  |  |

* Należy samodzielnie dodać liczbę wierszy.

UWAGA : wypełniony wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w dniu podpisania umowy.

...............................dnia ..................2016r.                                           .....................................................                                                       podpis osoby /osób upoważnionej/ch