CZĘŚĆ II                             PROJEKT  UMOWY

UMOWA  NR   .... / K-IO / 2017

W dniu …......... 2017r. w Kołobrzegu pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg z siedzibą w  Kołobrzegu, ul. Ratuszowa 13  (NIP 671-16-98-541, Regon 330920736),  zwaną dalej                w treści umowy Zamawiającym, którą  reprezentuje:

Janusz Gromek - Prezydent Miasta Kołobrzeg

a…………………………………………………………………………………………………, mającym swą siedzibę w ………………………………….., działającym na podstawie ……………………(nr KRS lub CEIDG) NIP………………….…………………….……, Regon……………….……………… zwanym dalej w tekście Wykonawcą, którą  reprezentuje: …………………………………………………………………………………

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 t.j.) została zawarta umowa                           o następującej treści, której integralne części stanowią:

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

b) Oferta Wykonawcy

§ 1

- Przedmiotem zamówienia, podzielonym na 6 części, jest świadczenie niżej wymienionych usług związanych z wykonaniem wiosennej obsady kwietników rabatowych i gazonów kwiatowych na wskazanych terenach zieleni miasta Kołobrzeg, w tym:

- Część 1 - wykonanie wiosennej obsady kwietników na terenie Skweru Miast Partnerskich,

- Część 2 - wykonanie wiosennej obsady kwietników na terenie Parku im. Stefana Żeromskiego (sektor II i VII),

- Część 3 - wykonanie wiosennej obsady kwietników na terenie Placu płk Anatola Przybylskiego,

- Część 4 - wykonanie wiosennej obsady kwietników na terenie Parku 18 Marca,

- Część 5 - wykonanie wiosennej obsady drobnych kwietników na różnych terenach zieleni miasta Kołobrzeg,

- Część 6 - wykonanie wiosennej obsady gazonów kwiatowych zlokalizowanych na terenach miasta Kołobrzeg

- Kategoria przedmiotu zamówienia według słownika CPV:

Kod CPV 77310000-6 usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych.

§ 2

- Wykonawca gwarantuje wykonanie usług precyzyjnie, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi z zachowaniem Polskich Norm, przenoszących normy europejskie, przepisami BHP oraz zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

- Zakupione przez Wykonawcę rośliny cebulowe i rabatowe, muszą spełniać warunki jakościowe dla danej grupy roślin, szczegółowo określone w opisie przedmiotu zamówienia – część III SIWZ. Zakupione przez Wykonawcę rośliny, muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej, w wysokim turgorze, niewybiegnięte, pozbawione chorób                              i szkodników. Rośliny nie mogą posiadać przesuszonych brył korzeniowych, w danym gatunku i odmianie muszą charakteryzować się wyrównanym wzrostem, w danej grupie barwnej muszą być jednorodne kolorystycznie.

- Pracownicy oraz pojazdy służące do realizacji przedmiotu umowy muszą być zaopatrzeni w czytelne logo Wykonawcy, umieszczone w widocznym miejscu na pojeździe oraz ubraniach pracowników. Pracownicy wykonujący pracę na rzecz Zamawiającego, winni być ubrani w estetyczne ubrania robocze.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Zamawiającemu uwierzytelnione kopie kart przekazania odpadów, które ewentualnie zostaną wytworzone podczas realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający uzna za wystarczający sposób uwierzytelnienia kopii kart przekazania odpadów, w przypadku złożenia kopii kart potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub jedną z osób, wskazanych w umowie jako odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia z ramienia Wykonawcy.

- Odpady organiczne, powstałe podczas realizacji prac muszą być unieszkodliwiane poprzez kompostowanie. Dopuszcza się unieszkodliwianie odpadów organicznych poprzez ich spalanie jedynie w przypadku odpadów roślinnych porażonych patogenami lub szkodnikami. Wykonawca może utylizować odpady organiczne we własnym zakresie, w przypadku posiadania kompostownika.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac, np. uszkodzenia istniejących nawierzchni utwardzonych, instalacji nadziemnych, trawników itp.

- Nie dopuszcza się poruszania się pojazdami silnikowymi po terenach zieleni,                              z wyjątkiem pojazdów niezbędnych przy wykonywaniu przedmiotu umowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemnie informację o pojazdach biorących udział w realizacji usługi. Zamawiający przekaże Wykonawcy na podstawie otrzymanych informacji, przepustki umożliwiające poruszanie się tych pojazdów po terenach zieleni.

- Wykonawca zobowiązany jest do skierowania swego przedstawiciela do udziału                    w odbiorze poszczególnych częściach przedmiotu zamówienia i ich elementów, bieżących kontroli oraz do zapewnienia transportu.

- Wykonawca zapewni wszelkie materiały i środki niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wykonane prace do 31 maja 2018r. dla wszystkich części przedmiotu zamówienia, w zakresie zgodności zastosowanego do nasadzeń materiału roślinnego oraz sposobu jego posadzenia,                      w odniesieniu do wymagań Zamawiającego, szczegółowo określonych w części III SIWZ oraz niniejszej umowie.

§ 3

1. Podczas wykonywania przedmiotu zamówienia wykonawca ma obowiązek znać                           i stosować przepisy wynikające z:

- ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami         (Dz.U. z 2014r. poz.1446 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. poz. 2134                 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2016r. poz. 2041 z późn. zm.).

§ 4

- Ostateczny termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na 30 kwietnia 2018r., przy czym:

  - Część 1 - wykonanie wiosennej obsady kwietników na terenie Skweru Miast Partnerskich, w tym :

    - Element 1 - Wykonanie nasadzeń roślin cebulowych na rabatach – termin realizacji – od dnia podpisania umowy do 31 października 2017r.,

    - Element 4 - Wykonanie nasadzeń niezapominajki – termin realizacji 3 – 16 kwietnia 2018r.

  - Część 2 - wykonanie wiosennej obsady kwietników na terenie Parku im. Stefana Żeromskiego (sektor II i VII), w tym :

    - Element 1 etapu 1 - Wykonanie nasadzeń roślin cebulowych na rabatach w sektorze VII – termin realizacji – od dnia podpisania umowy do 31 października 2017r.,

    - Element 4 etapu 1 - Wykonanie nasadzeń bratka ogrodowego w sektorze VII – termin realizacji 26 marzec – 6 kwietnia 2018r.

    - etap 2– Wykonanie nasadzeń bratka ogrodowego w sektorze II – termin realizacji  9-20 kwietnia 2018r.,

  - Część 3 - wykonanie wiosennej obsady kwietników na terenie Placu płk Anatola Przybylskiego, w tym :

    - Element 1 - Wykonanie nasadzeń roślin cebulowych na rabatach – termin realizacji – od dnia podpisania umowy do 3 listopada 2017r.,

    - Element 4 - wykonanie nasadzeń bratka ogrodowego – termin realizacji 9-20 kwietnia 2018r.,

  - Część 4 - wykonanie wiosennej obsady kwietników na terenie Parku 18 Marca, w tym :

    - Element 1 - Wykonanie nasadzeń roślin cebulowych na rabatach – termin realizacji – od dnia podpisania umowy do 10 listopada 2017r.,

    - Element 4 - Wykonanie nasadzeń bratka ogrodowego – termin realizacji 16 – 30 kwietnia 2018r.

  - Część 5 - wykonanie wiosennej obsady drobnych kwietników na różnych terenach zieleni miasta Kołobrzeg, w tym :

    - Element 1 - Wykonanie nasadzeń roślin cebulowych na rabatach – termin realizacji – od dnia podpisania umowy do 31 października 2017r.,

    - Element 4 - Wykonanie nasadzeń roślinności rabatowej – termin realizacji 9 – 30 kwietnia 2018r.

  - Część 6 - wykonanie wiosennej obsady gazonów kwiatowych zlokalizowanych na terenach miasta Kołobrzeg – termin realizacji 9 – 30 kwietnia 2018r.

  - Część 1, 2 ,3, 4 i 5 w zakresie elementu 2 - Wykonanie zabezpieczenia posadzonych roślin cebulowych na okres zimowy – termin realizacji uzależniony jest od przebiegu warunków pogodowych - zostanie zrealizowany po zakończeniu sadzenia roślin cebulowych, w chwili pojawienia się zapowiedzi wystąpienia temperatur ujemnych bądź też czasowych przymrozków, jednak nie później niż do 28 lutego 2018r. W przypadku wybitnej anomalii pogodowej, gdy temperatura powietrza nie spadnie poniżej 0°C to zadanie nie będzie realizowane.

  - Część 1, 2 ,3, 4 i 5 w zakresie elementu 3 - Usunięcie zabezpieczeń roślin cebulowych wykonanych na okres zimowy – termin realizacji usługi uzależniony jest od przebiegu warunków pogodowych – zostanie zrealizowana po rozpoczęciu okresu wegetacji, w chwili pojawienia się wschodów roślin cebulowych, jednak nie później niż do 31 marca 2018r. W przypadku wybitnej anomalii pogodowej, gdy temperatura powietrza nie spadnie poniżej 0° C, zadanie to, z uwagi na nie wykonywanie elementu 2, również nie będzie realizowane.

- Z ramienia Zamawiającego odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia będzie przedstawiciel Referatu Inżynierii i Ochrony Środowiska Wydziału Komunalnego, natomiast osobą/osobami odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia                        z ramienia Wykonawcy będzie

1) ...........................................................................................................................................

2) ..........................................................................................................................................

W/w osoby muszą spełniać wymagania i warunki określone w Rozdz. VI SIWZ ust. 3 pkt. 3 lit. ba i/lub bb.

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego, drogą elektroniczną, o ewentualnych zmianach w zakresie osoby/osób nadzorujących, kierujących robotami oraz odpowiadających za realizację danej części przedmiotu zamówienia.

§ 5

- Zamawiający posiada prawo bieżącego kontrolowania jakości wykonywanych usług.

- W przypadku elementu 1 części 1, 2, 3, 4 i 5 przedmiotu zamówienia, w zakresie wykonania nasadzeń roślin cebulowych, odbiór przedmiotu zamówienia z uwagi na rytmikę sezonową tych roślin dokonywany będzie dwuetapowo. Częściowe odbiory prac w odniesieniu do poszczególnej części przedmiotu zamówienia będą następowały, bezpośrednio po zakończeniu sadzenia cebul jesienią 2017r., przed wykonaniem zabezpieczenia posadzonych roślin cebulowych na okres zimowy. Końcowe odbiory usług nastąpią wiosną roku 2018r. podczas kwitnienia roślin w danej części przedmiotu zamówienia. Podstawą do dokonania odbiorów usługi (częściowego i końcowego) będzie zgłoszenie Wykonawcy, drogą elektroniczną, gotowości do odbioru.

- W przypadku elementów 2 i 3 części 1, 2, 3, 4 i 5 przedmiotu zamówienia, w zakresie wykonania zabezpieczenia posadzonych roślin cebulowych na okres zimowy oraz usunięcia zabezpieczeń roślin cebulowych wykonanych na okres zimowy, odbiór prac będzie następował jednorazowo, po ich całkowitym zakończeniu. Podstawą do dokonania odbioru danego elementu określonej części przedmiotu zamówienia, będzie zgłoszenie Wykonawcy, drogą elektroniczną, gotowości do odbioru.

- W przypadku elementu 4 części 1, 2, 3, 4 i 5 przedmiotu zamówienia, w zakresie wykonania nasadzeń roślinności rabatowej, odbiór prac będzie następował jednorazowo, po ich całkowitym zakończeniu. Podstawą do dokonania odbioru elementu 4 danej części przedmiotu zamówienia, będzie zgłoszenie Wykonawcy, drogą elektroniczną, gotowości do odbioru.

- W przypadku części 6 przedmiotu zamówienia, w zakresie wykonania wiosennej obsady w gazonach, odbiór usługi nastąpi jednorazowo, po całkowitym zakończeniu prac. Podstawą do dokonania odbioru będzie zgłoszenie Wykonawcy, drogą elektroniczną, gotowości do odbioru.

- Z każdego odbioru danej części przedmiotu zamówienia będą sporządzane protokoły odbioru.

- Maksymalny termin (ilość dni) odbioru usługi, po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru wynosi 7 dni roboczych.

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania projektów protokołu odbioru usług, zawierających wszystkie niezbędne dane, określające rodzaj, zakres ilościowy oraz lokalizacje realizacji usług oraz ich przesłania drogą elektroniczną do pracownika merytorycznego Wydziału Komunalnego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady, stwierdzone na danym terenie, nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub w przypadku drobnych usterek, dokonać odbioru wyznaczając termin na usunięcie usterek, warunkując od tego wypłatę wynagrodzenia,

  - jeżeli wady, stwierdzone na danym terenie, nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający zażąda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub zażąda wymiany roślin, w przypadku ich obumarcia, na nowe egzemplarze,

  - jeżeli wady, stwierdzone na danym terenie, nie nadają się do usunięcia, a dotyczą parametrów jakościowych materiału roślinnego, to Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy za realizację danej części przedmiotu zamówienia do 30 % jego wartości.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz wyznaczenia dodatkowego terminu odbioru usługi.

§ 6

1.     Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi

1) Siłami własnymi		 TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)

2) Siłami podwykonawców	 TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)

2.  Zakres prac, który Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawcy dotyczy prac związanych z .............................. Nazwa firmy Podwykonawcy/ów......................

3.    Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi.

4.   Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy przez Podwykonawcę z dalszym podwykonawcą.

5.  Zawierając umowę z Podwykonawcą Wykonawca i Zamawiający ponoszą solidarnie odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za prace wykonane przez podwykonawcę.

      - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia            29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 t.j.), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22           ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

      - Zmiana Podwykonawcy lub rezygnacja z Podwykonawcy wskazanego w ofercie, na którego zasoby Wykonawca powoływał się wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

      - Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

      - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z jego wynagrodzenia niezapłaconych w terminie należności dla Podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, i dokonania zapłaty wymagalnego, należnego Podwykonawcy wynagrodzenia bezpośrednio na jego rzecz. Jeżeli faktura końcowa obejmować będzie wynagrodzenie należne Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z fakturą oświadczenia Podwykonawcy, że Wykonawca uregulował  należne mu wynagrodzenie.

      - Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 9 dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy             o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi.

      - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy Podwykonawcy.

      - W umowie z Podwykonawcą Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona w niej za zakres prac wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres prac w niniejszej umowie.

      - Niezależnie od wysokości wynagrodzenia dla Podwykonawcy w umowie z nimi zawartej - Wykonawca zapewni aby w umie tej zamieszczona została klauzula dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona uwzględniona w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

      - Wykonawca zapewni ustalenie w umowie z Podwykonawcą takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

      - W przypadku wykonania zamówienia siłami własnymi w 100% ustęp od 2 do  14 nie będzie miał zastosowania.

§ 7

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację danej części przedmiotu zamówienia, naliczane będzie odpowiednio według określonych przez Wykonawcę               w Formularzu oferty wartości jednostkowych, ryczałtowych, a podstawą wystawienia faktury będą protokoły odbioru usług, o których mowa w § 5 ust. 6.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację poszczególnych usług będzie płatne z budżetu miasta z działu 900 rozdział 90004 § 4300.

- Wynagrodzenie przysługujące za całkowitą realizację przedmiotu zamówienia

1)   Część 1

………………………………. zł brutto,

słownie: ……………………………………………………………………………………..

- Część 2

………………………………. zł brutto,

słownie: ……………………………………………………………………………………..

- Część 3

………………………………. zł brutto,

słownie: ……………………………………………………………………………………..

- Część 4

………………………………. zł brutto,

słownie: ……………………………………………………………………………………..

- Część 5

………………………………. zł brutto,

słownie: ……………………………………………………………………………………..

- Część 6

………………………………. zł brutto,

słownie: ……………………………………………………………………………………..

- W przypadku elementu 1 części 1-5 przedmiotu zamówienia - wykonania nasadzeń roślin cebulowych, z uwagi na dwuetapowe odbiory prac, wynagrodzenie za realizację usługi, zostanie uregulowane również dwuetapowo - w wysokości 70% należnego wynagrodzenia jesienią 2017r. na podstawie protokołu częściowego odbioru prac oraz w wysokości 30% należnego wynagrodzenia wiosną 2018r. na podstawie protokołu końcowego odbioru prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur komputerowo, na papierze kserograficznym w formularzu A4, w terminie 7 dni po podpisaniu protokołów odbioru częściowego/końcowego usługi za realizację danego elementu określonej Części  przedmiotu zamówienia.

- Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru usługi, opisanym w § 5 ust.6 umowy.

- Za moment zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności lub praw służących mu na podstawie niniejszej umowy na osoby trzecie z wyłaczeniem Podwykonawców i banku obsługującego Wykonawcę Zadania.

§ 8

  - Zamawiający przewiduje zmiany umowy w zakresie:

  - w przypadku wybitnej anomalii pogodowej, gdy temperatura powietrza w okresie zimy nie spadnie poniżej 0°C, to Zamawiający zdecyduje, że Element 2 części 1,2,3,4 i 5przedmiotu zamówienia - wykonanie zabezpieczenia posadzonych cebul na okres zimowy, nie będzie realizowany; z tego też tytułu zmniejszeniu ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy,

  - w przypadku wybitnej anomalii pogodowej, gdy temperatura powietrza w okresie zimy nie spadnie poniżej 0°C, to Zamawiający zdecyduje, że z uwagi na nie wykonanie elementu 2, element 3, nie będzie realizowany; z tego też tytułu zmniejszeniu ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy.

§ 9

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy                                             w formie……………………………………………………. w wysokości ………...…  zł, co stanowi 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

- Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 ma za zadanie zagwarantować wykonanie przedmiotu zamówienia zgodne z umową oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (w tym kar umownych).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1,  zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (art. 151).

- W toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust.1 wysokość zabezpieczenia ze względu na zwiększenie się wartości prac może ulec zmianie, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie przed podpisaniem aneksu wprowadzającego zmiany do umowy.

§ 10

- Strony postanawiają, że w przypadkach określonych w ust. 2 obowiązującą  formą odszkodowania są kary umowne.

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za niewykonanie danego elementu części 1, 2, 3, 4 i 5 przedmiotu zamówienia                      w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 0,20% należnego wynagrodzenia brutto za wykonanie danej partii usługi za każdy dzień przekroczenia terminu,

  - za niewykonanie części 6 przedmiotu zamówienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 0,20% należnego wynagrodzenia brutto za wykonanie usługi za każdy dzień przekroczenia terminu,

  - za niewykonanie uzupełnienia nasadzeń rabat, gazonów, w przypadku kradzieży/dewastacji obsady do wysokości 20% powierzchni danej rabaty, gazonu, zaoferowanym w ofercie przez Wykonawcę, w wysokości 20% należnego wynagrodzenia brutto za wykonanie obsady danej rabaty, gazonu,

  - za niestosowanie nawozów o przedłużonym działaniu w danej części przedmiotu zamówienia, zaoferowanych w ofercie przez Wykonawcę, w wysokości 10% należnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 3 umowy, której to części dotyczy,

  - za nieusunięcie w wyznaczonym terminie wad stwierdzonych przy odbiorze lub                         w okresie gwarancji danej części przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,20% należnego wynagrodzenia brutto za wykonanie tej części, której wady dotyczyły, za każdy dzień uchybienia terminu licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust.3, której to części dotyczy,

  - za przekroczenie terminu przekazania dokumentów i oświadczeń, o których mowa w § 15 ust. 3 i 4 umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust. 3 umowy za każdy dzień przekroczenia terminu,

  - za niezatrudnianie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określonych w § 15 ust. 1 w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego              w § 7 ust. 3 umowy.

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

  - nieterminowy odbiór danego elementu części 1, 2, 3, 4 i 5 przedmiotu zamówienia lub części 6 przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,20% należnego wynagrodzenia brutto za wykonanie danej partii usługi, za każdy dzień przekroczenia terminu, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór miał być zakończony,

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego                      w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust.3. której to części dotyczy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z faktur wystawionych przez Wykonawcę.

- Limit kar umownych, jakich Zamawiający i Wykonawca mogą żądać od siebie nawzajem 
z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 60% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.3 pkt 1)-6).

§ 11

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie objętym pracami.

§ 12

Wykonawcę obowiązuje odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych  w związku z realizacją przedmiotu umowy.

§ 13

W spawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowania właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

- Wykonawca lub Podwykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związanych z sadzeniem roślin, w zakresie realizacji danej części przedmiotu zamówienia, szczegółowo wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (część III SIWZ). Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

- Czynności wymienione w ust. 1 będą świadczone przez osoby wymienione                              w Załączniku do umowy pn. „Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy                     o pracę”, które zostały wskazane przez Wykonawcę, zwane dalej „Pracownikami świadczącymi czynności.

- W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na podstawie umowy             o pracę, wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ewidencją czasu pracy, natomiast Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni przedstawiać je Zamawiającemu.  Przedstawiona dokumentacja i dowody winny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922)              tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko nie podlegają anonimizacji. Ponieważ dokumentacja i dowody mogą zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji, każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez Wykonawcę pod kątem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy).

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie do dwóch dni po podpisaniu umowy (dla części 1, 2, 3, 4 i 5 przedmiotu zamówienia) i do 30 marca 2018r. (dla części 1, 2, 3, 4, 5 i 6 przedmiotu zamówienia) odrębnie dla każdej części przedmiotu zamówienia, przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 1.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 w terminie  7 dni od upływu terminu określonego w ust. 4 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących czynności wymienione w ust.1 umowy, na podstawie umowy o pracę i Zamawiający będzie upoważniony do naliczenia kary umownej określonej w § 10 ust. 1 pkt. 1 lit. h.

- W przypadku uchybienia terminów do przedłożenia dokumentów i oświadczeń określonych w ust.3 i 4 Zamawiający będzie upoważniony do naliczenia kary umownej określonej w § 10 ust. 1 pkt. 1 lit. g.

§ 16

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                WYKONAWCA

Załączniki:

    - Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Załącznik  NR 1 do umowy

...............................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Dla Części 1

| Lp. | Imię i nazwisko | zajmowane stanowisko | Rodzaj wykonywanych czynności | Data zatrudnienia | Czas trwania umowy (np. data końcowa umowy, umowa na czas nieokreślony) | Wymiar czasu pracy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 1.* |  |  |  |  |  |  |

Dla Części 2

| Lp. | Imię i nazwisko | zajmowane stanowisko | Rodzaj wykonywanych czynności | Data zatrudnienia | Czas trwania umowy (np. data końcowa umowy, umowa na czas nieokreślony) | Wymiar czasu pracy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 1.* |  |  |  |  |  |  |

Dla Części 3

| Lp. | Imię i nazwisko | zajmowane stanowisko | Rodzaj wykonywanych czynności | Data zatrudnienia | Czas trwania umowy (np. data końcowa umowy, umowa na czas nieokreślony) | Wymiar czasu pracy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 1.* |  |  |  |  |  |  |

Dla Części 4

| Lp. | Imię i nazwisko | zajmowane stanowisko | Rodzaj wykonywanych czynności | Data zatrudnienia | Czas trwania umowy (np. data końcowa umowy, umowa na czas nieokreślony) | Wymiar czasu pracy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 1.* |  |  |  |  |  |  |

Dla Części 5

| Lp. | Imię i nazwisko | zajmowane stanowisko | Rodzaj wykonywanych czynności | Data zatrudnienia | Czas trwania umowy (np. data końcowa umowy, umowa na czas nieokreślony) | Wymiar czasu pracy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 1.* |  |  |  |  |  |  |

Dla Części 6

| Lp. | Imię i nazwisko | zajmowane stanowisko | Rodzaj wykonywanych czynności | Data zatrudnienia | Czas trwania umowy (np. data końcowa umowy, umowa na czas nieokreślony) | Wymiar czasu pracy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 1.* |  |  |  |  |  |  |

* Należy samodzielnie dodać liczbę wierszy.

UWAGA : wypełniony wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w dniu podpisania umowy.

...............................dnia ..................2017r.                                           .....................................................                                                       podpis osoby /osób upoważnionej/ych