Część III SIWZ

# WZÓR

# UMOWA  NR     ..../ K-IO /2013

Zawarta w  dniu ....... r. w Kołobrzegu pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg, NIP 671-16-98-541, regon 330920736,  z siedzibą w  Kołobrzegu przy ul. Ratuszowej 13, którą reprezentuje :

1.  Janusz Gromek			- Prezydent Miasta

a: .............................................................................................

zwanym dalej w tekście Wykonawcą  i reprezentowanym przez:

- ..............................		- ..................................

figurującym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem ……………….., lub CEIDG numer statystyczny regon ………………, NIP ………………..

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy  w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

„Prace renowacyjne i naprawcze Pomnika Zaślubin Polski z Morzem”

CPV 45.21.23.14-0 roboty budowlane w zakresie pomników historycznych lub miejsc pamięci, 45.45.30.00-7- roboty remontowe i renowacyjne, 45.23.32.00-1 - roboty w zakresie różnych nawierzchni

§2

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodny z SIWZ, przedmiarem robót, dokumentacją techniczną „Ocena Stanu Technicznego i Program Naprawczy” dla obiektu Pomnik „Zaślubin Polski z Morzem” sporządzoną przez mgr inż. Stefana Rosiaka, ofertą oraz umową

§3

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania umowy.

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na:  30.11. 2013 roku

3. Zamawiający oświadcza, że posiada zabezpieczone środki finansowe na pokrycie kosztu   realizacji umowy w budżecie Miasta Kołobrzeg, dział 900 rozdział 90095 § 4270 oraz 
w kwocie: 60.000 zł (słownie: szesćdziesiąt tysięcy zł 00/100) przez Skarb Państwa reprezentowany przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, zgodnie z Porozumieniem 20/2013 zawartym w dniu 5 czerwca 2013r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, adres: ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa a Gminą Miasto Kołobrzeg, adres: ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg

§ 4

1.Wykonawca potwierdza, iż otrzymał od Zamawiającego formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia, zawierający m. in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 5

Zamawiający przekaże Wykonawcy:

1) zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych,

2) teren budowy,

§ 6

1.Przedstawicielem Zamawiającego  w zakresie kontroli realizacji i rozliczania zadań jest inspektor nadzoru.

Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie ..............................

2.Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy jest kierownik robót.

Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie: ....................

§ 7

1.Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.

2.Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym kolejności wykonawstwa robót objętych umową, w celu zapewnienia    ciągłości    komunikacyjnej na terenie objętym robotami.

3.Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie objętym    robotami.

4.Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót     i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 8

1.Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy złożył polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z odpowiedzialnością za Podwykonawców, za szkody 
w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę lub Podwykonawców, powstałe 
w związku z realizacją zadania określonego w niniejszej umowie przy sumie gwarancyjnej nie miniejszej niż 150.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz szkody wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego powstałe w następstwie wypadku przy pracy, przy sumie gwarancyjnej 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia.

§ 9

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zastosowaniu materiałów własnych. Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom   wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 -   ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu.

2.Na każde żądanie Zamawiającego /inspektora nadzoru/ Wykonawca obowiązany jest   okazać w stosunku do wskazanych materiałów budowlanych: certyfikat na znak   bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą   techniczną.

3.Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych      materiałów.

4.Badania o których mowa w ust. 3 realizowane będą przez Wykonawcę na własny koszt.

5.Zamawiający może zlecić wykonanie badań w celu sprawdzenia jakości wykonanych  robót lub materiałów i urządzeń wbudowanych /dostarczonych/ zlecając je specjalistycznej jednostce lub żądać ich przeprowadzenia przez Wykonawcę.

6.Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź   wykonanie robót jest niezgodne z umową to koszty badań obciążają Wykonawcę, zaś gdy   wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umowa, to koszty   tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót:

1) Siłami własnymi – ............%,

2) Siłami podwykonawców – ............%.

2. Zakres prac, który Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców dotyczy       
w szczególności tego typu robót specjalistycznych, do których wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno - organizacyjnego.

3.  Do zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych z podwykonawcą wymagana jest  pisemna zgoda Zamawiającego.

4.  Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót lub szczegółowego opisu robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

5. Zawierając umowę z podwykonawcą Wykonawca i Zamawiający ponoszą solidarnie odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

6. Zamawiający odmówi wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami w szczególności wtedy gdy w ich umowach nie znajdzie się zapis o tym, że:  w ciągu 14 dni licząc od daty wpływu zapłaty od Zamawiającego należnego wynagrodzenia za wykonane roboty, Wykonawca złoży oświadczenie o zapłacie Podwykonawcom należnego im wynagrodzenia wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty (potwierdzenie przelewu). Odwołanie lub zmiana takiej umowy przez Wykonawcę lub podwykonawcę bez zgody Zamawiającego jest niedopuszczalne. Zapis ust.4 stosuje się odpowiednio.

7.  W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę zapisów § 10 ust. 6, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z jego wynagrodzenia niezapłaconych 
w terminie należności dla Podwykonawców i dokonania zapłaty wymagalnego, należnego Podwykonawcom wynagrodzenia bezpośrednio na jego rzecz.

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

9. W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót w niniejszej umowie.

10. Niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych podwykonawców w umowach z nimi zawartych - Wykonawca zapewni aby w umowach tych zamieszczona została klauzula dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co najmniej 
w zakresie, w jakim zostanie ona uwzględniona w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

11.Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

12. W przypadku, kiedy Wykonawca całość prac objętych umową wykona w 100% siłami własnymi, zapisów § 10 ust. 2 do 11 nie stosuje się.

§11

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą  Wykonawcy, będzie rozliczenie na podstawie kosztorysu powykonawczego za rzeczywistą ilość wykonanych robót, według cen jednostkowych wskazanych 
w kosztorysie ofertowym, po przeprowadzeniu odbioru, zgodnie z  kosztorysem ofertowym i  specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

2. Oferowana kwota zamówienia obejmująca zakres rzeczowy zgodny z rozdz. II oferty 
i kosztorysem ofertowym  wynosi:

„Prace renowacyjne i naprawcze Pomnika Zaślubin Polski z Morzem ………………………….. zł. (brutto)

Słownie (brutto): ……………………………………………………………………/100 zł.

§ 12

Niezależnie od obowiązków wymieniony powyżej  Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1/zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robót,

2/informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz   terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach   inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do   zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego,

3/w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji -  naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 13

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1/. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za nieterminowe wykonanie określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,14% oferowanej kwoty zamówienia brutto określonej w § 11 ust.2 umowy za każdy dzień przekroczenia terminu.

b/ za  nieusunięcie w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady  w wysokości 0,14% oferowanej kwoty zamówienia brutto określonej w § 11 ust.2  umowy za każdy dzień uchybienia terminu licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie.

c/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie 10% oferowanej kwoty zamówienia brutto określonej w § 11 ust.2 umowy.

2/ Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a/ za nieterminowe przeprowadzenie odbioru w wysokości 0,14% oferowanej kwoty zamówienia brutto określonej w § 11 ust.2 umowy za każdy dzień przekroczenia terminu, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał  być zakończony.

b/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% oferowanej kwoty zamówienia brutto określonej w § 11 ust.2 umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wystawionej faktury.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

# § 14

1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy  będzie realizowany w całości, a przedmiotem odbioru będzie przedmiot umowy.

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość do odbioru pisemnym zawiadomieniem.

3.  Zamawiający wyznaczy termin przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1/ jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający odstąpi od umowy lub zażąda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 15

Termin gwarancji na wykonane prace wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru robót.

§ 16

Wykonawca nie wystawi faktury za dostarczone i nie wbudowane materiały objęte przedmiotem umowy.

§ 17

1.   Strony ustalają, że obowiązujacą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie 
w wysokości:...................................(netto), należny podatek VAT 23%. 
Łączna kwota z podatkiem VAT...................zł

2.   Należność za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości określonej w ust. 1 zostanie uregulowana przelewem w terminie do 30 dni, licząc od daty dostarczenia faktur do siedziby Zamawiającego.

§ 18

Wykonawca wystawi faktury na wynagrodzenie określone w § 17 ust. 1w następujacy sposób:

1.  kwota 60.000,00 zł brutto ( słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł 00/100 ) za wykonane robót będących przedmiotem umowy, płatnik: Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, adres: 
ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, NIP: 526-105-30-50.

2.   kwota .................zł ( słownie: ...............................zł 00/100 ) za wykonanie robót będących przedmiotem umowy, płatnik: Gmina Miasto Kołobrzeg, adres: ul. Ratuszowa 13, NIP: 
671-16-98-541, REGON: 330920736

§ 19

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności lub praw służących mu na podstawie niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 20

1.Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli :

# 1/zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,

2/zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

3/Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 14 dni od       deklarowanego termniu rozpoczęcia oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania        Zamawiającego złożonego na piśmie,

3.Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

1/Zamawiający nie wywiązuje się z zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie  1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie.

2/Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu   odbioru,

3/Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych   okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

4.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  i powinno zawierać uzasadnienie.

5. Rozwiązanie umowy może nastąpić po uprzednim powiadomieniu strony na piśmie w  ciągu 1-go miesiąca od daty powiadomienia.

6.W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1/ w terminie dni siedmiu od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale   Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na   dzień odstąpienia,

2/  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt   tej strony która odstąpiła od umowy,

3/ Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową,   jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

4/ Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz  robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada,

5/ Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6/ Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada , zobowiązany jest do:

a/ dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które   zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b/ odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w §19 ust.6 pkt. 3 niniejszej umowy,

§ 21

1.W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie   zamówienia publicznego Wykonawca jest Zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania   drogi postępowania reklamacyjnego.

2.Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

3.Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez   Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

4.Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd   właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5.W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, oraz nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie o którym mowa w ust.3 niniejszego paragrafu, Wykonawca wystąpi na drogę sądową.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

# § 23

Umowę niniejszą sporządza się w 4 jednobrzmiących egz. po 2 egz. dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Oferta wraz z załącznikami

# WYKONAWCA : 	ZAMAWIAJĄCY :