Załącznik nr 2

WAG.2512.3.2019.N

UMOWA WAG.3226…..2019.N

zawarta w  dniu ................. r. pomiędzy:

Gminą  Miasto Kołobrzeg  z siedzibą 78-100 Kołobrzeg ul.  Ratuszowa  13 
NIP 671-16-98-541 REGON 330920736 zwaną  w  dalszej  części  Zamawiający reprezentowaną  przez:

Anna Mieczkowska – Prezydenta Miasta Kołobrzeg

a

………………. ……….. z siedzibą ………………, NIP ……………., REGON ………… zwanym w dalszej części Wykonawcą reprezentowaną przez:

……………………….. - ………………..

na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019r.1843 z póź. zm.) oraz zapytania ofertowego z dnia ……….. została zawarta umowa o następującej treści:

# § 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na dostawie i wymianie 11 sztuk okien wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi w budynku Urzędu Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13. Integralną częścią niniejszej umowy jest zapytanie ofertowe z dnia …… oraz oferta Wykonawcy z dnia …..

- Właścicielem nieruchomości - objętej pracami jest Gmina Miasto Kołobrzeg. Budynek posadowiony jest na działce nr 239.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie z normami państwowymi i branżowymi, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym i sztuką inżynierską.

- Przedstawicielami Wykonawcy jest ……………. – tel. ……………….

- Przedstawicielami Zamawiającego jest Małgorzata Łabędź-Figurska tel. 693 986 998.

§ 3

- Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień 20.12.2019 r.

- Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym kolejności wykonawstwa prac objętych umową.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie objętym pracami.

- Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren objęty pracami i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na ich odbiór.

§ 4

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością i wiedzą oraz do zapewnienia potencjału ludzkiego niezbędnego do realizacji zamówienia.

- Wykonawca wykonywał będzie zamówienie przy użyciu własnych materiałów, urządzeń i narzędzi.

- Materiały, o których mowa w ust. 2, powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

- Na każde żądanie Zamawiającego  Wykonawca obowiązany jest   okazać w stosunku do wskazanych materiałów budowlanych: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub Polskie Normy przenoszące europejskie normy zharmonizowane.

§ 5

  - Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowany zakres prac, uwzględniając wszystkie składniki określone w niniejszej umowie, ustalono na kwotę ogółem ……………… zł netto + VAT = …………… zł brutto (…………..zł ……../100).

  - Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie umowy odbędzie się na podstawie faktury po zakończeniu i odbiorze prac. Faktura zostanie wystawiona w ciągu 7 dni  od daty odbioru prac.

  - Wykonawca nie wystawi faktury za dostarczone i nie zamontowane urządzenia objęte przedmiotem umowy.

  - Termin płatności faktury wynosi 10 dni od daty wpłynięcia faktury wraz z protokółem odbioru  prac, za które wystawiona jest faktura.

  - W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie

  - Środki finansowe na realizację przedmiotowego zamówienia zabezpieczone zostały w budżecie miasta – dział 750 rozdział 75023  § 4270. Za moment zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 6

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

    - Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

      - za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1  w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień przekroczenia terminu.

      - za  nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji za wady w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień przekroczenia terminu.

      - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie 15% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy.

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) za nieterminowe przekazanie terenu prac lub jego umówionej części oraz  uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowaniu przerwy w wykonywaniu prac z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień przekroczenia terminu lub przerwy.

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia (netto) ustalonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie czynności związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy.

# § 7

  - Wykonawca powiadamia Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru przedmiotu Umowy minimum 1 dzień przed planowanym terminem odbioru.

  - Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunięciu wszystkich wad i usterek poodbiorowych. Potwierdzenie usunięcia wad i usterek wymaga formy pisemnej.

  - Żądając usunięcia wad i usterek, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady lub usterki bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

  - W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady lub usterki 
w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

  - W razie stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości.

§ 8

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane prace będące przedmiotem umowy licząc od dnia odbioru końcowego, na okres ………... miesięcy.

  - Wykonawca w okresie gwarancyjnym zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny koszt w terminie do 3 dni od daty ich stwierdzenia.

  - Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z zasadami określonymi przez Kodeks cywilny.

§ 9

- Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory wynikające na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą przedmiotem negocjacji obu stron, w przypadku braku możliwości porozumienia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

# WYKONAWCA : 	ZAMAWIAJĄCY :

……………………………….					……………………………