# CZĘŚĆ II

# K-DR.7021.2.10.2018.VI

# UMOWA  NR  ……./K-DR/2018

zawarta w dniu ………..2018r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg (NIP 671-16-98-541, REGON 330920736) z siedzibą w Kołobrzegu przy ulicy Ratuszowej 13, którą reprezentuje:

1. Janusz Gromek	– Prezydent Miasta

a: ………………………………………, mającym swą siedzibę w ………….., działającym na podstawie KRS ………….. (NIP ………………., Regon ………………..), zwanym dalej w tekście Wykonawcą, którą  reprezentuje:

1. ………………………………………………………………………………………………………..

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017r., poz. 1579 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści, której integralne części stanowią:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Oferta Wykonawcy

§ 1

Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie obsady i utrzymanie kwietników sezonowych, konstrukcji kwietników przestrzennych, krzewów, bylin, różanek w pasach drogowych ulic gminnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg”.

Zakres zamówienia obejmuje:

- Element 1   Wykonanie obsady kwietników sezonowych

- Pierwsza obsada sezonowa rabat kwiatowych i konstrukcji kwietników przestrzennych – termin realizacji do 30 kwietnia 2018r.

- Usługa wykonania nasadzeń kwiatowych obejmuje staranne przygotowanie   konstrukcji do nasadzeń, w tym:

- usunięcie pozostałości roślin rabatowych pochodzących z zeszłorocznych

nasadzeń, chwastów, kamieni i innych zanieczyszczeń,

- 	gruntowne rozluźnienie i spulchnienie podłoża,

- zastosowanie odpowiedniego nawozu o przedłużonym działaniu oraz jego

wymieszanie z ziemią,

- 	posadzenie roślin rabatowych (gatunek określony w tabeli nr 1- uwaga w III części SIWZ), w tym zakup odpowiedniej ilości roślin rabatowych. Rośliny rabatowe muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej, w wysokim turgorze, nie wybiegnięte, pozbawione chorób i szkodników. Rośliny nie mogą posiadać przesuszonych brył korzeniowych. Rośliny w danym gatunku i odmianie muszą charakteryzować się wyrównanym wzrostem, rośliny w danej grupie barwnej muszą być jednorodne kolorystycznie,

- 	obfite podlanie roślin bezpośrednio po ich posadzeniu.

b) Nasadzenie kwiatowe zostaną zrealizowane:

- Rondo im. Kardynała Ignacego Jeża – konstrukcja łabędzie 2 szt. – 32,0m2.

- Kwietnik w pasie drogowym ul. Młyńskiej (Rondo im. Kardynała Jeża) o łącznej

powierzchni 100,00 m2.

- Druga obsada rabat kwiatowych – termin realizacji do 30 czerwca 2018r.

- Usługa wykonania nasadzeń kwiatowych w obsadzie obejmuje staranne

przygotowanie rabat do nasadzeń, w tym:

- usunięcie chwastów, kamieni i innych zanieczyszczeń,

- gruntowne rozluźnienie podłoża poprzez jego przekopanie,

- zastosowanie nawozu mineralnego lub wieloskładnikowego oraz jego wymieszanie z podłożem,

- wyrównanie powierzchni rabat,

- wyznaczenie miejsc sadzenia (wyrysowanie wzorów, na które uprzednio  uzyskano akceptację Zamawiającego),

- posadzenie roślin rabatowych przy min. obsadzie 50 szt./m2 (gatunek określony w tabeli nr 1- uwaga w III części SIWZ), w tym zakup odpowiedniej ilości roślin rabatowych. Rośliny rabatowe muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej, w wysokim turgorze, nie wybiegnięte, pozbawione chorób i szkodników. Rośliny nie mogą posiadać przesuszonych brył korzeniowych. Rośliny w danym gatunku i odmianie muszą charakteryzować się wyrównanym wzrostem, rośliny w danej grupie barwnej muszą być jednorodne kolorystycznie,

- obfite podlanie roślin bezpośrednio po ich posadzeniu oraz na bieżąco do dnia odbioru usługi.

- Nasadzenia kwiatowe zostaną zrealizowane:

    - kwietnik przy skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Sybiraków o łącznej

powierzchni 83,0 m2;

    - kwietnik w pasie drogowym ul. Koszalińskiej (Rondo Solidarności) o łącznej

powierzchni 46,0 m2;

    - kwietnik w pasie drogowym ul. Młyńskiej (Rondo im. Kardynała Jeża) o

łącznej powierzchni 100,0 m2.

Łącznie 229,0 m2.

- Druga obsada sezonowa konstrukcji kwietników przestrzennych – termin

realizacji do 30 czerwca 2018r.

- Usługa wykonania nasadzeń kwiatowych obejmuje staranne przygotowanie

konstrukcji do nasadzeń, w tym:

- usunięcie pozostałości roślin rabatowych pochodzących z zeszłorocznych nasadzeń, chwastów, kamieni i innych zanieczyszczeń,

- gruntowne rozluźnienie i spulchnienie podłoża,

- zastosowanie odpowiedniego nawozu o przedłużonym działaniu oraz jego wymieszanie z ziemia,

- posadzenie roślin rabatowych (gatunek określony w tabeli nr 1- uwaga w III części SIWZ), w tym zakup odpowiedniej ilości roślin rabatowych. Rośliny rabatowe muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej, w wysokim turgorze, nie wybiegnięte, pozbawione chorób i szkodników. Rośliny nie mogą posiadać przesuszonych brył korzeniowych. Rośliny w danym gatunku i odmianie muszą charakteryzować się wyrównanym wzrostem, rośliny w danej grupie barwnej muszą być jednorodne kolorystycznie,

- obfite podlanie roślin bezpośrednio po ich posadzeniu.

- Nasadzenie kwiatowe zostaną zrealizowane:

- ul. Dworcowa – konstrukcja latarnia morska – 19,0 m2.

- Rondo im. Kardynała Ignacego Jeża – konstrukcja łabędzie 2szt. – 32,0m2.

Łącznie 51,0 m2.

- Druga obsada sezonowa gazonów – termin realizacji do 31 maja 2018r.

Obsada 12 szt. gazonów – termin realizacji do 31 maja 2018r.

Usługa wykonania nasadzeń kwiatowych w gazonach obejmuje:

  - staranne przygotowanie gazonów do nasadzeń, w tym:

- usunięcie pozostałości roślin rabatowych pochodzących z zeszłorocznych nasadzeń, chwastów, kamieni i innych zanieczyszczeń,

- gruntowne rozluźnienie i spulchnienie podłoża, uzupełnienie podłoża,

- zastosowanie odpowiedniego nawozu o przedłużonym działaniu (typu Osmocote) oraz jego wymieszanie z podłożem,

  - wyrównanie powierzchni podłoża,

  - wyznaczenie miejsc sadzenia,

  - posadzenie roślin rabatowych, w tym zakup odpowiedniej ilości roślin rabatowych. Rośliny rabatowe muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej, w wysokim turgorze, nie wybiegnięte, pozbawione chorób i szkodników. Rośliny nie mogą posiadać przesuszonych brył korzeniowych. Rośliny w danym gatunku i odmianie muszą charakteryzować się wyrównanym wzrostem, rośliny w danej grupie barwnej muszą być jednorodne kolorystycznie,

  - obfite podlanie roślin bezpośrednio po ich posadzeniu.

Nasadzenie kwiatowe zostaną zrealizowane w gazonach:

            - Działka nr 43/7 obręb 4 przy ul. Rodziewiczówny (dojście do molo) – 12 szt.

Łącznie 12 sztuk.

- Element 2   Utrzymanie

- Utrzymanie I i II obsady rabat kwiatowych i konstrukcji kwietników przestrzennych.

- Usługa utrzymania rabat kwiatowych obejmuje bieżące wykonywanie prac pielęgnacyjnych, w tym:

- stałe bieżące odchwaszczanie,

- wywóz zebranych chwastów do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac,

- bieżące spulchnianie podłoża,

- w przypadku pojawienia się objawów chlorozy zastosowanie pogłównie odpowiednich nawozów,

- bieżące regularne podlewanie,

- bieżące usuwanie przekwitłych kwiatów/kwiatostanów, egzemplarzy obumarłych oraz uszkodzonych lub obumarłych fragmentów roślin w celu zachowania estetyki kwietników, gazonów,

- zwalczanie chorób i szkodników roślin,

- usuwanie zanieczyszczeń (tj. niedopałki papierosów, butelki, i inne odpady).

b) Usługa ta będzie wykonywana:

- Pierwsza obsada od 01.05.2018r. do 31.05.2018r., zgodnie z kalendarzem prac ogrodniczych.

- Druga obsada od 01.07.2018r. do 31.10.2018r., zgodnie z kalendarzem prac ogrodniczych.

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty prac wykonywanych przy prawidłowym utrzymaniu rabat kwiatowych oraz materiały i sprzęt do ich realizacji.

- Utrzymanie gazonów oraz II obsady w gazonach

- Usługa utrzymania gazonów obejmuje bieżące wykonywanie prac

pielęgnacyjnych, w tym:

- stałe bieżące odchwaszczanie,

- wywóz zebranych chwastów do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac,

- spulchnianie podłoża,

- w początkowej fazie wegetacji zasilanie nawozami mineralnymi przeznaczonymi dla róż o przedłużonym działaniu, w przypadku pojawienia się objawów chlorozy zastosowanie pogłównie odpowiednich nawozów,

- regularne podlewanie,

- bieżące usuwanie przekwitłych kwiatów/kwiatostanów, egzemplarzy obumarłych oraz uszkodzonych, cięcia wiosenne i jesienne,

- zwalczanie chorób i szkodników roślin,

- usuwanie zanieczyszczeń (tj. niedopałki papierosów, butelki, i inne odpady),

- przygotowanie roślin do okresu zimowego oraz zabezpieczanie roślin przed mrozami oraz suszą fizjologiczną.

Usługa ta będzie wykonywana od 01.04.2018r. do 30.11.2018r., natomiast II obsady jednorocznej w gazonach od  01.06.2018r. do 31.10.2018r., zgodnie z kalendarzem prac ogrodniczych.

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty prac wykonywanych przy prawidłowym utrzymaniu gazonów oraz materiały i sprzęt do ich realizacji.

- Usługa zostanie zrealizowana:

- ul. Dubois – 5 szt.

- ul. Bogusława X – 4 szt.

- ul. Śliwińskiego – 12 szt.

- ul. Ratuszowa – 1 szt.

II Obsada w gazonach:

- Działka nr 43/7 obręb 4 przy ul. Rodziewiczówny (dojście do molo) – 12 sztuk.

Łącznie 34 sztuk.

- Utrzymanie krzewów, krzewinek i bylin

  - Usługa ta obejmuje: prace pielęgnacyjne skupin krzewów, krzewinek i bylin – obejmuje stałe odchwaszczanie wraz z wyrównaniem brzegów skupin, usuwanie zanieczyszczeń (tj. niedopałki papierosów, butelki, i inne odpady), wywóz zanieczyszczeń do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac, spulchnianie ziemi, okresowe zasilanie nawozami mineralnymi, uzupełnianie ściółki (korą i zrąbką kolorową), podlewanie w okresie suszy, usuwanie przekwitłych kwiatostanów, usuwanie obumarłych i chorych pędów (smarowanie ran powyżej 3 cm średnicy), zwalczanie chorób i szkodników roślin, przygotowanie roślin do okresu zimowego oraz zabezpieczanie roślin przed mrozami oraz suszą fizjologiczną. W przypadku rododendronów należy regularnie podlewać oraz usuwać opadające liście. Po okresie kwitnienia usuwać kwiatostany rododendronów oraz nawozić je nawozami kwaśnymi.

Usługa ta będzie wykonywana w okresie od 01.04.2018r. do 30.11.2018r. - bieżące utrzymanie i pielęgnacja.

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty prac wykonywanych przy prawidłowym utrzymaniu krzewów, krzewinek i bylin oraz materiały i sprzęt do ich realizacji.

b) Usługa utrzymania krzewów obejmuje:

- ul. Gierczak – 104,0 m2

- ul. Ratuszowa – 55,0 m2

- ul. Korzeniowskiego – 200,40 m2

- ul. Konopnicka – 173,0 m2

- ul. Ściegiennego – 550,40 m2

- ul. Armii Krajowej – 40,0 m2

- ul. Budowlana – 190,0 m2

- ul. Św. Macieja – 81,20 m2

- ul. Graniczna – 14,0 m2

- ul. Rodziewiczówny – 382,30 m2

- Teren przy ul. Unii Lubelskiej 35-39 (droga wewnętrzna) – 61,0 m2

- ul. Kaliska 1-6 – 183,30 m2

- działka nr 815/7 obręb 9 przy ul. Błękitnej i ul. Perłowej – 127,50 m2;

- ul. Perłowa – 72,0 m2

- ul. Dworcowa (rondo) – 192,0 m2

- ul. Koszalińska – Rondo Solidarności – 569,0 m2

- Rondo przy skrzyżowaniu ulic Jedności Narodowej, Solnej, Żurawia – 153,90 m2;

- Obwodnica - 1.136,80 m2;

- ul. Żurawia;

- rondo przy skrzyżowaniu ulic Jasna, Żurawia, Toruńska;

- ul. Toruńska;

- rondo przy skrzyżowaniu ulic Europejska, Toruńska;

- ul. Europejska;

- rondo przy skrzyżowaniu ulic Starynowska, Grzybowska, Obozowa;

- ul. Dworcowa – 63,0 m2;

- ul. Plac 18-go Marca (przy skrzyżowaniu z ul. Waryńskiego) – 21,0 m2;

- działka nr 43/7 obręb 4 przy ul. Rodziewiczówny – 98,80 m2;

- ul. Sikorskiego – 25,0 m2;

- ul. Łopuskiego (przy Zespole Szkół Ekonomicznych) – 14,0 m2;

- ul. Św. Wojciecha (za zatoką autobusową przy ul. Witosa) – 16,0 m2;

- ul. Źródlana (na odcinku od ul. Zwycięzców wzdłuż budynku mieszkalnego nr 2-3) – 15,0 m2;

- ul. Lipowa – 138,0 m2 + 39,0 m2 = 177,0 m2;

- Działka 2/2 nr obręb 1 (przy ścieżce rowerowej za ul. Plażową) – 25,0 m2.

Łączna powierzchnia 4.700,60 m2

- Utrzymanie różanek

  - Usługa ta obejmuje bieżące wykonywanie prac pielęgnacyjnych różanek – rozkopczykowanie, stałe odchwaszczanie wraz z wyrównaniem brzegów, wywóz zebranych chwastów do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac, spulchnianie ziemi, w początkowej fazie wegetacji zasilanie nawozami mineralnymi przeznaczonymi dla róż o przedłużonym działaniu, podlewanie w/g potrzeb, bieżące usuwanie przekwitłych kwiatostanów, cięcia wiosenne i jesienne, zwalczanie chorób i szkodników roślin, przygotowanie roślin do okresu zimowego oraz zabezpieczanie roślin przed mrozami (kopczykowanie).

  - Usługa ta będzie wykonywana od 01.04.2018r. do 31.10.2018r., zgodnie z kalendarzem prac ogrodniczych.

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty prac wykonywanych przy prawidłowym utrzymaniu krzewów róż oraz materiały i sprzęt do ich realizacji.

c) Prace pielęgnacyjne zostaną zrealizowane w pasach drogowych ulicy:

- ul. Walki Młodych.

- ul. Dworcowa przy skrzyżowaniu z ulicą Łopuskiego.

Łączna powierzchnia 525,0 m2.

- Utrzymanie konstrukcji kwietników przestrzennych (rowerzyści 3 szt.)

  - Usługa ta obejmuje bieżące wykonywanie prac pielęgnacyjnych, stałe odchwaszczanie, bieżące podlewanie, bieżące usuwanie przekwitłych kwiatostanów, okresowe zasilanie nawozami mineralnymi, zwalczanie chorób i szkodników roślin, usuwanie obumarłych i chorych roślin, bieżące podlewanie, wywóz zebranych chwastów do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac.

  - Usługa ta będzie wykonywana od 01.05.2018r. do 30.11.2018r., zgodnie z kalendarzem prac ogrodniczych.

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty prac wykonywanych przy prawidłowym utrzymaniu obsady konstrukcji rowerzystów oraz materiały i sprzęt do ich realizacji.

- Lokalizacje konstrukcji:

- ul. Arciszewskiego (przy skrzyżowaniu z ul. Jedności Narodowej) – 1 szt.

- ul. Sikorskiego (przy kortach tenisowych) – 1 szt.

- ul. Sułkowskiego (przy Hotelu MARINA) – 1 szt.

- Element 3	Likwidacja nasadzeń

- Likwidacja I obsady rabat kwiatowych i konstrukcji kwietników przestrzennych - przewidywany termin realizacji do 15 czerwca 2018r.

  - Usługa likwidacji nasadzeń obejmuje:

- usunięcie przekwitłych roślin rabatowych i innych zanieczyszczeń z terenu kwietników oraz zebranie ich w stosy,

- przekazanie materiału roślinnego do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac,

- przekopanie gruntu i pozostawienie w „ostrej” skibie.

Usługa zostanie zrealizowana w obrębie kwietników, na których wykonano nasadzenia zgodnie z elementem 1.1.

- Likwidacja II obsady rabat kwiatowych i konstrukcji (latarnia morska, łabędzie 2szt.)  – przewidywany termin realizacji do 15 listopada 2018r.

- Usługa likwidacji nasadzeń obejmuje:

- usunięcie przekwitłych roślin i innych zanieczyszczeń z konstrukcji, zebranie ich w stosy,

- przekazanie materiału roślinnego do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac.

Usługa zostanie zrealizowana w obrębie konstrukcji, w których wykonano nasadzenia zgodnie z elementem 1.2. i 1.3.

- Likwidacja obsady gazonów – przewidywany termin realizacji do 15 listopada 2018r.

Usługa likwidacji nasadzeń obejmuje:

- usunięcie przekwitłych roślin i innych zanieczyszczeń z gazonów, zebranie ich w stosy,

- przekazanie materiału roślinnego do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac,

- przekopanie podłoża i pozostawienie w tzw. „ostrej” skibie,

Usługa zostanie zrealizowana w obrębie gazonów, w których wykonano nasadzenia zgodnie z elementem 1.4.

- Element 4 Uzupełnienie konstrukcji kwietników roślinami – przewidywany termin realizacji do 30 kwietnia 2018r.

Usługa polega na uzupełnieniu konstrukcji kwietników przestrzennych (rowerzyści 3 szt.) roślinami typu rojnik, w tym zakup, transport, wykonanie usługi; zastosowanie odpowiedniego nawozu i hydrożelu oraz jego wymieszanie z ziemią.

Zastosowanie specjalnej siatki z oczkami na konstrukcji (w szczególności na rękach i nogach rowerzystów) w celu uniknięcia wypadania roślin.

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty prac wykonywanych przy prawidłowym uzupełnieniu konstrukcji roślinami, materiały i sprzęt do jego realizacji.

- Element 5 Uzupełnienie konstrukcji kwietników ziemią

Uzupełnienie konstrukcji kwietników przestrzennych ziemią kompostową w tym zakup, transport, wykonanie usługi; zastosowanie odpowiedniego nawozu i hydrożelu oraz jego wymieszanie z ziemią.

Usługa zostanie zrealizowana na konstrukcjach rowerzyści 3 szt., latarnia morska oraz łabędzie 2 szt.

Przewidywany termin realizacji:

- rowerzyści (3szt.), łabędzie 2 szt. do 30.04.2018r.,

- latarnia morska, łabędzie 2 szt. do 30.06.2018r.

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty prac wykonywanych przy prawidłowym uzupełnieniu konstrukcji kwietników ziemią, materiały i sprzęt do jego realizacji.

- Element 6 Koszenie trawników

Usługa koszenia trawników na rondzie im. Kardynała Ignacego Jeża przy ul. Młyńskiej w Kołobrzegu o powierzchni 320,0 m2 2 razy w miesiącu.

Usługa ta będzie wykonywana od 01.04.2018r. do 31.10.2018r., zgodnie z kalendarzem prac ogrodniczych.

- Element 7	 Ściółkowanie roślin – przewidywany termin realizacji do 30 maja 2018r.

1. Usługa ściółkowania roślin obejmuje:

- zakup rozdrobnionej kory sosnowej i zrębki kolorowej,

- przetransportowanie kory i zrębki na wskazane tereny zieleni,

- wg potrzeb wygrabienie gleby, odchwaszczenie, ukształtowanie brzegów mis,

- rozplantowanie warstw kory i zrębki kolorowej o grubości 4-5 cm pod okapem wskazanych krzewów,

- uprzątnięcie terenu objętego pracami,

- wywóz zebranych odpadów do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac.

Usługa ściółkowania roślin obejmuje:

1. ul. Ratuszowa – 55,0 m2 – zrębka kolorowa

2. ul. Armii Krajowej – 40,0 m2 – kora sosnowa

3. ul. Lipowa – 177,0 m2 – kora sosnowa

Łączna powierzchnia 272,0 m2

§ 2

- Kategoria przedmiotu zamówienia według słownika CPV – usługa: Kod CPV 77310000-6 usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać w/w usługę zgodnie z zapisami § 1.

- Projekty nasadzeń oraz dokładne terminy realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia uzgadniane będą z pracownikiem wyznaczonym przez Naczelnika Wydziału Komunalnego tutejszego urzędu, które uzależnione będą od przebiegu warunków pogodowych.

- Podstawą przeprowadzenia odbioru prac jest zgłoszenie gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

- Odbiory prac w zakresie elementu 1,3,4,5,7 będą następowały jednokrotnie, bezpośrednio po zakończeniu prac, w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do obioru prac.

- Odbiory prac w zakresie elementu 2,6 będą następowały cyklicznie w odstępach miesięcznych, w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do obioru prac.

- Z każdego odbioru prac będą sporządzane protokoły odbioru.

- Jeżeli podczas odbiorów prac przedstawiciele Zamawiającego stwierdzą uchybienia w jakości realizowanych prac, wówczas w protokołach określone zostaną zobowiązania Wykonawcy do likwidacji usterek oraz termin wyznaczony ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu nieprawidłowości oraz wyznaczenia dodatkowego terminu odbioru prac.

§ 3

            - Wykonawca gwarantuje wykonanie usług precyzyjnie, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi z zachowaniem Polskich Norm, przenoszących normy europejskie, przepisami BHP oraz zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

            - Zakupione przez Wykonawcę rośliny rabatowe muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej, w wysokim turgorze, nie wybiegnięte, pozbawione chorób i szkodników. Rośliny nie mogą posiadać przesuszonych brył korzeniowych, w danym gatunku i odmianie muszą charakteryzować się wyrównanym wzrostem, w danej grupie barwnej muszą być jednorodne kolorystycznie.

            - Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania prac do utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących z prowadzonymi pracami, które mogą ulec zanieczyszczeniu (np. drogi dojazdowe).

            - Odpady organiczne, powstałe podczas realizacji prac muszą być unieszkodliwiane poprzez kompostowanie. Nie dopuszcza się unieszkodliwiania odpadów organicznych poprzez ich składowanie lub spalanie. Wykonawca może utylizować odpady organiczne we własnym zakresie, w przypadku posiadania kompostownika.

            - Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Zamawiającemu karty przekazania odpadów komunalnych, które zostaną wytworzone podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

            - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac, np. uszkodzenia istniejących nawierzchni, instalacji nadziemnych, trawników itp.

            - Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w okresie trwania umowy.

            - Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zlecone prace w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i ponosi również odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu wykonywania tych prac.

            - Wykonawca zapewni wszelkie materiały i środki niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia.

            - Wykonawca zobowiązany jest do skierowania swego przedstawiciela do udziału w przekazaniu i odbiorze usług, bieżących kontroli oraz do zapewnienia transportu.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót:

1) Siłami własnymi – TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)

2) Siłami podwykonawców – TAK/NIE (niepotrzebne skreślić). Zakres prac, który Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcy dotyczy prac związanych z …………………………………………………………………………

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym podwykonawcą.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z póżn. zm.), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 3 wyłącznie wtedy, gdy Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie Zadania, Wykonawca odpowiada jak za własne.

- W przypadku wykonania zamówienia siłami własnymi w 100% ustęp od 2 do 5 nie będzie miał zastosowania.

§ 5

- Niniejsza umowa zawarta zostaje na czas określony tj. od dnia podpisania umowy do 30.11.2018r.

- Zamawiający oświadcza, że posiada zabezpieczone środki finansowe na pokrycie kosztu realizacji umowy w 2018 roku, dział 600 rozdział 60016 § 4300 pozycja wydatków 1003 budżetu miasta w wysokości 100% wartości zamówienia.

§ 6

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonywania poszczególnego elementu przedmiotu zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania jego w sposób należyty wyznaczając termin na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, co zostanie odnotowane w protokole odbioru prac. W przypadku nie usunięcia w terminie stwierdzonych nieprawidłowości lub wykonania ich wadliwie, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od zapłaty wynagrodzenia za wadliwie wykonany element przedmiotu zamówienia.

- Za usługę nie wykonaną wynagrodzenie nie przysługuje.

§ 7

- Strony ustalają, że podstawą zapłaty wynagrodzenia, będzie miesięczne, każdorazowe rozliczenie ilości rzeczywiście wykonanych usług zgodnie ze stawkami podanymi w formularzu cenowym.

- Wynagrodzenie obliczone będzie wg następującej zasady: ilość usług wykonanych i odebranych w ciągu jednego miesiąca pomnożona przez jednostkową wartość tych usług plus należny podatek VAT.

- Wartość zamówienia wynosi:

Brutto:  …………………………………. zł.

Słownie:  …………………………………………………………………..…………………

§ 8

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie poszczególnych przedmiotów odbioru będzie się odbywać fakturami częściowymi, po zakończeniu i odbiorze wykonanych usług i dostaw.

- Należność za wykonany przedmiot umowy Zamawiający ureguluje przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru na konto Wykonawcy podane na fakturze. Za moment zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności lub praw służących mu na podstawie niniejszej umowy na osoby trzecie z wyłączeniem Podwykonawców i banku obsługującego Wykonawcę zadania.

§ 9

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie objętym pracami.

§ 10

Wykonawcę obowiązuje odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z realizacją zadania.

§ 11

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, tj. kwotę .......................... zł, w formie ..............................

- Zabezpieczenie, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (w tym kar umownych).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień publicznych.

§ 12

    - Strony postanawiają, że w przypadkach określonych w ust. 2 obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.

    - Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za niewykonanie poszczególnego elementu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 1, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie danego elementu za każdy dzień przekroczenia terminu,

- za nieusunięcie w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie danego elementu przedmiotu umowy za każdy dzień przekroczenia terminu licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust. 3.

- za przekroczenie terminu przekazania dokumentów i oświadczeń, o których mowa w § 13 ust. 3 i 4 umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust.3 umowy, za każdy dzień przekroczenia terminu,

- za niezatrudnianie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określonych w § 13 ust.1 w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust.3 umowy.

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za nieterminowe przeprowadzenie odbioru poszczególnych elementów przedmiotu umowy przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 0,2% należnego wynagrodzenia brutto za wykonanie danego elementu przedmiotu za każdy dzień przekroczenia terminu, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 3.

    - Kary umowne będą potrącane przez Zamawiającego z faktur – wartości brutto wynagrodzenia za dany element.

§ 13

- Wykonawca lub podwykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności:

1) sadzenie roślin, plewienie, podlewanie,

2) koszenie trawników.

Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

- Czynności wymienione w ust. 1 będą świadczone przez osoby wymienione w Załączniku do Umowy pn. „Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę”, które zostały wskazane przez Wykonawcę, zwane dalej „Pracownikami świadczącymi usługi”.

- W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ewidencją czasu pracy, natomiast Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni przedstawić je Zamawiającemu. Przedstawiona dokumentacja i dowody winny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko nie podlegają anonimizacji.

- Wykonawca zobowiązany jest co kwartał przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów o których mowa w ust. 1.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust.4 w terminie 30 dni od upływu terminu określonego w ust. 4, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących czynności wymienione w ust. 1 umowy, na podstawie umowy o pracę i Zamawiający będzie upoważniony do naliczenia kary umownej określonej w § 11 ust.2  pkt 1 lit. e.

- W przypadku uchybienia terminów do przedłożenia dokumentów i oświadczeń określonych w ust. 4 i 5 Zamawiający będzie upoważniony do naliczenia kary umownej określonej w § 11 ust.2 lit. d.

§ 14

- Zmiana umowy może nastąpić w zakresie zmiany terminu wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, tj. w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych tj. opady śniegu, niskie temperatury powietrza, grad, silne opady deszczu, bardzo wysokie temperatury powietrza powodujące przesunięcie terminu wykonania utrzymania i pielęgnacji różanek, krzewów i bylin oraz wykonania obsady rabaty i gazonów.

- Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 16

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egz. 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:		                                                             ZAMAWIAJĄCY:

Załączniki:

      - Formularz ofertowy.

      - Formularz cenowy.

      - Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.