UCHWAŁA NR XLIV/588/10

Rady Miasta Kołobrzeg

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia harmonogramu zamierzeń w zakresie zmniejszenia uciążliwości dla mieszkańców Osiedla Radzikowo, związanych z obiektami  oczyszczalni ścieków i kompostowni

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się za celowe podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia uciążliwości dla mieszkańców Osiedla Radzikowo, związanych z istniejącymi obiektami oczyszczalni ścieków i kompostowni, zgodnie z harmonogramem  stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Urszula Dżega - Matuszczak

Załącznik do uchwały Nr XLIV/588/10

Rady Miasta Kołobrzeg

z dnia 30 marca 2010 r.

Harmonogram

zamierzeń w zakresie zmniejszenia uciążliwości dla mieszkańców Osiedla Radzikowo, związanych z obiektami oczyszczalni ścieków i kompostowni.

- Oczyszczalnia ścieków w Korzyścienku – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu sp. z o.o.

| Lp. | Zadanie – sposób wykonania | Termin realizacji | Koszt realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie „Otuliny zadrzewieniowej” | 15. 05.2010 r. | 55.500,00 zł |
| 2. | Przygotowanie koncepcji oraz projektu ograniczenia uciążliwości zapachowej - hermetyzacja, inne. | 30. 09. 2010 r. | 3.500,00 zł |
| 3. | Rozstrzygnięcie przetargu na realizację w/w projektu | 01. 11. 2010 r. |  |
| 4. | Realizacja w/w projektu | 30. 06. 2011 r. | * 700.000,00 zł |

*koszty będzie można dokładne oszacować po przyjęciu koncepcji.

Osobą odpowiedzialną za realizację w/w harmonogramu jest członek zarządu spółki MWiK Kołobrzeg sp. z o.o Piotr Moździerz.

- Rozbudowa regionalnego zakładu odzysku odpadów komunalnych wraz z systemem selektywnej zbiórki i transportu w Korzyścienku – Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu sp. z o.o.

| Lp. | Zadanie – sposób wykonania | Termin realizacji | Szacunkowy koszt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uzyskanie lokalizacji na kompostownię odpadów komunalnych celem podjęcia decyzji przez Radę Miasta | 30.06.2010 r. |  |
| 2. | Uzyskanie pozwoleń: - decyzja środowiskowa, - decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, - pozwolenie na budowę, - złożenie wniosku o dofinansowanie z UE | 30.12.2010r. | 164.850,00 zł |
| 3. | Rozbudowa regionalnego zakładu odzysku odpadów komunalnych wraz z systemem selektywnej zbiórki i transportu, w tym: | 2010 r. – 2015 r. | 24.279.325,00 zł |
| a) | remont budynku socjalnego |  |  |
| b) | zadaszenie placu manewrowego nad punktem przyjęcia odpadów |  |  |
| c) | dobudowanie hali wraz z nitką sortowniczą |  |  |
| d) | ustawienie kompletnych modułów do kompostowania |  |  |
| e) | demontaż obecnego ciągu technologicznego |  |  |
| f) | instalowanie drugiej linii sortowniczej |  |  |
| g) | instalacja dodatkowych urządzeń i zagospodarowanie terenu na kompostownię |  |  |
| h) | remont drogi i instalacja nowej wagi |  |  |

Osobą odpowiedzialną na realizację w/w harmonogramu jest prezes zarządu spółki MZZDiOŚ w Kołobrzegu sp. z o.o. Józef Jakubasik.