S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a

na: Budowa oświetlenia podwórka między ul. Waryńskiego, ul. Kniewskiego, ul. Unii Lubelskiej i ul. Drzymały w Kołobrzegu

Zamawiający:

Gmina Miasto Kołobrzeg  reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Kołobrzeg

ul. Ratuszowa 13

78-100 Kołobrzeg

tel. (0#94) 355-15-80 fax. (0#94) 352 37 69

E-Mail: przetargi@um.kolobrzeg.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem  zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej w skrócie SIWZ,  składa się z następujących części:

Część I:	Instrukcja dla Wykonawców wraz załącznikami,

Część II:	Projekt umowy,

Część III:	Opis przedmiotu zamówienia,

Część IV:	Zestawienie dokumentacji:

- Projekt Budowlany

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

CZĘŚĆ I

INSTRUKCJA  DLA WYKONAWCÓW WRAZ ZAŁĄCZNIKAMI

SPIS TREŚCI

I. Informacje ogólne.	3

II. Opis sposobu przygotowania ofert.	3

III. Oferty częściowe.	4

IV. Oferty wariantowe.	5

V. Warunki wymagane od wykonawców.	5

VI. Dokumenty wymagane w ofercie.	5

VII. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie .	6

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 	6

IX. Kryteria oceny ofert. 	6

X. Wymagania co do wadium.	7

XI. Termin związania ofertą.	7

XII. Termin wykonania umowy.	7

XIII. Miejsce i termin składania ofert.	7

XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert.	7

XV. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.	7

XVI. Udzielenie zamówienia.	8

XVII. Unieważnienie postępowania. 	9

XVIII. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ	9

XIX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.	10

XX. Zobowiązania wykonawcy związane z umową	10

XXI. Środki ochrony prawnej	10

XXII. Postanowienia końcowe	10

XXIII. Załączniki do SWIZ.	10

FORMULARZ OFERTY	11

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW art. 22 ust. 1	13

PRZEDMIAR ROBÓT	15

FORMULARZ – WYKAZ PRAC PODOBNYCH …………………………………………... 18

FORMULARZ – WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW…………………………………………..	19

# Informacje ogólne.

- Ustalono cenę za SIWZ na kwotę 10,00 zł /słownie: dziesięć złotych 00/100 zł./ płatne gotówką w kasie w Urzędzie Miasta lub przelewem na konto PKO BP S.A. o/Kołobrzeg,

tytułem: SIWZ  Budowa oświetlenia podwórka w Kołobrzegu

nr – 78 1020 2821 0000 1402 0003 5675

- Wykonawca winien uważnie zapoznać się z całą SIWZ.

- Wykonawca przedstawi ofertę zgodną z postanowieniami  SIWZ.

- Niniejszą SIWZ można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem,

- Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę (wypełniony „Formularz oferty” wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami).

- Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Wykonawca poda na formularzu ofertowym wynagrodzenie, które pragnie otrzymać za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będzie w walucie polskiej (PLN)

- Wykonawca oferuje co najmniej 36-cio miesięczny okres gwarancji.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zmawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

# Opis sposobu przygotowania ofert.

  - Ofertę sporządza się wypełniając formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

  - Załączony formularz oferty powinien być wypełniony na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem, oferta może mieć także postać wydruku komputerowego z zachowaniem warunków podanych w pkt 11. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane - zostaną odrzucone.

  - Do oferty zostaną załączone dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ.

  - Dokumenty załączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  - Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

  - Ofertę sporządza się w języku polskim.

  - Formularz oferty zostanie trwale spięty oraz podpisany, a wszystkie strony oferty będą ponumerowane - w tym wszystkie załączniki - będą parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

  - Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z  innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

  - Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę /osoby/  podpisującą ofertę wraz z datą naniesienia zmiany.

  - Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności formularz oferty – Wykonawca  wypełni ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje "nie dotyczy".

  - Wielkość załączonych do SIWZ wzorów formularzy może zostać przez Wykonawcę zmieniona, jednak układ graficzny i opis poszczególnych kolumn i wierszy oraz ich treść musi pozostać nie zmieniona.

  - Wykonawca umieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą zaadresowane: Urząd Miasta, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg oraz będzie posiadać następujące oznaczenie:

„Oferta w przetargu nieograniczonym –

Budowa oświetlenia podwórka między ul. Waryńskiego, ul. Kniewskiego, ul. Unii Lubelskiej i ul. Drzymały w Kołobrzegu”

Nie otwierać przed dniem  27.07.2009 r. przed godz.  10:00”

Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta wewnętrzna musi posiadać nazwę i adres wykonawcy w celu odesłania oferty w przypadku złożenia jej po terminie.

  - Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  - W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w punkcie 12, z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie".

  - Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

  - Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

  - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Uwaga :

Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA

# Oferty częściowe.

- Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

# Oferty wariantowe.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).

# Warunki wymagane od wykonawców.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia  do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

- W celu potwierdzenia spełniania opisanych wyżej warunków Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty określone w rozdziale VI.

# Dokumenty wymagane w ofercie.

- Wykonawca załączy do formularza oferty  następujące dokumenty:

- Oryginał lub kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo   zamówień publicznych, złożone na druku, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

- Oświadczenie, iż Wykonawca nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

- Kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie załącznika nr 3 do SIWZ.

- Polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

- Wykaz robót budowlanych branży instalatorstwo elektryczne wykonanych w ostatnich pięciu latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ wraz z dokumentami  potwierdzającymi, że wykazane w Załączniku nr 4 SIWZ prace zostały wykonane należycie.

- Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. Do załącznika nr 5, należy dołączyć dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają uprawnienia kwalifikacyjne „E” w zakresie montażu oraz „E” , „D” w zakresie prac kontrolno-pomiarowych do 1 kV. Dla kierownika robót: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej  Izby Inżynierów Budownictwa

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty wymagane w w/w rozdziale metodą spełnia /nie spełnia. Wykonawcy,  którzy nie spełnią choć jednego z warunków określonych w punkcie 1 ppkt.1,2,3,5,6,7 zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty zostaną odrzucone. Niezłożenie pozostałych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

# Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie .

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w Rozdziale VI pkt 1  ppkt 1,2,3,5. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność (art. 141 ustawy Pzp) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 - 378 Kodeksu cywilnego i zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

# Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty powinna być określona w oparciu o dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót  oraz kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót będący załącznikiem do niniejszej SIWZ,.

Kosztorys ofertowy powinien zawierać ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych.

Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wraz z podatkiem VAT.

Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 roku (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późń. zm.) Wszystkie ceny, określone przez wykonawcę, zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

# Kryteria oceny ofert.

- Cena brutto oferty – 100 %

Sposób dokonywania oceny wg wzoru - ocena = Cn : Cb  x 100 pkt x 100%; gdzie: Cn - cena najniższa oferty niepodlegającej odrzuceniu, Cb - cena badanej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

# Wymagania co do wadium.

Zamawiający nie przewiduje wadium.

# Termin związania ofertą.

- Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania złożoną ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

# Termin wykonania umowy.

Wymagany termin realizacji zamówienia

– do  30 września  2009 r.

# Miejsce i termin składania ofert.

- Miejsce:

Sekretariat (pokój nr 104) Urzędu Miasta, 78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13.

- Termin:

do dnia 27.07.2009 r. do godziny 09:30

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Jeśli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

# Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ( Urząd Miasta  Kołobrzeg) w sali konferencyjnej, w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. 10:00

# Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje  kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

- Otwarcie ofert jest jawne

- Po otwarciu ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji podawanych w trakcie otwarcia. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje.

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

  - oczywiste omyłki pisarskie,

  - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę , którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Ofertę Wykonawcy wykluczonego  uznaje się za odrzuconą.

- O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

9a) Zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3,,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia ,

- zawiera błędy w obliczaniu ceny,

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,

- oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

# Udzielenie zamówienia.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów określonych w SIWZ.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę),siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwę (firmy), siedzibę i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 2 lit. a, również na stronie internetowej www.kolobrzeg.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nastąpi w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty  nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

4a.Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed   upływem terminów, o których mowa w ust. 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko 1 oferta,

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

# Unieważnienie postępowania.

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia ( zgodnie z art.93 ustawy Pzp) w przypadkach gdy:

1)  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

3)  w przypadku określonym w art. 91 ust. 5 ustawy Pzp (przy jednym kryterium ocen ofert jakim jest cena zostały złożone oferty o tej samej cenie  - zamawiający wezwał wykonawców do złożenia ofert dodatkowych) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

5)  postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie   wszystkich Wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, -

podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

# Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynie na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

- Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także udostępni na stronie internetowej www.kolobrzeg.pl

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana w ten sposób modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację i będzie dla nich wiążąca. Informacja o dokonanej modyfikacji zamieszczona będzie również na stronie internetowej www.kolobrzeg.pl

- Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

- Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest :

mgr inż. Roman Buszac - Inspektor Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Kołobrzeg,  ul. Ratuszowa 12, tel. (094)35 515 09, e-mail: r.buszac@um.kolobrzeg.pl

# Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia.

# Zobowiązania wykonawcy związane z umową

Zostały określone w projekcie umowy.

# Środki ochrony prawnej

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych –  Dział VI.

# Postanowienia końcowe

- Część II SIWZ stanowi projekt umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- Ewentualne zmiany dokonane przez Wykonawcę we wzorze umowy nie będą przez Zamawiającego uwzględnione.

- Umowa zostanie podpisana po upływie terminu przewidzianego na złożenie protestu, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Zamawiający nie przewiduje żadnych szczególnych formalności, które powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy.

# Załączniki do SWIZ.

Integralną część niniejszej SIWZ  stanowią wzory następujących dokumentów:

załącznik nr 1:			Formularz oferty

załącznik nr 2:			Oświadczenie Wykonawcy -art.22

załącznik nr 3:		Przedmiar robót

załącznik nr 4:                       	Wykaz wykonanych prac podobnych

załącznik nr 5:                        	Wykaz osób i podmiotów

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

## FORMULARZ OFERTY

______________ dnia  .___ . ___ .

pełna nazwa Wykonawcy

...............................................................

..............................................................

adres siedziby Wykonawcy

ulica..................................................

miasto ..................................................

województwo.........................................

kod..........................................................

Nr NIP ..................................................

Nr REGON …………………………..

Nr konta bankowego

..............................................................

nr telefonu  kom,...........................................

nr telefaxu  ..........................................

adres e-mail .........................................

Gmina Miasto  Kołobrzeg

ul. Ratuszowa 13

78-100 Kołobrzeg

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na

Budowa oświetlenia podwórka między ul. Waryńskiego, ul. Kniewskiego, ul. Unii Lubelskiej i ul. Drzymały w Kołobrzegu

1.  Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projekcie budowlanym, opisie przedmiotu zamówienia, kosztorysem ofertowym :

Łącznie ……………………………….. (netto ) zł. + obowiązujący podatek VAT /......%/  …………………………….zł................................................................................(brutto)zł

Słownie (brutto): .................................................................................................................................

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie .......................................

- Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i  i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami zasadami  postępowania.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami w  ….. % , siłami podwykonawcy w ……....%

Część zamówienia którą wykonywać będzie podwykonawca:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

- Oświadczamy, że zawarty w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Udzielamy Zamawiającemu .…. - miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, na warunkach określonych w projekcie umowy.

- Oferujemy Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności faktur wystawionych za zrealizowany przedmiot umowy licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

Załącznikami do niniejszej oferty są:

      - ................................................................

      - ................................................................

      - ................................................................

      - ................................................................

      - ................................................................

      - ................................................................

      - ................................................................

Oferta zawiera:

.......................... ponumerowanych stron.

..........................dnia ...................			          __________________________

podpis osoby /osób/ upoważnionej

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

## OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW art. 22 ust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na

Budowa oświetlenia podwórka między ul. Waryńskiego, ul. Kniewskiego, ul. Unii Lubelskiej i ul. Drzymały w Kołobrzegu

ja (imię i nazwisko), ....................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy)..................................................................................................................

oświadczam, że :

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 u. P. z.p.),

- posiadamy niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 u. P z.p.), lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 u. P. z.p.),

- nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 u. P. z.p. , które brzmią:

#### Art. 24

1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko  obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy P.z.p..

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy P.z.p..

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p..

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

………………………………………

(miejsce i data )                                                     Podpisano  ......................................                                                                                                                                podpis osoby /osób/ upoważnionej

.................................................

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ       PRZEDMIAR ROBÓT

/nazwa i adres Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

....................................................................

(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH PRAC PODOBNYCH

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

.............................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

............................................................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Budowa oświetlenia podwórka między ul. Waryńskiego, ul. Kniewskiego, ul. Unii Lubelskiej i ul. Drzymały w Kołobrzegu

przedstawiam(my) następujące informacje:

| l.p. | Opis prac zbliżonych co do zakresu do prac objętych SIWZ – zgodnie z Rozdz. VI pkt 1 ppkt 6 | Podmiot zlecający prace | Daty wykonania | Wartość wykonanych prac |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

* do co najmniej jednego zadania należy załączyć dokumenty (np.referencje) potwierdzające ich należyte wykonanie.

............................................ dnia..............................                                    ......................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do

reprezentacji wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK  NR 5 do  SIWZ

............................................

(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW

PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Ja (My), niżej podpisany(ni) ...............................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

.............................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

.........................................................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

ul. Waryńskiego, ul. Kniewskiego, Unii Lubelskiej i ul. Drzymały w Kołobrzegu przedstawiam(y) następujące informacje:

| Imię i nazwisko | Kwalifikacje | Zakres wykonywanych czynności |
| --- | --- | --- |

- Dla osób wyszczególnionych należy załączyć dokumenty stwierdzające, że posiadają wymagane uprawnienia kwalifikacyjne „E” w zakresie montażu oraz „E” , „D” w zakresie prac kontrolno-pomiarowych do 1 kV. Dla kierownika robót: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej  Izby Inżynierów Budownictwa.

...................... dn................................

(podpis(y) osób uprawnionych do

reprezentacji wykonawcy)

CZĘŚĆ II

PROJEKT UMOWY

UMOWA  NR      / K / 09

Klasyfikacja zamówienia  (CPV- 45231400-9  )

Zawarta w  dniu ...............2009 r. w Kołobrzegu pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg, NIP 671-16-98-541, Regon 330920736,  z siedzibą w  Kołobrzegu przy ul. Ratuszowej 13 , którą reprezentuje :

Janusz Gromek        -	 Prezydent Miasta Kołobrzeg

a:

.......................................................... z siedzibą w ......................... przy ulicy .................

zwanym dalej w tekście Wykonawcą  i reprezentowanym przez:

1. .........................................		- ..................................

figurujący w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem .................................. lub prowadzonej przez Burmistrza/Wójta Miasta/Gminy ........ ewidencji działalności gospodarczej pod numerem

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 wraz z późniejszymi zmianami) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania Budowę oświetlenia podwórka między ul. Waryńskiego, ul. Kniewskiego, ul. Unii Lubelskiej i ul. Drzymały w Kołobrzegu.

Przedmiot zamówienia zgodny ze SIWZ, dokumentacją projektową, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

§ 2

Przedmiotem odbioru robót będzie cały zakres rzeczowy zamówienia, uzgodniony i przekazany do realizacji przez upoważnionego pracownika, Referatu Inżynierii i Ochrony Środowiska  Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta  w Kołobrzegu.

§ 3

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na:  .....................2009 roku

- Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień: ............2009  roku.

§ 4

- Wykonawca potwierdza, iż otrzymał od Zamawiającego formularz zawierający „Specyfikację istotnych warunków zamówienia”, zawierający m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z ofertą Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 5

Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy :

1) teren budowy,

2) zgłoszenie prac,

3) dokumentację projektową,

4) szczegółową specyfikacje techniczną.

§ 6

1.  Przedstawicielem Zamawiającego  w zakresie kontroli realizacji i rozliczania zadań jest  inspektor nadzoru.

Zamawiający powoła inspektora nadzoru, który zostanie ujawniony w Książce Budowy,

2.  Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy jest kierownik budowy.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ........................................

§ 7

1. 	Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.

2.	Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym kolejności wykonawstwa robót objętych umową, w celu zapewnienia    ciągłości komunikacyjnej na terenie objętym     budową.

3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie objętym    budową.

4. Wykonawca dokona wygrodzenia terenu budowy uniemozliwiającego wstęp osób nieupoważnionych i zabezpieczy teren przed zniszczeniem.

5. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy    i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą   zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności   cywilnej.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty, obiekty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych.

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi  robotami    budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

3. Wartość robót objętych ubezpieczeniem będzie obejmowała:

- roboty - do wartości określonej przez Wykonawcę w formularzu oferty.

- urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny sprzęt zgromadzony na terenie budowy przez Wykonawcę, niezbędny do wykonywania robót - do wartości niezbędnej do ich ewentualnego zastąpienia.

§ 9

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zastosowaniu materiałów własnych. Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom   wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 -   ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektu budowlanego oraz z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie.

2. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów budowlanych: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą   techniczną.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z    materiałów   Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości  zużytych   materiałów.

4.  Badania o których mowa w ust. 3 realizowane będą przez Wykonawcę na własny koszt.

5.  Zamawiający może zlecić wykonanie badań w celu sprawdzenia jakości wykonanych robót lub materiałów i urządzeń wbudowanych /dostarczonych/ zlecając je specjalistycznej jednostce lub żądać ich przeprowadzenia przez Wykonawcę.

6.  Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową to koszty badań obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umowa, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 10

  - Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą  Wykonawcy, będzie rozliczenie na podstawie kosztorysu powykonawczego za rzeczywistą ilość wykonanych robót, według cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym, po przeprowadzeniu odbioru, zgodnie z  kosztorysem ofertowym i  specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

  - Oferowana kwota zamówienia obejmująca zakres rzeczowy zgodny z punktem nr 1) oferty i kosztorysem ofertowym  wynosi:

Łącznie ……………………………….. (netto ) zł. + obowiązujący podatek VAT /......%/  …………………………….zł.  =   ...........................................................................(brutto)zł.

Słownie (brutto): …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………złotych.

3. Zamawiający oświadcza, że posiada zabezpieczone środki finansowe na pokrycie kosztu robót objętych niniejszą umową.

§ 11

Niezależnie od zakresu robót wymienionych w §1 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1) 	pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez    podwykonawców,

- zapewnienia specjalistycznego kierownictwa montażu dla dostarczonych przez siebie i podwykonawców maszyn i urządzeń.

- informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie 	poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć 	roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie 	przywrócić roboty do stanu pierwotnego.

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń 	w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 12

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego pisemnym zawiadomieniem.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego pisemnie o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 13

Termin gwarancji wynosi 36 miesiące licząc od daty odbioru końcowego robót.

§ 14

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie robót wyszczególnionych w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej i kosztorysie ofertowym będzie jednorazowe po wykonaniu całego zakresu rzeczowego zadania.

2. Wykonawca nie wystawi faktury za dostarczone, a nie zamontowane urządzenia lub nie wbudowane materiały objęte przedmiotem umowy.

3. Do odbioru końcowego Wykonawca sporządzi rozliczenie robót w formie kosztorysu powykonawczego.

§ 15

- Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury 30 dni od daty wpłynięcia wraz z protokołem odbioru robót podpisanym przez inspektora nadzoru i upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

- W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek.

§ 16

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu określonych w umowie przedmiotów odbioru w wysokości 0,5 % oferowanej kwoty zamówienia brutto określonej w § 10 ust.2 umowy za każdy dzień zwłoki.

b) za  zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady  w wysokości 0,5 % oferowanej kwoty zamówienia brutto określonej w § 10 ust.2  umowy  za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na ich usunięcie.

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w  wysokości    0,5 % oferowanej kwoty zamówienia brutto określonej w § 10 ust.2  umowy za każdy dzień przerwy.

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie 10% oferowanej kwoty zamówienia brutto określonej w § 10 ust.2 umowy.

2)  Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy lub jego umówionej części oraz uniemożliwienie     rozpoczęcia lub spowodowaniu przerwy w wykonywaniu robót z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 0,5 % oferowanej kwoty zamówienia brutto określonej w § 10 ust.2 umowy za każdy  dzień zwłoki lub przerwy.

b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,5 % oferowanej kwoty zamówienia brutto określonej w § 10 ust.2 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał    być zakończony.

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% oferowanej kwoty zamówienia brutto określonej w § 10 ust.2 umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kary umownej z wynagrodzenia za wykonanie zamówienia.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 17

- Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

- Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 18

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

- zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 14 dni od deklarowanego terminu rozpoczęcia oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie  1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie.

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu   odbioru,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych  okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego  obciążają  następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie dni siedmiu od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu    na   dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt   tej strony która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową,   jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy  urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada , zobowiązany jest do:

  - dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które   zostały wykonane do dnia odstąpienia,

  - odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w §18 ust.5 pkt. 3  niniejszej umowy,

  - rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy   obiektów zaplecza urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu   budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

  - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 19

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest Zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania   drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, oraz nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie o którym mowa w § 19 ust.3 niniejszej umowy, Wykonawca wystąpi na drogę sądową.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§ 21

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Załącznikiem do umowy jest:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Oferta

- Kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJĄCY:	                                  WYKONAWCA:

CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa oświetlenia podwórka między ul. Waryńskiego, ul. Kniewskiego, ul. Unii Lubelskiej i ul. Drzymały w Kołobrzegu

I.  Zakres rzeczowy zamówienia:

  - Wytyczenie 316 m trasy linii kablowych i wskazanie lokalizacji 10 słupów oświetleniowych i 1 szafki oświetleniowej.

  - Ustawienie szafki oświetleniowej o wymiarach i wyposażeniu zgodnym z projektem budowlanym po uprzednich uzgodnieniach ze służbami pomiarowymi spółki dystrybucyjnej i przyłączenie jej do sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami przyłączeniowymi. Zgłoszenie do odbioru i przeprowadzenie odbioru szafki oświeceniowej, tak aby możliwe było podpisanie umowy sprzedaży energii elektrycznej.

  - Rozebranie i odtworzenia nawierzchni chodników (35x35x5)16,8 m2, rozebranie i odtworzenie nawierzchni chodników (50x50x7) 8 m2, rozebranie i odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm wraz z podbudową betonową o gr. 12 cmi warstwą podbudowy zagęszczonej  o gr. 20 cm -  2 m2, rozebranie i odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej – 4 m2

  - Zabezpieczenie ruchu pieszych i pojazdów mechanicznych w trakcie wykonywania robót ziemnych zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę projektem organizacji ruchu.

  - Wykonanie rowu kablowego, wykonanie podsypki dolnej i górnej z piasku na 316 m trasie kabli oświetleniowych i telekomunikacyjnych zgodnie z dokumentacją projektową.

  - Ułożenie w rowie  linii kablowej YAKY 3x6mm2 -9 m

  - Ułożenie w rowie  linii kablowej YAKY 4x25mm2 -404,5 m, ułożenie kabla telekomunikacyjnego XzTKMXpw 3x2x0,6 mm2 -415 m, ułożenie drutu ocynkowanego o średnicy 8 mm – 415 m z pozostawieniem rezerwy w miejscu przeznaczonym dla słupa nr 3.

  - Ułożenie 10,5 m przepustów o średnicy 75 mm.

  - Ułożenie w przepustach linii kablowej YAKY 4x25mm2 -10,5 m

  - Ułożenie w rowie kablowym  niebieskiej foli kalandrowanej z PCV – 316 m.

  - Zasypanie rowów kablowych na 316 m  trasie sieci oświetleniowej wraz z uporządkowaniem terenu .

  - Montaż 10 latarni parkowych (słupy o wysokości 5m)  wraz z oprawami z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego wraz z pracami montażowymi wg. dokumentacji projektowej.

  - Wykonanie 3 uziomów punktowych słupów nr 2, 4, 11 o rezystancji równej lub mniejszej 10 Ω.

  - Wykonanie izolacji fundamentów słupów, numeracji słupów i zabezpieczenie antykorozyjne słupów na wysokości do 0,25 m,

  - Wykonanie pomiarów i wykonanie protokołów z przeprowadzonych pomiarów: pomiar rezystancji izolacji, ciągłości linii kablowych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiarów rezystancji uziomów.

  - Ustawienie przełączników redukcji mocy w elektronicznych statecznikach i sprawdzenie działania redukcji mocy.

  - Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i 3 map z inwentaryzacją powykonawczą wykonaną przez uprawnionego geodetę oraz tabeli ze współrzędnymi geograficznymi latarni i szafki oświetleniowej.

Termin realizacji zamówienia:

- Wizja lokalna terenu

Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej terenu oraz zebrać, na swój własny koszt wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do przygotowania jego oferty.

Część IV:

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI

1) PROJEKT BUDOWLANY

Uwaga: wskazano słup: SP-5000/1/60 (H=5000, H+B=6300, d1=133, d2=76, d3=60)

Uwaga: zamówić należy Elball dla źródeł światła o mocy 70W.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych