UMOWA  NR   ... /K-DR /2008

Zawarta w  dniu ........2008r. w Kołobrzegu pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg, NIP 671-16-98-541, regon 330920736,  z siedzibą w  Kołobrzegu przy ul. Ratuszowej 13 , którą reprezentuje :

1.  Janusz Gromek		 	– Prezydent Miasta

a: ..................................................................................................................................................

zwanym dalej w tekście Wykonawcą  i reprezentowanym przez:

1. ................................		- ................................

figurujący w prowadzonej przez Prezydenta/Wójta Miasta/Gminy ……….. ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ………, nr statystyczny regon ………….., NIP ………………...

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy  w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U.z 2007 r Nr 223 poz.1655 z późn. zm./, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jagiełły w Kołobrzegu”

CPV 45232410-9, 45232411-6  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Przedmiot zamówienia zgodny ze SIWZ, zakresem i przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

§ 2

Przedmiotem odbioru robót jest, budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jagiełły w Kołobrzegu, uzgodniony i  przekazany do realizacji przez upoważnionego pracownika, Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta  w Kołobrzegu.

§ 3

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na:  ...........2008 roku

2.   Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień: 23.12.2008  roku.

§ 4

1. Wykonawca  potwierdza, iż otrzymał  od Zamawiającego  formularz  zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia, zawierający m. in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 5

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy :

1) teren budowy,

2) dokumentację techniczną,

3) pozwolenie na budowę

§ 6

1.  Przedstawicielem Zamawiającego  w zakresie kontroli realizacji i rozliczania zadań jest                                                                                       inspektor nadzoru.

Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: .............................

2.  Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy jest kierownik budowy.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ....................

§ 7

1. Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.

2. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym kolejności wykonawstwa robót objętych umową, w celu zapewnienia    ciągłości    komunikacyjnej na terenie objętym     budową.

3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie objętym    budową.

4. Wykonawca dokona wygrodzenia terenu objętego pracami w sposób uniemożliwiający wstęp osób nieupoważnionych i zabezpieczy teren przed zniszczeniem.

5. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy    i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą   zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności   cywilnej.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1/ roboty, obiekty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych.

2/ odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi  robotami    budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

3. Wartość robót objętych ubezpieczeniem będzie obejmowała:

1/  roboty - do wartości określonej przez Wykonawcę w formularzu oferty.

2/  urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny sprzęt zgromadzony na terenie budowy przez Wykonawcę, niezbędny do wykonywania robót - do wartości niezbędnej do ich ewentualnego zastąpienia.

§ 9

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zastosowaniu materiałów własnych. Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom   wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 -   ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektu budowlanego oraz PN.

2. Na każde żądanie Zamawiającego /inspektora nadzoru/ Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów budowlanych: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą   techniczną.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z    materiałów   Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości  zużytych   materiałów.

4.  Badania o których mowa w ust. 3 realizowane będą przez Wykonawcę na własny koszt.

5.  Zamawiający może zlecić wykonanie badań w celu sprawdzenia jakości wykonanych robót lub materiałów i urządzeń wbudowanych /dostarczonych/ zlecając je specjalistycznej jednostce lub żądać ich przeprowadzenia przez Wykonawcę.

6.  Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową to koszty badań obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umowa, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 10

Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi ......... % zakresu robót.

§ 11

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą  Wykonawcy, będzie rozliczenie za całość zadania na podstawie kosztorysu powykonawczego za rzeczywistą ilość wykonanych robót, według cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym, po przeprowadzeniu odbioru, zgodnie z  kosztorysem ofertowym i  specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

2. Oferowana kwota zamówienia obejmująca zakres rzeczowy zgodny z rozdz. II oferty i kosztorysem ofertowym  wynosi:

„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jagiełły w Kołobrzegu” ………….……….…… (netto ) zł. + obowiązujący podatek VAT ( …%) ………… zł. = ………………. zł. (brutto).

Słownie (brutto): ....................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………zł.

3. Zamawiający oświadcza, że posiada zabezpieczone środki finansowe na pokrycie kosztu robót objętych niniejszą umową w budżecie Miasta Kołobrzeg, dział600 rodział 60050 § 4270

§ 12

Niezależnie od obowiązków wymienionych powyżej  Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1/ zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robót.

2/ informowania  Zamawiającego o  konieczności   wykonania   robót  dodatkowych  i zamiennych   w terminie dni 7 od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

3/ informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz  terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach  inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do  zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego.

4/ w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku  realizacji -   naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 13

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1/. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za zwłokę w wykonaniu określonych w umowie przedmiotów odbioru w wysokości 0,14% oferowanej łącznej kwoty zamówienia brutto określonej w § 11 ust.2 umowy za każdy dzień zwłoki.

b/ za  zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady  w wysokości 0,14% oferowanej łącznej kwoty zamówienia brutto określonej w § 11 ust.2  umowy  za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na ich usunięcie.

c/ za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w  wysokości  0,14 % oferowanej łącznej kwoty zamówienia brutto określonej w § 11 ust.2  umowy za każdy dzień przerwy.

d/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie 10% oferowanej łącznej kwoty zamówienia brutto określonej w § 11 ust.2 umowy.

2/. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a/ za zwłokę w przekazaniu terenu budowy lub jego umówionej części oraz uniemożliwienie     rozpoczęcia lub spowodowaniu przerwy w wykonywaniu robót z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 0,14% oferowanej łącznej kwoty zamówienia brutto określonej w § 11 ust.2 umowy za każdy  dzień zwłoki lub przerwy.

b/ za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,14% oferowanej łącznej kwoty zamówienia brutto określonej w § 11 ust.2 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał    być zakończony.

c/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% oferowanej łącznej kwoty zamówienia brutto określonej w § 11 ust.2 umowy.

3/. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4/. W przypadku naliczenia kar, o których mowa w ust.2 pkt.1 zamawiający potrąci je z wynagrodzenia za roboty.

§ 14

1.  Strony postanawiają, że przedmiot umowy  będzie realizowany w całości, a przedmiotem odbioru będzie całość zadania.

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość do odbioru pisemnym zawiadomieniem.

3. Zamawiający wyznaczy termin przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1/ jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający odstąpi od umowy lub zażąda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 15

Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót.

§ 16

1. Podstawą wypłaty wynagrodzenia za całość zadania będzie faktura prawidłowo wystawiona na podstawie protokółu odbioru robót.

2. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru robót usterek, Zamawiający wstrzyma z faktury zapłatę w wysokości 10 % do czasu usunięcia usterek.

§ 17

- Termin płatności faktury do 14 dni od daty wpłynięcia faktury wraz z protokołem odbioru robót podpisanym przez inspektora nadzoru.

- W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek .

§ 18

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty , na podstawie   której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian   wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

3.  Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie terminu zakończenia prac tylko ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne ( okres zimowy).

§ 19

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli :

1/ zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,

2/ zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

3/ Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 14 dni od     deklarowanego termniu rozpoczęcia oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania      Zamawiającego złożonego na piśmie,

4/ wykonawca przerwał realizację robót przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

1/ Zamawiający nie wywiązuje się z zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie  1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie.

2/ Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu   odbioru,

3/ Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych  okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego  obciążają  następujące obowiązki szczegółowe:

1/ w terminie dni siedmiu od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu    na   dzień odstąpienia,

2/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt   tej strony która odstąpiła od umowy,

3/ Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową,   jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

4/ Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada,

5/ Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy  urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6/ Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada , zobowiązany jest do:

a/ dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które   zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b/  odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w §19 ust.5 pkt. 3  niniejszej umowy,

c/  rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy   obiektów zaplecza urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu   budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

d/   przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 20

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest Zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania   drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, oraz nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie o którym mowa w § 20 ust.3 niniejszej umowy, Wykonawca wystąpi na drogę sądową.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§ 22

Umowę niniejszą sporządza się w 4 jednobrzmiących egz. po 2 egz. dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Oferta

- Kosztorys ofertowy

WYKONAWCA : 	ZAMAWIAJĄCY :