CZĘŚĆ II

UMOWA  NR ............/2008

Zawarta w dniu ........................ roku pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg (NIP: 671-16-98-541, REGON: 330920736)  z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. Ratuszowej 13 reprezentowaną przez:

mgr Janusza Gromka  -  Prezydenta Miasta Kołobrzeg

zwaną dalej Zamawiającym

a

.............................z siedzibą przy ...................................

NIP.................................................................   REGON..................................

posiadającym nr konta  bankowego..................................................................

reprezentowanym przez

......................................

zwanym  dalej w tekście Wykonawcą, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655/.została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący zakres robót:

Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego: „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu. Etap III”,  w tym:

- Uzyskanie wszelkich podkładów geodezyjnych potrzebnych do celów projektowych.

- Wykonanie niezbędnych badań geologicznych, hydrogeologicznych oraz geotechnicznych zgodnie z „Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych” wydaną przez  Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych w 1998 r.

- Opracowanie wniosku i uzyskanie decyzji o ustalenie lokalizacji drogi zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz.U. Nr 80, poz. 721 z póżn. zmianami), w tym wykonanie projektu podziału nieruchomości o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt 3  w związku z art. 12 ust. 2 w/w ustawy zachowując obowiązki ustalone w art. 97 ust. 1,1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

- Wykonanie dokumentacji projektowej ( zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072 ze zm. oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1133 oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych) wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami.

Dokumentacja projektowa musi uwzględniać podział zadania na 3 części:

-   część I         -   od węzła Trzebiatowska do węzła Janiska

-   część II        -   od węzła Janiska do węzła Koszalińska

-   część III       -   od węzła Janiska do węzła Miłocice

W ramach dokumentacji projektowej należy wykonać:

4.1 .Opracowanie pełnobranżowego projektu budowlanego - w

sześciu egzemplarzach + zapis elektroniczny

4.2 Opracowanie projektów wykonawczych dla wszystkich branż – w sześciu

egzemplarzach +zapis elektroniczny

4.3 Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – wydruk w trzech

egzemplarzach +  zapis elektroniczny

  - Opracowanie przedmiaru robót (z uwzględnieniem rozbicia na Etap III A i Etap III B

– wydruk w trzech egzemplarzach + zapis elektroniczny

4.5  Opracowanie docelowego projektu organizacji ruchu drogowego dla projektowanych

ulic  – wydruk w trzech egzemplarzach + zapis elektroniczny

4.6  Opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas budowy

– wydruk w trzech egzemplarzach + zapis elektroniczny

  - Opracowanie kosztorysu inwestorskiego (z uwzględnieniem rozbicia na Etap III A

i Etap III B dla wszystkich branż(zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r- w sprawie określenia metod i podstaw

sporządzania kosztorysu inwestorskiego Dz.U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389)

– wydruk w dwóch egzemplarzach + w zapisie elektronicznym.

- Wykonanie wszystkich opracowań potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę (w tym min. uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia).

- Przeprowadzenie wszelkich procedur formalno-prawnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

CPV: 74222200-3

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonania zadań o których mowa w § 1

w terminie do –  14 miesięcy od podpisania umowy.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 3

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu.

2. Za wykonanie prac objętych niniejszą umową strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:................. zł netto słownie: ............................................ netto + VAT …………………. zł   słownie: ……………………………………………  Razem brutto:

............................ zł  słownie: .....................................................................................................

§ 4

1. Miejscem odbioru prac projektowych będzie siedziba Urzędu Miejskiego w Kołobrzegu - Wydział Inwestycji

2. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 będzie protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez obie strony umowy, których integralną częścią będzie wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z przepisami i normami z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

3. Protokół o którym mowa w ust. 2 stanowi podstawę do zafakturowania wynagrodzenia umownego za zadany przez Zamawiającego przedmiot umowy.

4. Warunkiem niezbędnym do wypłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego jest uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na budowę zadania objętego niniejszą umową.

5.  Zamawiający dokona odbioru dokumentacji w ciągu 30 dni od daty jej dostarczenia.

6. Zamawiający w celu dokonania odbioru dokumentacji ma prawo do zlecenia osobom uprawnionym i niezależnym ponownej weryfikacji i sprawdzenia dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji będącej przedmiotem umowy.

7.  Koszty ponownej weryfikacji i sprawdzenia, o którym mowa w pkt-cie 5 pokrywa Wykonawca w przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy.

8. Na wykonane prace projektowe ustalono okres 24 miesięcznej rękojmi. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

§ 5

1. Należność za wykonany przedmiot umowy Zamawiający ureguluje przelewem w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury na konto Wykonawcy podane na fakturze.

2.  Zamawiający  wyraża zgodę na wcześniejszą wypłatę części wynagrodzenia na podstawie faktury Wykonawcy na następujących zasadach:

- faktura obejmować będzie poniesione i udokumentowane przez Wykonawcę koszty prac przygotowawczych, takich jak np. wykonanie map do celów projektowych, prace geodezyjne , geotechniczne i ekspertyzy

- wcześniejsza wypłata nie przekroczy 17% wysokości wynagrodzenia umownego brutto. o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy

- sposób płatności za wcześniejsze faktury – jak w ust. 1

§ 6

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie:

1/odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

2. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w razie:

1/ odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

2/ opóźnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.

3/ opóźnienia w usunięciu wad w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad.

3. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia umownego Wykonawca stosować będzie odsetki ustawowe.

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 7

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 8

1.  W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w

sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

3.  Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

4.  W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

5.   Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

1. Zamawiający wskazuje .................................................................. jako osobę do kontaktów z wykonawcą.

2.  Wykonawca wskazuje .................................................................... jako osobę do

kontaktów z zamawiającym.

§ 10

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy tj. kwotę ....................... zł w formie ..............................................

2.Strony ustalają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznaczona jest na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (w tym kar umownych). Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi.

4.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego

§ 12

Umowę sporządzono w  2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

- Część III do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

- Oferta Wykonawcy  - załącznik nr 1 do SIWZ

- Formularz cenowy  - załącznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca :                                                                                                 Zamawiający: