Część II SIWZ

PROJEKT UMOWY

I.III.7041-3/06.                                           Część II SIWZ . PROJEKT UMOWY

I.VI.7041-1/08

I.III.7041- 7/07                                                  UMOWA ......./I/2010

NA  PEŁNIENIE PEŁNOBRANŻOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO

W dniu ……..2010r. w Kołobrzegu pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg (NIP: 671-16-98-541, REGON: 330920736) z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. Ratuszowej 13 zwaną w tekście Zamawiającym reprezentowaną przez:

1. mgr Janusza Gromka - Prezydenta Miasta Kołobrzeg

Zamawiający posiada na potrzeby realizacji umowy rachunek bankowy w PKO BP O/Kołobrzeg nr : 93 1020 2821 0000 1602 0060 5667 ,

a: Wykonawcą ………………......…………………………………………… z siedzibą w ………………przy ul. ……………… (NIP : ……………………………. REGON: …………….) zwanym dalej w tekście Inspektorem

1.  …………………………    - …………………

Inspektor na potrzeby rozliczeń umowy wskazuje rachunek bankowy nr…………………………………………………………………………………

(klasyfikacja zamówienia  CPV- 71247000-1)

Zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r.Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego / Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm./  na podstawie oferty wykonawcy z dnia ………………..2009r została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający na podstawie art. 18 ust 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz.1118 z późn. zmianami) zleca, a Inspektor przyjmuje na siebie obowiązek zapewnienie fachowego pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad całością inwestycji przez osoby posiadające uprawnienia do pełnienia nadzoru inwestorskiego w branżach: drogowej oraz elektrycznej przy wykonywaniu robót budowlanych związanych z zadaniami :

1) „Budową ścieżki rowerowej do Grzybowa z odwodnieniem” ,

2) „Budową ciągu pieszo-rowerowego od ul. Brzeskiej do granic miasta z Gminą Ustronie Morskie,

3) „Budową ciągu komunikacyjnego z osiedla Radzikowo III do morza”.

realizowanymi w ramach projektu:

„Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie-Kołobrzeg -Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy rowerowej nr 10”.

2. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień nadzoru inwestorskiego określają odnośne przepisy ustawy Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz.1118 z późn. zmianami).

3.Inspektor zobowiązany jest między innymi do :

a) udziału w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robót budowlnaych,

b) kontrolowania budowy minimum dwa razy w tygodniu (4 tygodnie w m-cu) z odnotowaniem pobytu wpisem w Dziennik Budowy

c) reprezentowania interesów Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z dokumentacją wykonawczą, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

d) sprawdzania jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, a w szczegółnośći zapobieganiu zastosowania materiałów niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

e) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu, uczestniczeniu w próbach i odbiorach technicznych w czynnościach odbioru gotowych obiektów i przekazywaniu ich do użytkowania

f)potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz rozliczenia rzeczowo finansowego inwestycji objętej nadzorem na podstawie przyjętego harmonogramu robót

g) dopilnowania odbioru od Wykonawcy kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z atestami, pomiarami, badaniami  i mapą geodezyjną powykonawczą,

h) zapewnienia pełnienia nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia

i) organizowania i koordynowania czynności inspektorów nadzoru na budowie,

i) uczestniczenie w przeglądach miedzygwarancyjnych – 1 raz w roku - przez kolejne 5 lat po odbiorze obiektu .

§ 2

- Inspektor oświadcza, że przedmiot umowy będzie wykonywał poprzez osoby posiadające uprawnienia do nadzorownia i kontrolowania na budowie  robót  drogowych.

- Zamawiający określa, iż koordynatorem zespołu inspektorów na poszczególnych zadaniach będzie inspektor branży drogowej (art. 17 Prawa bud.) .

§ 3

1. Nadzór nad robotami, stanowiący przedmiot umowy, Inspektor wykonywał będzie od dnia podpisania umowy i przekazania placu budowy do dnia zakończenia  robót i ich odebrania  przekazania obiektu do użytkowania tj. od czerwca 2010r do 30.11.2010r.

2. W przypadku konieczności dalszego sprawowania nadzoru na okres poniżej  jednego miesiąca Inspektor zobowiązuje się do dalszego jego pełnienia  bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 4

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonania całości przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy w wysokości : ogółem netto  ……………..zł , tj. ogółem  brutto………………. zł  słownie:  ......................................

……………………………………………………………..zł 00/100 (z  podatkiem VAT).

2. Z wynagrodzenia określonego w ust 1 na  nadzory nad poszczególnymi zadaniami przysługują wynagrodzenia  ryczałtowe netto w kwotach jak niżej:

| Zadanie | Kwota ryczałtowa netto | Kwota ryczałtowa brutto w zł |
| --- | --- | --- |
| 1. „Budowa ścieżki rowerowej do Grzybowa z odwodnieniem”, | ………………….. | ……………………… |
| 2. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Brzeskiej do granic miasta z Gminą Ustronie Morskie”. | ………………… | ……………………. |
| 3. „Budowa ciągu komunikacyjnego z osiedla Radzikowo III do morza”. | ………………… | ……………………… |

- Wynagrodzenie za poszczególne zadania będą płatne w dwóch transzach w wysokośći  ½ wartość kwot ryczałtowych tych zadań.

4. Pierwsza faktura (przejściowa) może być wystawiona nie wcześniej niż 06.09.2010r , natomiast druga faktura (końcowa) po zakończeniu robót  i po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót.

Do faktury musi być dołączony załącznik z wykazem dni w których była dokonywana kontrola budowy.  .

5. Zafakturowaną należność Zamawiający ureguluje przelewem na konto Inspektora w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania faktury.

6. Faktura o formacie A4  z logiem projektu,  wypełniona komputerowo.

§ 5

1.Jeżeli w trakcie realizacji nadzorów zajdzie konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych nie przewidzianych umową zawartą z Wykonawcą robót, to Inspektor powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia wykonawcy.

2.Bez zgody Zamawiającego Inspektor nie jest upoważniony do wydania wykonawcy robót budowlanych polecenia wykonania robót dodatkowych, które powodują skutki finansowe dla Zamawiającego.

3.Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, to Zamawiający upoważnia Inspektora do udzielenia Wykonawcy zlecenia na ich wykonanie wpisem w dzienniku budowy w jego imieniu, zaś Inspektor zawiadomi niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego.

4. Wszystkie roboty dodatkowe wykonywane będą na podstawie aneksu do umowy z wykonawcą robót  budowlanych wynikającego z zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych podpisanego przez kierownika budowy, Inspektora,  oraz przedstawiciela Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta.

§ 6

1. Strony mają prawo do odstąpienia od umowy w przypadku przerwy w nadzorowanych robotach, trwającej ponad 30 dni, wynikłej z przyczyn niezależnych od obu stron, zawiadamiając pisemnie o tym drugą stronę.

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym  w przypadku stwierdzenia błędów merytorycznych lub rachunkowych w sprawdzanych i potwierdzanych protokołach odbioru robót .

§ 7

Inspektor, na pisemne wezwanie Zamawiającego, będzie zobowiązany do uczestniczenia w okresowych przeglądach międzygwaranacyjnych  - 1 raz w roku przez kolejne 5 lat od zakończenia odbioru obiektu w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

§ 8

Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonywania zlecenia przez Inspektora Zamawiający poniesie szkodę, to Inspektor zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

§9

Osobą odpowiedzialną za realizację zapisów umowy ze strony Zamawiającego jest pracownik Wydziału Inwestycji UM K-g - mgr inż Andrzej Rypina.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Ewentualne spory wynikłe z wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Zmiana postanowień niniejszej umowy dla swojej ważności wymaga formy pisemnej.

§ 13

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego  trzy egz. otrzymuje Zamawiający a jeden egz.  Inspektor.

INSPEKTOR : 							ZAMAWIAJĄCY: