Wydział Komunalny – Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 536, fax 094 35 51 623

e-mail: komunalny@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

4 października 2011r.

K-IO.272.4.2011.II

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Przygotowania podłoża oraz wykonania nasadzeń bylin i roślin cebulowych na terenie Parku 18 Marca w Kołobrzegu

Wydział Komunalny Urzędu Miasta w Kołobrzegu zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zm) udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie złożone przez potencjalnego oferenta brzmiało:

„Czy płatność następuje sukcesywnie po wykonaniu każdego z etapów zamówienia, czy dopiero po zakończeniu całości prac jesienią 2013r.?”.

Odpowiedź Wydziału Komunalnego:

Płatność wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia będzie następowała sukcesywnie etapami, po zakończeniu realizacji poszczególnych elementów, tj.

- element 1 przedmiotu zamówienia - przygotowanie gleby pod nasadzenia bylinowe – płatność wynagrodzenia nastąpi późną jesienią 2011r.,

- element 2 przedmiotu zamówienia - nasadzenia funkii i barwinka – płatność wynagrodzenia nastąpi wiosną 2012r. w wysokości 70% należności oraz latem 2012r.             w wysokości 30% należności,

- element 3 przedmiotu zamówienia - nasadzenia roślin cebulowych – płatność wynagrodzenia nastąpi latem 2012r. w wysokości 70% należności oraz wiosną 2013r.             w wysokości 30% należności,

- element 4 przedmiotu zamówienia - zabezpieczenie posadzonych roślin na okres zimowy – płatność wynagrodzenia nastąpi do 31 grudnia 2012r.,

- element 5 przedmiotu zamówienia - usunięcie zabezpieczeń roślin wykonanych na okres zimowy – płatność wynagrodzenia nastąpi wiosną 2013r.

Podstawą sporządzenia faktur będą protokoły odbioru robót, o których mowa w § 5 ust.3 projektu umowy, stanowiącej część II SIWZ.

Termin wypłaty wynagrodzenia za realizację usługi, w przypadku elementu 2 i 3 przedmiotu zamówienia został określony w § 6 ust.3 projektu umowy.

Z poważaniem

Naczelnik Wydziału Komunalnego

inż. Karol Królikowski

Opracowała: mgr inż. Aleksandra Stecka, inspektor ds. zieleni miejskiej, tel.  35 515 39