20 kwietnia 2012

BZ.271.12.13.2012.II

## O G Ł O S Z E N I E

GMINA MIASTO  KOŁOBRZEG

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na:

„Remont  nawierzchni chodników w ul. Chodkiewicza w Kołobrzegu."

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Komunalnym pok. nr 16 Urzędu Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 12, tel. (94) 35-51-622 lub pobrać ze strony internetowej www.kolobrzeg.pl . Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Waldemar Kazimierski – Inspektor Referatu Drogowego, e-mail: w.kazimierski@um.kolobrzeg.pl

Koszt specyfikacji wynosi 15 zł. Należność należy wpłacać gotówką w punkcie kasowym w Urzędzie Miasta lub przelewem na konto Banku Handlowego S.A. 48 1030 1263 0000 0000 9020 1018.

Przedmiotem zamówienia jest: remont nawierzchni chodników w ul. Chodkiewicza w Kołobrzegu. Zakres prac obejmuje m.i.n: 1) rozebranie podbudowy  (382,50 m2); 2) rozebranie chodnika z płyt (14,00 m2);  3) rozebranie krawężników bet. (31,00 mb); 4) roboty ziemne zmechanizowane( 49,85 m3); 5) rowki pod obrzeża (236,00 mb); 6) ustawienie obrzeży (243,00 mb); 7) wykonanie w-wy odcinającej z piasku(436,50 m2); 8) wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki betonowej (190,00 m2); 9) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej (246,50 m2); 10) regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych: skrzynek zasów, włazów kanałowych	 (4 szt.); 11)  oznakowanie robót w pasie drogowym wraz z opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu (1 kpl.); 12) dokumentacja geodezyjna powykonawcza (1 kpl.).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych.

Zamawiający nie przewiduje także zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej.

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta (pok. nr 104, I piętro) w terminie do dnia 14.05.2012r. do godz. 930.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 w sali konferencyjnej  w dniu 14.05.2012r. o godz.1000.

- Kod CPV – 45.23.32.22-1.

- Termin realizacji zamówienia: 25.06.2012r.

- Termin związania ofertą – 30 dni

- Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%

Udział w postępowaniu mogą wziąć wszyscy spełniający wymogi art. 22 ust. 1 pkt 1 do 4 oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 
29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami) oraz którzy:

- przedłożą wypełniony i podpisany formularz ofertowy;

- przedłożą aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,            w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- przedłożą oświadczenie, że nie zalegają z opłacaniem należnych podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- wykażą się opłaconą polisą, a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (w przypadku opłacenia polisy przelewem należy dołączyć wyciąg z konta lub inne potwierdzenie z banku o opłaceniu polisy);

- przedłożą wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Minimum jedno zamówienie uwzględniające wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni minimum 300,00 m2 na załączniku nr 3;

- przedłożą wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienie wraz                     z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z oświadczeniem że kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej w ograniczonym zakresie (minimum) wraz z ważnym zaświadczeniem o wpisie do izby oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (forma zatrudnienia). Należy wypełnić  załącznik nr 2;

- przedłożą kosztorys ofertowy (zawierający wszystkie pozycje przedmiaru) sporządzony w oparciu                   o przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Kosztorys ofertowy powinien zawierać ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych.

Ogłoszenie zostało wysłane i zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.04.2012r. pod numerem 90535-2012.

PREZYDENT MIASTA

/-/

Janusz Gromek