# Kołobrzeg 24 maja 2012 r.

BZ.271.12.18.2012.II

## O G Ł O S Z E N I E

## GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 14.000 euro na:

„Budowa sieci oświetlenia ul.Kresowej i oświetlenia skrzyżowania ul.Kresowej z ul.Koszalińską na działkach nr 8/4, 1/9, 1/10 obr. 8 w Kołobrzegu”

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w Wydziale Komunalnym, 78-100 Kołobrzeg ul. Ratuszowa 12, tel. (94)35 51 509 lub pobrać ze strony internetowej www.kolobrzeg.pl. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest  Roman Buszac – Główny Specjalista Referatu Inżynierii i Ochrony Środowiska, e-mail: r.buszac@um.kolobrzeg.pl.

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci oświetlenia ul. Kresowej  i oświetlenia skrzyżowania ul. Kresowej z ul. Koszalińską na działkach nr 8/4, 1/9, 1/10 obr. 8  w Kołobrzegu. Zakres robót obejmuje: 1. Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i uzyskanie zgody GDDKiA na zajęcie części działek leżących w pasie drogowym drogi krajowej nr 11. 2.Wytyczenie 93 m trasy linii kablowych i wskazanie lokalizacji 3 słupów oświetleniowych. 3.Wymiana 1 latarni w ul. Kresowej oraz wywiezienie zdemontowanej latarni we wskazane przez Zamawiającego miejsce. 4. Zabezpieczenie ruchu pojazdów i pieszych w trakcie wykonywania robót ziemnych.5.Wykonanie rowu kablowego, wykonanie podsypki dolnej i górnej z piasku na 62,0 m trasie kabla oświetleniowego zgodnie z dokumentacją projektową.6. Ułożenie w rowie  linii kablowej YAKY 4x16 mm2 85 m. 7.Ułożenie drutu ocynkowanego d= 8 mm  126,0 m. 8. Wykonanie 2 przepustów łącznie 35 m rurami stalowymi o średnicy 100 mm i ułożenie w nich kabli YAKY 4x16 mm2. 9Ułożenie niebieskiej foli kalandrowanej na trasie kabli.10.Zasypanie rowów kablowych na 93  m  trasie sieci oświetleniowej wraz z wykonaniem podsypki z piasku i z zagęszczeniem.11. Montaż 2 latarni o wysokości 7 m z wraz z oprawami ze źródłami światła o mocy 150W z ustawieniem fundamentów prefabrykowanych wraz z pracami ziemnymi i montażowymi zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót. Przykręcić słupy do fundamentów nakrętkami kołpakowymi. 12. Montaż 1 latarni o wysokości 10 m z wraz z 4 oprawami ze źródłami światła o mocy 100W z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego wraz z pracami ziemnymi i montażowymi zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót. Przykręcić słup do fundamentu nakrętkami kołpakowymi. 13. Wbicie 1 kompletnego uziomu w celu uzyskania  rezystancji równej lub mniejszej niż 10 Ω. 14. Wykonanie izolacji fundamentów słupów i zabezpieczenie antykorozyjne słupów na wysokości do 0,25 m. 15. Wykonanie numeracji 4 słupów  i oznakowanie słupów tabliczkami ostrzegawczymi. 16. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów z przeprowadzonych pomiarów: pomiar rezystancji izolacji, ciągłości linii kablowych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiaru rezystancji uziomu. 17. Uporządkowanie terenu budowy i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 18. Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i 3 map z inwentaryzacją powykonawczą wykonaną przez uprawnionego geodetę.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych.

Zamawiający nie przewiduje także zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej.

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta (pok. nr 104, I piętro) w terminie do   dnia 12.06.2012r.              do godz. 09:30

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       w sali konferencyjnej w dniu 12.06.2012r. o  godz.10:00

- Kod CPV- 4231400-9

- Termin realizacji zamówienia: 90 dni od daty podpisania umowy.

- Termin związania  ofertą – 30 dni,

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena  100%

Udział w postępowaniu mogą wziąć wszyscy spełniający wymogi art. 22 ust. 1 pkt 1 do 4 oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r                      (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) oraz którzy:

- przedłożą Formularz ofertowy;

- przedłożą Formularz cenowy;

- przedłożą oświadczenia:

a) że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

b) o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- przedłożą Oświadczenie, że  nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, lub zaświadczenie, że uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- przedłożą aktualny odpis właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- przedłożą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. W przypadku opłacenia polisy przelewem należy dołączyć wyciąg z konta lub inne potwierdzenie z banku o opłaceniu polisy.

- przedłożą wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości,  daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; minimum jedno zamówienie uwzględniające wykonanie zewnętrznych sieci elektroenergetycznych lub oświetlenia terenów zewnętrznych (ulice, parki, place itp.), o min. wartości 20.000,00 zł - załącznik nr 5.

- Przedłożą wykaz podmiotów i minimum 3 osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Do wym. wykazu należy dołączyć: oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że  osoby, które będą wykonywały zamówienie posiadają uprawnienia i doświadczenie zawodowe do wykonywania tego typu prac oraz, że kierownik robót posiada uprawnienia budowlane zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.)  do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz należącego do właściwej izby samorządu zawodowego i dysponuje aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego - zgodnie z art. 12 ust.7 przytoczonej ustawy- załącznik nr 4;

Ogłoszenie zostało wysłane i zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.05.2012r.                                 pod numerem  115367 – 2012.

wz. Prezydenta Miasta

/ - /

Andrzej Olichwiruk