CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ogrodniczych, związanych z wykonaniem I obsady kwietników rabatowych na rok 2012, na terenie Parku 18 Marca w Kołobrzegu (dz. nr 133 ob.12), zabezpieczenie igliwiem na okres zimowy nasadzonych tulipanów, usunięcie tego zabezpieczenia wiosną 2012r.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie etapowo – został podzielony i przedstawiony                               w 4 elementach:

Element 1 - Wykonanie nasadzeń roślin cebulowych na rabatach,

Element 2 - Wykonanie zabezpieczenia posadzonych cebul na okres zimowy,

Element 3 - Usunięcie zabezpieczeń roślin cebulowych wykonanych na okres zimowy

Element 4 - Wykonanie nasadzeń niezapominajki

Element 1 - Wykonanie nasadzeń roślin cebulowych na rabatach

– termin realizacji – 1-15 października 2011r.

Usługa wykonania nasadzeń roślin cebulowych na terenie Parku 18 Marca obejmuje :

- staranne przygotowanie rabat do nasadzeń, w tym:

- usunięcie ewentualnych chwastów, kamieni i innych zanieczyszczeń,

- gruntowne rozluźnienie podłoża poprzez jego przekopanie,

- przeprowadzenie nawożenia podstawowego nawozem wieloskładnikowym oraz dokładne wymieszanie nawozu z podłożem (w ilości nie większej niż 80 g nawozu na 1 m2) ,

- wyrównianie powierzchni rabat,

- wyznaczenie miejsc sadzenia,

- zaprawienie cebul środkiem ochrony roślin – fungicydem, bezpośrednio przed ich wysadzeniem

- posadzenie cebul roślin na kwietnikach według szkicu (oznaczono kolorem czerwonym), w tym:

-  zakup odpowiedniej ilości cebul tulipana – wielkośc cebul 11-12 cm,

- posadzenie cebul w rozstawie 20x20 cm tzw. metodą holenderską, tj. polegającą na wybraniu gleby na głębokość sadzenia a następnie przekopaniu ziemi, na której cebule będą układane.          Po ułożeniu cebul w odpowiedniej rozstawie, należy przysypać je wybraną warstwą gleby,

- wyrównanie powierzchni kwietnika, aby nie było zagłebień, w których mogłaby gromadzić się woda,

- głębokość sadzenia zależy od wielkości cebul - zgodnie z zasadą – sadzimy na głębokość równą dwukrotnej wysokości cebuli,

Zakupione cebule muszą być zdrowe, nieprzesuszone, pozbawione chorób i szkodników. Rośliny uzyskane wiosną roku przyszłego, w danym gatunku i odmianie muszą charakteryzować się wyrównanym wzrostem, w danej grupie barwnej muszą być jednorodne kolorystycznie.

- obfite podlanie roślin bezpośrednio po ich posadzeniu.

Usługa wykonania nasadzeń 10 000 roślin cebulowych na terenie Parku 18 Marca zostanie zrealizowana  w obrębie ( ilość cebul na każdym kwietników zaokrąglono wzwyż):

- półkola od strony ul. Dworcowej o całkowitej powierzchni 88,19 m2 - należy wykonać nasadzenia na powierzchni 76,77 m2 (po obwodzie rabaty 0,5 m od jego krawędzi należy pozostawić grunt wolny od tulipanów); należy wykonać nasadzenia tulipanów o kwiatach białych z dowolnej grupy odmian zakładając obsadę około 25 szt./m2, zastrzegając aby posadzone cebule rodzaju Tulipa sp. spełniały warunki - wysokość kwitnących roślin musi wynosić  min. 50 cm, a okres kwitnienia przypadał na koniec kwietnia – początek maja; 1 950 cebul należy posadzić luźno, w nieregularnych odstępach.

- prostokąt od strony ul. Dworcowej o powierzchni 79,80 m2 - - należy wykonać nasadzenia na powierzchni 70,85 m2 (po obwodzie rabaty 0,5 m od jego krawędzi należy pozostawić grunt wolny od tulipanów); należy wykonać nasadzenia tulipanów o kwiatach różowych z dowolnej grupy odmian zakładając obsadę 25 szt./m2, zastrzegając aby posadzone cebule rodzaju Tulipa sp. spełniały warunki - wysokość kwitnących roślin musi wynosić  min. 50 cm, a okres kwitnienia przypadał na koniec kwietnia – początek maja; około 1 850 cebul należy posadzić luźno, w nieregularnych odstępach.

- prostokąt środkowy o powierzchni 77,00 m2 - - należy wykonać nasadzenia na powierzchni 68,25 m2 (po obwodzie rabaty 0,5 m od jego krawędzi należy pozostawić grunt wolny od tulipanów); należy wykonać nasadzenia tulipanów o kwiatach białych z dowolnej grupy odmian zakładając obsadę 25 szt./m2, zastrzegając aby posadzone cebule rodzaju Tulipa sp. spełniały warunki - wysokość kwitnących roślin musi wynosić  min. 50 cm, a okres kwitnienia przypadał na koniec kwietnia – początek maja; około 1 800 cebul należy posadzić luźno, w nieregularnych odstępach.

- prostokąt od strony ul. Sybiraków o powierzchni 95,20 m2 - należy wykonać nasadzenia na powierzchni 85,15 m2 (po obwodzie rabaty 0,5 m od jego krawędzi należy pozostawić grunt wolny od tulipanów); należy wykonać nasadzenia tulipanów o kwiatach różowych z dowolnej grupy odmian zakładając obsadę 25 szt./m2, zastrzegając aby posadzone cebule rodzaju Tulipa sp. spełniały warunki - wysokość kwitnących roślin musi wynosić  min. 50 cm, a okres kwitnienia przypadał na koniec kwietnia – początek maja; około 2 150 cebul należy posadzić luźno, w nieregularnych odstępach.

- półkole od strony ul. Sybiraków o powierzchni 38,73 m2- należy wykonać nasadzenia na powierzchni 30,80 m2 (po obwodzie rabaty 0,5 m od jego krawędzi należy pozostawić grunt wolny od tulipanów); należy wykonać nasadzenia tulipanów o kwiatach białych z dowolnej grupy odmian zakładając obsadę 25 szt./m2, zastrzegając aby posadzone cebule rodzaju Tulipa sp. spełniały warunki - wysokość kwitnących roślin musi wynosić  min. 50 cm, a okres kwitnienia przypadał na koniec kwietnia – początek maja; około 800 cebul należy posadzić luźno, w nieregularnych odstępach.

- kwietnik kwadratowy przy pomniku od strony ul. Armii Krajowej 65,18 m2 - - należy wykonać nasadzenia na powierzchni 57,35 m2 (po obwodzie rabaty 0,5 m od jego krawędzi należy pozostawić grunt wolny od tulipanów); należy wykonać nasadzenia tulipanów o kwiatach różowych z dowolnej grupy odmian zakładając obsadę 25 szt./m2, zastrzegając aby posadzone cebule rodzaju Tulipa sp. spełniały warunki - wysokość kwitnących roślin musi wynosić  min. 50 cm, a okres kwitnienia przypadał na koniec kwietnia – początek maja; około 1 450 cebul należy posadzić luźno,                                w nieregularnych odstępach.

Łącznie 389,17 m2.

Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w SIWZ dla Elementu 1:

- w kolumnie 3 - wartość jednostkową ryczałtową netto za posadzenie na powierzchni 1 m2  roślin cebulowych,

- w kolumnie 4 - odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 - wartość jednostkową ryczałtową brutto za posadzenie na powierzchni 1 m2  roślin cebulowych,

- w kolumnie 7 – cenę wynagrodzenia brutto za posadzenie roślin cebulowych, stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 6),

Element 2 - Wykonanie zabezpieczenia posadzonych cebul na okres zimowy

Termin wykonania zabezpieczenia posadzonych cebul (łącznie na powierzchni 389,17 m2) na okres zimowy uzależniony jest od przebiegu warunków pogodowych - zostanie zrealizowany po zakończeniu sadzenia cebul, w chwili pojawienia się zapowiedzi wystąpienia temperatur ujemnych bądź też czasowych przymrozków, jednak nie później niż do  31 grudnia 2011r..

Ziemię okryć należy, w miejscu posadzenia cebul warstwą torfu, rozdrobnionej kory, słomy lub gałęzi świerku. Wykonawca musi posiadać przygotowany materiał, aby w momencie pogorszenia się warunków pogodowych móc przystąpić do zabezpieczenia roślin. Dokładny ternim realizacji prac będzie uzgodniony z insp. ds. zieleni miejskiej.

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty prac wykonywanych przy jej realizacji, koszt pracy ludzi, materiałów oraz sprzętu.

Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w SIWZ dla Elementu 2:

- w kolumnie 3 - wartość jednostkową ryczałtową netto za zabezpieczenie na okres zimowy na powierzchni 1 m2  posadzonych roślin cebulowych,

- w kolumnie 4 - odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 - wartość jednostkową ryczałtową brutto za zabezpieczenie na okres zimowy na powierzchni 1 m2  posadzonych roślin cebulowych,

- w kolumnie 7 – cenę wynagrodzenia brutto za zabezpieczenie na okres zimowy posadzonych roślin cebulowych, stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 6),

Element 3 - Usunięcie zabezpieczeń roślin cebulowych wykonanych na okres zimowy – termin realizacji po rozpoczęciu okresu wegetacji, w chwili pojawienia się wschodów roślin cebulowych, jednak nie później niż do końca marca 2012r.

Usługa usunięcia zabezpieczeń roślin cebulowych wykonanych na okres zimowy obejmuje:

- usunięcie z terenów kwietników, stanowiących przedmiot zamówienia, materiału roślinnego stanowiącego zabezpieczenie cebul oraz zebranie ich w stosy,

- przekazanie materiału roślinnego do unieszkodliwienia do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac.

Dokładny termin realizacji prac będzie uzgodniony z insp. ds. zieleni miejskiej, uzależniony jest od przebiegu warunków pogodowych, a w szczególności od terminu rozpoczęcia okresu wegetacji. Zadanie zostanie zrealizowane po rozpoczęciu okresu wegetacji, w chwili pojawienia się wschodów roślin cebulowych (nie wolno dopuścić do przerastania pędów roślin przez igliwie), jednak nie później niż           do końca marca 2012r.

Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w SIWZ dla Elementu 3:

- w kolumnie 3 - wartość jednostkową ryczałtową netto za usunięcie zabezpieczenia posadzonych roślin cebulowych wykonanych na okres zimowy na powierzchni 1 m2 ,

- w kolumnie 4 - odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 - wartość jednostkową ryczałtową brutto za usunięcie zabezpieczenia posadzonych roślin cebulowych wykonanych na okres zimowy na powierzchni 1 m2 ,

- w kolumnie 7 – cenę wynagrodzenia brutto za usunięcie zabezpieczenia posadzonych roślin cebulowych wykonanych na okres zimowy, stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 6),

Element 4 - Wykonanie nasadzeń niezapominajki

– termin realizacji 1 – 15 kwietnia 2012r.

Usługa wykonania nasadzeń kwiatowych w I obsadzie wiosna 2012r. obejmuje :

- staranne przygotowanie rabat do nasadzeń, w tym:

- usunięcie ewentualnych chwastów, kamieni i innych zanieczyszczeń,

- ostrożne rozluźnienie podłoża,

- zastosowanie odpowiedniego nawozu o przedłużonym działaniu (typu Osmocote) oraz jego wymieszanie z podłożem,

- ostrożne wyrównianie rabat,

- posadzenie roślin niezapominajki leśnej Myosotis sylvatica, przy min. obsadzie 25/m2, na kwietnikach według szkicu (oznaczono kolorem zielonym), w tym zakup odpowiedniej ilości roślin (łącznie szacunkowo min. 11 100 szt.). Rośliny muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej,                        w wysokim turgorze, nie wybiegnięte, pozbawione chorób i szkodników. Rośliny nie mogą posiadać przesuszonych brył korzeniowych. Rośliny w danym gatunku i odmianie muszą charakteryzować się wyrównanym wzrostem, rośliny w danej grupie barwnej muszą być jednorodne kolorystycznie,

- obfite podlanie roślin bezpośrednio po ich posadzeniu oraz na bieżąco do dnia odbioru usługi.

Nasadzenia kwiatowe na łącznej powierzchni 444,10 m2 na terenie Parku 18 Marca zostanią zrealizowane w obrębie :

- półkola od strony ul. Dworcowej o powierzchni 88,19 m2 ,

- prostokąta od strony ul. Dworcowej o powierzchni 79,80 m2 ,

- prostokąta środkowy o powierzchni 77,00 m2,

- prostokąta od strony ul. Sybiraków o powierzchni 95,20 m2,

- półkola od strony ul. Sybiraków o powierzchni 38,73 m2,

- kwietnika kwadratowy przy pomniku od strony ul. Armii Krajowej o powierzchni 65,18 m2.

Na wszystkich w/w kwietnikach należy wykonać nasadzenia 3 odmianami niezapominajki leśnej Myosotis sylvatica o kwiatach białych, różowych, niebieskich np. z grupy Nina odmiany Myosotis sylvatica ’White’, Myosotis sylvatica ‘Rose’, Myosotis sylvatica ‘Early Blue’. W obrębie jednego kwietnika posadzona niezapominajka w danym kolorze musi być jednej odmiany.

Rośliny należy posadzić w postaci „mieszających się” barwnych plam, tworząc imitację paczwork-u. Efekt jaki ostatecznie Zamawiający zamierza osiągnąć podczas kwitnienia I obsady kwietników, oraz jaki będzie oceniamy przy odbiorze prac, przedstawia zamieszczona poniżej fotografia.

Fotografia 1

zdjęcia wykonane przez A. Stecka

Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w SIWZ dla Elementu 4:

- w kolumnie 3 - wartość jednostkową ryczałtową netto za wykonanie nasadzeń niezapominajki

- elementu 4, na powierzchni 1 m2

- w kolumnie 4 - odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 - wartość jednostkową ryczałtową brutto za wykonanie nasadzeń niezapominajki

- elementu 4, na powierzchni 1 m2

- w kolumnie 7 – cenę wynagrodzenia brutto za wykonanie nasadzeń niezapominajki - elementu 4,

stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta

w kol.5) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 6),

UWAGA

Kosztorysując ceny za poszczególne prace Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty związane z ich realizacją, w tym:

- pracy ludzi i sprzętu,

- zakupu i transportu materiałów niezbędnych do wykonywania usług,

- obsługę administracyjną i logistyczną,

- podatki i opłaty urzędowe,

- inne opłaty, które będą niezbędne w celu kompletnego i terminowego wykonanie prac.