CZĘŚĆ III          OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA

Przedmiotem zamówienia, podzielonym na 6 części, jest świadczenie usług związanych              z utrzymaniem drzewostanu parkowego, zlokalizowanego na terenie Parku im. Stefana Żeromskiego w Kołobrzegu:

Część 1 – wykonanie aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu parkowego na obszarze parku u Podnóża Pomnika Zaślubin Polski z Morzem (sektor VII) - działka nr 5/8          w obrębie 4 miasta Kołobrzeg, przedstawionej w załączniku graficznym nr 10 oraz na obszarze parku od Alei Nadbrzeżnej (przedłużenie ul. Norwida) do Kamiennego Szańca, mieszczącego się przy ul. A. Fredry - działka nr 2/6 (sektor IV i V) i nr 7 (sektor VI) w obrębie 5 miasta Kołobrzeg, przedstawionych w załączniku graficznym nr 1,

Część 2 – wykonanie cięć sanitarnych w koronach do 870 egzemplarzy drzew w obrębie fragmentu Parku im. Stefana Żeromskiego, położonego wzdłuż ul. Sikorskiego, na terenie działki nr 2/6 ob. 5, na odcinku od Alei Nadbrzeżnej, biegnącej wzdłuż kortów tenisowych, stanowiącej przedłużenie ul. Norwida, do alei parkowej biegnącej bezpośrednio za budynkiem Sanatorium Uzdrowiskowego Perła Bałtyku, mieszczącego się przy ul. F. Chopina (sektor IV) – załącznik graficzny nr 2 i 3.

Część 3 – wykonanie cięć sanitarnych w koronach do 1455 egzemplarzy drzew w obrębie fragmentu Parku im. Stefana Żeromskiego, położonego wzdłuż ul. Sikorskiego, na terenie działki nr 2/6 ob. 5, na odcinku od alei parkowej biegnącej bezpośrednio za budynkiem Sanatorium Uzdrowiskowego Perła Bałtyku, mieszczącego się przy ul. F. Chopina do alei parkowej biegnącej do morza, na wysokości ul. Kołłątaja (sektor V) – załącznik graficzny             nr 4, 5 i 6.

Część 4 – wykonanie cięć sanitarnych w koronach do 740 egzemplarzy drzew w obrębie fragmentu Parku im. Stefana Żeromskiego, położonego wzdłuż ul. Sikorskiego, na terenie działki nr 7 ob. 5, na odcinku od alei parkowej biegnącej do morza, na wysokości                         ul. Kołłątaja, do Kamiennego Szańca, mieszczącego się przy ul. A. Fredry (sektor VI) – załącznik graficzny nr 7 i 8.

Część 5 – założenie wiązań elastycznych w koronach do 180 egzemplarzy drzew na obszarze parku u Podnóża Pomnika Zaślubin Polski z Morzem (sektor VII) - działka nr 5/8 w obrębie 4 miasta Kołobrzeg, przedstawionej w załączniku graficznym nr 10; na obszarze parku wzdłuż                     ul. Rodziewiczówny i ul. Sikorskiego, na terenie działek nr 46 i nr 66/3 w obrębie 4 (sektor            I-III) oraz 66/2 i nr 7 w obrębie 5 (sektor IV-VI), od Ośrodka Wypoczynkowego Bałtyk przy ul. A. Mickiewicza do Kamiennego Szańca, mieszczącego się przy ul. A. Fredry – załącznik graficzny nr 1, 9 i 10.

Część 6 – usuwanie do 150 egzemplarzy drzew i wiatrowałów na obszarze parku u Podnóża Pomnika Zaślubin Polski z Morzem (sektor VII) - działka nr 5/8 w obrębie 4 miasta Kołobrzeg, przedstawionej w załączniku graficznym nr 10 oraz na obszarze parku od Alei Nadbrzeżnej (przedłużenie ul. Norwida) do Kamiennego Szańca, mieszczącego się przy ul. A. Fredry - działka nr 2/6 (sektor IV i V) i nr 7 (sektor VI) w obrębie 5 miasta Kołobrzeg, przedstawionych w załączniku graficznym nr 1; Część 6 składa się z 3 elementów:

a) Element 1 czynności usuwania drzew wraz z frezowaniem pni,

b) Element 2 czynności usuwania drzew z pominięciem frezowaniem pni

c) Element 3 czynności usuwania wiatrowałów (drzew powalonych siłami natury);

UWAGA:

Park im. Stefana Żeromskiego wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 927 decyzją KL.IV.-5340/18/76 z dnia 14 grudnia 1976r., a zatem podlega szczególnej ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz.1568 z późn. zm.).

Urząd Miasta Kołobrzeg uzyskał zatwierdzenie programu prac konserwatorskich w Parku im. Stefana Żeromskiego w Kołobrzegu postanowieniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie z dnia 17 maja 2013r. znak ZN.K.5146.23.2013.AF, obejmującego wykonanie cięć sanitarnych w koronach drzew oraz założenie wiązań elastycznych typu Cobra lub równoważnych.

Część 1

Aktualizacja inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu parkowego

Aktualizacja inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu parkowego, zostanie przeprowadzona:

a)  w części Parku im. Stefana Żeromskiego, zlokalizowanej u Podnóża Pomnika Zaślubin Polski z Morzem - działka nr 5/8 w obrębie 4 miasta Kołobrzeg, przedstawionej w załączniku graficznym nr 10 – sektor VII,

b) w obrębie fragmentu Parku im. Stefana Żeromskiego, położonego wzdłuż ul. Sikorskiego, na terenie działki nr  2/6 i nr 7 w obrębie 5, tj. od Alei Nadbrzeżnej (przedłużenie ul. Norwida) do Kamiennego Szańca, mieszczącego się przy ul. A. Fredry, przedstawionego w załączniku graficznym nr 1. Wskazany fragment parku został podzielony na 3 sektory – sektor IV, V i VI.

Termin realizacji usługi - okres rozpoczęcia 7 dni od daty podpisania umowy do 15 lipca 2013r.

Wydział Komunalny Urzędu Miasta Kołobrzeg w dniu podpisania umowy, przekaże Wykonawcy kopię dokumentacji inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu rosnącego wzdłuż Alei Nadmorskiej, sporządzonej w grudniu 2005r. oraz inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu pozostałej części parku (sektor IV, V, VI i VII) objętej usługą, sporządzonej                 w grudniu 2006r., jak również inwentaryzację dendrologiczną drzewostanu wykonana w roku 2012 (sektor I, II i III). Szacuje się, że w sektorach IV, V, VI występuje do 3 060 drzew,                   w sektorze VII - w części parku zlokalizowanej u Podnóża Pomnika Zaślubin Polski z Morzem do 930 drzew.

Uwaga: możliwe są niewielkie różnice w faktycznej w ilości drzew w terenie (stwierdzano nielegalne wycinki drzew i kradzież drewna).

Aktualizacja inwentaryzacji musi objąć cały drzewostan rosnący na działkach nr 5/8 w obrębie 4 miasta Kołobrzeg oraz na działkach nr 2/6 i nr 7 w obrębie 5 miasta Kołobrzeg.

Czynność wykonania aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej obejmuje:

- pozyskanie mapy działek nr 5/8 w obrębie 4 oraz nr 2/6 i nr 7 w obrębie 5 w skali 1:500                  z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego                              w Kołobrzegu (WGiGN),

- wykonanie w terenie inwentaryzacji dendrologicznej uwzględniając podział przedmiotowego fragmentu parku na sektor IV, V, VI i VII w tym :

  - identyfikacja drzew i krzewów w terenie oraz ich porównanie z dokumentacją archiwalną,

  - oznaczenie gatunków i odmian drzew i krzewów,

  - wykonanie pomiarów dendrometrycznych, tj. obmiarów obwodu pni drzew w pierśnicy (na wysokości 130 od podłoża), wysokości i szerokości korony drzew oraz pomiarów wielkości powierzchni porastanej przez krzewy,

  - wykonanie oględzin drzew i krzewów pod kątem stanu zdrowotnego i zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego wraz z wytypowaniem drzew obumarłych i zagrażających bezpieczeństwu ludzi do usunięcia oraz wskazaniem poszczególnych drzew, w koronach których zalecane byłoby zamontowanie wiązań elestycznych,

- zamontowanie w terenie, przy użyciu wkrętów o Ø 3 mm i długości 35-40 mm  (umożliwiających regulowanie głębokości penetracji w tkankę drzewa) na pniach wszystkich drzew, tabliczek z nowym numerem inwentaryzacyjnym danego egzemplarza. Tabliczka                   z numerem inwentaryzacyjnym drzewa musi być wykonania z tworzywa sztucznego, odpornego na warunki atmosferyczne oraz gwarantującego zachowanie jej funkcjonalności do 10 lat. Tabliczka musi być o grubości 1,5-2,5 mm, koloru białego, jasnoniebieskiego lub jasnozielonego, umieszczona na jego pniu, może mieć kształt okrągły (min. r = 20mm), owalny lub prostokątny (30-40mm x 40-50mm), zastrzegając aby na wszystkich drzewach umieszczać tabliczki o jednym, wybranym kształcie. Cyfry numerów inwentaryzacyjnych poszczególnych drzew umieszczone na tabliczkach, muszą być koloru czarnego o wysokości 20-30 mm. Tabliczki z numerem inwentaryzacyjnym drzewa muszą być umieszczone na wkręt na pniu na wysokości 2,80-3,20m od podłoża, w przypadku drzew niższych tabliczkę należy umieścić na pniu pod koroną drzewka.

- wykorzystując pozyskane mapy działek nr 5/8 w obrębie 4 oraz nr 2/6 i nr 7 w obrębie 5, sporządzenie dokumentacji inwentaryzacji drzewostanu parkowego oddzielnie w zakresie sektora IV, V, VI i VII, w czterech egzemplarzach w formie papierowej oraz w dwóch w wersji elektronicznej; Inwentaryzacja dendrologiczna w roku 2012 wykonana została przy użyciu oprogramowania ESRI – „Arborysta 2.0”. Sporządzona w roku 2013 wersja elektroniczna inwentaryzacji musi być kompatybilna z oprogramowaniem użytym w roku ubiegłym. Zakres opracowania dokumentacji obejmuje:

  - naniesienie na uzyskane podkłady geodezyjne lokalizacji wszystkich zinwentaryzowanych w terenie drzew i krzewów, występujących na terenie działek nr 5/8 w obrębie 4 oraz nr 2/6 i nr 7 w obrębie 5,

  - opracowanie zestawień inwentaryzacyjnych i analitycznych, w tym:

- uwzględnienie nowych numerów inwentaryzacyjnych w przygotowywanej dokumentacji w odniesieniu do wcześniejszych numerów inwentaryzacyjnych poszczególnych drzew z lat 2005/2006,

- bilans stanu ilościowego drzew i krzewów,

- określenie udziału procentowego poszczególnych gatunków i odmian drzew i krzewów,

- uwzględniając dane inwentaryzacji dendrologicznej z 2012r. porównanie obecnego bilansu ilościowego drzew i krzewów oraz obecnego udziału procentowego poszczególnych gatunków i odmian drzew i krzewów do danych zawartych                             w inwentaryzacji dendrologicznej z lat 2005/2006 i roku 1986.

  - wyszczególnienie w dokumentacji mapowej kolorem czerwonym numerów drzew obumarłych i zagrażających bezpieczeństwu ludzi, wytypowanych do usunięcia oraz sporządzenie odrębnego wykazu tych drzew.

Wykonawca określi w tabeli cenowej Formularza Oferty odrębnie dla części 1 przedmiotu zamówienia :

- w kolumnie 3 wiersz 1 – cenę netto za wykonanie aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej

- w kolumnie 4 wiersz 1 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 1 – cenę brutto za wykonanie aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej

Część 2

wykonanie cięć sanitarnych w koronach drzew w sektorze IV

Wykonanie cięć sanitarnych w koronach do 870 egzemplarzy drzew w sektorze IV (do 90 przy Alei Nadmorskiej, do 780 w głębi parku), zostanie przeprowadzona w obrębie fragmentu Parku im. Stefana Żeromskiego, położonego wzdłuż ul. Sikorskiego, na terenie działki nr 2/6 ob. 5,              na odcinku od Alei Nadbrzeżnej, biegnącej wzdłuż kortów tenisowych, stanowiącej przedłużenie  ul. Norwida, do alei parkowej biegnącej bezpośrednio za budynkiem Sanatorium Uzdrowiskowego Perła Bałtyku, mieszczącego się przy ul. F. Chopina – załącznik graficzny nr 2 i 3.

Termin realizacji usługi od 15 lipca 2013r. do 15 października 2013r.

Usługa wykonania cięć sanitarnych drzewostanu obejmuje:

- przygotowanie miejsca pracy – np. ewentualne wyłączenie prądu, bezwzględne, odpowiednie oznakowanie miejsca realizacji prac, zgodnie z zasadami bhp,

- prace związane z wykonaniem cięć sanitarnych drzew tj. usunięcie posuszu, pędów porażonych chorobami, pędów krzyżujących się i ocierających, usunięcie ewentualnych odrostów korzeniowych wraz z ewentualną, konieczną pracą podnośnika; cięcia sanitarne nie będą wykonywane w obrębie koron drzew zakwalifikowanych do usunięcia; informacja o planowanych wycinkach zostanie przekazana Wykonawcy na podstawie danych uzyskanych w aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej,

- wywóz pozyskanego drewna z konarów o Ø min. 5 cm na teren placu składowego                            w siedzibie Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o.                        w Kołobrzegu, w uzgodnieniu z pracownikiem Spółki odpowiedzialnym za obsługę pośrednictwa sprzedaży drewna, stanowiącego mienie Gminy Miasto Kołobrzeg,

- zebranie pozostałego urobku i jego wywóz do unieszkodliwienia do uprawnionego odbiorcy odpadów (istnieje możliwość po rozdrobnieniu drobnych gałęzi, rozsypanie zrębków na ściółce wokół drzew), jednakże pędy porażone chorobami muszą  bezwzględnie zostać przekazanie do unieszkodliwienia,

- uprzątnięcie terenu (pozamiatanie nawierzchni utwardzonych, wygrabienie/wyrównanie powierzchni gruntu).

UWAGA: W myśl art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody           (Dz.U. z 2009r. Nr 151 poz.1220z późn. zm) w przypadku drzew rozwidlających się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo, za cięcia którego służyć będzie odrębne wynagrodzenie.

Usługa wykonania cięć sanitarnych drzewostanu, realizowane będą łącznie do 870 egzemplarzy drzew (również wielopniowe), w tym do 950 pni:

- o średnicy    do 10 cm  -   40 szt.

- o średnicy    11-15 cm  -   70 szt.

- o średnicy    16-20 cm  -   90 szt.

- o średnicy    21-30 cm  - 180 szt.

- o średnicy    31-40 cm  - 225 szt.

- o średnicy    41-50 cm  - 145 szt.

- o średnicy    51-60 cm  -   95 szt.

- o średnicy    61-70 cm  -   55 szt.

- o średnicy    71-80 cm  -   35 szt.

- o średnicy    81-90 cm  -   10 szt.

- o średnicy   91-100 cm -     1 szt.

- o średnicy 101-110 cm -     3 szt.

UWAGA: Podane powyżej ilości i wielkości są jedynie przykładowe w celu skalkulowania wartości zamówienia przedmiotu zamówienia.

Wykonawca określi w tabeli cenowej Formularza Oferty odrębnie dla części 2 przedmiotu zamówienia :

- w kolumnie 3 wiersz 2-13 - wartość jednostkową ryczałtową netto za wykonanie cięć sanitarnych 1 drzewa (1 pnia w przypadku drzew wielopniowych), w zależności od wskazanych średnic pnia (mierzonych w pierśnicy), określonych w kol. 2, tj. średnica do 10 cm, śr. 11-15 cm, śr. 16-20 cm, śr. 21-30 cm, śr. 31-40 cm, śr. 41-50 cm,  śr. 51-60 cm,  śr. 61-70 cm, śr. 71-80 cm, śr. 81-90 cm, śr. 91-100 cm, śr. 101-110 cm,

- w kolumnie 4 wiersz 2-13 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 2-13 - wartość jednostkową ryczałtową brutto za wykonanie cięć sanitarnych 1 drzewa (1 pnia w przypadku drzew wielodniowych), w zależności od wskazanych średnic pnia (mierzonych w pierśnicy), określonych w kol. 2, tj. średnica do 10 cm, śr. 11-15 cm, śr. 16-20 cm, śr. 21-30 cm, śr. 31-40 cm, śr. 41-50 cm, śr. 51-60 cm, śr. 61-70 cm,                       śr. 71-80 cm, śr. 81-90 cm, śr. 91-100 cm, śr. 101-110 cm,

- w kolumnie 7 wiersz 2-13 – cenę wynagrodzenia brutto za wykonanie cięć sanitarnych  drzew o określonej średnicy pni, stanowiącą iloczyn wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 6),

- w kolumnie 7 wiersz 14 – ogólną cenę wynagrodzenia brutto za wykonanie części 2 przedmiotu zamówienia, stanowiącą sumę cen brutto będącą kosztem wykonania cięć sanitarnych  drzew o określonej średnicy pni (suma wierszy 2-13 kol.7).

Część 3

wykonanie cięć sanitarnych w koronach drzew w sektorze V

Wykonanie cięć sanitarnych w koronach do 1 455 egzemplarzy drzew w sektorze V (do 75 przy Alei Nadmorskiej, do 1380 w głębi parku), zostanie przeprowadzona w obrębie fragmentu Parku im. Stefana Żeromskiego, położonego wzdłuż ul. Sikorskiego, na terenie działki nr 2/6 ob. 5, na odcinku od alei parkowej biegnącej bezpośrednio za budynkiem Sanatorium Uzdrowiskowego Perła Bałtyku, mieszczącego się przy ul. F. Chopina do alei parkowej biegnącej do morza, na wysokości ul. Kołłątaja – załącznik graficzny nr 4, 5 i 6.

Termin realizacji usługi od 15 lipca 2013r. do 15 października 2013r.

Usługa wykonania cięć sanitarnych drzewostanu obejmuje:

- przygotowanie miejsca pracy – np. ewentualne wyłączenie prądu, bezwzględne, odpowiednie oznakowanie miejsca realizacji prac, zgodnie z zasadami bhp,

- prace związane z wykonaniem cięć sanitarnych drzew tj. usunięcie posuszu, pędów porażonych chorobami, pędów krzyżujących się i ocierających, usunięcie ewentualnych odrostów korzeniowych wraz z ewentualną, konieczną pracą podnośnika; cięcia sanitarne nie będą wykonywane w obrębie koron drzew zakwalifikowanych do usunięcia; informacja o planowanych wycinkach zostanie przekazana Wykonawcy na podstawie danych uzyskanych w aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej,

- wywóz pozyskanego drewna z konarów o Ø min. 5 cm na teren placu składowego                            w siedzibie Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o.                        w Kołobrzegu, w uzgodnieniu z pracownikiem Spółki odpowiedzialnym za obsługę pośrednictwa sprzedaży drewna, stanowiącego mienie Gminy Miasto Kołobrzeg,

- zebranie pozostałego urobku i jego wywóz do unieszkodliwienia do uprawnionego odbiorcy odpadów (istnieje możliwość po rozdrobnieniu drobnych gałęzi, rozsypanie zrębków na ściółce wokół drzew), jednakże pędy porażone chorobami muszą  bezwzględnie zostać przekazanie do unieszkodliwienia,

- uprzątnięcie terenu (pozamiatanie nawierzchni utwardzonych, wygrabienie/wyrównanie powierzchni gruntu).

UWAGA: W myśl art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody           (Dz.U. z 2009r. Nr 151 poz.1220z późn. zm) w przypadku drzew rozwidlających się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo, za cięcia którego służyć będzie odrębne wynagrodzenie.

Usługa wykonania cięć sanitarnych drzewostanu, realizowane będą łącznie do 1 455 egzemplarzy drzew (również wielopniowe), w tym do 1 635 pni:

- o średnicy    do 10 cm  -  100 szt.

- o średnicy    11-15 cm  -  175 szt.

- o średnicy    16-20 cm  -  170 szt.

- o średnicy    21-30 cm  -  365 szt.

- o średnicy    31-40 cm  -  325 szt.

- o średnicy    41-50 cm  -  225 szt.

- o średnicy    51-60 cm  -  115 szt.

- o średnicy    61-70 cm  -    90 szt.

- o średnicy    71-80 cm  -    35 szt.

- o średnicy    81-90 cm  -    15 szt.

- o średnicy   91-100 cm -    15 szt.

- o średnicy 101-110 cm -      5 szt.

UWAGA: Podane powyżej ilości i wielkości są jedynie przykładowe w celu skalkulowania wartości zamówienia przedmiotu zamówienia.

Wykonawca określi w tabeli cenowej Formularza Oferty odrębnie dla części 3 przedmiotu zamówienia :

- w kolumnie 3 wiersz 2-13 - wartość jednostkową ryczałtową netto za wykonanie cięć sanitarnych 1 drzewa (1 pnia w przypadku drzew wielopniowych), w zależności od wskazanych średnic pnia (mierzonych w pierśnicy), określonych w kol. 2, tj. średnica do 10 cm, śr. 11-15 cm, śr. 16-20 cm, śr. 21-30 cm, śr. 31-40 cm, śr. 41-50 cm,  śr. 51-60 cm,  śr. 61-70 cm, śr. 71-80 cm, śr. 81-90 cm, śr. 91-100 cm, śr. 101-110 cm,

- w kolumnie 4 wiersz 2-13 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 2-13 - wartość jednostkową ryczałtową brutto za wykonanie cięć sanitarnych 1 drzewa (1 pnia w przypadku drzew wielodniowych), w zależności od wskazanych średnic pnia (mierzonych w pierśnicy), określonych w kol. 2, tj. średnica do 10 cm, śr. 11-15 cm, śr. 16-20 cm, śr. 21-30 cm, śr. 31-40 cm, śr. 41-50 cm, śr. 51-60 cm, śr. 61-70 cm,                       śr. 71-80 cm, śr. 81-90 cm, śr. 91-100 cm, śr. 101-110 cm,

- w kolumnie 7 wiersz 2-13 – cenę wynagrodzenia brutto za wykonanie cięć sanitarnych  drzew o określonej średnicy pni, stanowiącą iloczyn wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 6),

- w kolumnie 7 wiersz 14 – ogólną cenę wynagrodzenia brutto za wykonanie części 3 przedmiotu zamówienia, stanowiącą sumę cen brutto będącą kosztem wykonania cięć sanitarnych  drzew o określonej średnicy pni (suma wierszy 2-13 kol.7).

Część 4

wykonanie cięć sanitarnych w koronach drzew w sektorze VI

Wykonanie cięć sanitarnych w koronach do 740 egzemplarzy drzew w sektorze VI (do 36 przy Alei Nadmorskiej, do 704 w głębi parku), zostanie przeprowadzona w obrębie fragmentu Parku im. Stefana Żeromskiego, położonego wzdłuż ul. Sikorskiego, na terenie działki nr 7 ob. 5, na odcinku od alei parkowej biegnącej do morza, na wysokości ul. Kołłątaja, do Kamiennego Szańca, mieszczącego się przy ul. A. Fredry – załącznik graficzny nr 7 i 8.

Termin realizacji usługi od 15 lipca 2013r. do 15  października 2013r.

Usługa wykonania cięć sanitarnych drzewostanu obejmuje:

- przygotowanie miejsca pracy – np. ewentualne wyłączenie prądu, bezwzględne, odpowiednie oznakowanie miejsca realizacji prac, zgodnie z zasadami bhp,

- prace związane z wykonaniem cięć sanitarnych drzew tj. usunięcie posuszu, pędów porażonych chorobami, pędów krzyżujących się i ocierających, usunięcie ewentualnych odrostów korzeniowych wraz z ewentualną, konieczną pracą podnośnika; cięcia sanitarne nie będą wykonywane w obrębie koron drzew zakwalifikowanych do usunięcia; informacja o planowanych wycinkach zostanie przekazana Wykonawcy na podstawie danych uzyskanych w aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej,

- wywóz pozyskanego drewna z konarów o Ø min. 5 cm na teren placu składowego                            w siedzibie Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o.                        w Kołobrzegu, w uzgodnieniu z pracownikiem Spółki odpowiedzialnym za obsługę pośrednictwa sprzedaży drewna, stanowiącego mienie Gminy Miasto Kołobrzeg,

- zebranie pozostałego urobku i jego wywóz do unieszkodliwienia do uprawnionego odbiorcy odpadów (istnieje możliwość po rozdrobnieniu drobnych gałęzi, rozsypanie zrębków na ściółce wokół drzew), jednakże pędy porażone chorobami muszą  bezwzględnie zostać przekazanie do unieszkodliwienia,

- uprzątnięcie terenu (pozamiatanie nawierzchni utwardzonych, wygrabienie/wyrównanie powierzchni gruntu).

UWAGA: W myśl art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody           (Dz.U. z 2009r. Nr 151 poz.1220z późn. zm) w przypadku drzew rozwidlających się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo, za cięcia którego służyć będzie odrębne wynagrodzenie.

Usługa wykonania cięć sanitarnych drzewostanu, realizowane będą łącznie do 740 egzemplarzy drzew (również wielopniowe), w tym do 860 pni:

- o średnicy    do 10 cm  -   60 szt.

- o średnicy    11-15 cm  - 110 szt.

- o średnicy    16-20 cm  -   95 szt.

- o średnicy    21-30 cm  - 210 szt.

- o średnicy    31-40 cm  - 140 szt.

- o średnicy    41-50 cm  -   80 szt.

- o średnicy    51-60 cm  -   65 szt.

- o średnicy    61-70 cm  -   45 szt.

- o średnicy    71-80 cm  -   30 szt.

- o średnicy    81-90 cm  -   15 szt.

- o średnicy   91-100 cm -     5 szt.

- o średnicy 101-110 cm  -    1 szt.

- o średnicy 111-120 cm -     1 szt.

UWAGA: Podane powyżej ilości i wielkości są jedynie przykładowe w celu skalkulowania wartości zamówienia przedmiotu zamówienia.

Wykonawca określi w tabeli cenowej Formularza Oferty odrębnie dla części 4 przedmiotu zamówienia :

- w kolumnie 3 wiersz 2-14 - wartość jednostkową ryczałtową netto za wykonanie cięć sanitarnych 1 drzewa (1 pnia w przypadku drzew wielopniowych), w zależności od wskazanych średnic pnia (mierzonych w pierśnicy), określonych w kol. 2, tj. średnica do 10 cm, śr. 11-15 cm, śr. 16-20 cm, śr. 21-30 cm, śr. 31-40 cm, śr. 41-50 cm,  śr. 51-60 cm,  śr. 61-70 cm, śr. 71-80 cm, śr. 81-90 cm, śr. 91-100 cm, śr. 101-110 cm, śr. 111-120 cm

- w kolumnie 4 wiersz 2-14 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 2-14 - wartość jednostkową ryczałtową brutto za wykonanie cięć sanitarnych 1 drzewa (1 pnia w przypadku drzew wielodniowych), w zależności od wskazanych średnic pnia (mierzonych w pierśnicy), określonych w kol. 2, tj. średnica do 10 cm, śr. 11-15 cm, śr. 16-20 cm, śr. 21-30 cm, śr. 31-40 cm, śr. 41-50 cm, śr. 51-60 cm, śr. 61-70 cm,                       śr. 71-80 cm, śr. 81-90 cm, śr. 91-100 cm, śr. 101-110 cm, , śr. 111-120 cm,

- w kolumnie 7 wiersz 2-14 – cenę wynagrodzenia brutto za wykonanie cięć sanitarnych  drzew o określonej średnicy pni, stanowiącą iloczyn wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 6),

- w kolumnie 7 wiersz 15 – ogólną cenę wynagrodzenia brutto za wykonanie części 4 przedmiotu zamówienia, stanowiącą sumę cen brutto będącą kosztem wykonania cięć sanitarnych  drzew o określonej średnicy pni (suma wierszy 2-14 kol.7).

Część 5

Założenie wiązań elastycznych w koronach drzew typu Cobra

Założenie wiązań elastycznych typu Cobra lub równoważnych (np. Boa) jako wiązanie dynamiczne w koronach do 180 egzemplarzy drzew w sektorach I – VII. Usługa zostanie przeprowadzona w obrębie całego Parku im. Stefana Żeromskiego, tj.:

- położonego u podnóża Pomnika Zaślubin Polski z Morzem - działka nr 5/8 w obrębie 4 miasta Kołobrzeg, przedstawiona w załączniku graficznym nr 10 – sektor VII,

- wzdłuż ul. Rodziewiczówny i ul. Sikorskiego, na terenie działek nr 46 i nr 66/3 w obrębie 4 oraz 66/2 i nr 7 ob. 5, od Ośrodka Wypoczynkowego Bałtyk przy ul. A. Mickiewicza do Kamiennego Szańca, mieszczącego się przy ul. A. Fredry – załącznik graficzny nr 1i 9.

Termin realizacji usługi - okres rozpoczęcia 7 dni od daty podpisania umowy do                               15 października 2013r.

Dokładny wykaz drzew, w koronach których należy przeprowadzić usługę, rosnących na terenie działek nr 46 i nr 66/3 w obrębie 4 (załącznik graficzny nr 9), wraz z konieczną ilością wiązań, przedstawiają załączniki tabelaryczne do SIWZ nr 1-3. Wykaz drzew, w koronach których należy przeprowadzić usługę, rosnących na terenie działek nr 5/8 w obrębie 4, nr 66/2 i nr 7                w obrębie 5 (załącznik graficzny nr 1), wraz z konieczną ilością wiązań, zostanie przekazany Wykonawcy na podstawie danych uzyskanych w aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej, wykonanej do 15.07.2013r. Szczegółowa lokalizacja drzew, zostanie przekazany pisemnie Wykonawcy do 1 sierpnia 2013r.

Wykonanie wiązań linowych, plecionych z włókien polipropylenu, stabilizujących konstrukcję korony drzewa, samoregulujących się wraz z przyrostem pni na grubość. Każdy z elementów wiązania winien, w rekomendowanym okresie minimum 8 lat użytkowania mieć nominalną wytrzymałość (np.: 2, 4, 8 ton) podaną przez producenta systemu (jako komplet). Użyty system powinien mieć możliwość instalowania jako wiązanie dynamiczne (ze zintegrowanym amortyzatorem) oraz być wykonany z trwałych włókien polipropylenu, tracących do 2% wytrzymałości rocznie. Kolor systemu winien być czarny lub inny nie kontrastujący z kolorem konarów. Jedynie na kolorowej, kontrastowej końcówce założonego wiązanie należy umieścić rok instalacji wiązania.

Wykonane wiązania elastyczne muszą sprawdzić się przy dużych obciążeniach absorbując silne wstrząsy i zapobiegając uszkodzeniom, podczas wichur i huraganów nawiedzających Kołobrzeg w okresach jesienno-zimowych.

Wszystkie elementy systemu za wyjątkiem amortyzatorów muszą być jednolicie wykonane                 z polipropylenu, aby w przyszłości po zakończeniu okresu użytkowania mogły być  poddane recyklingowi.

Wykonawca usługi z wykonanych czynności sporządzi dokumentację powykonawczą w czterech egzemplarzach w formie papierowej oraz w dwóch w wersji elektronicznej, której 1 egzemplarz zostanie przekazany do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków                  w Szczecinie. Dokumentacja powykonawcza musi zawierać wykaz wszystkich drzew,                      w koronach których założono wiązania, szkice przedstawiające sposób montażu wiązania                  w odniesieniu do pni i głównych konarów danego drzewa, dokumentację fotograficzną oraz ewentualne zalecenia dotyczące konserwacji i użytkowania wiązań.

Usługa objęta będzie 8-letnim okresem gwarancyjnym. W tym okresie Wykonawca musi min. co 2-lata kontrolować z ziemi wykonane wiązania. Z dokonanych kontroli należy zdać sprawozdanie do Wydziału Komunalnego, do 2 miesięcy od przeprowadzenia kontroli.

Wykonawca określi w tabeli cenowej Formularza Oferty odrębnie dla części 5 przedmiotu zamówienia :

- w kolumnie 3 wiersz 2 - wartość jednostkową ryczałtową netto za założenie 1 kompletu wiązania elastycznego w koronie 1 drzewa (dotyczy również drzew wielopniowych),

- w kolumnie 4 wiersz 2 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 2 - wartość jednostkową ryczałtową brutto za założenie 1 kompletu wiązania elastycznego w koronie 1 drzewa (dotyczy również drzew wielopniowych),

- w kolumnie 7 wiersz 2 – cenę wynagrodzenia brutto za wykonanie części 5 przedmiotu zamówienia, stanowiącą iloczyn wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 6).

Część 6

usuwanie drzew i wiatrowałów

Usługa usunięcia do 150 drzew prowadzona będzie na podstawie decyzji Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie oraz Postanowienia Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku.

Termin realizacji usługi od 1 października 2013r. do 15 listopada 2013r.

Informacja o planowanych wycinkach zostanie przekazana Wykonawcy na podstawie danych uzyskanych w aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej. Szczegółowa lokalizacja drzew przeznaczonych do usunięcia jak i ich wykaz, zostanie przekazany pisemnie Wykonawcy do              10 września 2013r

Część 6 przedmiotu zamówienia obejmuje 3 elementy:

1. Element 1 czynności usuwania drzew wraz z frezowaniem pni,

2. Element 2 czynności usuwania drzew z pominięciem frezowaniem pni

3. Element 3 czynności usuwania wiatrowałów (drzew powalonych siłami natury).

Element 1

Usuwanie drzew z frezowaniem pni

Czynność usuwania drzew (w tym również wiatrołomów) obejmuje:

- przygotowanie miejsca pracy – np. ewentualne wyłączenie prądu, odpowiednie oznakowanie miejsca realizacji prac,

- ścięcie drzewa z uwzględnieniem ewentualnej, koniecznej pracy podnośnika,

- pocięcie drzewa na części - odcinki dogodne do ich transportu,

- określenie ilości pozyskanego drewna – skubikowanie drewna,

- frezowanie pnia do 20 cm poniżej gruntu (w zależności od warunków glebowych),

- wywóz pozyskanego drewna oraz konarów o Ø min. 5 cm na teren placu składowego                            w siedzibie Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o.                        w Kołobrzegu, w uzgodnieniu z pracownikiem Spółki odpowiedzialnym za obsługę pośrednictwa sprzedaży drewna, stanowiącego mienie Gminy Miasto Kołobrzeg,

- zebranie pozostałego urobku i jego wywóz do unieszkodliwienia do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac (istnieje możliwość po rozdrobnieniu drobnych gałęzi, rozsypanie zrębków na ściółce wokół drzew),

- w przypadku powstałego ewentualnie dołu po usuniętym drzewie należy go uzupełnić ziemią urodzajną,

- uprzątnięcie terenu (pozamiatanie nawierzchni utwardzonych, wygrabienie/wyrównanie powierzchni).

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty powstałe przy wykonywanych pracach oraz materiały i sprzęt do ich realizacji.

Usługa usuwania drzew wraz z frezowaniem pni, realizowane będą łącznie do                    110 egzemplarzy drzew , w tym szacuje się :

- o średnicy    do 10 cm  - 10 szt.

- o średnicy    11-15 cm  - 10 szt.

- o średnicy    16-20 cm  - 10 szt.

- o średnicy    21-30 cm  - 15 szt.

- o średnicy    31-40 cm  - 15 szt.

- o średnicy    41-50 cm  - 10 szt.

- o średnicy    51-60 cm  - 10 szt.

- o średnicy    61-70 cm  -   5 szt.

- o średnicy    71-80 cm  -   5 szt.

- o średnicy    81-90 cm  -   5 szt.

- o średnicy   91-100 cm -   5 szt.

- o średnicy 101-110 cm -   3 szt.

- o średnicy 111-120 cm -   3 szt.

UWAGA: Podane sztuki są jedynie przykładowe w celu skalkulowania wartości zamówienia przedmiotu zamówienia

Element 2

Usuwanie drzew z pominięciem frezowania pni

Czynność usuwania drzew z pominięciem frezowania pni będzie stosowana                       w przypadkach np. gdy wycinane drzewo wrastało w inny egzemplarz lub rosło u jego podnóża, a frezowanie pnia uszkodziłoby pień drugiego drzewa lub np. gdy drzewo wyrasta spod nawierzchni utwardzonej, a frezowanie pnia mogłoby spowodować uszkodzenie frezerki, lub gdy wycinane są pojedyncze, suche pnie z drzewa wielopniowego.

Czynność usuwania drzew z pominięciem frezowania pni obejmuje:

  - przygotowanie miejsca pracy – np. ewentualne wyłączenie prądu, odpowiednie oznakowanie miejsca realizacji prac,

  - ścięcie drzewa z uwzględnieniem ewentualnej, koniecznej pracy podnośnika,

  - pocięcie drzewa na części - odcinki dogodne do ich transportu,

  - określenie ilości pozyskanego drewna – skubikowanie drewna,

  - wywóz pozyskanego drewna oraz konarów o Ø min. 5 cm na teren placu składowego                            w siedzibie Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o.                        w Kołobrzegu, w uzgodnieniu z pracownikiem Spółki odpowiedzialnym za obsługę pośrednictwa sprzedaży drewna, stanowiącego mienie Gminy Miasto Kołobrzeg,

  - zebranie pozostałego urobku i jego wywóz do unieszkodliwienia do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac (istnieje możliwość po rozdrobnieniu drobnych gałęzi, rozsypanie zrębków na ściółce wokół drzew),

  - uprzątnięcie terenu (pozamiatanie nawierzchni utwardzonych, wygrabienie/wyrównanie powierzchni).

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty powstałe przy wykonywanych pracach oraz materiały i sprzęt do ich realizacji.

Usługa usuwania drzew z pominięciem frezowaniem pni, realizowane będą łącznie                 do 20 egzemplarzy drzew, w tym szacuje się :

- o średnicy    do 10 cm  - 2 szt.

- o średnicy    11-15 cm  - 2 szt.

- o średnicy    16-20 cm  - 2 szt.

- o średnicy    21-30 cm  - 2 szt.

- o średnicy    31-40 cm  - 2 szt.

- o średnicy    41-50 cm  - 2 szt.

- o średnicy    51-60 cm  - 2 szt.

- o średnicy    61-70 cm  - 2 szt.

- o średnicy    71-80 cm  - 2 szt.

- o średnicy    81-90 cm  - 2 szt.

- o średnicy   91-100 cm - 1 szt.

- o średnicy 101-110 cm - 1 szt.

- o średnicy 111-120 cm - 1 szt.

UWAGA: Podane sztuki są jedynie przykładowe w celu skalkulowania wartości zamówienia przedmiotu zamówienia

Element 3

Usuwanie wiatrowałów

Czynność usuwania wiatrowałów obejmuje:

- przygotowanie miejsca pracy – np. odpowiednie oznakowanie miejsca realizacji prac,

- pocięcie powalonego drzewa (wykrotu) na odcinki dogodne do ich transportu,

- ewentualne usunięcie/wyrównanie kikuta pnia, gdy drzewo uległo wyłamaniu u nasady pnia lub do wysokości 2 m

- określenie ilości pozyskanego drewna – skubikowanie drewna,

- wywóz pozyskanego drewna oraz konarów o Ø min. 5 cm na teren placu składowego                            w siedzibie Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o.                        w Kołobrzegu, w uzgodnieniu z pracownikiem Spółki odpowiedzialnym za obsługę pośrednictwa sprzedaży drewna, stanowiącego mienie Gminy Miasto Kołobrzeg,

- zebrane pozostałego urobku i jego wywóz do unieszkodliwienia do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac (istnieje możliwość po rozdrobnieniu drobnych gałęzi, rozsypanie zrębków na ściółce wokół drzew),

- uprzątnięcie terenu (pozamiatanie nawierzchni utwardzonych, wygrabienie).

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty powstałe przy wykonywanych pracach oraz materiały i sprzęt do ich realizacji.

Usługa usuwania wiatrowałów, realizowana będzie łącznie do 20 egzemplarzy drzew,  w tym szacuje się :

- o średnicy    do 10 cm  - 2 szt.

- o średnicy    11-15 cm  - 2 szt.

- o średnicy    16-20 cm  - 2 szt.

- o średnicy    21-30 cm  - 2 szt.

- o średnicy    31-40 cm  - 2 szt.

- o średnicy    41-50 cm  - 2 szt.

- o średnicy    51-60 cm  - 2 szt.

- o średnicy    61-70 cm  -  1 szt.

- o średnicy    71-80 cm  -  1 szt.

- o średnicy    81-90 cm  -  1 szt.

- o średnicy   91-100 cm -  1 szt.

- o średnicy 101-110 cm -  1 szt.

- o średnicy 111-120 cm -  1 szt.

UWAGA: Podane sztuki są jedynie przykładowe w celu skalkulowania wartości zamówienia przedmiotu zamówienia.

UWAGA: W myśl art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody           (Dz.U. z 2009r. Nr 151 poz.1220 z późn. zm) w przypadku drzew rozwidlających się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo.

Wykonawca określi w tabeli cenowej Formularza Oferty odrębnie dla każdego                       z 3 elementów części 6 przedmiotu zamówienia :

Element 1

- w kolumnie 3 wiersz 1-13 - wartość jednostkową ryczałtową netto za usunięcie 1 drzewa wraz z frezowaniem pnia, w zależności od wskazanych średnic pnia (mierzonych w pierśnicy), określonych w kol. 2, tj. średnica do 10 cm, śr. 11-15 cm, śr. 16-20 cm, śr. 21-30 cm, śr. 31-40 cm, śr. 41-50 cm, śr. 51-60 cm, śr. 61-70 cm, śr. 71-80 cm, śr. 81-90 cm, śr. 91-100 cm,             śr. 101-110 cm, śr. 111-120 cm,

- w kolumnie 4 wiersz 1-13 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 1-13 - wartość jednostkową ryczałtową brutto za usunięcie 1 drzewa wraz z frezowaniem pnia, w zależności od wskazanych średnic pnia (mierzonych                          w pierśnicy), określonych w kol. 2, tj. średnica do 10 cm, śr. 11-15 cm, śr. 16-20 cm, śr. 21-30 cm, śr. 31-40 cm, śr. 41-50 cm, śr. 51-60 cm, śr. 61-70 cm, śr. 71-80 cm, śr. 81-90 cm, śr. 91-100 cm, śr. 101-110 cm, śr. 111-120 cm,

- w kolumnie 7 wiersz 1-13 – cenę wynagrodzenia brutto za usunięcie drzew o określonej średnicy pni wraz z ich frezowaniem, stanowiącą iloczyn wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 6),

- w kolumnie 7 wiersz 14 – ogólną cenę wynagrodzenia brutto za wykonanie elementu 1 części 6 przedmiotu zamówienia, stanowiącą sumę cen brutto będącą kosztem usunięcia drzew                      o określonej średnicy pni wraz z ich frezowaniem (suma wierszy 1-13 kol.7).

Element 2

- w kolumnie 3 wiersz 15-27 - wartość jednostkową ryczałtową netto za usunięcie 1 drzewa                z pominięciem frezowania pnia, w zależności od wskazanych średnic pnia (mierzonych                          w pierśnicy), określonych w kol. 2, tj. średnica do 10 cm, śr. 11-15 cm, śr. 16-20 cm,                    śr. 21-30 cm, śr. 31-40 cm,  śr. 41-50 cm,   śr. 51-60 cm, śr. 61-70 cm, śr. 71-80 cm, śr. 81-90 cm, śr. 91-100 cm, śr. 101-110 cm, śr. 111-120 cm,

- w kolumnie 4 wiersz 15-27 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 15-27 - wartość jednostkową ryczałtową brutto za usunięcie 1 drzewa             z pominięciem frezowania pnia, w zależności od wskazanych średnic pnia (mierzonych                          w pierśnicy), określonych w kol. 2, tj. średnica do 10 cm, śr. 11-15 cm, śr. 16-20 cm, śr. 21-30 cm, śr. 31-40 cm, śr. 41-50 cm, śr. 51-60 cm, śr. 61-70 cm, śr. 71-80 cm, śr. 81-90 cm, śr. 91-100 cm, śr. 101-110 cm, śr. 111-120 cm,

- w kolumnie 7 wiersz 15-27 – cenę wynagrodzenia brutto za usunięcie drzew o określonej średnicy pni z pominięciem frezowania, stanowiącą iloczyn wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 6),

- w kolumnie 7 wiersz 28 – ogólną cenę wynagrodzenia brutto za wykonanie elementu 2 części 6 przedmiotu zamówienia, stanowiącą sumę cen brutto będącą kosztem usunięcia drzew                      o określonej średnicy pni z pominięciem ich frezowania (suma wierszy 15-27 kol.7).

Element 3

- w kolumnie 3 wiersz 29-41 - wartość jednostkową ryczałtową netto za usunięcie 1 drzewa -wiatrowału, w zależności od wskazanych średnic pnia (mierzonych w pierśnicy), określonych           w kol. 2, tj. średnica do 10 cm, śr. 11-15 cm, śr. 16-20 cm, śr. 21-30 cm, śr. 31-40 cm,                   śr. 41-50 cm,   śr. 51-60 cm, śr. 61-70 cm, śr. 71-80 cm, śr. 81-90 cm, śr. 91-100 cm, śr. 101-110 cm, śr. 111-120 cm,

- w kolumnie 4 wiersz 29-41 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 29-41 - wartość jednostkową ryczałtową brutto za usunięcie 1 drzewa - wiatrowału, w zależności od wskazanych średnic pnia (mierzonych w pierśnicy), określonych           w kol. 2, tj. średnica do 10 cm, śr. 11-15 cm, śr. 16-20 cm, śr. 21-30 cm, śr. 31-40 cm, śr. 41-50 cm, śr. 51-60 cm, śr. 61-70 cm, śr. 71-80 cm, śr. 81-90 cm, śr. 91-100 cm, śr. 101-110 cm,                śr. 111-120 cm,

- w kolumnie 7 wiersz 29-41 – cenę wynagrodzenia brutto za usunięcie drzew – wiatrowałów            o określonej średnicy pni, stanowiącą iloczyn wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 6),

- w kolumnie 7 wiersz 42 – ogólną cenę wynagrodzenia brutto za wykonanie elementu 3 części 6 przedmiotu zamówienia, stanowiącą sumę cen brutto będącą kosztem usunięcia drzew – wiatrowałów o określonej średnicy pni (suma wierszy 29-41 kol.7).

Łącznie wartość przedmiotu zamówienia

- w kolumnie 7 wiersz 43 – łączną cenę wynagrodzenia brutto za wykonanie części 6 przedmiotu zamówienia, stanowiącą sumę cen brutto za wykonanie wszystkich 3 elementów (suma z pozycji: wiersz 14 kol. 7, wiersz 28 kol. 7, wiersz 43 kol.7).