**BZ.271.13.2020.I**

**Część III SIWZ**

Kod CPV 77310000-6 usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych, Kod CPV 77312000-0 usługi usuwania chwastów,

Kod CPV 77314000-4 usługi utrzymania gruntów,

**Opis przedmiotu zamówienia**

Zgodnie z art. 5 pkt. 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2020 r. poz. 55 t.j.) **tereny zieleni** to tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym.

Zgodnie z art. 4 pkt. 22 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470t.j.) **zieleń przydrożna** to roślinność umieszczona w pasie drogowym, mającą na celu w szczególności ochronę użytkowników drogi przed oślepianiem przez pojazdy nadjeżdżające z kierunku przeciwnego, ochronę drogi przed zawiewaniem i zaśnieżaniem, ochronę przyległego terenu przed nadmiernym hałasem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

**Przedmiotem zamówienia**, **jest świadczenie** niżej wymienionych **usług w zakresie wykonanie obsady i utrzymanie roślinności wieloletniej na terenie miasta Kołobrzeg”** Przedmiot zamówienia z uwagi na jego złożoność podzielono na V elementów:

**Element I** – Rabata przy pomniku Zosi na terenie Skweru Pana Tadeusza

**Element II** – Skwer Miast Partnerskich, misy ziemne u podnóża klonów i robinii przy Ratuszu, zieleniec przy ul. Ratuszowej oraz wejście do głównego budynku Urzędu Miasta

**Element III** – Rondo przy Komendzie Policji

**Element IV** – Rabaty w Parku 18 marca

**Element V** – Rabata przy Molo

**ELEMENT I**

**Rabata przy pomniku Zosi na terenie Skweru Pana Tadeusza**

**I.1 Wykonanie obsady rabat kwiatowych**

**I.1.1.** Usługa wykonania nasadzeń kwiatowych na terenie Skweru Pana Tadeusza (działka nr 4/332 ob. 8) obejmuje:

1. staranne przygotowanie rabat do nasadzeń, w tym:
2. usunięcie ewentualnych chwastów, kamieni i innych zanieczyszczeń,
3. gruntowne rozluźnienie podłoża poprzez jego przekopanie,
4. zastosowanie dawki nawozu odpowiedniego dla roślin rabatowych ozdobnych z kwiatów oraz jego wymieszanie z podłożem,
5. wyrównianie powierzchni rabat,
6. posadzenie roślin ozdobnych, w tym zakup odpowiedniej ilości roślin. Rośliny muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej, w wysokim turgorze, nie wybiegnięte, pozbawione chorób i szkodników. Rośliny nie mogą posiadać przesuszonych brył korzeniowych, muszą charakteryzować się wyrównanym wzrostem,
7. obfite podlanie roślin bezpośrednio po ich posadzeniu oraz na bieżąco do dnia odbioru usługi.

**I.1.2. N**a łącznej powierzchi **37,56 m2**–należy wyknać nasadzenia zgodnie z zalączonym projektem.

I.1.3. Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w Części I SIWZ w zakresie obsady rabat kwiatowych :

- w kolumnie 3 wiersz 1- wartość jednostkową ryczałtową netto za obsadę rabat kwiatowych na powierzchni 1 m2 – element I przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 4 wiersz 1 - odpowiednią wartość podatku VAT - element I przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 5 wiersz 1- wartość jednostkową ryczałtową brutto za obsadę rabat kwiatowych na powierzchni 1 m2 – element I przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 7 wiersz 1 - cenę brutto za obsadę rabat kwiatowych – element I przedmiotu zamówienia, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto za obsadę rabat kwiatowych na powierzchni 1 m2

I.1.4. UWAGA: Zamawiający dopuszca po wcześniejszej akceptacji możliwość dokonywania zmniejszenia lub zwiększenia w zakresie ilościowym prac oraz zmian w gatunkach roślin.

I.1.4. Wykonanie obsady rabat kwiatowych ustala się na termin do 1 lipca 2020 roku.

**I.2. Utrzymanie rabat kwiatowych**

**I.2.1.** Usługa utrzymania rabat kwiatowych obejmuje bieżące wykonywanie prac pielęgnacyjnych w okresie wegetacji roślin, w tym:

1. stałe bieżące odchwaszczanie rabat,
2. przekazanie zebranych chwastów, jako odpadu biodegradowalnego do zagospodarowania do uprawnionych podmiotów lub na kompostownik, najpóźniej następnego dnia po zakończeniu prac,
3. bieżące spulchnianie podłoża w obrębie rabaty,
4. stosowanie pogłównie co 2 tygodnie odpowiednich nawozów mineralnych,
5. bieżące regularne podlewanie,
6. bieżące usuwanie przekwitłych kwiatów/kwiatostanów w przypadku roślin ozdobnych z kwiatów,
7. bieżące usuwanie egzemplarzy obumarłych lub obumarłych fragmentów roślin w celu zachowania estetyki kwietników,
8. bieżące strzyżenie/przycinanie roślin, w przypadku obsady kwietników w postaci wzorów, wymagających wyraźnego „odcinania się” dwóch barw, czy dwóch gatunków/odmian,
9. ewentualne zwalczanie chorób i szkodników roślin, w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

**I.2.2.** Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania usługi zgodnie z kalendarzem prac ogrodniczych, na powierzchni **ogółem 37,56 m2.**

I.2.3. Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w Części I SIWZ w zakresie utrzymania obsady rabat kwiatowych :

- w kolumnie 3 wiersz 1- wartość jednostkową ryczałtową netto za utrzymanie obsady rabat kwiatowych na powierzchni 1 m2 – element I przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 4 wiersz 1 - odpowiednią wartość podatku VAT - element I przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 5 wiersz 1- wartość jednostkową ryczałtową brutto za utrzymanie obsady rabat kwiatowych na powierzchni 1 m2 – element I przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 7 wiersz 1 - cenę brutto za utrzymanie obsadęy rabat kwiatowych – element I przedmiotu zamówienia, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto za utrzymanie obsay rabat kwiatowych na powierzchni 1 m2

**I.2.4. UWAGA**: Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmniejszenia lub zwiększenia w zakresie ilościowym prac w przypadku likwidacji części nasadzeń kwietników lub wykonania nowych rabat.

**I.3. Ściółkowanie roślin**

**I.3.1.** Usługa ta będzie wykonywana w miesiącach czerwiec - październik 2020 roku, w zależności od danych potrzeb „miasta”, na podstawie pisemnego polecenia Wydziału Komunalnego, określającego jednocześnie termin wykonania prac.

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty powstałe przy wykonywanych pracach oraz materiały i sprzęt do ich realizacji.

**I.3.2.** Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w Części I SIWZ w zakresie usługi ściółkowania roślin:

I.3.3. Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w Części I SIWZ w zakresie ściółkowania:

- w kolumnie 3 wiersz 1- wartość jednostkową ryczałtową netto za ściółkowanie na powierzchni 1 m2 – element I przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 4 wiersz 1 - odpowiednią wartość podatku VAT - element I przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 5 wiersz 1- wartość jednostkową ryczałtową brutto za ściółkowanie na powierzchni 1 m2 – element I przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 7 wiersz 1 - cenę brutto za ściółkowanie – element I przedmiotu zamówienia, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto za ściółkowanie na powierzchni 1 m2

**Element II**

**Skwer Miast Partnerskich, misy ziemne u podnóża klonów i robinii przy Ratuszu, zieleniec przy ul. Ratuszowej oraz wejście do głównego budynku Urzędu Miasta**

**II.1. Wykonanie obsady rabat kwiatowych**

**II.1.1.** Usługa wykonania nasadzeń kwiatowych na terenie Skweru Miast Partnerskich, misy ziemne u podnóża klonów i robinii przy Ratuszu, zieleniec przy ul. Ratuszowej oraz wejście do głównego budynku Urzędu Miasta (działka nr 240 ob.12, nr 247/6 ob.12, nr 242/2 ob. 12, nr 241/3 ob.12) obejmuje:

1. staranne przygotowanie rabat do nasadzeń, w tym:
2. usunięcie ewentualnych chwastów, kamieni i innych zanieczyszczeń,
3. gruntowne rozluźnienie podłoża poprzez jego przekopanie,
4. zastosowanie dawki nawozu odpowiedniego dla roślin rabatowych ozdobnych z kwiatów oraz jego wymieszanie z podłożem,
5. Rozłożenie nawodnienia zgodnie z projketem
6. wyrównianie powierzchni rabat,
7. posadzenie roślin ozdobnych, w tym zakup odpowiedniej ilości roślin. Rośliny muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej, w wysokim turgorze, nie wybiegnięte, pozbawione chorób i szkodników. Rośliny nie mogą posiadać przesuszonych brył korzeniowych, muszą charakteryzować się wyrównanym wzrostem,
8. obfite podlanie roślin bezpośrednio po ich posadzeniu oraz na bieżąco do dnia odbioru usługi.

**II.1.2. N**a łącznej powierzchi **1 165,06 m2**–należy wyknać nasadzenia zgodnie z zalączonym projektem.

II.1.3. Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w Części I SIWZ w zakresie obsady rabat kwiatowych :

- w kolumnie 3 wiersz 2- wartość jednostkową ryczałtową netto za obsadę rabat kwiatowych na powierzchni 1 m2 – element I przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 4 wiersz 2 - odpowiednią wartość podatku VAT - element I przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 5 wiersz 2- wartość jednostkową ryczałtową brutto za obsadę rabat kwiatowych na powierzchni 1 m2 – element I przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 7 wiersz 2 - cenę brutto za obsadę rabat kwiatowych – element I przedmiotu zamówienia, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto za obsadę rabat kwiatowych na powierzchni 1 m2

II.1.4. UWAGA: Zamawiający dopuszca po wcześniejszej akceptacji możliwość dokonywania zmniejszenia lub zwiększenia w zakresie ilościowym prac oraz zmian w gatunkach roślin.

II.1.4. Wykonanie obsady rabat kwiatowych ustala się na termin do 1 lipca 2020 roku.

**II.2. Utrzymanie rabat kwiatowych**

**II.2.1.** Usługa utrzymania rabat kwiatowych obejmuje bieżące wykonywanie prac pielęgnacyjnych w okresie wegetacji roślin, w tym:

1. stałe bieżące odchwaszczanie rabat,
2. przekazanie zebranych chwastów, jako odpadu biodegradowalnego do zagospodarowania do uprawnionych podmiotów lub na kompostownik, najpóźniej następnego dnia po zakończeniu prac,
3. bieżące spulchnianie podłoża w obrębie rabaty,
4. stosowanie pogłównie co 2 tygodnie odpowiednich nawozów mineralnych,
5. bieżące regularne podlewanie,
6. bieżące usuwanie przekwitłych kwiatów/kwiatostanów w przypadku roślin ozdobnych z kwiatów,
7. bieżące usuwanie egzemplarzy obumarłych lub obumarłych fragmentów roślin w celu zachowania estetyki kwietników,
8. bieżące strzyżenie/przycinanie roślin, w przypadku obsady kwietników w postaci wzorów, wymagających wyraźnego „odcinania się” dwóch barw, czy dwóch gatunków/odmian,
9. ewentualne zwalczanie chorób i szkodników roślin, w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

**II.2.2.** Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania usługi zgodnie z kalendarzem prac ogrodniczych, na powierzchni **ogółem 1 165,06 m2.**

II.2.3. Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w Części I SIWZ w zakresie utrzymania obsady rabat kwiatowych :

- w kolumnie 3 wiersz 2- wartość jednostkową ryczałtową netto za utrzymanie obsady rabat kwiatowych na powierzchni 1 m2 – element I przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 4 wiersz 2 - odpowiednią wartość podatku VAT - element I przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 5 wiersz 2- wartość jednostkową ryczałtową brutto za utrzymanie obsady rabat kwiatowych na powierzchni 1 m2 – element I przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 7 wiersz 2 - cenę brutto za utrzymanie obsadęy rabat kwiatowych – element I przedmiotu zamówienia, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto za utrzymanie obsay rabat kwiatowych na powierzchni 1 m2

**II.2.4. UWAGA**: Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmniejszenia lub zwiększenia w zakresie ilościowym prac w przypadku likwidacji części nasadzeń kwietników lub wykonania nowych rabat.

**II.3. Ściółkowanie roślin**

**II.3.1.** Usługa ta będzie wykonywana w miesiącach czerwiec - październik 2020 roku, w zależności od danych potrzeb „miasta”, na podstawie pisemnego polecenia Wydziału Komunalnego, określającego jednocześnie termin wykonania prac.

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty powstałe przy wykonywanych pracach oraz materiały i sprzęt do ich realizacji.

**II.3.2.** Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w Części I SIWZ w zakresie usługi ściółkowania roślin:

II.3.3. Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w Części I SIWZ w zakresie ściółkowania:

- w kolumnie 3 wiersz 2- wartość jednostkową ryczałtową netto za ściółkowanie na powierzchni 1 m2 – element I przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 4 wiersz 2 - odpowiednią wartość podatku VAT - element I przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 5 wiersz 2- wartość jednostkową ryczałtową brutto za ściółkowanie na powierzchni 1 m2 – element I przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 7 wiersz 2 - cenę brutto za ściółkowanie – element I przedmiotu zamówienia, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto za ściółkowanie na powierzchni 1 m2

**Element III**

**Rondo przy Komendzie Policji**

**III.1. Wykonanie obsady rabat kwiatowych**

**III.1.1.** Usługa wykonania nasadzeń kwiatowych na terenie Ronda przy Komendzie Policji (działka nr 68 ob.12) obejmuje:

1. staranne przygotowanie rabat do nasadzeń, w tym:
2. usunięcie ewentualnych chwastów, kamieni i innych zanieczyszczeń,
3. gruntowne rozluźnienie podłoża poprzez jego przekopanie,
4. zastosowanie dawki nawozu odpowiedniego dla roślin rabatowych ozdobnych z kwiatów oraz jego wymieszanie z podłożem,
5. wyrównianie powierzchni rabat,
6. posadzenie roślin ozdobnych, w tym zakup odpowiedniej ilości roślin. Rośliny muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej, w wysokim turgorze, nie wybiegnięte, pozbawione chorób i szkodników. Rośliny nie mogą posiadać przesuszonych brył korzeniowych, muszą charakteryzować się wyrównanym wzrostem,
7. obfite podlanie roślin bezpośrednio po ich posadzeniu oraz na bieżąco do dnia odbioru usługi.

**III.1.2. N**a łącznej powierzchi **269,04 m2**–należy wyknać nasadzenia zgodnie z zalączonym projektem.

III.2.3. Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w Części I SIWZ w zakresie utrzymania obsady rabat kwiatowych :

- w kolumnie 3 wiersz 3 - wartość jednostkową ryczałtową netto za utrzymanie obsady rabat kwiatowych na powierzchni 1 m2 – element I przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 4 wiersz 3 - odpowiednią wartość podatku VAT - element I przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 5 wiersz 3 - wartość jednostkową ryczałtową brutto za utrzymanie obsady rabat kwiatowych na powierzchni 1 m2 – element I przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 7 wiersz 3 - cenę brutto za utrzymanie obsadęy rabat kwiatowych – element I przedmiotu zamówienia, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto za utrzymanie obsay rabat kwiatowych na powierzchni 1 m2

III.1.4. UWAGA: Zamawiający dopuszca po wcześniejszej akceptacji możliwość dokonywania zmniejszenia lub zwiększenia w zakresie ilościowym prac oraz zmian w gatunkach roślin.

III.1.4. Wykonanie obsady rabat kwiatowych ustala się na miesiąc po odebraniu inwestycji przez Zamawiającego.

**III.2. Utrzymanie rabat kwiatowych**

**III.2.1.** Usługa utrzymania rabat kwiatowych obejmuje bieżące wykonywanie prac pielęgnacyjnych w okresie wegetacji roślin, w tym:

1. stałe bieżące odchwaszczanie rabat,
2. przekazanie zebranych chwastów, jako odpadu biodegradowalnego do zagospodarowania do uprawnionych podmiotów lub na kompostownik, najpóźniej następnego dnia po zakończeniu prac,
3. bieżące spulchnianie podłoża w obrębie rabaty,
4. stosowanie pogłównie co 2 tygodnie odpowiednich nawozów mineralnych,
5. bieżące regularne podlewanie,
6. bieżące usuwanie przekwitłych kwiatów/kwiatostanów w przypadku roślin ozdobnych z kwiatów,
7. bieżące usuwanie egzemplarzy obumarłych lub obumarłych fragmentów roślin w celu zachowania estetyki kwietników,
8. bieżące strzyżenie/przycinanie roślin, w przypadku obsady kwietników w postaci wzorów, wymagających wyraźnego „odcinania się” dwóch barw, czy dwóch gatunków/odmian,
9. ewentualne zwalczanie chorób i szkodników roślin, w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

**III.2.2.** Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania usługi zgodnie z kalendarzem prac ogrodniczych, na powierzchni **ogółem 269,04 m2.**

**III.2.3.** Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w Części I SIWZ w zakresie utrzymania rabat kwiatowych :

- w kolumnie 3 wiersz 3- wartość jednostkową ryczałtową netto za utrzymanie obsady rabat kwiatowych na powierzchni 1 m2 – element I przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 4 wiersz 3 - odpowiednią wartość podatku VAT - element I przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 5 wiersz 3 - wartość jednostkową ryczałtową brutto za utrzymanie obsady rabat kwiatowych na powierzchni 1 m2 – element I przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 7 wiersz 3 - cenę brutto za utrzymanie obsadęy rabat kwiatowych – element I przedmiotu zamówienia, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto za utrzymanie obsay rabat kwiatowych na powierzchni 1 m2

**III.2.4. UWAGA**: Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmniejszenia lub zwiększenia w zakresie ilościowym prac w przypadku likwidacji części nasadzeń kwietników lub wykonania nowych rabat.

**III.3. Ściółkowanie roślin**

**III.3.1.** Usługa ta będzie wykonywana w miesiącach czerwiec - październik 2020 roku, w zależności od danych potrzeb „miasta”, na podstawie pisemnego polecenia Wydziału Komunalnego, określającego jednocześnie termin wykonania prac.

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty powstałe przy wykonywanych pracach oraz materiały i sprzęt do ich realizacji.

**III.3.2.** Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w Części I SIWZ w zakresie usługi ściółkowania roślin:

- w kolumnie 3 wiersz 3 - wartość jednostkową ryczałtową netto za ściółkowanie na powierzchni 1 m2 – element I przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 4 wiersz 3 - odpowiednią wartość podatku VAT - element I przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 5 wiersz 3 - wartość jednostkową ryczałtową brutto za ściółkowanie na powierzchni 1 m2 – element I przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 7 wiersz 3 - cenę brutto za ściółkowanie – element I przedmiotu zamówienia, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto za ściółkowanie na powierzchni 1 m2

**Element IV**

**Rabaty w Parku 18 marca**

**IV.1. Wykonanie obsady rabat kwiatowych**

**IV.1.1.** Usługa wykonania nasadzeń kwiatowych na terenie Parku 18 marca (działka nr 133 ob.12) obejmuje:

1. staranne przygotowanie rabat do nasadzeń, w tym:
2. usunięcie ewentualnych chwastów, kamieni i innych zanieczyszczeń,
3. gruntowne rozluźnienie podłoża poprzez jego przekopanie,
4. zastosowanie dawki nawozu odpowiedniego dla roślin rabatowych ozdobnych z kwiatów oraz jego wymieszanie z podłożem,
5. wyrównianie powierzchni rabat,
6. posadzenie roślin ozdobnych, w tym zakup odpowiedniej ilości roślin. Rośliny muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej, w wysokim turgorze, nie wybiegnięte, pozbawione chorób i szkodników. Rośliny nie mogą posiadać przesuszonych brył korzeniowych, muszą charakteryzować się wyrównanym wzrostem,
7. obfite podlanie roślin bezpośrednio po ich posadzeniu oraz na bieżąco do dnia odbioru usługi.

**IV.1.2. N**a łącznej powierzchi **252,71 m2**–należy wyknać nasadzenia zgodnie z zalączonym projektem.

IV.1.3. Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w Części I SIWZ w zakresie obsady rabat kwiatowych :

- w kolumnie 3 wiersz 4 - wartość jednostkową ryczałtową netto za obsadę rabat kwiatowych na powierzchni 1 m2 – element I przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 4 wiersz 4 - odpowiednią wartość podatku VAT - element I przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 5 wiersz 4 - wartość jednostkową ryczałtową brutto za obsadę rabat kwiatowych na powierzchni 1 m2 – element I przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 7 wiersz 4 - cenę brutto za obsadę rabat kwiatowych – element I przedmiotu zamówienia, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto za obsadę rabat kwiatowych na powierzchni 1 m2

IV.1.4. UWAGA: Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmniejszenia lub zwiększenia w zakresie ilościowym prac oraz zmian w gatunkach roślin.

IV.1.4. Wykonanie obsady rabat kwiatowych ustala się na termin do 1 lipca 2020 roku.

**IV.2. Utrzymanie rabat kwiatowych**

**IV.2.1.** Usługa utrzymania rabat kwiatowych obejmuje bieżące wykonywanie prac pielęgnacyjnych w okresie wegetacji roślin, w tym:

1. stałe bieżące odchwaszczanie rabat,
2. przekazanie zebranych chwastów, jako odpadu biodegradowalnego do zagospodarowania do uprawnionych podmiotów lub na kompostownik, najpóźniej następnego dnia po zakończeniu prac,
3. bieżące spulchnianie podłoża w obrębie rabaty,
4. stosowanie pogłównie co 2 tygodnie odpowiednich nawozów mineralnych,
5. bieżące regularne podlewanie,
6. bieżące usuwanie przekwitłych kwiatów/kwiatostanów w przypadku roślin ozdobnych z kwiatów,
7. bieżące usuwanie egzemplarzy obumarłych lub obumarłych fragmentów roślin w celu zachowania estetyki kwietników,
8. bieżące strzyżenie/przycinanie roślin, w przypadku obsady kwietników w postaci wzorów, wymagających wyraźnego „odcinania się” dwóch barw, czy dwóch gatunków/odmian,
9. ewentualne zwalczanie chorób i szkodników roślin, w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

**IV.2.2.** Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania usługi zgodnie z kalendarzem prac ogrodniczych, na powierzchni **ogółem 252,71 m2.**

**IV.2.3.** Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w Części I SIWZ w zakresie utrzymania rabat kwiatowych :

- w kolumnie 3 wiersz 4- wartość jednostkową ryczałtową netto za utrzymanie obsady rabat kwiatowych na powierzchni 1 m2 – element I przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 4 wiersz 4 - odpowiednią wartość podatku VAT - element I przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 5 wiersz 4 - wartość jednostkową ryczałtową brutto za utrzymanie obsady rabat kwiatowych na powierzchni 1 m2 – element I przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 7 wiersz 4 - cenę brutto za utrzymanie obsadęy rabat kwiatowych – element I przedmiotu zamówienia, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto za utrzymanie obsay rabat kwiatowych na powierzchni 1 m2

**IV.2.4. UWAGA**: Zamawiający dopuszca po wcześniejszej akceptacji możliwość dokonywania zmniejszenia lub zwiększenia w zakresie ilościowym prac oraz zmian w gatunkach roślin.

**IV.3. Ściółkowanie roślin**

**IV.3.1.** Usługa ta będzie wykonywana w miesiącach czerwiec - październik 2020 roku, w zależności od danych potrzeb „miasta”, na podstawie pisemnego polecenia Wydziału Komunalnego, określającego jednocześnie termin wykonania prac.

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty powstałe przy wykonywanych pracach oraz materiały i sprzęt do ich realizacji.

**IV.3.2.** Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w Części I SIWZ w zakresie usługi ściółkowania roślin:

- w kolumnie 3 wiersz 4 - wartość jednostkową ryczałtową netto za ściółkowanie na powierzchni 1 m2 – element I przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 4 wiersz 4 - odpowiednią wartość podatku VAT - element I przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 5 wiersz 4 - wartość jednostkową ryczałtową brutto za ściółkowanie na powierzchni 1 m2 – element I przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 7 wiersz 4 - cenę brutto za ściółkowanie – element I przedmiotu zamówienia, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto za ściółkowanie na powierzchni 1 m2

**Element V**

**Rabata przy Molo**

**V.1. Wykonanie obsady rabat kwiatowych**

**V.1.1.** Usługa wykonania nasadzeń kwiatowych przy Molo (działka nr 1/5 ob.4 oraz 43/7 ob.4) obejmuje:

1. staranne przygotowanie rabat do nasadzeń, w tym:
2. usunięcie ewentualnych chwastów, kamieni i innych zanieczyszczeń,
3. gruntowne rozluźnienie podłoża poprzez jego przekopanie,
4. zastosowanie dawki nawozu odpowiedniego dla roślin rabatowych ozdobnych z kwiatów oraz jego wymieszanie z podłożem,
5. wyrównianie powierzchni rabat,
6. posadzenie roślin ozdobnych, w tym zakup odpowiedniej ilości roślin. Rośliny muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej, w wysokim turgorze, nie wybiegnięte, pozbawione chorób i szkodników. Rośliny nie mogą posiadać przesuszonych brył korzeniowych, muszą charakteryzować się wyrównanym wzrostem,
7. obfite podlanie roślin bezpośrednio po ich posadzeniu oraz na bieżąco do dnia odbioru usługi.

**V.1.2. N**a łącznej powierzchi **1023,25m2**–należy wyknać nasadzenia zgodnie z zalączonym projektem.

V.1.3. Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w Części I SIWZ w zakresie obsady rabat kwiatowych :

- w kolumnie 3 wiersz 5 - wartość jednostkową ryczałtową netto za obsadę rabat kwiatowych na powierzchni 1 m2 – element I przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 4 wiersz 5 - odpowiednią wartość podatku VAT - element I przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 5 wiersz 5 - wartość jednostkową ryczałtową brutto za obsadę rabat kwiatowych na powierzchni 1 m2 – element I przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 7 wiersz 5 - cenę brutto za obsadę rabat kwiatowych – element I przedmiotu zamówienia, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto za obsadę rabat kwiatowych na powierzchni 1 m2

V.1.4. UWAGA: Zamawiający dopuszca po wcześniejszej akceptacji możliwość dokonywania zmniejszenia lub zwiększenia w zakresie ilościowym prac oraz zmian w gatunkach roślin.

V.1.4. Wykonanie obsady rabat kwiatowych ustala się na termin do 1 lipca 2020 roku.

**V.2. Utrzymanie rabat kwiatowych**

**V.2.1.** Usługa utrzymania rabat kwiatowych obejmuje bieżące wykonywanie prac pielęgnacyjnych w okresie wegetacji roślin, w tym:

1. stałe bieżące odchwaszczanie rabat,
2. przekazanie zebranych chwastów, jako odpadu biodegradowalnego do zagospodarowania do uprawnionych podmiotów lub na kompostownik, najpóźniej następnego dnia po zakończeniu prac,
3. bieżące spulchnianie podłoża w obrębie rabaty,
4. stosowanie pogłównie co 2 tygodnie odpowiednich nawozów mineralnych,
5. bieżące regularne podlewanie,
6. bieżące usuwanie przekwitłych kwiatów/kwiatostanów w przypadku roślin ozdobnych z kwiatów,
7. bieżące usuwanie egzemplarzy obumarłych lub obumarłych fragmentów roślin w celu zachowania estetyki kwietników,
8. bieżące strzyżenie/przycinanie roślin, w przypadku obsady kwietników w postaci wzorów, wymagających wyraźnego „odcinania się” dwóch barw, czy dwóch gatunków/odmian,
9. ewentualne zwalczanie chorób i szkodników roślin, w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

**V.2.2.** Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania usługi zgodnie z kalendarzem prac ogrodniczych, na powierzchni **ogółem 1023,25 m2.**

**V.2.3.** Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w Części I SIWZ w zakresie utrzymania rabat kwiatowych :

- w kolumnie 3 wiersz 5 - wartość jednostkową ryczałtową netto za utrzymanie obsady rabat kwiatowych na powierzchni 1 m2 – element I przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 4 wiersz 5 - odpowiednią wartość podatku VAT - element I przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 5 wiersz 5 - wartość jednostkową ryczałtową brutto za utrzymanie obsady rabat kwiatowych na powierzchni 1 m2 – element I przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 7 wiersz 5 - cenę brutto za utrzymanie obsadęy rabat kwiatowych – element I przedmiotu zamówienia, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto za utrzymanie obsay rabat kwiatowych na powierzchni 1 m2

**V.2.4. UWAGA**: Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmniejszenia lub zwiększenia w zakresie ilościowym prac w przypadku likwidacji części nasadzeń kwietników lub wykonania nowych rabat.

**V.3. Ściółkowanie roślin**

**V.3.1.** Usługa ta będzie wykonywana w miesiącach czerwiec - październik 2020 roku, w zależności od danych potrzeb „miasta”, na podstawie pisemnego polecenia Wydziału Komunalnego, określającego jednocześnie termin wykonania prac.

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty powstałe przy wykonywanych pracach oraz materiały i sprzęt do ich realizacji.

**V.3.2.** Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty w Części I SIWZ w zakresie usługi ściółkowania roślin:

- w kolumnie 3 wiersz 5 - wartość jednostkową ryczałtową netto za ściółkowanie na powierzchni 1 m2 – element I przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 4 wiersz 5 - odpowiednią wartość podatku VAT - element I przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 5 wiersz 5 - wartość jednostkową ryczałtową brutto za ściółkowanie na powierzchni 1 m2 – element I przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 7 wiersz 5 - cenę brutto za ściółkowanie – element I przedmiotu zamówienia, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto za ściółkowanie na powierzchni 1 m2

**Uwagi:**

1. **Wymogi, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP.** Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie prac ogrodniczych.

Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

Czynności wymienione będą świadczone przez osoby wymienione w Załączniku do umowy pn. „Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę”, które zostały wskazane przez Wykonawcę, zwane dalej „Pracownikami świadczącymi usługi”.

W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ewidencją czasu pracy, natomiast Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni przedstawić je Zamawiającemu. Przedstawiona dokumentacja i dowody winny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.