8 marca 2011

BZ-341-12.II-7/11

O G Ł O S Z E N I E

## GMINA MIASTO   KOŁOBRZEG

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na:

„Budowa oświetlenia ul. Kaliskiej i terenów przyległych w Kołobrzegu”.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać                                    w  Wydziale Komunalnym Urzędu Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 12, tel. (094) 35-51-509  lub pobrać ze strony internetowej www.kolobrzeg.pl Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest  Roman Buszac – Inspektor Referatu Inżynierii i Ochrony Środowiska, e-mail: r.buszac@um.kolobrzeg.pl

Koszt specyfikacji wynosi 10 zł. Należność należy wpłacać gotówką w kasie w Urzędzie Miasta                    lub przelewem na konto PKO BP S.A. O/Kołobrzeg Nr 78 1020 2821 0000 1402 0003 5675.

Przedmiotem zamówienia jest: budowa oświetlenia ul. Kaliskiej i terenów przyległych w Kołobrzegu, w tym: a) wytyczenie 400 m trasy linii kablowych, wskazanie lokalizacji 16 słupów oświetleniowych             i 1 szafki oświetleniowej; b) rozebranie i odtworzenia nawierzchni: z płyt chodnikowych (2,75 m2), betonowych (10 m2), klinkierowych (23,1 m2),  trelinki (27,5 m2); c) zabezpieczenie ruchu pieszych              w trakcie wykonywania robót ziemnych; d) ustawienie szafki oświetleniowej; e) wykonanie rowu kablowego; f) ułożenie linii kablowej YAKY 4x25mm2 - 459,5 m; g) ułożenie drutu ocynkowanego d= 8 mm  511,0 m; h) ułożenie 18 m przepustu PCV o średnicy 75 mm i ułożenie w nim kabla YAKY 4x25 mm2; i) ułożenie 19 m przepustu PCV o średnicy 110 mm i ułożenie w nim kabla YAKY 4x25 mm2;                j) wykonanie przepustu metodą przecisku 11 m i ułożenie w nim kabla YAKY 4x25 mm2; k) montaż 16 latarni o wysokości 5m z wraz z oprawami l) wbicie 3 kompletów uziomów ł) wykonanie izolacji fundamentów słupów; m) wykonanie numerów słupów 16 kompletów i oznakowanie słupów tabliczkami ostrzegawczymi; n) wykonanie pomiarów; o) wykonanie prób oświetlenia zgodnie                       z projektem; p) dokumentacja powykonawcza.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych. Zamawiający nie przewiduje także zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej.

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta (pok. nr 104, I piętro) w terminie do dnia 24.03.2011r.               do godz. 0930.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13                                 w sali konferencyjnej  w dniu 24.03.2011r. o godz.1000.

- Kod CPV – 45.23.14.00-9

- Termin realizacji zamówienia: 15.06.2011r.

- Termin związania ofertą – 30 dni

- Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%

Udział w postępowaniu mogą wziąć wszyscy spełniający wymogi art. 22 ust. 1 pkt 1 do 4 oraz niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004r.                (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz.759 z późn. zm.) oraz którzy:

- przedłożą Formularz ofertowy;

- przedłożą oświadczenia, że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- przedłożą oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- przedłożą aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu                        do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

- przedłożą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (w przypadku opłacenia polisy przelewem należy dołączyć wyciąg z konta lub inne potwierdzenie z Banku                    o opłaceniu polisy);

- przedłożą wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości,  daty                  i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; minimum jedno zamówienie uwzględniające wykonanie budowy sieci elektroenergetycznych lub oświetlenia drogowego                      o min. wartości 40.000,00 zł;

- przedłożą wykaz podmiotów i minimum 3 osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Do wym. wykazu należy dołączyć: oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że  osoby, które będą wykonywały zamówienie posiadają uprawnienia i doświadczenie zawodowe                             do wykonywania tego typu prac oraz, że kierownik robót posiada uprawnienia budowlane zgodnie             z art. 12 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)                        do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji                      i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz należącego do właściwej izby samorządu zawodowego i dysponuje aktualnym zaświadczeniem               o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Ogłoszenie zostało wysłane i zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.03.2011 r.                                      pod numerem 38112-2011.

PREZYDENT MIASTA

/-/

Janusz Gromek

Opracowała: mgr inż. Marta Łukaszewicz, inspektor BZ, tel. (94) 35 51 581