11 maja 2011

BZ-341-5.I-1/11

## O G Ł O S Z E N I E

GMINA   MIASTO   KOŁOBRZEG

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na:

„Remont zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem i remontem chodników i placy przy Przedszkolu Miejskim nr 8 w Kołobrzegu.”

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Przedszkolu Miejskim nr 8, ul. Bociania 4A, 78 – 100 Kołobrzeg, tel. (94) 35-21-919 lub pobrać ze strony internetowej www.kolobrzeg.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Danuta Adamczyk – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 8, e-mail: d.adamczyk@pm8kg.pl

Koszt specyfikacji wynosi 50 zł. Należność należy wpłacać gotówką w kasie w Przedszkola Miejskiego nr 8 lub przelewem na konto PKO BP O/Kołobrzeg Nr 85 1020 2821 0000 1102 0073 8849.

Przedmiotem zamówienia jest remont zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz                               z odtworzeniem i remontem chodników i placy przy Przedszkolu Miejskim nr 8 w Kołobrzegu: .1.Wymiana zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej d=160– 13,90m; 2.Wymiana zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej d=200– 72,05m; 3.Wykonanie nowych kinet w studniach- 3szt.; 4.Rozbiórka podestu betonowego- 252,52m2; 5.Wykonaniem nawierzchni z płytek chodnikowych 35x35x5cm- 124,0m2; 6.Rozbiórka chodnika                  z płytek betonowych- 558,57m2; 7.Wykonanie chodnika z kostki brukowej gr 6cm- 371,82m2; 8.Naprawa nawierzchni asfaltowej placu- 260,21m2; 9.Towarzyszące roboty: wywóz gruzu, montaż krawężników, montaż obrzeży, wykonanie trawników- 1 kpl; 10.Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i 3 map              z inwentaryzacją powykonawczą wykonaną przez uprawnionego geodetę; 11.Dostarczenie dokumentu potwierdzającego przekazanie materiałów z rozbiórki do utylizacji. Szczegółowy zakres robót określony                     jest w przedmiarze robót.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych.

Zamawiający nie przewiduje także zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej.

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta (pok. nr 104, I piętro) w terminie do dnia 30.05.2011r.              do godz. 930.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 w sali konferencyjnej  w dniu 30.05.2011r. o godz.1000.

- Kod CPV – 45.11.10.00-8

- Termin realizacji zamówienia: od 04.07.2011r. do 08.08.2011r.

- Termin związania ofertą – 30 dni

- Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%

Udział w postępowaniu mogą wziąć wszyscy spełniający wymogi art. 22 ust. 1 pkt 1 do 4 oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r               (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) oraz którzy:

- przedłożą wypełniony i podpisany formularz ofertowy;

- przedłożą aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,                      w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony            nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału             w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie  art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

- przedłożą oświadczenie, że nie zalegają z opłacaniem należnych podatków, opłat oraz składek                     na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- przedłożą oświadczenia:

a) że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

b) o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- wykażą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca                jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                   z przedmiotem zamówienia (w przypadku opłacenia polisy przelewem należy dołączyć wyciąg z konta lub inne potwierdzenie z banku o opłaceniu polisy);

- przedłożą wypełniony Formularz cenowy;

- przedłożą wykaz podmiotów i minimum 2 osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.                 Do wym. wykazu należy dołączyć: oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że  osoby, które będą wykonywały zamówienie posiadają uprawnienia i doświadczenie zawodowe do wykonywania tego typu prac oraz, że kierownik robót posiada uprawnienia budowlane zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.) do kierowania robotami budowlanymi                    w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej w ograniczonym zakresie + 1 osoba                          do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych               lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz należącego do właściwej izby samorządu zawodowego i dysponuje aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego – zgodnie z art. 12 ust.7 przytoczonej ustawy;

- przedłożą wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy                          i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej                   i prawidłowo ukończone. Minimum jedno zamówienie uwzględniające wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni minimum 500,00 m2 oraz minimum jedno zamówienie uwzględniające wykonanie nawierzchni mineralno-asfaltowej o powierzchni minimum 200,00m2. W przypadku wykonywania robót w ilościach określonych powyżej w jednym zadaniu wystarczy załączenie jednego dokumentu, z którego będzie wynikało spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia.

Ogłoszenie zostało wysłane i zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.05.2011r.                             pod numerem 108318-2011.

PREZYDENT MIASTA

/ - /

Janusz Gromek

Opracowała: mgr Edyta Majewska, inspektor BZ, tel. (94) 35 51 581