SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

K-IO.6230.4.2014.IV

Zamawiający:

Gmina Miasto Kołobrzeg reprezentowana przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg

ul. Ratuszowa 13

78-100 Kołobrzeg

tel. 94 355-15-80 fax.94 352 37 69

e-mail: przetargi@um.kolobrzeg.pl

godziny urzędowania pn. – pt. 7:30 – 15:30

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Demontaż, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest z budynków zarządzanych przez Kołobrzeską Spółdzielnię Mieszkaniową zlokalizowanych w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej oraz ul. Budowlanej oraztransport i utylizacja 20 falistych płyt cementowo-azbestowych złożonych przy ul. Bajecznej w Kołobrzegu.

Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), zwaną dalej w skrócie P.z.p.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej w skrócie SIWZ,  składa się z następujących części:

Część I:	Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami.

Część II:	Projekt umowy.

Część III:	Opis przedmiotu zamówienia.

CZĘŚĆ I

INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW - WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI.

SPIS TREŚCI

I.   Informacje ogólne	3

II.  Opis sposobu przygotowania ofert	3

III. Oferty częściowe.	4

IV. Oferty wariantowe.	5

V.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych warunków	5

VI. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy – Pzp oraz inne dokumenty dotyczące oferty…………………………………………………………………………….......................................6

VII. Udział podmiotów występujacych wspólnie .............................................................................9

VIII. Wymagania dotyczace wadium	.9

IX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.........................................................................................11

X. Kryteria oceny ofert. 	11

XI. Termin związania ofertą.	11

XII. Termin realizacji zamówienia.	11

XIII. Miejsce i termin składania ofert.	11

XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert.	11

XV. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.	11

XVI. Udzielenie zamówienia.	12

XVII. Unieważnienie postępowania.	13

XVIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazania osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami	13

XIX. Zobowiązania wykonawcy związane z umową	14

XX.Środki ochrony prawnej	14

XXI. Postanowienia końcowe	14

XXII. Załączniki do SWIZ	14

załącznik nr 1:		Formularz oferty………………………………………………..………………..16

załącznik nr 2a:	Oświadczenie Wykonawcy - art. 22 ust.1…………………..………………...18

załącznik nr 2b:          Oświadczenie Wykonawcy -art. 24  ust.1………………..…………………...19

załącznik nr 3:		Wykaz osób i podmiotów realizujących zamówienie …..…………………...20

załącznik nr 4:		Wykaz wykonanych zamówień………………….…………….……………….21

załącznik nr 5:		Informacja Wykonawcy – art. 26 ust. 2 pkt 2d……………….……………….22

załącznik 		Przedmiar robót.

załącznik 		Projekt budowlany.

załącznik 		Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

# I. Informacje ogólne.

- Ustalono cenę za SIWZ na kwotę 25 zł /słownie: dwadzieścia pięć złotych i 00/100 płatne gotówką w punkcie kasowym Urzędu Miasta przy ulicy Ratuszowej 12 w Kołobrzegu Bank Handlowy S.A. nr konta 48 1030 1263 0000 0000 9020 1018 lub w przypadku przesłania SIWZ Wykonawcy przelewem na konto Urzędu Miasta na podstawie wystawionej faktury VAT uwzględniającej dodatkowo koszt przesyłki w wysokości 10 zł. /słownie: dziesięć złoty i 00/100/.

- Wykonawca przedstawi ofertę zgodną z postanowieniami  SIWZ.

- Niniejszą SIWZ można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.

- Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę (wypełniony formularz „Oferty” wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami).

- Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Wykonawca poda na formularzu ofertowym wynagrodzenie, które pragnie otrzymać za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty .

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej (PLN).

- Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury wynosi do 30 dni od daty jej wpłynięcia.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania zmiany umowy.

- Zamawiający nie wymaga wnoszenia należytego zabezpieczenia wykonania umowy.

# II. Opis sposobu przygotowania ofert.

- Oferta zostanie sporządzona na Formularzu oferty stanowiącym integralną część SIWZ - załącznik nr 1 do SIWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wszystkimi częściami oraz załącznikami składającymi się na SIWZ.

- Oferta zostanie sporządzona w języku polskim.

- Do oferty zostaną załączone dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ.

- Dokumenty załączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału (dokument wskazany w Rozdziale VI pkt 1 ppkat 1, 2a, 2b, 8, 9, 10, 11, 12 oraz pkt 2 i pkr 6) lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem. Oferta może mieć także postać wydruku komputerowego z zachowaniem warunków podanych w pkt. 11 niniejszego rozdziału. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane - zostaną odrzucone.

- Formularz oferty zostanie trwale spięty oraz podpisany, a wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane - w tym wszystkie załączniki – muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z  innych dokumentów załączonych do oferty (np. z Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do CEiIDG).

- Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę /osoby  podpisującą ofertę wraz z datą naniesienia zmiany.

- Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności formularz oferty – Wykonawca wypełni ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje On "nie dotyczy".

- Wielkość załączonych do SIWZ wzorów formularzy może zostać przez Wykonawcę zmieniona, jednak układ graficzny i opis poszczególnych kolumn i wierszy musi pozostać nie zmieniony.

- Wykonawca umieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą zaadresowane: Urząd Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg

oraz oznakowane następująco: Oferta przetargowa  ,, Demontaż, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest z budynków zarządzanych przez Kołobrzeską Spółdzielnię Mieszkaniową zlokalizowanych w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej oraz ul. Budowlanej oraztransport i utylizacja 20 falistych płyt cementowo-azbestowych złożonych przy ul. Bajecznej w Kołobrzegu.”. Nie otwierać przed  godz. 13:00  dn. 02.04.2014 r.

Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta wewnętrzna musi posiadać nazwę i adres wykonawcy w celu odesłania oferty w przypadku złożenia jej po terminie.

- Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w punkcie 13, z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie".

- Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

- Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

- Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Uwaga:

Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,                      co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od pozostałej (jawnej) części.

# III. Oferty częściowe.

Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

# IV. Oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).

# V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

- posiadania  uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadania  wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełnienia opisanych wyżej warunków Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty określone w rozdziale VI.

  - Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, jeżeli Wykonawca złoży:

    - oświadczenie z art. 22 ust 1 ustawy Pzp. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku poprzez weryfikację oświadczenia złożonego na podstawie art. 44 ustawy Pzp,

    - aktualną decyzję administracyjną zatwierdzającą program gospodarki odpadami wytwarzanymi w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątanie, konserwacji i napraw a także przetwarzania odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych,

    - aktualne zezwolenie na transport odpadów lub zaświadczenie o wpisie do stosownego rejestru zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz 21) lub wskaże podmiot, który zajmował się bedzie transportem odpadów wraz z oświadczeniem, że podmiot ten posiada stosowne zezwolenie lub zaświadczenie o wpisie do stosownego rejestru wynikające z ww. Ustawy a kierowca wykonujący transport posiada zaświadczenie o odbyciu przeszkolenia ADR lub kserokopia zaświadczenia ADR.

  - Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykonawca przedłoży wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Na ich potwierdzenie przedłoży dokument potwierdzający należyte wykonanie min. 1 roboty budowlanej uwzględniającej likwidację okładzin elewacji zawierających azbest wraz z ich utylizacją z wysokich budynków tj. wyższej niż 6 kondygnacyjnych o min. wartości 50.000,00 zł, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku poprzez weryfikację załącznika nr 4 oraz dołączonych dokumentów potwierdzających wykonanie co najmniej 1 roboty.

  - Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem budowy posiadajacym uprawnienia konstrukcyjno-budowlane zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.) do kierowania robotami budowlanymi w nieograniczonym zakresie, które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów oraz należy do właściwej izby samorządu zawodowego i dysponuje aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego - zgodnie z art. 12 ust.7 przytoczonej ustawy oraz złoży oświadczenie o przeszkoleniu min. 3 osób w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest oraz oświadczenie, że osoby które uczestniczyć będą w wykonaniu zadania posiadają wymagane przepisami uprawnienia. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63 poz. 394 ze zm.). Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku poprzez weryfikację załącznika nr 3.

  - Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca  wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z całkowitą sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 95000,00 zł. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków poprzez weryfikację złożonej kopii opłaconej polisy lub w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego ubezpiecznie.

- W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunków Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN według średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed dniem wszczęcia postępowania.

# VI. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy – Pzp oraz inne dokumenty dotyczące oceny oferty.

- Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty:

- Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1;

- Oświadczenie Wykonawcy:

a) że spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2a,

b) o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego złożone na  druku stanowiącym załącznik nr 2b;

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na całkowitą sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 95.000,00 zł z okresem ubezpieczenia na czas realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia;

Uwaga. W przypadku opłacenia polisy przelewem należy dołączyć wyciąg z konta lub inne potwierdzenie z Banku o opłaceniu polisy.

- Aktualną decyzję administracyjną zatwierdzającą program gospodarki odpadami wytwarzanymi w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątanie, konserwacji i napraw a także przetwarzania odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych.

- Aaktualne zezwolenie na transport odpadów lub zaświadczenie o wpisie do stosownego rejestru zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz 21) lub wskaże podmiot, który zajmował się bedzie transportem odpadów wraz z oświadczeniem, że podmiot ten posiada stosowne zezwolenie lub zaświadczenie o wpisie do stosownego rejestru wynikające z ww. Ustawy a kierowca wykonujący transport posiada zaświadczenie o odbyciu przeszkolenia ADR lub kserokopia zaświadczenia ADR.

- Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca wykaże realizację minimum 1 roboty budowlanej uwzględniającej likwidację okładzin elewacji zawierających azbest wraz z ich utylizacją z wysokich budynków tj. wyższej niż 6 kondygnacyjnych o min. wartości 50.000,00  – załącznik Nr 4 do SIWZ. Dowodami na poświadczenie czy roboty budowlane zostały wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone są:

a)   poświadczenie,

b)  inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a,

c) w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w lit. a i b,

d)  wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w lit. a. może przekładać dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust.1pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r. Nr 231).

- Wykaz podmiotów i osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia z opisem ich kwalifikacji zawodowych i wskazaniem czynności, które będą wykonywać, wraz z oświadczeniem wykonawcy o przeszkoleniu co najmniej 3 osób przez uprawnioną instytucję w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. (Dz.U. Nr 216 poz. 1824) w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów oraz oświadczenie, że osoby które uczestniczyć będą w wykonaniu zadania posiadają wymagane przepisami uprawnienia oraz, że kierownik budowy posiada uprawnienia konstrukcyjno-budowlane zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.1409 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w nieograniczonym zakresie oraz należy do właściwej izby samorządu zawodowego i dysponuje aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego - zgodnie z art. 12 ust.7 przytoczonej ustawy - załącznik nr 3.

- Informacj, o której mowa w art. 26 ust. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone na druku stanowiącym załącznik nr 5.

- Dowód wniesienia wadium.

- Kosztorys przygotowany na podstawie przedmiaru robót zawierający wszystkie pozycje przedmiaru. Kosztorys ofertowy powinien zawierać ceny jednostkowe wszystkich pozycji kosztorysowych ujawnionych w przedmiarze.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, z oryginalnym podpisem na zobowiązaniu. Nie jest dopuszczalna inna forma, w tym kopie dokumentu potwierdzone za zgodnośc z oryginałem.

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty wymagane w rozdziale VI zgodnie z formą spełnia / nie spełnia. Nie spełnienie jednego z warunków określonych w pkt. 1, ppkt. 2 a, b, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. Natomiast nie złożenie dokumentów określonych w pkt 1 ppkt 1, 11 oraz 12 będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

4. Wykonawcy zagraniczni:

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 1 ppkt 4 i 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) 	nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne                     i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4 ppkt. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Oświadczenie, powinno być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania terminu składania ofert w stosunku do oświadczenia potwierdzającego że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w stosunku do oświadczenia potwierdzającego że podmiot nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzjo właściwego organu.

5.  Dokumenty należy złożyć w formie pisemnej (z zastrzeżeniem art. 27 ust.5 Pzp) w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę jego podpisem. Wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

6.  W przypadku udzielonego pełnomocnictwa Wykonawcy muszą dołączyć do wniosku oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez notariusza – jeśli dotyczy. Dotyczy to również pełnomocnictw pośrednich.

7.  Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów, załączników, oświadczeń itp.) mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania powoduje wykluczenie Wykonawcy z przetargu na każdym jego etapie, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust.2 pkt 3 ustawy – Pzp. Osoba lub osoby składające wniosek ponoszą pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w art. 297§ 1 Kodeksu karnego.

8.  Jeżeli wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 ze zm.)  i w postępowaniu ofertę złoży podmiot należący do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca zobowiązany jest wykazać, że istniejące pomiędzy nim, a tym podmiotem powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji.

VII. Udział podmiotów występujacych wspólnie.

      - Każdy z podmiotów występujących wspólnie musi złożyć dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI, pkt 1, ppkt. 2b, 3, 4, 10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie art. 22. ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp Wykonawcy mogą spełnić łącznie – na potwierdzenie w/w dokument wymieniony w pkt. 1 ppkt. 2a. każdy z członków konsorcjum składa w zakresie w którym spełnia postawione warunki (jeśli dotyczy).

- Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność (art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366  i 378 kodeksu cywilnego i zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

- Dokument określony w Rozdz. VI pkt. 1 ppkt. 5 musi złożyć pełnomocnik (Lider) bądź jeden z Wykonawców lub Wykonawcy, których dokumenty łącznie spełniają warunki określone w ppkt. 5.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

- Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany - przed upływem terminu składania ofert - wnieść wadium w wysokości: 2’000,00 zł (słownie zł: pięć tysięcy 00/100).

- Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, zgodnie z postanowieniami Rozdziału XI i może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

  - wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank Handlowy SA w Warszawie nr 82 1030 1263 0000 0000 9020 1085 z dopiskiem „Wadium w przetargu nieograniczonym na demontaż, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest z budynków zarządzanych przez Kołobrzeską Spółdzielnię Mieszkaniową zlokalizowanych w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej oraz ul. Budowlanej oraztransport i utylizacja 20 falistych płyt cementowo-azbestowych złożonych przy ul. Bajecznej w Kołobrzegu”. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które przed upływem terminu otwarcia ofert znajduje się na koncie Zamawiającego. Zaświadczenie o wpłacie należy załączyć do oferty,

  - jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna odpowiedni dokument /oryginał/ należy wpiąć do oferty oddzielnie np. w koszulce natomiast kserokopię tego dokumentu dołączyć do oferty.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta został wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 6a

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał

ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp., gdy:

- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Z wadium wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie innej niż pieniężna musi wynikać, że zabezpiecza ona ofertę wnoszoną przez Wykonawców składających ofertę wspólną.

# IX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

      - Cenę oferty należy podać w kwocie za usunięcie, transport i zutylizowanie 1Mg elewacji zawierającej azbest oraz łącznej kwoty za usunięcie, transport i zutylizowanie 34,458Mg elewacji zawierającej azbest oraz osobno za transport i zutylizowanie 1Mg falistych płyt ementowo-azbestowych na podstawie przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz projektów budowlanych będących załącznikiami do niniejszej SIWZ oraz na podstawie wizji lokalnej terenu i opisu przedmiotu zamówienia Część III niniejszej SIWZ.

- Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wraz z podatkiem VAT. Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 roku (Dz.U. z 2011 nr 177 poz. 1054 ze zm.). Cena, określona przez wykonawcę, zostaje ustalona na okres ważności umowy i nie podlega zmianom.

# X. Kryteria oceny ofert.

Cena /brutto/ oferty – 100 %

Sposób dokonywania oceny wg wzoru:

ocena = Cn : Cb  x 100 pkt  x 100%;

gdzie: Cn - cena najniższa spośród ofert nieodrzuconych,

Cb - cena badanej oferty.

# XI. Termin związania ofertą.

- Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. od   02.04.2014 r.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# XII. Termin realizacji zamówienia.

Termin realizacji zamówienia - przedmiotu umowy:  90 dni licząc od pierwszego dnia po podpisaniu umowy

# XIII. Miejsce i termin składania ofert.

- Miejsce:

Sekretariat Urzędu Miasta Kołobrzeg, pok. nr 104, 78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13.

- Termin: do dnia  02.04.2014r. do godziny 12:30

- Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwracane.

# XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz 13:00

# XV. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Po otwarciu ofert Zamawiający poda nazwy (firm) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji podawanych w trakcie otwarcia. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje.

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

  - oczywiste omyłki pisarskie,

  - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Ofertę Wykonawcy wykluczonego  uznaje się za odrzuconą.

- O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt 3 ustawy  Prawo zamówień publicznych,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki , o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy  Prawo zamówień publicznych,

- oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

# XVI. Udzielenie zamówienia.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy  złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,siedzibę albo adres zmiaszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,  uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny i łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, również na stronie internetowej www.kolobrzeg.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

  - Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta oraz w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp nie odrzucono żadnej oferty.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana (art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych),  uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert  bez przeprowadzenia ponownego badania i oceny, chyba, że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# XVII. Unieważnienie postępowania.

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia ( zgodnie z art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadkach gdy:

- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- w przypadku określonym w art. 91 ust. 5  ustawy pzp,  przy jednym kryterium ocen ofert jakim jest cena zostały złożone oferty o tej samej cenie - Zamawiający wezwał Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wydanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

  - ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

  - złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
 - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

- W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wnioskodawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

# XVIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Treść  zapytań z wyjaśnieniami Zamawiający prześle Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także udostępni na stronie internetowej www.kolobrzeg.pl

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

- Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (art. 38 ust. 4 pzp).przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonana w ten sposób zmiana zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ i będzie dla nich wiążące. Informacja o dokonanej zmianie zamieszczona będzie również na stronie internetowej www.kolobrzeg.pl.

- Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami oraz wyjaśniania i udzielania wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia i SIWZ jest Przemysław Ulewicz – Inspektor ds. ochrony środowiska tel. 94 35 51 631, e-mail p.ulewicz@um.kolobrzeg.pl, Bożena Karaszewska – Kierownik Referatu Inżynierii i Ochrony Środowiska tel. 94 35 51 536,     e-mail b.karaszewska@um.kolobrzeg.pl oraz Karol Królikowski – Naczelnik Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Kołobrzeg tel. 94 35 51 545 k.krolikowski@um.kolobrzeg.pl.

- SIWZ można odebrać po wcześniejszym dokonaniu wpłaty w wysokości 25,00 zł na konto Banku Handlowego S.A. 48 1030 1263 0000 0000 9020 1018 z dopiskiem  „SIWZ – ,, Demontaż, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest z budynków zarządzanych przez Kołobrzeską Spółdzielnię Mieszkaniową zlokalizowanych w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej oraz ul. Budowlanej oraztransport i utylizacja 20 falistych płyt cementowo-azbestowych złożonych przy ul. Bajecznej w Kołobrzegu” i odebrać w siedzibie Zamawiającego, Wydział Komunalny, w godzinach urzędowania Zamawiającego zgłaszając takie zapotrzebowanie minimum dzień wcześniej na adres mailowy Zamawiającego p.ulewicz@um.kolobrzeg.pl lub telefonicznie na nr (94) 35 51 629. SIWZ można pobrać ze strony internetowej www.kolobrzeg.pl.

# XIX. Zobowiązania wykonawcy związane z umową

- Zobowiązania wykonawcy zostały określone w projekcie umowy.

- Wzór umowy, jaka zostanie zawarta na wykonanie zamówienia stanowi integralną część niniejszej specyfikacji (rozdział II SIWZ).

- Wykonawca co najmniej trzy dni przed podpisaniem umowy przedstawi polisę ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk z sumą ubezpieczenia co najmniej do pełnej wysokości wartości kontraktu, zgodnie z warunkami realizowanej inwestycji, z okresem ubezpieczenia na czas realizacji prowadzonego przedsięwzięcia. Treść polisy winna być uzgodniona z Zamawiającym. Nie przedłożenie polisy w wymaganym będzie traktowane na równi z odstąpieniem od podpisania umowy.

# XX. Środki ochrony prawnej

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy, przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w ustawie – Dział VI – środki ochrony prawnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.).

# XXI. Postanowienia końcowe

- Część II SIWZ stanowi projekt umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- Ewentualne zmiany dokonywane przez Wykonawcę we wzorze umowy nie będą przez Zamawiającego uwzględnione.

- Zamawiający nie przewiduje żadnych szczególnych formalności, które powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy.

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, zawarte są w projekcie umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.

- Zamawiający nie określa zakresu obowiązkowego osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

# XXII. Załączniki do SWIZ.

Integralną część niniejszej SIWZ  stanowią wzory następujących dokumentów:

załącznik nr 1:		Formularz oferty

załącznik nr 2a:	Oświadczenie Wykonawcy - art. 22 ust 1

załącznik nr 2b:          Oświadczenie Wykonawcy -art. 24 ust.1

załącznik nr 3:		Wykaz osób i podmiotów realizujących zamówienie

załącznik nr 4:		Wykaz wykonanych zamówień;

załącznik nr 5:		Informacja na podstawie art.26 ust. 2 pkt 2d ustawy PZP;

załącznik		Przedmiar robót;

załącznik		Projekt budowlany;

załącznik 		Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;

załącznik                    Fotografie składowanych przy ul. Bajecznej falistych płyt cementowo-
			azbestowych

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

## FORMULARZ   OFERTY

…………………….dnia ………….

pełna nazwa wykonawcy:

...............................................................

..............................................................

adres siedziby wykonawcy:

ulica (nr domu/mieszkania):

………………………………………..

miasto, kod, województwo:

………………………………………..

………………………………………..

Nr NIP .................................................

Regon………………………………...

Nr konta bankowego

..............................................................

Nr rejestru sądowego

……………………………………….

nr telefonu ...........................................

tel. komórkowy………………………

nr faxu  …............................................

e-mail ……………………………….

czy firma jest płatnikiem VAT

………………………………………

Adres do korespondencji

( podać jeśli jest inny niż adres siedziby wykonawcy)

…………………………………………………………….

Gmina Miasto  Kołobrzeg                         ul. Ratuszowa 13

78-100 Kołobrzeg

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia:

„Demontaż, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest z budynków zarządzanych przez Kołobrzeską Spółdzielnię Mieszkaniową zlokalizowanych w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej oraz ul. Budowlanej oraztransport i utylizacja 20 falistych płyt cementowo-azbestowych złożonych przy ul. Bajecznej w Kołobrzegu.”

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projekcie umowy w cenie:

    - ….........……....zł + ……. % podatku VAT za 1Mg elewacji, łącznie z podatkiem VAT……………………zł słownie:....................................................................................... zł x 34,458Mg = ……………………………………… zł oraz

    - ….........……....zł + ……. % podatku VAT za 1Mg falistych płyt cementowo-azbestowych, tj. …………………zł brutto za 1 Mg x 0,4752Mg falistych płyt cementowo-azbestowych = …………………………………….. zł

Wartość zamówienia a+ b = ……………………………………….. zł brutto.

- Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SIWZ .

- Oświadczamy, że rozpoznaliśmy teren objęty robotami, zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami w …..% , siłami podwykonawcy                   w …..%

Część zamówienia którą wykonywać będzie podwykonawca:

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Oferujemy Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od faktur wystawionych za realizowany przedmiot umowy licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- W razie ujawnienia wad i usterek w okresie gwarancyjnym zapewniamy ich usunięcie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Oświadczam, że spełniam kryteria i warunki wymagane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. 2011 nr 8 poz. 31) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649) oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. z 2005 r. Nr 216 poz. 1824).

- Oferta z załącznikami zawiera ........... ponumerowanych stron (kartek).

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1........................................................

2........................................................

3........................................................

4........................................................

5........................................................

6........................................................

7........................................................

8........................................................

9........................................................

10.......................................................

..........................dnia ...................

__________________________

imię, nazwisko i podpis osoby (osób)

upoważnionej

ZAŁĄCZNIK NR 2a DO SIWZ

Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust.1

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.)

Prawo zamówień publicznych.

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia  na :

„Demontaż, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest z budynków zarządzanych przez Kołobrzeską Spółdzielnię Mieszkaniową zlokalizowanych w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej oraz ul. Budowlanej oraztransport i utylizacja 20 falistych płyt cementowo-azbestowych złożonych przy ul. Bajecznej w Kołobrzegu.”

ja (imię i nazwisko), …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

reprezentując firmę (nazwa firmy): ……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..……

oświadczam, że spełniamy warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy   nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;*

2)   posiadania wiedzy i doświadczenia;*

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia;*

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej*.

*  W przypadku składania ofert wspólnych niepotrzebne skreślić.

Miejsce i data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                   Podpisano_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __

(upoważniony przedstawiciel)

ZAŁĄCZNIK NR 2b DO SIWZ

……………………………..

( Miejscowość i data)

…………………………………

(Nazwa i adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA                                                        O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)

Miejsce i data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                   Podpisano_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __

(upoważniony przedstawiciel)

ZAŁĄCZNIK NR  3 DO SIWZ

## WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWAŁY ZAMÓWIENIE

Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

UWAGA: Należy wykazać min 3 pracowników.

| Lp. | Imię i nazwisko | Posiadane kwalifikacje/ uprawnienia | Zakres powierzonych czynności | Podstawa Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

Wykonawca na kierownika robót wyznacza: ………………………………………………………………..

Oświadczam(y), że osoby, które będą wykonywały zamówienie posiadają uprawnienia i doświadczenie zawodowe do wykonywania prac oraz, że kierownik budowy posiada uprawnienia zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2013, poz.1409 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi oraz należy do właściwej izby samorządu zawodowego i dysponuje aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego - zgodnie z art. 12 ust.7 przytoczonej ustawy.

Oświadczam, że ww. osoby zostały przeszkolone przez uprawnioną instytucję w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów.

....................dnia.......................                                               __________________________

podpis osoby (osób) upoważnionej

## ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

.................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

## WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ

Wykaz robót budowlanych wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości,  daty i miejsca wykonania oraz dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Na poświadczenie czy roboty budowlane zostały wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone należy przedłożyć dokumenty wymienione w SIWZ Rozdziale VI pkt. 1 ppkt 8.

| Lp. | Rodzaj zamówienia (miejsce, podstawowe parametry - krótki opis) | Zamawiający (nazwa i adres) | Wartość (zł) | rozpoczęcie / zakończenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

UWAGA: Należy wykazać minimum jedno zamówienie uwzględniające likwidację okładzin elewacji zawierających azbest wraz z ich utylizacją z wysokich budynków tj. wyższej niż 6 kondygnacyjnych o min. wartości 50.000,00 zł

....................dnia.......................                                               __________________________

podpis osoby (osób) upoważnione

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

...............................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

Informacja na podstawie art.26 ust. 2 pkt 2d ustawy Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia  na : 
,, Demontaż, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest z budynków zarządzanych przez Kołobrzeską Spółdzielnię Mieszkaniową zlokalizowanych w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej oraz ul. Budowlanej oraztransport i utylizacja 20 falistych płyt cementowo-azbestowych złożonych przy ul. Bajecznej w Kołobrzegu.”

# Informuję, że*:

| ⁪□ | nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.). |
| --- | --- |
| □ | należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.). W związku z powyższym przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.): 1. ………………………………………………………………………………………… 2. ………………………………………………………………………………………… 3. ………………………………………………………………………………..………** |

# * Zaznaczyć odpowiednie

# **  Wypełnić w przypadku zaznaczenia pola „należę”.

# Miejsce i data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _             Podpisano_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __

# (upoważniony przedstawiciel)

CZĘŚĆ II

PROJEKT UMOWY

UMOWA  NR      / K-IO / 14

Zawarta w  dniu .........................2014 r. w Kołobrzegu pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg,    NIP 671-16-98-541, Regon 330920736,  z siedzibą w  Kołobrzegu przy ul. Ratuszowej 13 , którą reprezentuje :

Janusz Gromek        -	 Prezydent Miasta Kołobrzeg

a:

............................................................................................ z siedzibą w ......................... przy ulicy ...................................................................................

zwanym dalej w tekście Wykonawcą  i reprezentowanym przez:

1. .........................................		- ..................................

figurujący w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem .................................. lub prowadzonej przez Burmistrza/Wójta Miasta/Gminy ........ ewidencji działalności gospodarczej pod numerem

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: Demontaż, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest z budynków zarządzanych przez Kołobrzeską Spółdzielnię Mieszkaniową zlokalizowanych w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej oraz ul. Budowlanej oraztransport i utylizacja 20 falistych płyt cementowo-azbestowych złożonych przy ul. Bajecznej w Kołobrzegu.

- Kategoria przedmiotu zamówienia według słownika CPV- 45262660-5

- Przedmiot zamówienia zgodny ze SIWZ, projektem budowlanym, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

§ 2

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na:  ......................2014 roku

- Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień:   ……………… 2014  roku.

§ 3

- Wykonawca potwierdza, iż otrzymał od Zamawiającego formularz zawierający „Specyfikację istotnych warunków zamówienia”, zawierający m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z ofertą Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 4

  - Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy :

  - Decyzję - pozwolenie na budowę,

  - Zobowiązanie osoby prywatnej do udostępnienia posesji do czynności niezbędnych do załadowania wyrobów zawierających azbest,

  - Projekt budowlany wraz ze specyfikacją wykonania i odbioru robót.

§ 5

1. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie kontroli realizacji przedmiotu zamówienia jest Kierownik Referatu Inżynierii i Ochrony Środowiska lub inspektor przez niego wyznaczony

2.  Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy jest kierownik budowy.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ......................................................

§ 6

1. 	Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii przez cały okres realizacji robót, tj. od przejęcia placu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego oraz wszelkie inne koszty wynikające z realizacji robót objętych niniejszą umową.

2. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia kolejności wykonawstwa robót objętych umową z właścicielem nieruchomości tj. Kołobrzeską Spółdzielnią Mieszkaniową.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie objętym budową.

4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go wskazanemu w § 5 ust. 1 przedstawicielowi Zamawiającego, w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 7

  - Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy przedstawił polisę ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk z sumą ubezpieczenia co najmniej do pełnej wysokości wartości kontraktu, zgodnie z warunkami realizowanej inwestycji, z okresem ubezpieczenia na czas realizacji prowadzonego przedsięwzięcia.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zastosowaniu materiałów własnych. Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom  wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 -   ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektu budowlanego oraz z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie.

2. Na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów budowlanych: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z    materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości  zużytych   materiałów.

- Zamawiający może zażądać wykonania badań w celu sprawdzenia jakości wykonanych robót lub materiałów i urządzeń wbudowanych /dostarczonych/ zlecając je specjalistycznej jednostce lub cedując obowiązek ich przeprowadzenia na Wykonawcę.

- Badania o których mowa w ust. 4 realizowane będą przez Wykonawcę na własny koszt. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową to koszty badań obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

- Materiały, urządzenia i sprzęt w ramach zadania mogą być wyprodukowane lub zakupione zarówno w krajach Unii Europejskiej jak i w krajach spoza Unii. Ważne jest aby zakupione urządzenia, materiały i sprzęt posiadały właściwości i cechy techniczne i jakościowe z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.

- Zamawiający może odstąpić od odbioru falistych płyt cementowo-azbestowych z prywatnej posesji stanowiącego część przedmiotu Umowy w przypadku niewpłacenia przez Właściciela tej nieruchomości środków niezbędnych do przetransportowania i zutylizowania tych płyt oraz w przypadku nieudostępnienia posesji do czynności niezbędnych do realizacji czynności przewidzianych niniejszą umową.

§ 9

Podwykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót:

1) Siłami własnymi – ............%,

2) Siłami podwykonawców – ............%.

1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Wykonawca wraz z projektem umowy przedstawia zamawiającemu część dokumentacji dotyczącą wykonania robót. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego 
i Wykonawcy, z tym że w takim przypadku przepis ust. 1 nin. § umowy zdanie drugie stosuje się odpowiednio. Umowy, o których mowa, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

3. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, której przedmiotem są  roboty budowlane, niespełniające wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub gdy projekt ten przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

5. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

8. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

10. Wykonawca wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zawartej umowy o podwykonawstwo przedłoży odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.

11. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

13. Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

- zakresu robót przewidzianego do wykonania,

- terminów realizacji,

- wynagrodzenia i terminów płatności,

- rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

14. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

  - uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,

  - uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.

15. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o  podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie 7 dni, zamawiający może:

    - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

    - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

    - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

21. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

    - w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za całość umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, 
za każdy dzień opóźnienia,

    - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt umowy, lub jego zmianę,

    - w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto 
za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt umowy, lub jego zmianę,

    - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdorazowy brak zmiany, o której mowa w ust. 9 nin. §.

22.Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może:

1) zrezygnować z podwykonawstwa,

2) zmienić podwykonawcę.

23. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca  lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie

24. W przypadku, kiedy Wykonawca całość prac objętych umową wykona w 100% siłami własnymi, zapisów § 9 ust. 1 do 24 nie stosuje się.

25. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą robót budowlanych wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienia ustępów od 1 do 23 stosuje się odpowiednio.W przypadku, kiedy Wykonawca całość prac objętych umową wykona w 100% siłami własnymi, zapisów § 9 ust. 1 do 24 nie stosuje się.

§ 10

- Strony ustalają, ze obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie wyliczone na podstawie protokołu powykonawczego i dostarczonych przez Wykonawcę kart przekazania odpadu określających ilość zdemontowanej, przetransportowanej i zutylizowanej elewacji zawierającej azbest liczonej w Mg oraz ilość przetransportowanych i zutylizowanych falistych płyt cementowo-azbestowych liczonej w Mg.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji, jak również nie ujęte w dokumentacji a niezbędne do wykonania zadania oraz  nakłady na: obsługę i inwentaryzację geodezyjną wykonywanych robót, roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza i placu budowy, energię elektryczną, telefon, dozorowanie itp., opłaty za składowanie materiałów odpadowych na wysypisku oraz podatek VAT.

- Wynagrodzenie za wykonanie zadania zostanie określone jako suma iloczynów: iloczynu   ………….. zł brutto z VAT za 1Mg elewacji i ilości faktycznie zdemontowanej, przetransportowanej i zutylizowanej elewacji  zawierających azbest i iloczynu ……… zł brutto z VAT za 1 Mg falistych płyt cementowo-azbestowych i ilości faktycznie przetransportowanych i zutylizowanych płyt, z zastrzeżeniem ust. 4.

- Koszt wykonania usługi objętej niniejszą umową nie może przekroczyć kwoty…………….. zł brutto obliczonej z sumy iloczynów: łącznej obliczeniowej masy elewacji zawierającej azbest tj. 34,458Mg i kwoty brutto o której mowa w ust. 3 i iloczynu obliczeniowej masy falistych płyt azbestowo-cementowych tj. 0,4752Mg i kwoty brutto o której mowa w ust. 3.

- Zamawiający oświadcza, że posiada zabezpieczone środki finansowe na pokrycie kosztu robót objętych niniejszą umową: ……………………………………………………………….

§ 11

1. Niezależnie od zakresu robót wymienionych w §1 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1) 	pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez    podwykonawców,

- zapewnienia specjalistycznego kierownictwa montażu dla dostarczonych przez siebie i podwykonawców maszyn i urządzeń,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 12

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca zgłosi przedstawicielowi Zamawiającego zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy pisemnym zawiadomieniem.

- Przedstawiciel Zamawiającego wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni roboczych od zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Przedstawiciela Zamawiającego pisemnie o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Przedstawiciel Zamawiającego może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

- Strony postanawiają, że przeprowadzone zostaną odbiory częściowe z poszczególnych posesji jeszcze przed nałożeniem nowej elewacji potwierdzające usunięcie azbestu. Z czynności odbiorów częściowych będą spisane protokoły z podaniem ilości odebranych odpadów zawierających azbest w m2 i Mg wraz z kartą przekazania odpadu. Do protokołów z poszczególnych posesji dołączona zostanie dokumentacja fotograficzna. Odbiory częściowe przeprowadzane będą w ciągu trzech dni roboczych po telefonicznym zgłoszeniu gotowości do przeprowadzenia przedmiotowych odbiorów.

§ 13

Termin gwarancji wynosi 12 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót.

§ 14

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie robót wyszczególnionych w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót odbędzie się po wykonaniu całego zakresu rzeczowego zadania. Do rozliczenia przyjęte zostaną dane o których mowa w § 10 ust. 3 i 4 wykazane w protokole z odbioru końcowego.

2. Do odbioru końcowego Wykonawca przygotuje dokumenty wymienione w projekcie budowlanym oraz opisie przedmiotu zamówienia w tym dokumenty potwierdzające przekazanie materiałów zawierających azbest do utylizacji oraz fotografie dokumentujące prowadzone prace.

§ 15

- Termin płatności wynosi 30 dni od daty wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru robót podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w § 5 ust. 1. oraz przedstawiciela Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

- W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek.

§ 16

1. Strony postanawiają, że w przypadkach określonych w ust. 2 obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za niewykonanie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia w terminie określonym w §2 niniejszej umowy, w wysokości 0,14% kwoty brutto określonej w § 10 ust.4 umowy za każdy dzień dzień przekroczenia terminu.

b) za  nieusunięcie w wyznaczonym terminie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,14% kwoty brutto określonej w § 10 ust.4 umowy za każdy dzień uchybienia terminu licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie.

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w  wysokości   0,14 % kwoty brutto określonej w § 10 ust.4 umowy za każdy dzień przerwy,

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie 10% kwoty brutto określonej w § 10 ust.4 umowy.

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) za nieterminowy odbiór przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,14% kwoty brutto określonej w § 10 ust.4 umowy za  każdy dzień dzień przekroczenia terminu, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w kwocie 10% kwoty brutto określonej w § 10 ust.4 umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kary umownej z wynagrodzenia za wykonanie zamówienia.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 17

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

- zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 14 dni od deklarowanego terminu rozpoczęcia oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

1) 	Zamawiający nie wywiązuje się z zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie  1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie.

2)	Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu   odbioru,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych  okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie dni siedmiu od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w § 5 ust. 1 sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową,   jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy  urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada , zobowiązany jest do:

  - dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

  - odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w §17 ust.5 pkt. 3  niniejszej umowy,

  - rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy   obiektów zaplecza urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu   budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

  - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 18

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, oraz nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie o którym mowa w § 18 ust.3 niniejszej umowy, Wykonawca wystąpi na drogę sądową.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§ 20

Strony wyłączają możliwość dokonania przez Wykonawcę przelewu wierzytelności z tytułu wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.

§ 21

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Załącznikiem do umowy jest:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Oferta

ZAMAWIAJĄCY:	                                  WYKONAWCA:

CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Likwidacja/demontaż okładzin elewacji zawierającej azbest wraz z transportem i utylizacją jednej klatki Budowlana 25 wraz ze ścianą frontową i szczytową oraz trzech pionów pomiędzy balkonami oraz czterech pionów ściany pomiędzy balkonami i nad balkonami bloku przy ul. Wąska 20-14 w Kołobrzegu o łącznej szacunkowej ilości 1914,308m2 i szacunkowej masie 34,458Mg oraz transport wraz z załadunkiem i utylizacja 20 falistych płyt cementowo-azbestowych zlokalizowanych na prywatnej posesji przy ul. Bajecznej 8 w Kołobrzeg o szacunkowej masie 0,4752Mg. Do obliczeń masy odpadów zawierających azbest przyjęto współczynnik zgodny z współczynnikiem stosowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie tj. 18kg ma 1m2 elewacji zawierającej azbest.

Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem pomocniczym.

Zakres rzeczowy zamówienia:

  - rozbiórka (demontaż) elementów okładzin elewacji zawierających azbest,

  - zabezpieczenie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie do transportu,

  - uporządkowanie miejsc po usunięciu odpadów,

  - transport odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem zgodnie z wymogami określonymi w ustawie wymienionej poniżej pod pozycją nr 4,

  - przekazanie odpadów do unieszkodliwienia zgodnie z przepisami ustawy wymienionej poniżej pod pozycją nr 1,

  - organizację i zabezpieczenie placu robót,

  - oczyszczenie terenu z azbestu,

  - uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub w związku z nimi. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

Przedmiot zamówienia należy wykonać  zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in.:

- ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21ze zm.),

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.),

- ustawą z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004r. Nr 3, poz. 20 ze zm.),

- ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 227, poz. 1367 ze zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r. poz. 1137 ze zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. z 2005r. Nr 216, poz. 1824),

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004r. Nr 71 poz. 649 za zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. (Dz.U. z 2010r. Nr 249, poz. 1673).

ermin realizacji zamówienia:

Wizja lokalna terenu

Wykonawcy zaleca się dokonać wizji lokalnej terenu oraz zebrać, na swój własny koszt wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do przygotowania jego oferty.