CZĘŚĆ II SIWZ								        K-IO.272.8.2014.IX

UMOWA  NR ...../K-IO/2014

(PROJEKT)

W dniu .......... 2014 r. w Kołobrzegu pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg NIP 671 - 16 - 98 - 541/ REGON 330920736 z siedzibą w  Kołobrzegu, ul. Ratuszowa 13 zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym, którą reprezentuje:

Janusz Gromek - Prezydent Miasta Kołobrzeg

a

……....………………………………………, reprezentującym …………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..……….                        z siedzibą w ………..……………………………….działającym na podstawie ………………………… (nr KRS lub CEIDG) NIP …………………Regon ………………………….. zwanym dalej w tekście Wykonawcą,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2013  r. poz. 907 z późn. zmianami), została zawarta umowa                   o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę związaną z:  „Utrzymaniem 
w prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg”.

- Kategoria przedmiotu zamówienia według słownika CPV: 90470000-2 - Usługi czyszczenia kanałów ściekowych oraz  90480000 - 5  Usługi gospodarki ściekowej.

§ 2

- Przedmiot i zakres rzeczowy zamówienia zostały określone w części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) tj. w opisie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca potwierdza, iż otrzymał od Zamawiającego formularz zawierający SIWZ, zawierający m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy.

- SIWZ oraz Oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

§ 3

1.Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.

2.Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy:  30 czerwca 2015 r.

§ 4

      - Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze SIWZ oraz wybraną                    w trybie przetargu nieograniczonego ofertą Wykonawcy będzie następujące wynagrodzenie  ryczałtowe za wykonanie całości przedmiotu umowy: .................................................... zł brutto (w tym należny podatek VAT) słownie:……………………………………………………………….

.......................................................................................................................................................

- Przyjęte przez Zamawiającego fakturowanie robót w miesiącach określa poniższa tabela:

| „Utrzymanie w prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| poz. | Okres | Cena (brutto) |
| 1. | Lipiec 2014 r. |  |
| 2. | Sierpień 2014 r. |  |
| 3. | Wrzesień 2014 r. |  |
| 4. | Październik 2014 r. |  |
| 5. | Listopad 2014 r. |  |
| 6. | Grudzień 2014 r. |  |
| 7. | Styczeń 2015 r. |  |
| 8. | Luty 2015 r. |  |
| 19. | Marzec 2015 r. |  |
| 10. | Kwiecień 2015 r. |  |
| 11. | Maj 2015 r. |  |
| 12. | Czerwiec 2015 r. |  |
| RAZEM: |  |

- Przedmiotem odbioru będą roboty wykonywane w ramach usługi w okresach rozliczeniowych zgodnie z  § 4  ust. 2 umowy.

- Podstawą odbioru będzie protokół spisany z udziałem przedstawiciela Zamawiającego                      z wykonania robót (zleconych ustnie lub pisemnie w ramach usługi miesięcznej), który będzie stanowił podstawę fakturowania. Do miesięcznych protokołów odbioru usługi należy załączyć dokumenty zgodnie z Rozdz. I ust. 2 pkt 8 i 9 Cz. III SIWZ. Dodatkowo do protokołu odbioru usługi  w miesiącach październik 2014 r. oraz kwiecień 2015 r. Wykonawca dołączy protokoły przeglądów eksploatacyjnych separatorów wraz z dokumentacją fotograficzną. Karty (protokoły) przekazania odpadów do utylizacji Wykonawca dostarczy w terminie do 3 tygodni od ostatniego dnia, w którym usługa czyszczenia separatorów została wykonana.

- Termin płatności faktur do 30 dni od daty wpłynięcia do Urzędu Miasta prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru, podpisanym przez nadzorującego usługę.

- Fakturę za usługę wykonaną w miesiącu grudniu Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego w terminie do 20.12.2014 r., a płatność nastąpi do 30.12.2014 r.

- Za usługę nie wykonaną Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

- W przypadku braku realizacji prac objętych niniejszą umową, zgodnie z zapisami ust. 7, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od zapłaty wynagrodzenia za niewykonywanie przedmiotu zamówienia. Wykonawcy będzie jedynie przysługiwało wynagrodzenie naliczone proporcjonalnie w stosunku do liczby dni w miesiącu, w których wykonywano prace. Do wyliczenia zostanie przyjęta liczba dni, która występuje w danym miesiącu.

- W przypadku, gdy Wykonawca posiada Podwykonawców do faktury należy załączyć oryginał oświadczenia Podwykonawców, że są na bieżąco opłacani w zakresie wymagalnych płatności.

- Zamawiający oświadcza, że posiada zabezpieczone środki finansowe na pokrycie kosztu realizacji niniejszej umowy w 2014 r. – dział 900, rozdział 90001 § 4300.

§ 5

- Nadzór nad zleconą usługą z ramienia Zamawiającego prowadzić będzie: Marta Łukaszewicz – Inspektor ds. technicznych – gospodarka wodno – ściekowa lub inny pracownik Referatu Inżynierii i Ochrony Środowiska wyznaczony przez Naczelnika Wydziału Komunalnego lub Kierownika w/w Referatu.

- Przedstawicielem Wykonawcy (Kierownikiem prac)  jest: ………………..…………………….. ………………………………………………………………………………………………………….

tel. nr: ………............................

§ 6

      - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 z należytą starannością, fachowo, zgodnie Polskimi Normami dotyczącymi tego rodzaju dzieła, przepisami BHP oraz wymogami określonymi w SIWZ.

- W trakcie związania umową Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan techniczny sieci kanalizacji deszczowej w zakresie obsługi przedmiotowego zamówienia.

- Wykonawca w trakcie wykonywania prac ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób      trzecich oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem.

- Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego informowania Zamawiającego                            o  wszystkich nieprawidłowościach występujących na sieciach.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego podejmowania działań w sytuacjach interwencyjnych i awaryjnych w ciągu ……………(min.) od otrzymania telefonicznego zgłoszenia od przedstawiciela Zamawiającego. Telefoniczne zgłoszenie zostanie potwierdzone w korespondencji e-mailowej, w której zapisany zostanie czas zgłoszenia, imię               i nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie oraz opis i miejsce interwencji lub awarii.

- W przypadku zgłoszenia, które nie będzie wymagało bezzwłocznego podjęcia działań, takie zgłoszenie zostanie przesłane Wykonawcy drogą e-mailową, z podaniem zakresu oraz terminu wykonania prac.

- Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania w sposób ciągły sprzętem niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, wymienionym w SIWZ. Dysponowanie w sposób ciągły oznacza możliwość użycia sprzętu w przeciągu 1 godz. od chwili otrzymania zgłoszenia lub wystąpienia awarii.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania ewentualnych Podwykonawców, co oznacza, że Wykonawca nie może powołać się na jakiekolwiek okoliczności wynikające z faktu podzlecenia części prac, dla usprawiedliwienia się                          z niewykonania postanowień niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega, że  od dnia podpisania umowy, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) Wykonawca staje się  wytwórcą wszelkich odpadów powstających w toku realizacji zadania i jest obowiązany do prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

- Materiały, wodę, sprzęt i transport niezbędny do wykonywania umowy Wykonawca zapewni własnym staraniem i na własny koszt.

§ 7

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe w trakcie realizacji umowy, a powstałe z winy Wykonawcy.

  - Odpowiedzialność wynikającą z zaniechania lub wadliwego wykonania przedmiotu umowy      będzie ponosił Wykonawca.

§ 8

- Strony postanawiają, że obowiązującą  formą odszkodowania są kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10.000,00 zł;

- za nieterminowe usunięcie usterek stwierdzonych podczas kontroli w wysokości 100,00 zł za każdy dzień przekroczenia terminu liczony od dnia wyznaczonego na ich usunięcie;

- za spowodowanie przerwy w realizacji usługi z przyczyn zależnych od Wykonawcy                    w wysokości 100,00 zł za każdy dzień przerwy,

- za niepodjęcie prac interwencyjnych lub awaryjnych  w ciągu czasu ustalonego w § 6                   ust. 5, w wysokości 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę po jego przekroczeniu,

- za nieterminowe wykonanie zgłoszenia, o którym mowa w § 6 ust. 6, w wysokości 100,00 zł za każdy dzień przekroczenia terminu liczonego od dnia wyznaczonego na jego wykonanie.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10.000,00 zł.

- Kary umowne, o których mowa w ust. 2 pkt 1, lit b-e Zamawiający potrąci z należnego odpowiedniego miesięcznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody spowodowane niepodjęciem prac interwencyjnych lub awaryjnych w ciągu czasu ustalonego w § 6                   ust. 5.

- W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.

- Strony wyłączają możliwość dokonania przez Wykonawcę przelewu wierzytelności z tytułu wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót:

Siłami własnymi               – ..................%, tj.....................................................................

Siłami podwykonawców   – ..................%, tj.....................................................................

- Zakres prac, który Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawcy dotyczy prac związanych z ……………………………….…………………………………………………………………………

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez Podwykonawców z dalszym Podwykonawcą.

- Zmiana Podwykonawcy lub rezygnacja z Podwykonawcy wskazanego w ofercie, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 4 wyłącznie wtedy, gdy Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy Podwykonawcy.

- W przypadku wykonania zamówienia siłami własnymi w 100% ust. od 2 do 6 nie będzie miał zastosowania.

§ 10

      - Zamawiający będzie przeprowadzał bieżące kontrole realizacji wykonywanych usług.

- Wykonawca, na telefoniczne wezwanie przedstawiciela Zamawiającego, zapewni transport jednej lub dwóch osób na wskazane miejsce przeprowadzenia kontroli.

- Jeżeli podczas odbiorów prac przedstawiciele Zamawiającego stwierdzą uchybienia w jakości realizowanych prac, wówczas w protokole określone zostaną zobowiązania Wykonawcy do likwidacji usterek oraz termin wyznaczony na ich usunięcie.

- W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania usługi lub braku jej wykonywania,                   z czynności objętych kontrolą będzie spisany protokół, sporządzony przez Zamawiającego,                        z jednoczesnym powiadomieniem Wykonawcy (e-mailem) o negatywnych wynikach kontroli. Nienależyte wykonanie usługi oznacza niewywiązywanie się z zapisów zawartych w Cz. III SIWZ, w tym przede wszystkim niedysponowanie w sposób ciągły sprzętem niezbędnym do realizacji usługi.

§ 11

1.  Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego, stronom przysługuje

prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1)   w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie            leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości                           o  powyższych okolicznościach,

- zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania usługi lub braku jej wykonywania, 
a potwierdzonych trzema protokołami z kontroli, o których mowa w § 10 ust. 3, Zamawiający może – niezależnie od naliczenia kar umownych – odstąpić od umowy za                  1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, bez prawa Wykonawcy do odszkodowania.

§ 12

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany       przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie      udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca      uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy postępowania cywilnego.

§ 14

Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej strony.

ZAMAWIAJĄCY                                                                   WYKONAWCA