# CZĘŚĆ II

# PROJEKT UMOWY

UMOWA ......./I/2011

NA  PEŁNIENIE

NADZORU INWESTORSKIEGO

W dniu ……..2011r. w Kołobrzegu pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg (NIP: 671-16-98-541, REGON: 330920736) z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. Ratuszowej 13 zwaną w tekście Zamawiającym reprezentowaną przez:

- mgr Janusza Gromka - Prezydenta Miasta Kołobrzeg

a: Wykonawcą ………………......…………………………………………… z siedzibą w ………………przy ul. ……………… (NIP : ……………………………. REGON: …………….) zwanym dalej w tekście Inspektorem

- …………………………    - …………………

Inspektor na potrzeby rozliczeń umowy wskazuje rachunek bankowy nr…………………………………………………………………………………

(klasyfikacja zamówienia  CPV- 71247000-1)

Zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r.Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego / Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami / na podstawie oferty wykonawcy z dnia ………………..2011r została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz.1623 z późn. zmianami) zleca, a Inspektor przyjmuje na siebie obowiązek zapewnienie fachowego, nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające uprawnienia do pełnienia nadzoru inwestorskiego w branżach: konstrucyjno-budowlanej lub drogowej oraz elektrycznej przy wykonywaniu robót budowlanych związanych z zadaniem: Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego w ramach zadania inwestycyjnego Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej

- Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień nadzoru inwestorskiego określają odnośne przepisy ustawy Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r. (Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz.1623 z późn. zmianami).

- Obowiązki i uprawnienia Inspektora określa część III do SIWZ stanowiąca załącznik do umowy.

- Inspektor oświadcza, iż do dnia zawarcia niniejszej umowy nie zaszły jakiekolwiek okoliczności dotyczące jego osoby, przedsiębiorstwa lub oferty, które uniemożliwiałyby jego udział w realizacji zamówień publicznych.

§ 2

- Inspektor oświadcza, że przedmiot umowy będzie wykonywał poprzez osoby posiadające uprawnienia do nadzorownia i kontrolowania robót na budowie.

- Zamawiający określa, iż koordynatorem zespołu inspektorów będzie inspektor branży konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej.

- Koordynatorem Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy jest Główny Specjalista Wydziału Inwestycji – Agata Ulewicz.

§ 3

- Nadzór nad robotami, stanowiący przedmiot umowy, Inspektor wykonywał będzie od dnia przekazania placu budowy.

- Okres prowadzenia nadzoru przewidziany przez Zamawiającego: sierpień 2011r. do 30.06.2012r. (termin wykonania robót budowlanych) oraz  odbiory  końcowe wraz z dokumentacją powykonawczą  i  rozliczeniem tj. do dnia 31.07.2012r.

- W przypadku konieczności dalszego sprawowania nadzoru na okres poniżej  jednego miesiąca, Inspektor zobowiązuje się do dalszego jego pełnienia  bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 4

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ............ zł brutto w tym podatek VAT(słownie: ....................... złotych brutto 00/100).

- Strony ustalają, iż Inspektor może wystawić maksymalnie 4 faktury przejściowe. Ostatnia rata - po końcowym odbiorze robót.

- Suma faktur przejściowych musi odpowiadać procentowemu zaawansowaniu robót budowlanych.

- Podstawą zapłaty wynagrodzenia będą faktury wystawione przez Inspektora. Do faktury musi być dołączony załącznik – kopia stron z Dziennika Budowy z odnotowaniem pobytów na budowie lub karty pobytów potwierdzone przez Kierownika Budowy lub protokoły z narad na budowie. W przypadku mniejszej ilości bytności na budowie niż określono w części III SIWZ, stanowiącej załącznik do umowy, Zamawiający ma prawo do proporcjonalnego obniżenia wysokości wynagrodzenia. W przypadku większej ilości bytności na budowie niż określono w części III SIWZ, stanowiącej załącznik do umowy, Inspektorowi przysługuje wynagrodzenie określone w ust. 1.

- Zafakturowaną należność Zamawiający ureguluje przelewem na konto Inspektora w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania faktury.

§ 5

- Jeżeli w trakcie realizacji zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową z wykonawcą robót budowlanych, to Inspektor powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji, co do ich zlecenia wykonawcy.

- Bez zgody Zamawiającego Inspektor nie jest upoważniony do wydania wykonawcy robót polecenia wykonania robót dodatkowych.

- Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenia przed awarią , to Zamawiający upoważnia Inspektora do udzielenia wykonawcy polecenia ich wykonania wpisem w Dziennik Budowy w swoim imieniu oraz zobowiązuje do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

- Wszystkie roboty dodatkowe wykonywane będą na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych podpisanego przez Kierownika Budowy, Projektanta, Inspektora oraz przedstawiciela Zamawiającego.

§ 6

- Strony mają prawo do odstąpienia od umowy w przypadku przerwy w nadzorowanych robotach, trwającej ponad 30 dni, wynikającej z przyczyn niezależnych od obu stron (z wyłączeniem przerwy wynikającej z harmonogramu robót), zawiadamiając pisemnie o tym drugą stronę.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym z własnych uzasadnionych przyczyn np. w przypadku stwierdzenia błędów merytorycznych lub rachunkowych w sprawdzanych przedmiarach                             i kosztorysach, a także w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków dotyczących nadzoru.

§ 7

- Zamawiający zapłaci Inspektorowi karę umowną w razie odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 5.000 zł brutto.

- Inspektor zapłaci karę umowną Zamawiającemu w razie odstąpienia od umowy wskutek okoliczności za które odpowiada Inspektor w wysokości 5.000 zł brutto.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Ewentualne spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Zmiana postanowień niniejszej umowy dla swojej ważności wymaga formy pisemnej.

§ 11

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Załączniki:

- Część III SIWZ na nadzór inwestorski

INSPEKTOR:  					                                ZAMAWIAJĄCY: