CZĘŚĆ II                        PROJEKT UMOWY

UMOWA  NR   .... / K-IO / 2011

W dniu …......... 2011r. w Kołobrzegu pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg z siedzibą w  Kołobrzegu, ul. Ratuszowa 13  (NIP 671-16-98-541, Regon 330920736),  zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym, którą  reprezentuje:

Janusz Gromek - Prezydent Miasta Kołobrzeg

a ……………………………………………………………………………………………………., mającym swą siedzibę w ………………………………….., działającym na podstawie ……………………( nr KRS lub  nr ewidencji gospodarczej) NIP……………………….……….…, Regon……………….……………… zwanym dalej w tekście Wykonawcą, którą  reprezentuje:

……………………………………………………………………………………………………………

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  2010r. Nr  113 poz. 759 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści, której integralne części stanowią:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Oferta Wykonawcy

§ 1

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi „Wykonanie I obsady kwietników rabatowych w Parku 18 Marca w Kołobrzegu”:

  - Element 1 - Wykonanie nasadzeń roślin cebulowych na rabatach,

  - Element 2 - Wykonanie zabezpieczenia posadzonych cebul na okres zimowy,

  - Element 3 - Usunięcie zabezpieczeń roślin cebulowych wykonanych na okres zimowy

  - Element 4 - Wykonanie nasadzeń niezapominajki

    - Kategoria przedmiotu zamówienia według słownika CPV – usługa: Kod CPV 77310000-6 usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

§ 2

- Wykonawca gwarantuje wykonanie usług precyzyjnie, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi z zachowaniem Polskich Norm, przenoszących normy europejskie, przepisami BHP oraz zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

- Zakupione przez Wykonawcę rośliny cebulowe (cebule tulipana) muszą być zdrowe, nieprzesuszone, pozbawione chorób i szkodników. Rośliny uzyskane wiosną roku przyszłego,              w danym gatunku i odmianie muszą charakteryzować się wyrównanym wzrostem, w danej grupie barwnej muszą być jednorodne kolorystycznie.

- Zakupione przez Wykonawcę rośliny rabatowe – niezapominajki muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej, w wysokim turgorze, niewybiegnięte, pozbawione chorób i szkodników. Rośliny nie mogą posiadać przesuszonych brył korzeniowych, w danym gatunku i odmianie muszą charakteryzować się wyrównanym wzrostem, w danej grupie barwnej muszą być jednorodne kolorystycznie.

- Wykonawca podczas realizacji prac zapewni oznakowanie sprzętu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003r., Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) oraz przestrzeganie przepisów ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908z póź. zm.),

- Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania prac do utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących z prowadzonymi pracami, które mogą ulec zanieczyszczeniu (np. drogi dojazdowe).

- Odpady organiczne, powstałe podczas realizacji prac muszą być unieszkodliwiane poprzez kompostowanie. Nie dopuszcza się unieszkodliwiania odpadów organicznych poprzez ich składowanie lub spalanie. Wykonawca może utylizować odpady organiczne we własnym zakresie, w przypadku posiadania kompostownika.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Zamawiającemu karty przekazania odpadów komunalnych, które zostaną wytworzone podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

- Nie dopuszcza się poruszania się pojazdami po trawnikach w celu dowiezienia materiałów do miejsca realizacji prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały                w trakcie wykonywania prac, np. uszkodzenia istniejących nawierzchni, instalacji nadziemnych, trawników itp.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej                   w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w okresie trwania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do skierowania swego przedstawiciela do udziału w odbiorach robót, bieżących kontroli oraz do zapewnienia transportu.

- Wykonawca zapewni wszelkie materiały i środki niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wykonane prace związane                             z nasadzeniem roślin, zgodnie z przepisami ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) do 31 maja 2012.

§ 3

Podczas wykonywania przedmiotu zamówienia wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy wynikające z ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2008r. Nr 133 poz. 849                 z późn. zm.).

§ 4

1. Ostateczny termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na 15 kwietnia 2012r. przy czym:

1) termin wykonania nasadzeń cebul tulipana do 15 października 2011 r. – element 1 przedmiotu zamówienia,

2) termin wykonania zabezpieczenia posadzonych cebul na okres zimowy uzależniony jest od przebiegu warunków pogodowych - zostanie zrealizowany w chwili pojawienia się zapowiedzi wystąpienia temperatur ujemnych bądź też czasowych przymrozków, jednak nie później niż do  31 grudnia 2011r. – element 2 przedmiotu zamówienia. W przypadku wybitnej anomalii pogodowej, gdy temperatura powietrza przez cały okres zimowy nie spadnie poniżej 0° C element 2 danej przedmiotu zamówienia nie będzie realizowany.

3) termin usunięcia zabezpieczeń roślin cebulowych wykonanych na okres zimowy musi nastąpić po rozpoczęciu okresu wegetacji, w chwili pojawienia się wschodów roślin cebulowych, jednak nie później niż do końca marca 2012r. – element 3 przedmiotu zamówienia,

4) termin wykonania nasadzeń niezapominajki do 15 kwietnia 2012r. – element 4 przedmiotu zamówienia.

2. Dokładne terminy realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia uzgadniane będą                 z inspektorem ds. zieleni miejskiej tutejszego urzędu; uzależnione będą od przebiegu warunków pogodowych.

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji, bezpośrednio przed przystąpieniem do nasadzeń, jakość zakupionego materiału roślinnego.

5. Z ramienia odpowiedzialnym za odbiór prac będzie inspektor ds. zieleni miejskiej Wydziału Komunalnego, natomiast osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia                            z ramienia Wykonawcy będzie

1)  ..................................................................................................................................................

2)  ..................................................................................................................................................

§ 5

- Zamawiający posiada prawo bieżącego kontrolowania jakości wykonywanych usług. Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy będą wspólnie dokonywali kontroli jakości realizowanych prac.

- Z dokonywanych kontroli będą sporządzane protokoły.

- W przypadku elementu 1 przedmiotu zamówienia - sadzenia cebul tulipana, odbiór przedmiotu zamówienia z uwagi na rytmikę sezonową roślin cebulowych dokonywany będzie dwuetapowo. Częściowy odbiór prac w nastąpi bezpośrednio po zakończeniu sadzenia (przed przykryciem gleby ściółką). Końcowy odbiór prac nastąpi wiosną roku 2012 podczas kwitnienia tulipanów.

- W przypadku elementu 2, 3, 4 przedmiotu zamówienia - wykonania zabezpieczenia posadzonych cebul na okres zimowy, usunięcie tych zabezpieczeń oraz wykonanie nasadzeń niezapominajki, odbiory prac nastąpią jednokrotnie, jednoetapowo, bezpośrednio po zakończeniu prac przy danym elemencie przedmiotu zamówienia.

- Podstawą przeprowadzenia odbioru prac jest zgłoszenie gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

- Z każdego odbioru prac będą sporządzane protokoły odbioru.

- Odbiory prac w zakresie elementu 1 (odbiór końcowy) i elementu 4 przedmiotu zamówienia będą przeprowadzane w obecności i przy współudziale przedstawicieli Wykonawcy odpowiadającego za utrzymanie kwietników w okresie wegetacji, którym przysługiwać będzie prawo wnoszenia uwag do protokołu odbioru.

- Jeżeli podczas odbiorów prac przedstawiciele Zamawiającego stwierdzą niewielkie uchybienia            w jakości realizowanych prac, bądź przedstawiciele Wykonawcy odpowiadającego za utrzymanie kwietników w okresie wegetacji, w jakości materiału roślinnego, wówczas w protokołach określone zostaną zobowiązania Wykonawcy do likwidacji usterek oraz termin wyznaczony ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu usterek oraz wyznaczenia dodatkowego terminu odbioru prac.

§ 6

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, naliczane będzie odpowiednio według cen określonych przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, a podstawą sporządzenia faktury będą protokoły odbioru robót, o których mowa w § 5.

- Wynagrodzenie przysługujące za realizację poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia wyniesie odpowiednio:

  - Element 1

......................................... zł brutto

Słownie brutto:……………………………………………………………………………..

  - Element 2

......................................... zł brutto

Słownie brutto:……………………………………………………………………………..

  - Element 3

......................................... zł brutto

Słownie brutto:……………………………………………………………………………..

  - Element 4

......................................... zł brutto

Słownie brutto:……………………………………………………………………………..

  - W przypadku elementu 1 przedmiotu zamówienia – sadzenia cebul tulipana, z uwagi na dwuetapowe odbiory prac, wynagrodzenie za realizację usługi, zostanie uregulowane również dwuetapowo - w wysokości 70% należnego wynagrodzenia jesienią 2011r. na podstawie protokołu częściowego odbioru prac oraz w wysokości 30% należnego wynagrodzenia wiosną 2012 r. na podstawie protokołu końcowego odbioru prac.

  - Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołami odbioru prac, opisanymi w § 5 umowy.

§ 7

    - Zmiana umowy może nastąpić, jeżeli wystąpiły okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezawinione przez strony, że niemożliwe stało się wykonanie przedmiotu umowy w umówionym terminie, Jeżeli na powyższe okoliczności powołuje się Wykonawca, zobowiązany jest należycie je udokumentować.

    - Zmiany treści umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 8

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonywania danego elementu przedmiotu zamówienia albo też wykonania go wadliwie, Zamawiający  ma prawo obniżyć wynagrodzenie do 20 % kwoty brutto należnej za określony element przedmiotu zamówienia, co zostanie odnotowane, wraz z uzasadnieniem, w protokole odbioru prac.

- W sytuacji niewykonania któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia, wynagrodzenie nie przysługuje.

§ 9

    - Strony postanawiają, że w przypadkach określonych w ust. 2 obowiązującą  formą odszkodowania

są kary umowne.

    - Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu określonego elementu przedmiotu zamówienia w stosunku do wyznaczonego terminu prac, w wysokości 0,14% wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie określonego elementu przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki.

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,14% wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie określonego elementu przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na ich usunięcie.

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie 10 %  wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia.

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru określonego elementu przedmiotu zamówienia,              w wysokości 0,14% wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie określonego elementu przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie,             w którym odbiór miał być zakończony.

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia.

  - Kary umowne będą potrącane przez Zamawiającego od wystawionych faktur - wartości brutto wynagrodzenia za określony element przedmiotu zamówienia.

  - Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie objętym pracami.

§11

Wykonawcę obowiązuje odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z realizacją zadania.

§ 12

W spawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowania właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 13

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. dla Zamawiającego oraz 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:	                                               WYKONAWCA: