CZĘŚĆ II SIWZ

PROJEKT UMOWY

# I I-7021-II-4/10

# UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE nr   .........../I/2011

W dniu ............................2011r. w Kołobrzegu pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg (NIP: 671-16-98-541, REGON: 330920736)z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. Ratuszowej 13 zwaną w tekście Zamawiającym, reprezentowaną przez:

1. mgr Janusza Gromka                 -  Prezydenta Miasta Kołobrzeg

a:

.................................................................................................................................................... (NIP: .....-.....-.....-....., REGON: ....................................) z siedzibą w ....................................... przy ul. .........................................., zwanym w tekście Wykonawcą, reprezentowanym przez:

1. .................................................... -   .............................................

2. .................................................... -  ……………..........................

nr KRS ........................................ lub nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ....................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm./ została zawarta umowa o następującej treści:

# § 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie : „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków nr 12 i 12A przy ul. Zwycięzców w Kołobrzegu na potrzeby lokal socjalnych” (CPV - 45262700-8), zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ, opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi część III do SIWZ oraz ofertą wykonawcy.

§ 2

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień przekazania Wykonawcy terenu budowy.

- Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na :   ..... ………..2012r.

§ 3

- Wykonawca potwierdza, iż otrzymał od Zamawiającego formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zawierający m. in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie  zamówienia publicznego.

§ 4

Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy :

1)  teren budowy

2)  dokumentację projektową (projekty budowlane) w 1 egz. wg części IV SIWZ

3)  pozwolenie  na budowę,

4)  dziennik budowy.

§ 5

# Przedstawicielem Zamawiającego na placu budowy jest Inspektor Nadzoru. W przypadku występowania inspektorów nadzoru kilku branż jeden z nich zostanie wyznaczony jako koordynator. Osoba Inspektora Nadzoru będzie ujawniona w dzienniku budowy.

# Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy jest Kierownik Budowy. Osoba Kierownika  budowy (posiadającego uprawnienie budowlane) będzie ujawniona w dzienniku  budowy.

# Koordynatorem Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy jest: Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji –Czesław Stoma.

§ 6

- Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii przez cały okres realizacji robót, tj. od przejęcia placu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym kolejności wykonywania robót objętych umową

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie objętym budową.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót przez cały okres realizowania inwestycji z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej. Kopię polisy ubezpieczeniowej Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:                                                                                          1/ roboty, obiekty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio     z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych.                                      2/ odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków     dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi     robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wartość robót objętych ubezpieczeniem będzie obejmowała:                                                                  1/ roboty - do wartości szacunkowej określonej przez Wykonawcę.                                                     2/ urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny sprzęt zgromadzony na terenie budowy      przez Wykonawcę, niezbędny do wykonywania robót - do wartości niezbędnej do ich      ewentualnego zastąpienia.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zastosowaniu materiałów  własnych. Materiały, o których mowa powinny odpowiadać co do jakości wymogom  wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 -  ustawy z 07.07.1994r.  Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.),    wymaganiom SIWZ, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)   oraz  dokumentacji projektowej.

- Na każde żądanie Zamawiającego /inspektora nadzoru/ Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych dokument (określony w art. 10 Prawa budowlanego) potwierdzający dopuszczenie wyrobu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów   Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych   materiałów.

- Zamawiający może zażądać wykonania badań w celu sprawdzenia jakości wykonanych robót lub materiałów i urządzeń wbudowanych /dostarczonych/ zlecając je specjalistycznej jednostce lub cedując obowiązek ich przeprowadzenia na Wykonawcę.

- Badania o których mowa w ust. 4 realizowane będą przez Wykonawcę na własny koszt. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową to koszty badań obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umowa, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót:

1/ Siłami własnymi 	        – .......%

2/ Siłami podwykonawców – .......%

- Zakres prac, który Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców dotyczy   w szczególności tego typu robót specjalistycznych, do których wykonania Wykonawca   nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego.

- Do zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót lub szczegółowego opisu robót określonych w umowie lub projekcie , nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Zapis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

- Zawierając umowę z podwykonawcą Wykonawca i Zamawiający ponoszą solidarnie odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

- Zamawiający odmówi wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą w szczególności wtedy gdy w ich umowach nie znajdzie się zapis o tym, że:  w ciągu 14 dni licząc od daty wpływu zapłaty od Zamawiającego należnego wynagrodzenia za wykonane roboty, Wykonawca złoży oświadczenie o zapłacie Podwykonawcom należnego im wynagrodzenia wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty (potwierdzenie przelewu). Odwołanie lub zmiana takiej umowy przez Wykonawcę lub podwykonawcę bez zgody Zamawiającego jest niedopuszczalne.

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę zapisów § 9 ust. 7, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z jego wynagrodzenia niezapłaconych w terminie należności dla Podwykonawców i dokonania zapłaty wymagalnego, należnego Podwykonawcy wynagrodzenia bezpośrednio na jego rzecz. Jeżeli faktura końcowa obejmować będzie wynagrodzenie należne Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z fakturą końcową weksla na kwotę odpowiadającą wynagrodzeniu Podwykonawcy pod rygorem odmowy zapłaty faktury. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić weksel z chwilą złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o zapłacie Podwykonawcy należnego wynagrodzenia wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty, o których mowa w ust.7.”

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót w niniejszej umowie.

- Niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych podwykonawców w umowach z nimi zawartych - Wykonawca zapewni aby w umowach tych zamieszczona została klauzula dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona uwzględniona w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- W przypadku wykonania zamówienia siłami własnymi w 100% ustęp od 2 do 12 nie będzie miał zastosowania.

§ 10

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ustalonego w § 11 ust. 1 umowy , tj. kwotę ......…………......... zł, w formie ……………………………………………….............……………………………………

- Strony ustalają, że po wykonaniu zamówienia i odbiorze robót zostanie zwrócone wykonawcy 70 % wniesionego zabezpieczenia umowy, natomiast 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi,.

- Zabezpieczenie, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (w tym kar umownych).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o których mowa w ust. 1 zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień publicznych.

- W toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w § 10 ust. 1 wysokość zabezpieczenia ze względu na zwiększenie się wartości robót może ulec zmianie, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go o to przez Zamawiającego.

§11

- Strony postanawiają, że wynagrodzenie Wykonawcy określone w ofercie wynosi ……………………. brutto słownie: …….…………..

- Wynagrodzenie za roboty budowlane wyszczególnione w formularzu cenowym w pozycjach 1 – 3 ustalone będzie na podstawie kosztorysu powykonawczego w oparciu o rzeczywistą ilość wykonanych i odebranych robót potwierdzonych w książce obmiaru przez inspektora nadzoru oraz cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wyszczególnione w formularzu cenowym w pozycjach od 4 - 7 będzie wynagrodzeniem ryczałtowym i wynosi: …………………………..

- Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy będzie sumą: wynagrodzenia za roboty budowlane ustalone w oparciu o kosztorys powykonawczy oraz wynagrodzenia określonego w formie ryczałtu dla robót wyszczególnionych w formularzu cenowym w pozycjach od 4 – 7.

§ 12

Niezależnie od obowiązków wymieniony w §1 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1/ pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez  podwykonawców,

2/ zapewnienia specjalistycznego kierownictwa montażu dla dostarczonych przez siebie  i podwykonawców urządzeń i instalacji,

3/ informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych  w terminie dni 7 od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

4/ informowania Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz  terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do  zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego.

5/ w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku  realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 13

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1/ Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,14% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 11 umowy ust. 1 za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia określonego w § 2 ust. 2 umowy.

b/ za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,14% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 11 umowy ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na ich usunięcie.

c/ za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,14% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 11 umowy ust. 1 za każdy dzień przerwy.

d/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 11 umowy ust. 1.

2/ Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :

a/ za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy lub jego umówionej części oraz  uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowaniu przerwy w wykonywaniu robót z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 0,14% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 11 umowy ust. 1 za każdy dzień opóźnienia lub przerwy.

b/ za nieuzasadnione opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,14% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 11 umowy ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty.

c/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego  w wysokości 10% wynagrodzenia  brutto ustalonego w § 11 umowy ust. 1.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# § 14

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Przedmiotem odbioru częściowego będą grupy robót określone w opisie przedmiotu zamówienia i formularzu cenowym.

- Przedmiotem odbioru robot za dany okres rozliczeniowy będą roboty wykonane w tym okresie i odebrane przez inspektora nadzoru.

- Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego oraz do odbioru częściowego wpisem w dzienniku  budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się inspektora nadzoru w terminie dni 7 od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

- Odbiór robót za dany okres rozliczeniowy w tym ocenę stopnia zaawansowania elementów robót określonych w formularzu cenowym i kosztorysie ofertowym będzie dokonywał Inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie komisyjny odbiór końcowy (lub odbiór częściowy) przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1/ jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a/ jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że

  - z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad,

  - na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy, złożony przed upływem terminu na usuniecie wad, Zamawiający może przedłużyć ten termin,

  - do przedłużenia tych terminów nie jest upoważniony Inspektor Nadzoru .

9.  Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego pisemnie o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

10. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 15

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji (w Formularzu ofertowym– zał. nr 1 do SIWZ).

- Termin gwarancji na całość przedmiotu umowy wynosi ….……lat  (minimum 3 lata) licząc od daty odbioru końcowego robót.

§ 16

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się 3 fakturami przejściowymi i fakturą końcową po zakończeniu i odbiorze przedmiotu umowy.

- Faktury przejściowe nie mogą przekroczyć 75% wartości wstępnego wynagrodzenia i wystawione będą w oparciu o faktycznie wykonane i odebrane ilości robót potwierdzonych w książce obmiaru oraz ich wartości jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym.

- Fakturę końcową Wykonawca wystawi po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego robót wad, nie powodujących konieczności przerwania odbioru, Wykonawca za zgodą Zamawiającego może przed usunięciem usterek wystawić fakturę końcową pomniejszona o 5% wartości robót stanowiących przedmiot umowy do czasu usunięcia usterek.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót (na papierze kserograficznym formatu A4 z przywołaniem numeru umowy).

§ 17

- Termin płatności faktur: 30 dni od daty wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru końcowego robót podpisanym przez komisję odbiorową.

- W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

§ 18

Zamawiający na podstawie art. 144 Pzp określił w SIWZ zakres okoliczności mogących powodować konieczność zmian umowy. Szczegółowe zapisy zostały określone przez Zamawiającego w Części I SIWZ rozdz. I Informacje ogólne  pkt. 13.

§ 19

Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności lub praw służących mu na podstawie niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 20

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego,  Zamawiającemu  przysługuje  prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z  tytułu wykonania części umowy.

# 2/ zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy,

3/ zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4/ Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 14 dni od

terminu rozpoczęcia ustalonego w § 2 ust. 1 oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania

Zamawiającego złożonego na piśmie,

5/ Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

1/ Zamawiający nie wywiązuje się z zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie.

2/ Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu  odbioru,

3/ Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych  okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące obowiązki szczegółowe:

1/ w terminie dni siedmiu od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego  sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na   dzień odstąpienia,

2/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony która odstąpiła od umowy,

3/ Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

4/ Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz  robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

5/ Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenie  zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6/ Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie   odpowiada , obowiązany jest do:

a/ dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b/ odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. 3 niniejszego paragrafu umowy,

c/ rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

d/ przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 21

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest Zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę     roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 22

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

2. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w § 21 ust. 3, Wykonawca   uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

# § 23

Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egz. po 1 egz. dla każdej ze stron.

Załącznik do umowy:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Oferta Wykonawcy wg. zał. nr 1  SIWZ

- Formularz cenowy wg. zał. nr 2 SIWZ

- Kosztorys ofertowy

# WYKONAWCA : 	ZAMAWIAJĄCY :