# CZĘŚĆ II

# PROJEKT UMOWY

UMOWA ........../I/2012

NA  PEŁNIENIE  NADZORU INWESTORSKIEGO

W dniu ……........................2012r. w Kołobrzegu pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg (NIP: 671-16-98-541, REGON: 330920736) z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Ratuszowej 13 zwaną w tekście Zamawiającym, reprezentowaną przez:

- mgr Janusza Gromka - Prezydenta Miasta Kołobrzeg

a: Wykonawcą ……………...…...............…………………………………………… z siedzibą w …………........……przy ul. …………..…… (NIP : ……………………. REGON: …………….), zwanym dalej w tekście Inspektorem

- …………………………    - …………........………

(klasyfikacja zamówienia  CPV- 71247000-1)

Zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego (Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz.1623 z późn. zmianami) zleca, a Inspektor przyjmuje na siebie obowiązek zapewnienie fachowego, nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające uprawnienia do pełnienia nadzoru inwestorskiego: w zakresie sieci kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz w specjalności hydrotechnicznej bez ograniczeń, ponadto Inspektor zapewni nadzór specjalisty przyrodnika [to specjalista nauk przyrodniczych, do których należą nauki z dziedzin biologii (botaniki, ekologii biochemii i biofizyki, inżynierii rolnictwa i pokrewne np. inżynieria leśnictwa i in.) w celu określenia czy nie nastąpiło naruszenie cennych elementów środowiska przyrodniczego] przy wykonywaniu robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz  z budową odpływu do morza w km 336+150- Etap I“.

- Obowiązki i uprawnienia Inspektora określają odnośne przepisy ustawy Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r. (Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz.1623 z późn. zmianami).

- Obowiązkiem specjalisty przyrodnika będzie nadzór nad prawidłowym wykonaniem prac w czasie przejścia przez wydmę, w celu określenia czy nie nastąpiło naruszenie cennych elementów środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów  Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. Dz. U. z 2008 r Nr 25, poz. 150 z późn. zm., oraz Ustawy Prawo Ochrony Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z póź. zm.

- Szczegóowy zakres obowiązków i uprawnień nadzoru inwestorskiego określa część III do SIWZ stanowiąca załącznik do umowy.

- Inspektor oświadcza, iż do dnia zawarcia niniejszej umowy nie zaszły jakiekolwiek okoliczności dotyczące jego osoby, przedsiębiorstwa lub oferty, które uniemożliwiałyby jego udział w realizacji zamówień publicznych.

§ 2

  - Inspektor oświadcza, że przedmiot umowy będzie wykonywał poprzez osoby posiadające uprawnienia do nadzorownia i kontrolowania robót na budowie.

  - Zamawiający określa, iż koordynatorem zespołu inspektorów będzie inspektor posiadający uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci kanalizacyjnych bez ograniczeń.

  - Koordynatorem Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy jest Podinspektor Wydziału Inwestycji – Julia Ciecharowska

§ 3

- Nadzór nad robotami, stanowiący przedmiot umowy, Inspektor wykonywał będzie od dnia przekazania placu budowy.

- Okres prowadzenia nadzoru przewidziany przez Zamawiającego: styczeń 2012r. do 31.10.2012r. (termin wykonania robót budowlanych) oraz  odbiory  końcowe wraz z dokumentacją powykonawczą  i  rozliczeniem tj. do dnia 30.11.2012r.

- W przypadku konieczności dalszego sprawowania nadzoru na okres poniżej  jednego miesiąca, Inspektor zobowiązuje się do dalszego jego pełnienia  bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 4

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ............................... zł brutto (słownie zł: . .. ………….......…………....................................................…................) w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki.

- Strony ustalają, iż Inspektor może wystawić maksymalnie 4 faktury przejściowe i  1 fakturę końcową.

- Suma faktur przejściowych musi odpowiadać procentowemu zaawansowaniu robót budowlanych.

- Podstawą zapłaty wynagrodzenia będą faktury wystawione przez Inspektora. Do faktury musi być dołączony załącznik – kopia stron z Dziennika Budowy z odnotowaniem pobytów wraz z opisem wykonanych czynności na budowie lub karty pobytów wraz z opisem wykonanych czynności potwierdzone przez Koordynatora Zamawiającego lub protokoły z narad na budowie.

- Zafakturowaną należność Zamawiający ureguluje przelewem na konto Inspektora w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania faktury.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostepnić lub wydać Zamawiającemu wszelkie dokumenty związane z wykonaniem Umowy. Wykonawca zezwoli osobie upowaznionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą sposobu wykonania umowy oraz sporządzić z niej kopię zarówno podczas, jak i po jej wykonaniu.

§ 5

- Jeżeli w trakcie realizacji zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową z wykonawcą robót budowlanych, to Inspektor powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji, co do ich zlecenia wykonawcy.

- Bez zgody Zamawiającego Inspektor nie jest upoważniony do wydania wykonawcy robót polecenia wykonania robót dodatkowych.

- Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenia przed awarią, to Zamawiający upoważnia Inspektora do udzielenia wykonawcy polecenia ich wykonania wpisem w Dziennik Budowy w swoim imieniu oraz zobowiązuje do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

- Wszystkie roboty dodatkowe wykonywane będą na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych podpisanego przez Kierownika Budowy, Projektanta, Inspektora oraz przedstawiciela Zamawiającego.

§ 6

- Strony mają prawo do odstąpienia od umowy w przypadku przerwy w nadzorowanych robotach, trwającej ponad 30 dni, wynikającej z przyczyn niezależnych od obu stron, zawiadamiając pisemnie o tym drugą stronę.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków dotyczących nadzoru.

§ 7

- Zamawiający zapłaci Inspektorowi karę umowną w razie odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 5.000 zł brutto.

- Inspektor zapłaci karę umowną Zamawiającemu w razie odstąpienia od umowy wskutek okoliczności za które odpowiada Inspektor w wysokości 5.000 zł brutto.

- Dwukrotne niedochowanie należytej staranności przez Inspektora przy wykonywaniu obowiązków, postanowień umowy, przepisów prawa jest dla Zamawiającego podstawą do odstapienia umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8

Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności lub praw służących mu na podstawie niniejszej umowy na osoby trzecie.

§9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

Ewentualne spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Zmiana postanowień niniejszej umowy dla swojej ważności wymaga formy pisemnej.

§ 12

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Załączniki:

- Część III SIWZ na nadzór inwestorski

INSPEKTOR:  					                                ZAMAWIAJĄCY: