I.7071-6/SP6/2006

CZĘŚĆ II SIWZ

PROJEKT UMOWY

# I.7071-6/SP6/2006

# UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE nr   .........../I/2012.

W dniu ............................2012r. w Kołobrzegu pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg (NIP: 671-16-98-541, REGON: 330920736) z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. Ratuszowej 13 zwaną w tekście Zamawiającym, reprezentowaną przez:

1. mgr Janusza Gromka                 -  Prezydenta Miasta Kołobrzeg

a:

.................................................................................................................................................... (NIP: .....-.....-.....-....., REGON: ....................................) z siedzibą w ....................................... przy ul. .........................................., zwanym w tekście Wykonawcą, reprezentowanym przez:

1. .................................................... -   .................................................

2. .................................................... -  ……………................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

PRZEDMIOT  UMOWY

# § 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na wykonaniu zewnętrznych schodów ppoż. przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kołobrzegu.

(CPV: 45223210-1, 45223110-0), zgodnie z dokumentacją projektową, opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi część III do SIWZ oraz ofertą wykonawcy.

Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z

załącznikami oraz oferta wykonawcy wraz z załącznikami.

TERMIN REALIZACJI

§ 2

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.

- Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy

- Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na ....................... 2012r.

- Wykonanie robót i zgłoszenie ich do odbioru nastąpi z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. najpóźniej 14 dni przed terminem podanym w pkt. 3.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

§ 3

- Wykonawca potwierdza, iż otrzymał od Zamawiającego formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zawierający m. in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie  zamówienia publicznego.

§ 4

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - przekazanie Wykonawcy terenu robót zgodnie z zapisami § 2 ust. 2,

  - dokonanie wszelkich uzgodnień leżących po stronie Zamawiającego związanych z realizacją przedmiotu umowy,

  - przystąpić do odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od zgłoszenia do odbioru,

  - dokonać odbioru końcowego zgodnie z § 10 umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  - dokonanie wizji lokalnej stanu istniejącego miejsc objętych zakresem przedmiotu zamówienia przed rozpoczęciem robót budowlanych

  - dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej,

  - oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót,

  - prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż.,

  - wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy,

  - przedstawienie zestawienia kosztów robót budowlanych, niezbędnych do wystawienia dowodu PT,

  - utrzymanie ładu i porządku w miejscach prowadzonych prac,

  - zapewnienie wywozu i utylizacji odpadów i gruzu we własnym zakresie i na własny koszt,

  - zabezpieczenie terenu budowy w wodę i energię elektryczną we własnym zakresie i na własny koszt,

  - po zakończeniu robót uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót,

  - pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,

  - wnioskowanie do Zamawiającego o wykonanie robót dodatkowych i zamiennych,

  - naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego robót, ich części bądź urządzeń, w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji.

UBEZPIECZENIE

§ 5

Wykonawca przedstawił polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z odpowiedzialnością za podwykonawców za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę lub podwykonawców w trakcie realizacji zadania, powstałe w związku z realizacją zadania określonego w kontrakcie przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz za szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego powstałe w następstwie wypadku przy pracy, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

REALIZACJA

§ 6

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zastosowaniu materiałów własnych. Materiały, o których mowa powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 - ustawy z 07.07.1994r  Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.)

  - Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych dokument (określony w art. 10 Prawa budowlanego) potwierdzający dopuszczenie wyrobu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

  - Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

  - Zamawiający może zażądać wykonania badań w celu sprawdzenia jakości wykonanych robót lub dostarczonych materiałów zlecając je specjalistycznej jednostce lub cedując obowiązek ich przeprowadzenia na Wykonawcę.

  - Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową to koszty badań obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umowa, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego

  - Materiały w ramach zadania współfinansowanego z Unii Europejskiej mogą być wyprodukowane lub zakupione zarówno w krajach Unii Europejskiej jak i w krajach spoza Unii. Ważne jest aby zakupione materiały posiadały właściwości i cechy niezbędne do realizacji zadania oraz spełniały normy unijne i krajowe. Wszystkie dokumenty, dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) i instrukcje  muszą być w języku polskim.

ZATRUDNIENIE I ZAPŁATA PODWYKONAWCY

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót:

1/ Siłami własnymi 	        – .......%

2/ Siłami podwykonawców – .......%

- Zakres prac, który Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców dotyczy   w szczególności tego typu robót specjalistycznych, do których wykonania Wykonawca   nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego.

- Do zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót lub szczegółowego opisu robót określonych w umowie lub projekcie , nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Zapis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

- Zawierając umowę z podwykonawcą Wykonawca i Zamawiający ponoszą solidarnie odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

- Zamawiający odmówi wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą w szczególności wtedy gdy w ich umowach nie znajdzie się zapis o tym, że:  w ciągu 14 dni licząc od daty wpływu zapłaty od Zamawiającego należnego wynagrodzenia za wykonane roboty, Wykonawca złoży oświadczenie o zapłacie Podwykonawcom należnego im wynagrodzenia wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty (potwierdzenie przelewu). Odwołanie lub zmiana takiej umowy przez Wykonawcę lub podwykonawcę bez zgody Zamawiającego jest niedopuszczalne.

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę zapisów § 7 ust. 7, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z jego wynagrodzenia niezapłaconych w terminie należności dla Podwykonawców i dokonania zapłaty wymagalnego, należnego Podwykonawcy wynagrodzenia bezpośrednio na jego rzecz. Jeżeli faktura końcowa obejmować będzie wynagrodzenie należne Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z fakturą końcową weksla na kwotę odpowiadającą wynagrodzeniu Podwykonawcy pod rygorem odmowy zapłaty faktury. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić weksel z chwilą złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o zapłacie Podwykonawcy należnego wynagrodzenia wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty, o których mowa w ust. 7.”

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót w niniejszej umowie.

- Niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych podwykonawców w umowach z nimi zawartych - Wykonawca zapewni aby w umowach tych zamieszczona została klauzula dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona uwzględniona w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- W przypadku wykonania zamówienia siłami własnymi w 100% ustęp od 2 do 12 nie będzie miał zastosowania.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 8

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy, tj. kwotę ......…………......... zł, w formie ……………………………………………….............……………………………………

- Strony ustalają, że po wykonaniu zamówienia i odbiorze robót zostanie zwrócone wykonawcy 70 % wniesionego zabezpieczenia umowy, natomiast 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi,.

- Zabezpieczenie, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (w tym kar umownych).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o których mowa w ust. 1 zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień publicznych.

WYNAGRODZENIE UMOWNE

§ 9

- Strony ustalają, ze obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu.

- Kwota ryczałtowa (ogółem)  brutto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z dokumentacji projektowej oraz  nakłady na: obsługę i inwentaryzację geodezyjną wykonywanych robót, roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza i placu budowy, energię elektryczną, telefon, dozorowanie, opłaty za składowanie materiałów odpadowych na wysypisku, itp. oraz podatek VAT. Wartość ryczałtowa zadania jest sumą kwot ryczałtowych za poszczególne elementy robót zgodnie z Formularzem cenowym – zał.  Nr 3 do SIWZ i opisem przedmiotu zamówienia.

Wynagrodzenie ryczałtowe  za wykonanie zadania wynosi  : ..........…...............   zł brutto, (słownie zł: . .. …….....................…….......………….....…................) w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki .

- Roboty ujęte w dokumentacji projektowej a pominięte przez Wykonawcę w swej kalkulacji  nie stanowią robót dodatkowych.

- Za roboty nie wykonane, a objęte dokumentacją, SIWZ i wyszczególnione w  Formularzu cenowym wynagrodzenie nie przysługuje.

- Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do analizy projektu budowlanego i innych dokumentów, do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania prawidłowej wyceny zamówienia. Załączony do SIWZ przedmiar robót ma charakter wyłącznie informacyjny.

- Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania prawidłowej wyceny zamówienia, gdyż wykluczona jest możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania zadania.

KARY UMOWNE

§ 10

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1/ Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 umowy ust. 2 za każdy dzień przekroczenia terminu i licząc od dnia określonego w § 2 ust. 3 umowy,

b/ za przekroczenie terminu w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 umowy ust. 2 za każdy dzień przekroczenia terminu liczonego od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,

c/ za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 umowy ust. 2 za każdy dzień przerwy,

d/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 umowy ust. 2.

2/ Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :

a/ za nieterminowe przekazanie terenu budowy lub jego umówionej części oraz  uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowaniu przerwy w wykonywaniu robót z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 umowy ust. 2 za każdy dzień przekroczenia terminu lub przerwy,

b/ za nieuzasadnione przekroczenie terminu w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 umowy ust. 2 za każdy dzień przekroczenia terminu,

c/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego  w wysokości 10% wynagrodzenia  brutto ustalonego w § 9 umowy ust. 2.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ODBIORY  I  PRZEDSTAWICIELE

§ 11

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się inspektora nadzoru w terminie dni 7 od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie komisyjny odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że

- z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad,

- na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy, złożony przed upływem terminu na usuniecie wad, Zamawiający może przedłużyć ten termin,

# do przedłużenia tych terminów nie jest upoważniony Inspektor Nadzoru

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego pisemnie o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

- Przedstawicielem Zamawiającego na placu budowy jest Inspektor Nadzoru. Osoba Inspektora Nadzoru będzie ujawniona w dzienniku budowy.

- Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy jest Kierownik Budowy. Osoba Kierownika  budowy (posiadającego uprawnienie budowlane) będzie ujawniona w dzienniku  budowy.

- Koordynatorem Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy jest Główny Specjalista Wydziału Inwestycji –  Marek Kowalski.

GWARANCJA

§ 12

- Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami zawartymi w Umowie. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie materiały dostarczone przez niego będą nowe, pełnej wartości handlowej i nadające się do użycia w celu im przeznaczonym.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji dla przedmiotu umowy na okres ...... lat (min. 3 lata) licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót i zapewnia o jego prawidłowym funkcjonowaniu.

- Na podstawie art. 558 § 1 k.c. (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) rozszerza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi na okres gwarancji.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wszelkich usterek i wad w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu. Powiadomienie o stwierdzeniu usterki (wady) może być przekazane faksem. Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zgłoszeniu w czasie nie dłuższym niż 24 godz. od momentu jego przekazania.

- W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia stwierdzonych usterek, wad Zamawiający ma prawo usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi a kosztami obciążyć Wykonawcę bez utraty praw gwarancyjnych.

- Wykonawca oświadcza, że jest jedynym zobowiązanym do wykonywania zobowiązań z tytułu gwarancji jakości i rękojmi, w tym również za prace wykonywane przez podwykonawców.

WARUNKI PŁATNOŚCI

# § 13

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się jednorazowo, fakturą końcową po zakończeniu i odbiorze przedmiotu umowy.

- Fakturę końcową Wykonawca wystawi po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT w terminie 7 dni od daty podpisania  protokołu odbioru robót (na papierze kserograficznym formatu A4 z przywołaniem numeru umowy).

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności lub praw służących mu na podstawie niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 14

- Termin płatności faktur: 30 dni od daty wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru końcowego robót podpisanym przez komisję odbiorową.

- W razie zwłoki w zapłacie wierzytelności pieniężnych Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek za zwłokę.

INNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 15

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego,  Zamawiającemu  przysługuje  prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 14 dni od terminu rozpoczęcia ustalonego w § 2 ust. 1 i 2 oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego, Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 2 miesięcy od upływu terminu  na  zapłatę  faktur określonego w niniejszej umowie.

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej  przyczyny odbioru  robót   lub  podpisania  protokołu odbioru,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,

- Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony która odpowiada za przyczyny odstąpienia od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów i konstrukcji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada tj. w przypadkach opisanych w ust. 2, Zamawiający zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia i za roboty zabezpieczające,

- odkupienia materiałów i konstrukcji określonych w pkt. 3 niniejszego paragrafu umowy,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 16

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest Zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę     roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

  - W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w § 16 ust. 3, Wykonawca   uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

# § 18

Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egz. - 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Załącznik do umowy:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Oferta Wykonawcy wg. zał. nr 1  SIWZ

- Formularz cenowy wg. zał. nr 2 SIWZ

# WYKONAWCA : 	ZAMAWIAJĄCY :