# Umowa o roboty budowlane nr   …………/I/2012

W dniu ……………….. 2012r. w Kołobrzegu pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg (NIP: 671-16-98-541, REGON: 330920736) z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. Ratuszowej 13 zwaną w tekście Zamawiającym, reprezentowaną przez:

- mgr Janusza Gromka	- Prezydenta Miasta Kołobrzeg

a:

………………………..…………………………………………………………………………………. (NIP: ..............................,  REGON: …………….) z siedzibą w ………............................................................………………………… wpisaną/ym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w ............................., .....… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ..................,  zwanym w tekście Wykonawcą i reprezentowanym przez:

- ………………………………………………………..

- .................................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

# § 1

- Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie publiczne – zwane dalej Zamówieniem, którego przedmiotem jest:

wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oraz realizacja zadania pn. „Monitoring TV Miasta Kołobrzeg” w systemie „zaprojektuj-wybuduj” (CPV: 71320000-7; 45231400-9, 45231600-1, 45311100-1, 45312000-7, 35121700-5, 35125300-2, 51310000-8, 34971000-4) zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym autorstwa Pracowni Projektowej mgr inż. Jacek Jędrzejewski z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Budowlanej 4b/8 oraz opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi część III SIWZ.

- Zamówienie obejmuje wykonanie m.in.:

  - dokumentacji projektowej

- Projektu budowlano – wykonawczego wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 4 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (dwg, doc, PDF),

- Projektów budowlano – wykonawczych przyłączy energetycznych dla poszczególnych lokalizacji punktów kamerowych, centrum monitoringu, punktów dystrybucyjnych - 4 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (dwg, doc, PDF),

- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych z zakresu dla zakresu robót objętych przedmiotem umowy - 4 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (doc, PDF),

  - wszelkich robót budowlanych oraz dostaw w zakresie podanym w programie funkcjonalno-użytkowym, SIWZ, zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,

  - dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcją eksploatacyjną oraz terminami przeglądów – 3 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (doc., PDF)

  - uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych w tym przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz pozwolenia na budowę.

- Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia zostaną wykonane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, z zachowaniem należytej staranności, wysokiej jakości użytych materiałów i obowiązującymi normami branżowymi oraz przepisami prawa.

- Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami oraz oferta wykonawcy wraz z załącznikami.

§ 2

- Dokumentacja projektowa będzie opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in.:

  - ustawą Prawo budowlane  z  07.07.1994 (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) z uwzględnieniem art. 20 ust. 1 i 2 tej ustawy,

  - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbiory robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.)

  - rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462).

  - normą EN-50132-7 „Systemy Alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach”

  - normą BN-88/8984-19 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe – linie kablowe,

  - normą BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe – instalacje wnętrzowe,

  - materiałami źródłowymi oraz dokumentacją techniczno-ruchową proponowanych urządzeń.

- Dokumentacja projektowa winna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i zgłoszeń.

- Wykonawca wykona dokumentację projektową w języku polskim: w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej.

- Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji projektowej, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

- Wykonawca będzie weryfikował na własny koszt otrzymane od Zamawiającego dokumenty i informacje pod względem zgodności ze stanem faktycznym.

- W przypadku nie posiadania przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest uzyskać je we własnym zakresie i na własny koszt, niezależnie od ich formy i źródła uzyskania.

- Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologie robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii oraz urządzeń.

- Dokumentacja projektowa winna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przepisach budowy.

- Roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia zostaną wykonane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, z zachowaniem należytej staranności, wysokiej jakości użytych materiałów i obowiązującymi normami branżowymi oraz przepisami prawa.

TERMIN REALIZACJI

§ 3

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.

- Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na: 31 maja 2013r.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

§ 4

- Wykonawca potwierdza, iż zapoznał się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,.

- Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy przedłoży harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania (w układzie miesięcznym – w kwotach netto i brutto). Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i będzie stanowić załącznik do umowy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  (SIWZ) stanowi integralną część niniejszej umowy.

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy zajdzie konieczność zmiany harmonogramu  rzeczowo-finansowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji uaktualniony harmonogram wraz z wyczerpującym uzasadnieniem.

§ 5

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - dokonanie wszelkich uzgodnień leżących po stronie Zamawiającego związanych z realizacją przedmiotu umowy,

  - Zamawiający przy podpisaniu umowy przekaże oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, niezbędne do uzyskania wymaganych zezwoleń,

  - odbiory częściowe przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od zgłoszenia do odbioru,

  - przystąpić do odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od zgłoszenia do odbioru,

  - dokonać odbiorów częściowych i odbioru końcowego zgodnie z § 12 umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  - dokonanie wizji lokalnej stanu istniejącego miejsc objętych zakresem przedmiotu zamówienia przed rozpoczęciem projektowania,

  - dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach

  - zgłoszenie do PINB oraz Zamawiającemu rozpoczęcia robót budowlanych na co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem,

  - prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz p.poż.,

  - wykonanie rozruchu instalacji, prac testowych oraz przeprowadzenie szkolenia obsługi, dopuszczenie urządzeń (systemu) do użytkowania,

  - wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy,

  - utrzymanie ładu i porządku w miejscach prowadzonych prac,

  - zapewnienie wywozu i utylizacji odpadów i gruzu we własnym zakresie i na własny koszt,

  - zabezpieczenie terenu budowy w wodę i energię elektryczną we własnym zakresie i na własny koszt,

  - wykonanie w pierwszej kolejności włączenia istniejących kamer do rozbudowywanego systemu monitoringu z uwzględnieniem modernizacji sposobu przesyłu sygnału,

  - po zakończeniu robót uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót,

  - pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,

  - zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montażu dla dostarczonych przez siebie i podwykonawców maszyn i urządzeń,

  - uczestniczenie we wszystkich spotkaniach dotyczących spraw budowy, wyznaczonych przez Zamawiającego,

  - naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego robót, ich części bądź urządzeń, w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji.

UBEZPIECZENIE

§ 6

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z odpowiedzialnością za podwykonawców, zgodnie z zakresem realizowanej umowy przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 2’000’000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

- Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli wykonawca przedłoży przed podpisaniem umowy polisę odpowiedzialności cywilnej zgodnie z zakresem wynikającym z kontaktu, z okresem ubezpieczenia na pełen okres realizowanej inwestycji (polisa powinna być dedykowana tej konkretnej inwestycji).

REALIZACJA

§ 7

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zastosowaniu materiałów własnych. Materiały, o których mowa powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 - ustawy z 07.07.1994r  Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) oraz powinny odpowiadać co do jakości wymogom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881). Wszystkie uzyte materiały powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać normom i zaleceniom branzowym oraz posiadać znak CE.

  - Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych dokument (określony w art. 10 Prawa budowlanego) potwierdzający dopuszczenie wyrobu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

  - Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

  - Zamawiający może zażądać wykonania badań w celu sprawdzenia jakości wykonanych robót lub materiałów i urządzeń wbudowanych /dostarczonych/ zlecając je specjalistycznej jednostce lub cedując obowiązek ich przeprowadzenia na Wykonawcę.

  - Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały, urządzenia bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową to koszty badań obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umowa, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego

  - Użyty sprzęt i materiały powinny być komponentami standardowymi, dostępnymi w stałej  ofercie danego producenta

  - Wszystkie elementy składowe systemu powinny być przetestowane i wdrożone istniejących instalacjach

  - Gwarancja producenta urządzeń nie powinna być krótsza niż 24 miesiące od daty dostawy

  - Uaktualnienia nabytego oprogramowania urządzeń powinny być bezpłatnie udostępniane przez producenta dla użytkownika końcowego

  - Producent urządzenia lub jego reprezentant powinien udostępniać linie telefoniczną dla wsparcia technicznego dla użytkownika, dostępną przez wszystkie dni robocze w godzinach pracy

ZATRUDNIENIE I ZAPŁATA PODWYKONAWCY

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót:

- Siłami własnymi 	        – ..................%

- Siłami podwykonawców – ..................%

- Zakres prac, który Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców dotyczy   w szczególności tego typu robót specjalistycznych, do których wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego.

- Do zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót lub szczegółowego opisu robót określonych w umowie lub projekcie , nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Zapis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

- Zawierając umowę z podwykonawcą Wykonawca i Zamawiający ponoszą solidarnie odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

- Zamawiający odmówi wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą w szczególności wtedy gdy w ich umowach nie znajdzie się zapis o tym, że: w ciągu 14 dni licząc od daty wpływu zapłaty od Zamawiającego należnego wynagrodzenia za wykonane roboty, Wykonawca złoży oświadczenie o zapłacie Podwykonawcom należnego im wynagrodzenia wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty (potwierdzenie przelewu). Odwołanie lub zmiana takiej umowy przez Wykonawcę lub podwykonawcę bez zgody Zamawiającego jest niedopuszczalne.

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę zapisów ust. 7, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z jego wynagrodzenia niezapłaconych w terminie należności dla Podwykonawców i dokonania zapłaty wymagalnego, należnego Podwykonawcy wynagrodzenia bezpośrednio na jego rzecz. Jeżeli faktura końcowa obejmować będzie wynagrodzenie należne Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z fakturą końcową weksla na kwotę odpowiadającą wynagrodzeniu Podwykonawcy pod rygorem odmowy zapłaty faktury. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić weksel z chwilą złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o zapłacie Podwykonawcy należnego wynagrodzenia wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty, o których mowa w ust.7.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót w niniejszej umowie.

- Niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych podwykonawców w umowach z nimi zawartych - Wykonawca zapewni aby w umowach tych zamieszczona została klauzula dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona uwzględniona w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- W przypadku wykonania zamówienia siłami własnymi w 100% ustęp od 2 do 12 nie będzie miał zastosowania.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 9

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy, tj. kwotę ………………. zł, w formie ………………………………………..

- Strony ustalają, że po wykonaniu zamówienia i odbiorze robót zostanie zwrócone wykonawcy 70 % wniesionego zabezpieczenia umowy, natomiast 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (w tym kar umownych). Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o których mowa w ust. 1 zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień publicznych.

WYNAGRODZENIE UMOWNE

§ 10

- Strony ustalają, ze obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu.

- Kwota ryczałtowa brutto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z: prac studyjnych, projektowych, kosztów administracyjnych, prac budowlanych oraz  nakłady na: obsługę i inwentaryzację geodezyjną wykonywanych robót, roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza i placu budowy, energię elektryczną, telefon, dozorowanie itp., opłaty za składowanie materiałów odpadowych na wysypisku oraz podatek VAT. Wartość ryczałtowa zadania jest sumą kwot ryczałtowych za poszczególne grupy robót zgodnie z Formularzem cenowym – zał. Nr 3 do SIWZ i opisem przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie ryczałtowe  za wykonanie zadania wynosi: ............................ zł brutto, (słownie zł: .........................................................) w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki .

- Za roboty nie wykonane, a objęte programen funkcjonalno-użytkowym, SIWZ i wyszczególnione w Formularzu cenowym wynagrodzenie nie przysługuje.

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia przysługiwać będzie Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z ofertą i umową. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacja zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w umowie.

KARY UMOWNE

§ 11

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za nieterminowe wykonanie robót budowlanych w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 umowy ust. 3 za każdy dzień przekroczenia terminu licząc od dnia określonego w § 3 ust. 2 umowy,

- za przekroczenie terminu w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 umowy ust. 3 za każdy dzień przekroczenia terminu liczonego od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 umowy ust. 3 za każdy dzień przerwy,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 umowy ust. 3.

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :

  - za spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 umowy ust. 3 za każdy dzień przerwy,

  - za nieuzasadnione przekroczenie terminu w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 umowy ust. 3 za każdy dzień przekroczenia terminu, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty,

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego  w wysokości 10% wynagrodzenia  brutto ustalonego w § 10 umowy ust. 3.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z faktur wystawionych przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ODBIORY I PRZEDSTAWICIELE

# § 12

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Przedmiotem odbioru częściowego będą zakończone grupy robót określone w formularzu cenowym,

- Przedmiotem odbioru robot za dany okres rozliczeniowy będą roboty wykonane w tym okresie, wymienione w  formularzu cenowym – zał. nr 3 do SIWZ i wynikające z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo –finansowego (tj. § 4 ust. 2 umowy).

- Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego oraz do odbioru końcowego pisemnym zawiadomieniem.

- Odbiór robót za dany okres rozliczeniowy w tym ocenę stopnia zaawansowania grup robót określonych w formularzu cenowym i harmonogramie rzeczowo –finansowym będzie dokonywał Inspektor Nadzoru.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie komisyjny odbiór końcowy (lub odbiór częściowy) przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- W trakcie odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami, przepisami,

- dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, autoryzacje itp.) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.)

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

9.    Strony postanawiają, że

- z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad,

- na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy, złożony przed upływem terminu na usuniecie wad, Zamawiający może przedłużyć ten termin,

- do przedłużenia tych terminów nie jest upoważniony Inspektor Nadzoru .

10.  Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego pisemnie o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

11.  Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

# Przedstawicielem Zamawiającego na placu budowy jest Inspektor Nadzoru. W przypadku występowania inspektorów nadzoru kilku branż jeden z nich zostanie wyznaczony jako koordynator.

# Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy jest Kierownik Budowy. Osoba Kierownika Budowy (posiadającego wymagane uprawnienie budowlane) będzie ujawniona w dzienniku budowy.

# Po stronie Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizcaję zamówienia będzie ............................................................................................................................

# Koordynatorem Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy jest Inspektor  Wydziału Inwestycji – Justyna Greczyńska, tel. 94 35 51 604,          e-mail: j.greczynska@um.kolobrzeg.pl

  - Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysyłana faksem lub pocztą elektroniczną musi być dodatkowo każdorazowo, bezzwłocznie potwierdzona przesyłką pisemną wysłaną pocztą lub doręczoną osobiście na adres Zamawiającego.

GWARANCJA

§ 13

- Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami zawartymi w Umowie. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie materiały i urządzenia dostarczone przez niego będą nowe, pełnej wartości handlowej i nadające się do użycia w celu im przeznaczonym.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji dla przedniotu umowy na okres ..... lat (min. 3 lata) licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót i zapewnia o jego prawidłowym funkcjonowaniu.

- Na podstawie art. 558 § 1 k.c. (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) rozszerza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi na okres gwarancji.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Projektu budowlanego wygasają z upływem terminu gwarancji i rękojmi za wady obiektu, wykonanego na podstawie tego projektu.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wszelkich usterek i wad w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu. Powiadomienie o stwierdzeniu usterki (wady) może być przekazane faksem. Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zgłoszeniu w czasie nie dłuższym niż 12 godz. od momentu jego przekazania.

- W przypadku wystąpienia awarii jakiegokolwiek urządzenia systemu, wyłączającej z pracy to urządzenie na okres powyżej 3 dni, Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji do nieodpłatnego zamontowania urządzenia zastępczego na czas usunięcia awarii

- W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia stwierdzonych usterek, wad Zamawiający ma prawo usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi a kosztami obciążyć Wykonawcę bez utraty praw gwarancyjnych.

- Wykonawca oświadcza, że jest jedynym zobowiązanym do wykonywania zobowiązań z tytułu gwarancji jakości i rękojmi, w tym również za prace wykonywane przez podwykonawców.

#### WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 14

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem fakturami przejściowymi.

- Podstawą ustalenia wynagrodzenia należnego wykonawcy za okres rozliczeniowy będą wartości robót za daną grupę określoną w formularzu cenowym Wartość faktury przejściowej nie może przekroczyć wielkości planowanych nakładów ujętych na ten okres w harmonogramie rzeczowo - finansowym. Dokonywanie zmian harmonogramu musi być dokonywane zgodnie z § 4 ust 3 umowy.

- Fakturę końcową Wykonawca wystawi po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót.

- Wykonawca nie wystawi faktury za dostarczone lecz nie zamontowane urządzenia objęte przedmiotem umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT w terminie 7 dni od daty podpisania  protokołu odbioru robót (na papierze kserograficznym formatu A4 z przywołaniem numeru umowy).

- Faktury nie spełniające określonych w ust. 1-5 warunków zostaną zwrócone Wykonawcy bez realizacji.

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności lub praw służących mu na podstawie niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 15

- Termin płatności faktur: 30 dni od daty wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru robót, za które wystawiona jest faktura, podpisanym przez Inspektora Nadzoru a przy fakturze końcowej z protokołem odbioru końcowego robót.

- W razie zwłoki w zapłacie wierzytelności pieniężnych Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek za zwłokę.

INNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 16

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Zamawiający na podstawie art. 144 Pzp określił w pkt. I części I do SIWZ zakres okoliczności mogących powodować konieczność zmian umowy.

§ 17

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego,  Zamawiającemu  przysługuje  prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 14 dni od terminu rozpoczęcia ustalonego w § 3 ust. 1 oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.

- Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji robót wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego, Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 2 miesięcy od upływu terminu na zapłatę  faktur określonego w niniejszej umowie.

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,

- Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

- jeżeli Wykonawca nie przedstawi protokołu, o którym mowa w pkt. 1 w wyznaczonym terminie, protokół inwentaryzacji robót w toku zostanie sporządzony przez Zamawiającego bez udziału Wykonawcy,

- protokół sporządzony zgodnie z pkt. 2) stanowić będzie podstawę do wzajemnych rozliczeń,

- Wykonawca w ciągu 7 dni zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony która odpowiada za przyczyny odstąpienia od umowy,

- Wykonawca w ciągu 7 dni sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca w ciągu 7 dni zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione oraz wszelkie należące do niego materiały i urządzenia,

- Wykonawca w ciągu 10 dni od daty odstąpienia przekaże Zamawiającemu uporządkowany teren budowy,

- w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada tj. w przypadkach opisanych w ust. 2, Zamawiający zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia i za roboty zabezpieczające,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. 3 niniejszego paragrafu umowy,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 18

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest Zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę  roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

  - W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w § 18 ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

# § 20

Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z czego 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający a 1 egzemplarz Wykonawca.

Załącznik do umowy:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Oferta Wykonawcy wg. zał. nr 1  SIWZ

- Formularz cenowy wg. zał. nr 2 SIWZ

# WYKONAWCA: 								ZAMAWIAJĄCY: