CZĘŚĆ II                        PROJEKT UMOWY

UMOWA  NR   .... / K-IO / 2015

W dniu …......... 2015r. w Kołobrzegu pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg z siedzibą w  Kołobrzegu, ul. Ratuszowa 13  (NIP 671-16-98-541, Regon 330920736),  zwaną dalej                w treści umowy Zamawiającym, którą  reprezentuje:

Janusz Gromek - Prezydent Miasta Kołobrzeg

a…………………………………………………………………………………………………, mającym swą siedzibę w ………………………………….., działającym na podstawie ……………………(nr KRS lub CEIDG) NIP………………….…………………….……, Regon……………….……………… zwanym dalej w tekście Wykonawcą, którą  reprezentuje: …………………………………………………………………………………

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa                           o następującej treści, której integralne części stanowią:

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

b) Oferta Wykonawcy

§ 1

- Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie wiosennej obsady kwietników rabatowych                  i gazonów kwiatowych oraz wykonanie innych usług ogrodniczych związanych                         z utrzymaniem terenów zieleni Miasta Kołobrzeg, składający się z n/w 10 elementów :

- Element 1 - wykonanie wiosennej obsady kwietników na terenie Skweru Miast Partnerskich,

- Element 2 - wykonanie wiosennej obsady kwietników na terenie Parku im. Stefana Żeromskiego (sektor II i VII),

- Część 1 - Wykonanie wiosennej obsady kwietników na terenie Parku im. Stefana Żeromskiego u podnóża schodów Pomnika Zaślubin Polski z Morzem (sektor VII - dz. nr 5/8 ob.4),

- Część 2 - Wykonanie wiosennej obsady kwietników na terenie Parku im. Stefana Żeromskiego przy Alejce im. dr Zygmunta Maja (sektor II - dz. nr 66/3 ob.4),

- Element 3 - wykonanie wiosennej obsady kwietników na terenie Placu płk Anatola Przybylskiego,

- Element 4 - wykonanie wiosennej obsady kwietników na terenie Parku 18 Marca,

- Element 5 - wykonanie wiosennej obsady kwietników na różnych terenach zieleni miasta Kołobrzeg,

- Element 6 - wykonanie wiosennej obsady gazonów kwiatowych zlokalizowanych na terenach miasta Kołobrzeg,

- Element 7 – przechowanie donic z hortensjami do nowego okresu wegetacji,

- Element 8 - wykonanie zabezpieczenia posadzonych cebul na okres zimowy,

- Element 9 - usunięcie zabezpieczeń roślin cebulowych wykonanych na okres zimowy,

- Element 10 – przesadzenie krzewów róż okrywowych.

- Kategoria przedmiotu zamówienia według słownika CPV:

Kod CPV 77310000-6 usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych.

§ 2

- Wykonawca gwarantuje wykonanie usług precyzyjnie, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi z zachowaniem Polskich Norm, przenoszących normy europejskie, przepisami BHP oraz zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

- Zakupione przez Wykonawcę rośliny rabatowe, muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej,                  w wysokim turgorze, niewybiegnięte, pozbawione chorób  i szkodników. Rośliny nie mogą posiadać przesuszonych brył korzeniowych, w danym gatunku i odmianie muszą charakteryzować się wyrównanym wzrostem, w danej grupie barwnej muszą być jednorodne kolorystycznie.

- Pracownicy oraz pojazdy służące do realizacji przedmiotu umowy muszą być zaopatrzeni              w czytelne logo Wykonawcy, umieszczone w widocznym miejscu na pojeździe oraz ubraniach pracowników. Pracownicy wykonujący pracę na rzecz Zamawiającego, winni być ubrani w estetyczne ubrania robocze.

- Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania prac do utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących z prowadzonymi pracami, które mogą ulec zanieczyszczeniu (np. drogi dojazdowe),

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Zamawiającemu uwierzytelnione kopie kart przekazania odpadów, które zostaną wytworzone podczas realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający uzna za wystarczający sposób uwierzytelnienia kopii kart przekazania odpadów, w przypadku złożenia wraz ze sprawozdaniem kopii kart potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub jedną z osób, wskazanych w umowie jako odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia z ramienia Wykonawcy.

- Odpady organiczne, powstałe podczas realizacji prac muszą być unieszkodliwiane poprzez kompostowanie. Dopuszcza się unieszkodliwianie odpadów organicznych poprzez ich spalanie jedynie w przypadku odpadów roślinnych porażonych patogenami lub szkodnikami. Wykonawca może utylizować odpady organiczne we własnym zakresie, w przypadku posiadania kompostownika.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały  w trakcie wykonywania prac, np. uszkodzenia istniejących nawierzchni podczas mechanicznego zamiatania, instalacji nadziemnych, trawników itp.

- Nie dopuszcza się poruszania się pojazdami silnikowymi po terenach zieleni,                            z wyjątkiem pojazdów niezbędnych przy wykonywaniu przedmiotu umowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemnie informację o pojazdach biorących udział w realizacji usługi. Zamawiający przekaże Wykonawcy na podstawie otrzymanych informacji, przepustki umożliwiające poruszanie się tych pojazdów po terenie parków                                         i skwerów miejskich.

- Wykonawca zobowiązany jest do skierowania swego przedstawiciela do udziału                    w odbiorze poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, bieżących kontroli oraz do zapewnienia transportu.

- Wykonawca zapewni wszelkie materiały i środki niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wykonane prace, zgodnie                 z przepisami ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014r. poz. 121                   z późn. zm.).

§ 3

Podczas wykonywania przedmiotu zamówienia wykonawca ma obowiązek znać                           i stosować przepisy wynikające z:

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013r. poz. 627 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami                         (Dz.U. z 2014r. poz.1446 z późn. zm.).

§ 4

- Ostateczny termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na 31 maja 2016r. przy czym:

  - Element 1 - wykonanie wiosennej obsady kwietników na terenie Skweru Miast Partnerskich – w zakresie wysadzenia roślin cebulowych do 13 listopada 2015r.,                     w zakresie posadzenia roślin rabatowych 30 kwietnia 2016r.,

  - Element 2 część 1 - wykonanie wiosennej obsady kwietników na terenie Parku im. Stefana Żeromskiego w sektorze VII do 13 listopada 2015r.,

  - Element 2 część 2 - wykonanie wiosennej obsady kwietników na terenie Parku im. Stefana Żeromskiego w sektorze II - 30 kwietnia 2016r.,

  - Element 3 - wykonanie wiosennej obsady kwietników na terenie Placu płk Anatola Przybylskiego – w zakresie wysadzenia roślin cebulowych do 13 listopada 2015r.,                     w zakresie posadzenia roślin rabatowych 30 kwietnia 2016r.,

  - Element 4 - wykonanie wiosennej obsady kwietników na terenie Parku 18 Marca, –                    w zakresie wysadzenia roślin cebulowych do 13 listopada 2015r., w zakresie posadzenia roślin rabatowych 30 kwietnia 2016r.,

  - Element 5 - wykonanie wiosennej obsady kwietników na różnych terenach zieleni miasta Kołobrzeg, – w zakresie wysadzenia roślin cebulowych do 13 listopada 2015r.,                     w zakresie posadzenia roślin rabatowych 30 kwietnia 2016r.,

  - Element 6 - wykonanie wiosennej obsady gazonów kwiatowych zlokalizowanych na terenach miasta Kołobrzeg, w tym wczesnowiosennych nasadzeń 11 gazonów do                   20 marca 2016r., wiosennych nasadzeń 67 gazonów do 30 kwietnia 2016r.,

  - Element 7 – przechowanie 10 donic z hortensjami do nowego okresu wegetacji, będzie realizowane w okresie od 1 listopada 2015r. do 30 kwietnia 2016r.,

  - Element 8 - wykonanie zabezpieczenia posadzonych cebul na okres zimowy, termin wykonania zabezpieczenia posadzonych cebul na okres zimowy uzależniony jest od przebiegu warunków pogodowych - zostanie zrealizowany w chwili pojawienia się zapowiedzi wystąpienia temperatur ujemnych bądź też czasowych przymrozków, jednak nie później niż do 29 lutego 2016r. W przypadku wybitnej anomalii pogodowej, gdy temperatura powietrza nie spadnie poniżej 0°C to zadanie nie będzie realizowane,

  - Element 9 - usunięcie zabezpieczeń roślin cebulowych wykonanych na okres zimowy, termin usunięcia zabezpieczeń roślin cebulowych wykonanych na okres zimowy, uzależniony jest od przebiegu warunków pogodowych, a w szczególności od terminu rozpoczęcia okresu wegetacji. Zadanie zostanie zrealizowane po rozpoczęciu okresu wegetacji, w chwili pojawienia się wschodów roślin cebulowych, jednak nie później niż do 31 marca 2016r. W przypadku wybitnej anomalii pogodowej, gdy temperatura powietrza nie spadnie poniżej 0° C, zadanie to, z uwagi na nie wykonywanie elementu 8, również nie będzie realizowane,

  - Element 10 – przesadzenie krzewów róż okrywowych do 31 października 2015r.

- Z ramienia Zamawiającego odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia będzie przedstawiciel Referatu Inżynierii i Ochrony Środowiska Wydziału Komunalnego, natomiast osobą/osobami odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia z ramienia Wykonawcy będzie

1) ..............................................................................................................................................

2) ..............................................................................................................................................

§ 5

- Zamawiający posiada prawo bieżącego kontrolowania jakości wykonywanych usług. Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy będą wspólnie dokonywali kontroli jakości realizowanych prac.

- W przypadku elementów 1-5 przedmiotu zamówienia - sadzenia cebul, odbiór przedmiotu zamówienia z uwagi na rytmikę sezonową roślin cebulowych dokonywany będzie dwuetapowo. Częściowe odbiory prac w odniesieniu do poszczególnego elementu będą następowały, bezpośrednio po zakończeniu sadzenia jesienią 2015r. (przed przykryciem gleby ściółką). Końcowe odbiory prac nastąpią wiosną roku 2016 podczas kwitnienia roślin. Podstawą do dokonania odbiorów usługi (częściowego i końcowego) będzie zgłoszenie Wykonawcy, drogą elektroniczną, gotowości do odbioru.

- Odbiory realizacji elementu 7 – przechowanie donic z hortensjami do nowego okresu wegetacji – odbiory częściowe usługi będą następowały w dniu 31 grudnia 2015r, za miesiąc listopad-grudzień 2015, w dniu 29 lutego 2016r. za miesiąc styczeń – luty 2016 oraz                w dniu 30 kwietnia 2016r. za miesiąc marzec-kwiecień 2016r.; jednak Zamawiający zastrzega, że rozliczenie i wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi trzykrotnie po                 31 grudnia 2015r, po 29 lutego 2016r. oraz po 30 kwietnia 2016r.,

- W przypadku elementów 6, 8, 9 i 10 przedmiotu zamówienia, odbiór prac nastąpi jednorazowo, po ich całkowitym zakończeniu. Podstawą do dokonania odbioru danego elementu przedmiotu zamówienia, będzie zgłoszenie Wykonawcy, drogą elektroniczną, gotowości do odbioru,

- Z każdego odbioru prac będą sporządzane protokoły odbioru.

- Maksymalny termin (ilość dni) odbioru usługi, po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru wynosi 7 dni roboczych.

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania projektów protokołu odbioru usług oraz ich przesłania drogą elektroniczną do pracownika merytorycznego Wydziału Komunalnego,

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający zażąda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a dotyczą parametrów jakościowych materiału roślinnego, to Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy za realizację danego elementu przedmiotu zamówienia o 30 % jego wartości.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz wyznaczenia dodatkowego terminu odbioru usługi.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót:

Siłami własnymi              – ..................%, tj.......................................................................

Siłami podwykonawców – ..................%, tj.......................................................................

- Zakres prac, który Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcy dotyczy prac związanych z ………………………………………………………………………………,

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym podwykonawcą.

- Zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 4 wyłącznie wtedy, gdy Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie Zadania, Wykonawca odpowiada jak za własne.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowie z Podwykonawcą takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W przypadku wykonania zamówienia siłami własnymi w 100% ustęp od 1 do 8 nie będzie miał zastosowania.

§ 7

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację danego elementu przedmiotu zamówienia, naliczane będzie odpowiednio według określonych przez Wykonawcę                 w Formularzu oferty wartości jednostkowych, ryczałtowych, a podstawą sporządzenia faktury będą protokoły odbioru usług, o których mowa w § 5 ust. 5.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację poszczególnych usług będzie płatne z budżetu miasta z działu 900 rozdział 90004.

- Wynagrodzenie przysługujące za całkowitą realizację przedmiotu zamówienia

………………………………. zł brutto,

słownie: ……………………………………………………………………………………..

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur komputerowo, na papierze kserograficznym w formularzu A4, w terminie 7 dni po podpisaniu protokołu odbioru usługi w danym standardzie jakości.

- W przypadku elementów 1-5 przedmiotu zamówienia - sadzenia cebul, z uwagi na dwuetapowe odbiory prac, wynagrodzenie za realizację usługi, zostanie uregulowane również dwuetapowo - w wysokości 70% należnego wynagrodzenia jesienią 2015r. na podstawie protokołu częściowego odbioru prac oraz w wysokości 30% należnego wynagrodzenia wiosną 2016r. na podstawie protokołu końcowego odbioru prac.

- Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru usługi, opisanym w § 5            ust. 5 umowy.

- Za moment zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności lub praw służących mu na podstawie niniejszej umowy na osoby trzecie, za wyjątkiem podwykonawców zatwierdzonych przez Zamawiającego.

§ 8

Przewiduje się możliwość dokonywania zmian umowy:

- w przypadku wybitnej anomalii pogodowej, gdy temperatura powietrza nie spadnie poniżej 0°C, to Zamawiający zdecyduje,  że Element 8 - wykonanie zabezpieczenia posadzonych cebul na okres zimowy, nie będzie realizowany; z tego też tytułu zmniejszeniu ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy,

- w przypadku wybitnej anomalii pogodowej, gdy temperatura powietrza nie spadnie poniżej 0°C, to Zamawiający zdecyduje, że z uwagi na nie wykonanie elementu 8, Element 9, nie będzie realizowany; z tego też tytułu zmniejszeniu ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy.

§ 9

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy                                             w formie……………………………………………………. w wysokości ………...…  zł, co stanowi 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

- Strony ustalają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczona jest na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 ma za zadanie zagwarantować wykonanie przedmiotu zamówienia zgodne z umową oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (w tym kar umownych).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1,  zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (art. 151).

- W toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust.1 wysokość zabezpieczenia ze względu na zwiększenie się wartości prac może ulec zmianie, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie przed podpisaniem aneksu wprowadzającego zmiany do umowy.

§ 10

- Strony postanawiają, że w przypadkach określonych w ust. 2 obowiązującą  formą odszkodowania są kary umowne.

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za niewykonanie danego elementu przedmiotu zamówienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 0,20% należnego wynagrodzenia brutto za wykonanie danej partii usługi za każdy dzień przekroczenia terminu,

  - za nieusunięcie w wyznaczonym terminie wad stwierdzonych przy odbiorze lub                         w okresie rękojmi danego elementu przedmiotu zamówienia, w wysokości 0.20% należnego wynagrodzenia brutto za wykonanie usługi, której wady dotyczyły, za każdy dzień uchybienia terminu licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust.3.

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) za nieterminowy odbiór danego elementu przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,20% należnego wynagrodzenia brutto za wykonanie danego elementu przedmiotu zamówienia, za każdy dzień przekroczenia terminu, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego                      w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust.3.

- Kary umowne będą potrącane przez Zamawiającego od wystawionych faktur - wartości brutto wynagrodzenia za wykonanie usługi w danym standardzie jakości.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 11

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie objętym pracami.

§ 12

Wykonawcę obowiązuje odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych  w związku z realizacją przedmiotu umowy

§ 13

W spawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowania właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                WYKONAWCA