Część II		                                                                                      PROJEKT

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR   ……………….

W dniu ...............2012 r. w Kołobrzegu pomiędzy Przedszkolem Miejskim nr 7  (NIP 671 17 84 915, REGON 320753743) z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. Bogusława X nr 17 zwanym w tekście Zamawiającym, który reprezentuje:

1. mgr Monika Hazubska   -  Dyrektor Przedszkola

a:

.................................................................................................................................................

(NIP: ……….-…….-……-……, REGON:……………………) z siedzibą w …………….…  .............................................przy ul. ........................................., zwanym dalej w tekście Wykonawcą,  którego reprezentuje:

1. ........................................................  ........................................

2. ........................................................  ........................................

nr KRS ........................................ lub nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej .................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zgodnie z  Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Wykonanie remontu kominów i remont sal dydaktycznych w Przedszkolu Miejskim nr 7 przy ul. Bogusława X nr 17 w Kołobrzegu, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcy.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na: 1 lipca 2012 r.

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na: ………………. .2012r.

§ 3

Wykonawca potwierdza, iż otrzymał od Zamawiającego formularz SIWZ, zawierający               m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

§ 4

Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy teren budowy.

§ 5

- 1. Przedstawicielem Zamawiającego na placu budowy jest  Inspektor Nadzoru.

- 2. Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy jest Kierownik Budowy (posiadający uprawnienie budowlane).

§ 6

- Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii przez cały okres realizacji robót, tj. od przejęcia placu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym kolejności wykonawstwa robót objętych umową.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie objętym budową.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy                     i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót przez cały okres realizowania inwestycji z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) roboty, obiekty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio                  z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych.

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wartość robót objętych ubezpieczeniem będzie obejmowała:                                                                 1) roboty - do wartości szacunkowej określonej przez Wykonawcę.                                                    2) urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny sprzęt zgromadzony na terenie budowy przez Wykonawcę, niezbędny do wykonywania robót - do wartości niezbędnej do ich ewentualnego zastąpienia.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zastosowaniu materiałów własnych. Materiały, o których mowa powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  w budownictwie określonym w art. 10 – ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu.

- Na każde żądanie Zamawiającego /inspektora nadzoru/ Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych dokument (określony                      w art. 10 Prawa budowlanego) potwierdzający dopuszczenie wyrobu do obrotu                         i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych                         z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru  i ilości zużytych materiałów.

- Zamawiający może zażądać wykonania badań w celu sprawdzenia jakości wykonanych robót lub materiałów i urządzeń wbudowanych /dostarczonych/ zlecając je specjalistycznej jednostce lub cedując obowiązek ich przeprowadzenia na Wykonawcę.

- Badania o których mowa w ust. 4 realizowane będą przez Wykonawcę na własny koszt. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową to koszty badań obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umowa, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

- Materiały, urządzenia i sprzęt w ramach zadania mogą być wyprodukowane lub zakupione zarówno w krajach Unii Europejskiej jak i w krajach spoza Unii. Ważne jest, aby zakupione urządzenia, materiały i sprzęt posiadały właściwości i cechy niezbędne do realizacji zadania oraz spełniały normy unijne krajowe. Wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót:

1) Siłami własnymi – ............%,

2) Siłami podwykonawców – ............%.

- Zakres prac, który Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców dotyczy                        w szczególności tego typu robót specjalistycznych, do których wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno - organizacyjnego.

- Do zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy              z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót lub szczegółowego opisu robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Zapis ustępu 4 stosuje się odpowiednio.

- Zawierając umowę z podwykonawcą Wykonawca i Zamawiający ponoszą solidarnie odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

- Zamawiający odmówi wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą                       a podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą w szczególności wtedy gdy w ich umowach nie znajdzie się zapis o tym, że:  w ciągu 14 dni licząc od daty wpływu zapłaty od Zamawiającego należnego wynagrodzenia za wykonane roboty, Wykonawca złoży oświadczenie o zapłacie Podwykonawcom należnego im wynagrodzenia wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty (potwierdzenie przelewu). Odwołanie lub zmiana takiej umowy przez Wykonawcę lub podwykonawcę bez zgody Zamawiającego jest niedopuszczalne.

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę zapisów ust. 7, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z jego wynagrodzenia niezapłaconych                    w terminie należności dla Podwykonawców i dokonania zapłaty wymagalnego, należnego Podwykonawcy wynagrodzenia bezpośrednio na jego rzecz. Jeżeli faktura końcowa obejmować będzie wynagrodzenie należne Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z fakturą końcową weksla na kwotę odpowiadającą wynagrodzeniu Podwykonawcy pod rygorem odmowy zapłaty faktury. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić weksel z chwilą złożenia przez Wykonawcę oświadczenia                   o zapłacie Podwykonawcy należnego wynagrodzenia wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty, o których mowa w ust. 7.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które   wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót w niniejszej umowie.

- Niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych podwykonawców w umowach z nimi zawartych - Wykonawca zapewni aby w umowach tych zamieszczona została klauzula dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona uwzględniona w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady   Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- W przypadku, kiedy Wykonawca całość prac objętych umową wykona w 100% siłami własnymi, zapisów  ust. 2 do 12 nie będzie miał zastosowania.

§ 10

- Strony ustalają, ze obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ oraz wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu.

- Kwota ryczałtowa brutto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania oraz  nakłady na: obsługę i inwentaryzację budowlaną wykonywanych robót, roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza               i placu budowy, energię elektryczną, telefon, dozorowanie itp., opłaty za składowanie materiałów odpadowych na wysypisku oraz podatek VAT. Wartość ryczałtowa zadania jest sumą kwot ryczałtowych za poszczególne elementy robót (grupy robót) zgodnie                   z Formularzem cenowym – zał. nr 3 do SIWZ i opisem przedmiotu zamówienia.

- Za wykonanie prac objętych niniejszą umową strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe: ...............………...............   zł netto, tj. .. ……………….......…………… zł brutto z VAT. Słownie wynagrodzenie brutto wynosi ………………………………   ...........................................................……….............................................................……………………………………………………………………………….. zł / z VAT/.

§ 11

1. Niezależnie od obowiązków wymieniony w §1 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1/ pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,

3/ informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach  inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego.

4/ w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 12

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1/ Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za nieterminowe wykonanie określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0.14% wynagrodzenia brutto ustalonego w §10 umowy ust. 3 za każdy dzień przekroczenia terminu;

b/ za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0.14% wynagrodzenia brutto ustalonego w §10 umowy ust. 3 za każdy dzień przekroczenia terminu, liczonego od dnia wyznaczonego na ich usunięcie.

c/ za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy                      w wysokości 0.14 % wynagrodzenia brutto ustalonego w §10 umowy ust. 3 za każdy dzień przerwy.

d/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w §10 umowy ust. 3.

2/ Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :

a/ za nieterminowe przekazanie terenu budowy oraz  uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowaniu przerwy w wykonywaniu robót z przyczyn zależnych od Zamawiającego                w wysokości 0.14% wynagrodzenia brutto ustalonego w §10 umowy ust.3 za każdy dzień przekroczenia terminu lub przerwy.

b/ za nieterminowe przeprowadzenie odbioru w wysokości 0.14 % wynagrodzenia brutto ustalonego w §10 umowy ust.3 za każdy dzień przekroczenia terminu, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.

c/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego  w wysokości 10% wynagrodzenia  brutto ustalonego w §10 umowy ust. 3

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 13

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie komisyjny odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1/ jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a/ jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie                                       z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b/   jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że:

  - z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad,

  - na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy, złożony przed upływem terminu na usuniecie wad, Zamawiający może przedłużyć ten termin,

  - do przedłużenia tych terminów nie jest upoważniony Inspektor Nadzoru

5.  Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego pisemnie o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

6.  Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 14

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji (w Formularzu ofertowym – zał. nr 1do SIWZ).

- Termin gwarancji na całość przedmiotu umowy wynosi ………lata (minimum 3 lata) licząc od daty odbioru końcowego robót.

§ 15

- Fakturę końcową Wykonawca wystawi po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót.

- Wykonawca nie wystawi faktury za dostarczone lecz nie zamontowane urządzenia objęte przedmiotem umowy.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego robót wad, Zamawiający wstrzyma z faktury końcowej zapłatę w wysokości 5% wartości robót stanowiących przedmiot umowy do czasu usunięcia usterek.

§ 16

- Termin płatności faktur : 30 dni od daty wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru robót, za które wystawiona jest faktura, podpisanym przez inspektora nadzoru,

- W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

§ 17

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1/  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z  tytułu wykonania części umowy;

2/  zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy;

3/  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

4/ Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 14 dni od terminu rozpoczęcia ustalonego w §2 ust 1 oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

5/  Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni.

2.  Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

1/ Zamawiający nie wywiązuje się z zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania                      w terminie 1miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w 	niniejszej umowie.

2/  Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

3/ Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 	nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 	umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności                    i   powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1/ w terminie dni siedmiu od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale          Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

2/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 	uzgodnionym na koszt tej strony która odstąpiła od umowy,

3/ Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie 	objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 	niezależnych od niego,

4/ Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

5/ Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy  urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6/ Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

a/ dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b/ odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. 3 niniejszego paragrafu umowy,

c/ rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

d/ przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 19

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest Zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie o którym mowa w §19 ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

§ 21

Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egz. po 1 egz. dla każdej ze stron.

# Załącznik do umowy:

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Oferta Wykonawcy wg Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Formularz cenowy.

# WYKONAWCA : 	ZAMAWIAJĄCY :