CZĘŚĆ II                        PROJEKT UMOWY

UMOWA  NR   .... / K-IO / 2014

W dniu …......... 2014r. w Kołobrzegu pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg z siedzibą w  Kołobrzegu, ul. Ratuszowa 13  (NIP 671-16-98-541, Regon 330920736),  zwaną dalej                w treści umowy Zamawiającym, którą  reprezentuje:

Janusz Gromek - Prezydent Miasta Kołobrzeg

a……………………………………………………………………………………………………., mającym swą siedzibę w ………………………………….., działającym na podstawie ……………………(nr KRS lub CEIDG) NIP………………….…………………….……, Regon……………….……………… zwanym dalej w tekście Wykonawcą, którą  reprezentuje:

…………………………………………………………………………………………………

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  2013r. poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa                         o następującej treści, której integralne części stanowią:

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

b) Oferta Wykonawcy

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wybranych terenów zieleni  miasta Kołobrzeg :

1) Część 1 – wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, Parku 18 Marca w Kołobrzegu, Skweru Pionierów Kołobrzegu, Skweru Miast Partnerskich, Skweru 750-lecia w Kołobrzegu oraz na terenie zieleni położonym wzdłuż ul. Ostrobramskiej w Kołobrzegu,

2) Część 2 – wykonanie aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu parkowego na obszarze Parku im. Jedności Narodowej,

3) Część 3 – wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu parkowego na obszarze Parku im. Aleksandra Fredry oraz na terenach przylegających do parku.

Kategoria przedmiotu zamówienia według słownika CPV 90713000-8 usługi konsultacyjne                w zakresie zagadnień dotyczących środowiska.

§ 2

- Wykonawca gwarantuje wykonanie usługi zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi z zachowaniem Polskich Norm, przenoszących normy europejskie, przepisami BHP oraz zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

- Nie dopuszcza się poruszania się pojazdami silnikowymi po terenie parku, z wyjątkiem pojazdów niezbędnych do dowozu koniecznego sprzętu. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemnie informację o pojazdach biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający przekaże Wykonawcy na podstawie otrzymanych informacji, przepustki umożliwiające poruszanie się tych pojazdów po terenach objętych inwentaryzacjami w poszczególnych częściach umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w okresie trwania umowy.

- Wykonawca zapewni wszelkie materiały i środki niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia,

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wykonane prace, zgodnie                        z przepisami ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) na okres 3 lat od dnia sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, potwierdzającego przyjęcie kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej.

§ 3

1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się:

1)  Część 1 –

a) przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej w terenie w okresie wrzesień – październik 2014r.,

b) przekazanie dokumentacji inwentaryzacji dendrologicznej do Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Kołobrzeg do 12 grudnia 2014r.

- Część 2 –

a) przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej w terenie w okresie wrzesień – październik 2014r.,

b) przekazanie dokumentacji inwentaryzacji dendrologicznej do Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Kołobrzeg do 12 grudnia 2014r.

- Część 3 –

a) przeprowadzenie 1 etapu inwentaryzacji dendrologicznej w terenie w okresie wrzesień – październik 2014r., na terenie sektora I i III Parku im. Aleksandra Fredry (działka                nr 118 w obrębie 5) oraz na terenie fragmentu działki nr 119 w obrębie 5 i działki nr 33              w obrębie 6,

b) przekazanie dokumentacji roboczej 1 etapu inwentaryzacji dendrologicznej do Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Kołobrzeg do 12 grudnia 2014r.,

c) przeprowadzenie 2 etapu inwentaryzacji dendrologicznej w terenie w okresie maj – sierpień 2015r., na terenie sektora II (działka nr 118 w obrębie 5) i sektorów IV-VI (działka nr 119 w obrębie 5) Parku im. Aleksandra Fredry,

d) przekazanie kompletnej dokumentacji inwentaryzacji dendrologicznej Parku                     im. Aleksandra Fredry do Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Kołobrzeg do                         31 października 2015r

2. Z ramienia Zamawiającego odpowiedzialnym za realizacje umowy będzie inspektor ds. zieleni miejskiej Wydziału Komunalnego, natomiast osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia z ramienia Wykonawcy będzie

1) ..................................................................................................................................................

2) ..................................................................................................................................................

§ 4

- Zamawiający posiada prawo bieżącego kontrolowania zaawansowania wykonywanych usług.

- Odbiory prac będą następowały odrębnie dla każdej danej części przedmiotu zamówienia.

- Odbiór części 1 i 2 przedmiotu zamówienia nastąpi jednokrotnie po przedłożeniu przygotowanej dokumentacji inwentaryzacji dendrologicznej. Zamawiający ma 7 dni od złożenia dokumentacji na zweryfikowanie rzetelności jej sporządzenia, w zakresie kompletności wymaganych danych.

- Odbiór części 3 przedmiotu zamówienia nastąpi dwukrotnie :

- Odbiór częściowy po przedłożeniu przygotowanej dokumentacji roboczej inwentaryzacji dendrologicznej w grudniu 2014r.

- Odbiór końcowy po przedłożeniu przygotowanej dokumentacji pełnej inwentaryzacji dendrologicznej w listopadzie 2015r.

- Zamawiający ma 7 dni od złożenia danej partii dokumentacji na zweryfikowanie rzetelności jej sporządzenia, w zakresie kompletności wymaganych danych.

- W dniu dostarczenia danej partii dokumentacji inwentaryzacyjnej do Wydziału Komunalnego sporządzane będą protokoły zdawczo-odbiorcze potwierdzające przekazanie dokumentacji, natomiast potwierdzenie rzetelności sporządzenia dokumentacji inwentaryzacyjnej , w zakresie kompletności wymaganych danych będzie następowało w formie oficjalnego pisma Wydziału Komunalnego.

- Jeżeli w przekazanej dokumentacji inwentaryzacyjnej podczas weryfikowania rzetelności jej sporządzenia, stwierdzone zostaną niewielkie uchybienia lub braki, wówczas pisemnie Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do likwidacji uchybień lub usunięcia braków, wyznaczając termin, umożliwiający likwidację uchybień lub usunięcie braków.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o likwidacji uchybień lub usunięcie braków oraz przekazania poprawionej dokumentacji inwentaryzacyjnej,                       w wymaganej pierwotnie ilości egzemplarzy.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót:

Siłami własnymi              – ..................%, tj.......................................................................

Siłami podwykonawców – ..................%, tj.......................................................................

- Zakres prac, który Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcy dotyczy prac związanych z …………………………………………………………………………………...

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym podwykonawcą.

- Zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 4 wyłącznie wtedy, gdy Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie Zadania, Wykonawca odpowiada jak za własne.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowie z Podwykonawcą takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W przypadku wykonania zamówienia siłami własnymi w 100% ustęp od 1 do 8 nie będzie miał zastosowania.

§ 6

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, naliczane będzie odpowiednio według określonych przez Wykonawcę w Formularzu oferty cen brutto  i płatne z budżetu miasta z działu 900 rozdział 90004 § 4390, a podstawą sporządzenia faktury będą protokoły zdawczo-odbiorcze, o których mowa w § 4 ust. 5.

- Wynagrodzenie przysługujące za realizację poszczególnych części przedmiotu zamówienia               wyniesie odpowiednio:

Część 1

......................................... zł brutto

Słownie brutto:……………………………………………………………………………..

Część 2

......................................... zł brutto

Słownie brutto:……………………………………………………………………………..

Część 3

......................................... zł brutto

Słownie brutto:……………………………………………………………………………..

- Płatność za realizację części 3 przedmiotu zamówienia nastąpi w 2 ratach:

- w grudniu 2014r. po przedłożeniu przygotowanej dokumentacji roboczej inwentaryzacji dendrologicznej w wysokości 30% wartości wynagrodzenia brutto, należnego za wykonanie całej części 3 przedmiotu zamówienia,

- w listopadzie 2015r. po przedłożeniu kompletnej dokumentacji inwentaryzacji dendrologicznej Parku im. Aleksandra Fredry w wysokości 70% wartości wynagrodzenia brutto, należnego za wykonanie całej części 3 przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur komputerowo, na papierze kserograficznym w formularzu A4, w terminie 7 dni po podpisaniu protokołu odbioru.

- Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem, w terminie do 30 dni po dostarczeniu prawidłowo wystawionych faktur.

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności lub praw służących mu na podstawie niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 7

- Zmiana stawki podatku VAT nie będzie stanowić podstawy do zmiany wysokości wynagrodzenia brutto.

- Zmiany treści umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

- Za usługę nie wykonaną wynagrodzenie nie przysługuje.

§ 8

- Strony postanawiają, że w przypadkach określonych w ust. 2 obowiązującą  formą odszkodowania są kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za niewykonanie określonej części przedmiotu zamówienia w terminach określonych  w § 3 ust.1 niniejszej umowy, w wysokości 0,20% należnego wynagrodzenia brutto za wykonanie danej części przedmiotu zamówienia za każdy dzień przekroczenia terminu.

b) za nieusunięcie w wyznaczonym terminie wad stwierdzonych w dokumentacji inwentaryzacyjnej, w wysokości 0,20% należnego wynagrodzenia brutto za wykonanie danej części przedmiotu zamówienia za każdy dzień uchybienia terminu licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie.

c)  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie 10 % wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za realizację tych części przedmiotu zamówienia, na które zawarto umowę.

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za realizację tych części przedmiotu zamówienia, na które zawarto umowę.

- Kary umowne będą potrącane przez Zamawiającego od wystawionych faktur - wartości brutto wynagrodzenia za zrealizowaną część przedmiotu zamówienia.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie objętym pracami.

§10

Wykonawcę obowiązuje odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z realizacją zadania.

§ 11

W spawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowania właściwe przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:	                                               WYKONAWCA: