CZĘŚĆ II

PROJEKT UMOWY

UMOWA ......./I/2012

NA USŁUGI INŻYNIERA KONTRAKTU 
DLA UMÓW O ROBOTY BUDOWLANE UJĘTE W PROJEKCIE

„Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej)

– Etap I”

W dniu …….......………. 2012r. w Kołobrzegu pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg (NIP: 671-16 98-541, REGON: 330920736) z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. Ratuszowej 13 zwaną w tekście Zamawiającym, reprezentowaną przez:

- mgr Janusza Gromka                 -  Prezydenta Miasta Kołobrzeg

a:

…...…………………..………………………. (NIP: ..............................,  REGON: …………….) z siedzibą w ………......................................................................…………………………………

wpisaną/ym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w ............................., .....… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ..................,  zwanym  w tekście Wykonawcą  i reprezentowanym przez:

- ………………………………………...………………..

- .................................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

PRZEDMIOT  UMOWY

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie na rzecz Zamawiającego usług Inżyniera Kontraktu dla umów o roboty budowlane, związanych z realizacją  Projektu: „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) – Etap I”.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiąca załącznik do umowy.

- Kod CPV  zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:

71540000-5   Usługi zarządzania budową

71520000-9   Usługi nadzoru budowlanego

71600000-4  Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji  technicznej

§ 2

- Integralnymi częściami niniejszej Umowy są następujące dokumenty:

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  - Oferta Wykonawcy złożona w Przetargu wraz z formularzami: „Wykaz pracowników Wykonawcy”, „Zestawienie wykonanych zamówień.

Ilekroć w postanowieniach niniejszej umowy jest mowa o „umowie” należy przez to    rozumieć także dokumenty wymienione w ust. 1.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej umowy oraz któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 1, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami poszczególnych dokumentów, o których mowa w ust. 1, poszczególne dokumenty mają znaczenie hierarchiczne zgodnie z kolejnością ich przywołania w ust. 1, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.

- W odniesieniu do zobowiązań Wykonawcy określonych w przedmiocie umowy, niniejszą umowę oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1 należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i uzupełniające w taki sposób, że w wyniku znalezionych dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu przedmiotu umowy, ani wymaganego zakresu należytej staranności.

§ 3

- Zamawiający wyznacza Przedstawiciela Zamawiającego w osobie Głównego Specjalisty Wydziału Inwestycji – mgr inż. Agaty Ulewicz (tel. 94 35 51 604, e-mail: a.ulewicz@um.kolobrzeg.pl), który jest upoważniony do odbioru dokumentów wchodzących w skład przedmiotu umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą. Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany Przedstawiciela Zamawiającego. O dokonaniu powyższej zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie.

- Przedstawicielem Wykonawcy przed Zamawiającym jest . ……………………………,             tel. ……………………………….., fax. …………………………e-mail: …………….……

- Zmiana osób o których mowa w ustępie 1-2 nie stanowi zmiany umowy. Wymagane jest pisemne poinformowanie drugiej strony o zmianie.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§ 4

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.

- Umowa zostaje zawarta na okres realizacji umów o roboty budowlane, związanych z realizacją  Projektu: „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) – Etap I”, których termin zakończenia przewidywany jest na 31 grudnia 2014r.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

§ 5

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - W terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z prawomocnymi pozwoleniami na budowę.

  - W terminie 7 dni od dnia zawarcia każdej z umów o roboty budowlane Zamawiający przekaże Wykonawcy, kopie danej umowy o roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 1

  - inne dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego, a dotyczące realizacji danej umowy o roboty budowlane.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  - W terminie 30 dni od zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zweryfikuje dokumentację projektową dotyczącą tego przedsięwzięcia, w celu sprawdzenia kompletności, wzajemnej zgodności poszczególnych elementów dokumentacji, zgodności rozwiązań z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz przekaże Zamawiającemu na piśmie wyniki weryfikacji i wskaże ewentualne błędy dostarczonej dokumentacji i zaproponuje konkretne zmiany (rozwiązania).

  - Wykonawca w szczególności będzie pełnił funkcje Inżyniera Kontraktu zgodnie z zakresem obowiązków, które określono w część III SIWZ, a w tym będzie również pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego i autorskiego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych będących przedmiotem umów o roboty budowlane.

  - Wykonawca przejmie wszystkie obowiązki związane z zarządzaniem umowami o roboty budowlane, z zastrzeżeniem uprawnień przewidzianych wyłącznie dla Zamawiającego.

UBEZPIECZENIE

§ 6

- Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszystkich ryzyk – CAR z sumą ubezpieczenia do pełnej wysokości wartości umowy na okres realizacji umowy. Polisa powinna zawierać sekcję II – odpowiedzialność cywilna, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN na jedno zdarzenie bez ograniczonej liczby zdarzeń, z rozszerzeniem o odpowiedzialność za podwykonawców oraz odpowiedzialność cywilną pracodawcy przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Ubezpieczonymi winni być: Wykonawca, Gmina Miasto Kołobrzeg oraz wszyscy 	podwykonawcy zatrudnieni przy realizacji kontraktu.

- Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli wykonawca przedłoży przed podpisaniem umowy polisę ubezpieczenia ryzyk budowy – CAR wraz z odpowiedzialnością cywilną zgodnie z cytowanym zakresem, z okresem ubezpieczenia nie krótszym niż okres realizacji umowy oraz potwierdzeniem opłaty składki.

REALIZACJA

§ 7

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie wykonywał w sposób ciągły poprzez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje w tym: uprawnienia do nadzorowania i kontrolowania robót na budowie.

- Wykonawca skieruje do wykonania przedmiotu umowy, w odniesieniu do kluczowych funkcji określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, personel wskazany w ofercie wykonawcy, złożonej w przetargu.

- Wykonawca nie może wprowadzać zmian w składzie personelu wskazanego w ofercie wykonawcy złożonej w przetargu bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zamawiający może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu wskazanego w ofercie wykonawcy złożonej w przetargu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca jest zobowiązany dokonać zmiany osoby wskazanej przez Zamawiającego.

- Wykonawca może wystąpić z wnioskiem o zmianę którejkolwiek z osób personelu wskazanego w ofercie  wykonawcy złożonej w przetargu.

- W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób personelu wskazanego w ofercie wykonawcy złożonej w przetargu, proponowana osoba musi posiadać co najmniej równoważne kwalifikacje i doświadczenie.

ZATRUDNIENIE I ZAPŁATA PODWYKONAWCY

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres prac:

  - Siłami własnymi 	        – .......%

  - Siłami podwykonawców    – .......%

- Zakres prac, który Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców dotyczy w szczególności tego typu usług specjalistycznych, do których pełnienia Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- W przypadku wykonania zamówienia siłami własnymi w 100% ustęp 2 i 3 nie będzie miał zastosowania.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 9

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy, tj. kwotę ………… zł, w formie ……………………………………………………

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpiecza wszelkie roszczenia służące Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności roszczenia odszkodowawcze, o zapłatę kar umownych, o odszkodowanie uzupełniające przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych oraz o obniżenie wynagrodzenia.

- Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy  w wysokości 70% zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy przez Wykonawcę najdłuższej umowy na roboty budowlane, tj. po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu Zakończenia zgodnie z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (część III specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla Przetargu), natomiast pozostała część w wysokości 30% , zostanie zwrócona po upływie okresu rękojmi najdłuższej z umów o roboty budowlane.

- W przypadku gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż pieniądz i jednocześnie w przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie na 14 dni przed upływem ważności zabezpieczenia dostarczyć aneks przedłużający ważność obowiązywania zabezpieczenia, lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres o treści tożsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnień wynikających z zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o których mowa w ust. 1 zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień publicznych.

WYNAGRODZENIE UMOWNE

§ 10

- Strony ustalają, ze obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu.

- Kwota ryczałtowa brutto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania oraz podatek VAT. Wartość ryczałtowa zadania wynika z Formularza oferty wykonawcy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe  za wykonanie zadania wynosi  : .........…...............   zł brutto, (słownie zł: . .. …….....................…….......………….....…................) w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki .

- Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania prawidłowej wyceny zamówienia, gdyż wykluczona jest możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania zadania.

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

§ 11

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie  realizuje któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub też realizuje go niezgodnie z niniejszą Umową, Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w tym wezwaniu.

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

  - w przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa w §10 ust. 3 za każdy dzień przekroczenia terminu licząc od dnia przewidzianego na wykonanie danego obowiązku w pierwotnym terminie. Kara umowna, o której mowa w zdaniu poprzednim jest liczona odrębnie dla każdego przypadku nierealizowania któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub realizowania go niezgodnie z niniejszą umową.

  - w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 3.

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :

- w przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w § 5 ust.1 pkt. a i b w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa w §10 za każdy dzień przekroczenia terminu

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 3.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W przypadku utraty przez Zamawiającego części lub całości dofinansowania z powodu naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania w wysokości utraconego dofinansowania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z faktur wystawionych przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie z tytułu roszczeń, strat i szkód poniesionych przez Zamawiającego lub przez osoby trzecie mające z tego tytułu roszczenia wobec Zamawiającego (w szczególności szkód osobowych, rzeczowych i finansowych) wynikłych z jakiegokolwiek nie wywiązania się Wykonawcy z jego zobowiązań.

- Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, naprawi na koszt własny każdą nieprawidłowość w realizacji przedmiotu umowy wynikającą z winy Wykonawcy.

GWARANCJA

§ 12

- Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami zawartymi w umowie.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 5 lat licząc od złożenia przez Zamawiającego końcowego wniosku o płatność.

- Na podstawie art. 558 § 1 k.c. (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) rozszerza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi na okres gwarancji.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady opracować projektowych (o ile były wykonywane) wygasają z upływem terminu gwarancji i rękojmi za wady obiektu, wykonanego na podstawie tego projektu.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wszelkich usterek i wad w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu. Powiadomienie o stwierdzeniu usterki (wady) może być przekazane faksem. Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zgłoszeniu w czasie nie dłuższym niż 24 godz. od momentu jego przekazania.

- W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia stwierdzonych usterek, wad Zamawiający ma prawo usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi a kosztami obciążyć Wykonawcę bez utraty praw gwarancyjnych.

- Wykonawca oświadcza, że jest jedynym zobowiązanym do wykonywania zobowiązań z tytułu gwarancji jakości i rękojmi, w tym również za prace wykonywane przez podwykonawców.

#### WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 13

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturami przejściowymi.

- Pierwszą fakturę Wykonawca może wystawić po wyłonieniu przez Zamawiającego Wykonawcy robót budowlanych. Maksymalna kwota jaką Wykonawca może w niej żądać nie może przekraczać wartości 5% całej umowy.

- Następne faktury przejściowe wystawiane będą na koniec każdego okresu rozliczeniowego robót budowlanych, po zakończeniu odbioru robót za dany okres rozliczeniowy (nie krótszego niż miesiąc kalendarzowy lub jego wielokrotność) – zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem robót budowlanych.

- Kwota każdej z faktur przejściowych, o których mowa w ust. 3, musi odpowiadać procentowemu zaawansowaniu robót budowlanych.

- Podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za dany okres rozliczeniowy stanowić będą zatwierdzone przez Zamawiającego raporty, do wykonania których w danym okresie rozliczeniowym zobowiązany jest Wykonawca (zgodnie z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia część III SIWZ) oraz protokoły odbioru robót budowlanych za dany okres rozliczeniowy.

- Fakturę końcową Wykonawca wystawi po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót budowlanych i zatwierdzeniu przez Zamawiającego raportu zakończenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury wypisanej komputerowo, na papierze kserograficznym formatu A4, z właściwym nr NIP, z właściwą nazwą Zamawiającego, z prawidłowo oznaczonym terminem płatności. Faktura winna być zaopatrzona w logo Programu: Infrastruktura i Środowisko, współfinansowanego przez Unię Europejską za środków: Fundusz Spójności.

- Zafakturowaną należność Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Zapłaty będą dokonywane na konta bankowe Wykonawcy w PLN. Nr rachunku Wykonawcy…………………………………..……………………

- W przypadku zmiany nr rachunku Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej.

- W razie zwłoki w zapłacie wierzytelności pieniężnych Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek za zwłokę.

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności lub praw służących mu na podstawie niniejszej umowy na osoby trzecie.

PRAWA AUTORSKIE

§ 14

- Całość dokumentacji, wytworzonej przez Wykonawcę w czasie trwania umowy stanowi własność Zamawiającego. Wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji, a w razie rozwiązania umowy – w trakcie jej trwania niezależnie od podstaw i przyczyn rozwiązania Wykonawca bez składania dodatkowego oświadczenia woli przenosi na Zamawiającego, niezależnie od wszelkich innych okoliczności, wszelkie autorskie prawa majątkowe objęte następującymi polami eksploatacji: utrwalenie, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, związane z przekazaną dokumentacją i zezwala mu na dokonywanie bez konieczności uzyskania jego dalszej zgody wszelkich zmian, pod warunkiem, że zmiany te dokonywane będą na zlecenie Zamawiającego przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe i kwalifikacje. Powyższe przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w stanie wolnym od obciążeń i praw osób trzecich i obejmuje także wszystkie późniejsze zmiany w dokumentacji dokonywane przez Wykonawcę.

- Wynagrodzenie określone w § 10 ust. 3 umowy obejmuje wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.

INNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 15

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Zamawiający na podstawie art. 144 Pzp określił w pkt. I części I do SIWZ zakres okoliczności mogących powodować konieczność zmian umowy.

  - w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej, zmiana przedstawicieli stron itp.,

  - w zakresie zmiany terminu wykonania umowy: w przypadku wydłużenia wykonania robót budowlanych, a tym samym ich nadzorowania,

§ 16

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego,  Zamawiającemu  przysługuje  prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

  - Zamawiający nie uzyska dofinansowania na realizację umów o roboty budowlane, związanych z realizacją  Projektu: „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) – Etap I”, W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy w wysokości nie większej niż określa § 13 ust. 2 umowy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął prac, nie przekazał w ciągu 30 dni wyników weryfikacji, o których mowa w § 5 ust. 2a oraz nie podejmuje prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca przerwał realizację prac bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.

  - Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji prac wynikających z umowy

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego, Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

  - Zamawiający nie wywiązuje się z zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 2 miesięcy od upływu terminu  na  zapłatę  faktur określonego w niniejszej umowie.

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,

- Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót budowlanych będących w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

§ 17

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest Zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę  roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

- W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w § 16 ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

§ 19

Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego.

# § 20

Umowę niniejszą sporządza się w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:                                                                       ZAMAWIAJĄCY: